# PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

# CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

I. Giới thiệu:

Mô tả khái quát về dự án và gói thầu :

-Tên gói thầu: Gói thầu số 15.TVTT/2024: Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công các công trình hạ ngầm lưới điện hạ thế theo KH127/UBND năm 2024 thuộc dự án: (1)Hạ ngầm lưới điện hạ thế tại tuyến phố Bùi Ngọc Dương - Hồng Mai - Quỳnh Lôi - Quỳnh Mai -Phố 8/3 thuộc kế hoạch 127/KH-UBND; (2) Hạ ngầm lưới điện hạ thế tại tuyến phố Chùa Vua - Lê Gia Định - Đồng Nhân - Trần Cao Vân thuộc kế hoạch 127/KH-UBND; (3) Hạ ngầm lưới điện hạ thế tại tuyến phố Minh Khai - Đại La - Ngõ Hoà Bình 6,7 - Ngõ Tự do thuộc kế hoạch 127/KH-UBND.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

Mô tả mục đích tuyển chọn nhà thầu: Lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu.

II. Phạm vi công việc:

1.Mô tả chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án, thời gian, tiến độ thực hiện, số tháng-người cần thiết (nếu có).

- Tên Chủ đầu tư : Công ty Điện lực Hoàn Kiếm

- Gồm: Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công các công trình theo nội dung và quy mô nêu tại phạm vi công việc  .

- Nguồn vốn: Vay Quỹ ĐTPT.

- Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Quý 3 năm 2025.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

- Số người cần thiết huy động thực hiện cho gói thầu : tối thiểu 8 người

- Phạm vi công việc: Thực hiện công tác Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công công trình: theo đúng các hướng dẫn, quy định hiện hành và theo nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt của Giám đốc Công ty Điện lực Hoàn Kiếm.

2. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn :

+ Nhà thầu khai báo tài khoản, email, phân quyền truy cập, chuẩn hóa danh
mục, chữ ký số,…theo đúng vai trò, công việc được giao và trang bị sim CA cho
nhân sự chủ trì thiết kế để thực hiện thao tác ký số trên phần mềm IMIS2.0 theo quy định để thực hiện công việc Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công công trình .

+ Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công công trình phù hợp với đơn giá thị trường và qui định hiện hành.
+ Cung cấp đầy đủ hồ sơ và giải trình, chỉnh sửa nội dung hồ sơ trình thẩm tra
theo yêu cầu của chủ đầu tư và cơ quan thẩm định.

+ Phối hợp cùng với nhà thầu tư vấn thiết kế để tham gia phần bảo vệ, giải
trình trước cơ quan thẩm định (tổ thẩm định của chủ đầu tư).
+ Kiểm soát nội dung hồ sơ, đóng dấu và xác nhận của đơn vị đối với hồ sơ
sản phẩm;
+ Trường hợp BCNCKT của công trình cần phải điều chỉnh theo quy định và
yêu cầu của cấp có thẩm quyền, Bên B có trách nhiệm thẩm tra BCNCKT điều
chỉnh theo yêu cầu;
+ Thông báo ý kiến, kết quả thẩm tra bằng văn bản gửi đại điện chủ đầu tư để
tổng hợp, báo cáo người quyết định đầu tư/chủ đầu tư;
+ Chịu trách nhiệm trước pháp luật và người quyết định đầu tư về ý kiến, kết
quả thẩm tra của mình;
+ Giữ bí mật thông tin liên quan đến dịch vụ tư vấn mà hợp đồng hoặc pháp
luật có quy định.
+ Các nghĩa vụ khác theo quy định

3. Thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV : 30 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực .

III. Báo cáo và thời gian thực hiện:

+Các báo cáo phải nộp và tiến độ nộp báo cáo theo yêu cầu cụ thể của Chủ
đầu tư.
* Tiến độ thực hiện:
- Nhà thầu tư vấn sẽ cung cấp nhân sự theo yêu cầu để thực hiện một cách đầy
đủ những nghĩa vụ của mình đối với dự án này. Việc bố trí nhân sự bao gồm các các kỹ sư, nhân viên kỹ thuật theo tiến độ thời hạn để đảm bảo tiến độ tổng thể của dự án.
- Dự kiến tiến độ thực hiện Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu
lực và Nhà thầu nhận đủ các hồ sơ liên quan.
+ Hồ sơ giao nộp bảo gồm bản in trên giấy và bản mềm ghi trên USB để có
thể đọc được trên máy vi tính bằng các phần mềm thông dụng (Microsoft Word,
Excel, Autocad,....)
+ Số lượng hồ sơ nhà thầu phải bàn giao: 03 bộ báo cáo thẩm tra cho mỗi lần
trình duyệt hồ sơ và 05 bộ báo cáo thẩm tra bản cuối cùng sau khi BCNCKT

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

- Nhà thầu tư vấn sẽ cung cấp nhân sự theo yêu cầu để thực hiện một cách đầy đủ những nghĩa vụ của mình đối với dự án này. Việc bố trí nhân sự bao gồm các các kỹ sư, nhân viên kỹ thuật theo tiến độ thời hạn để đảm bảo tiến độ tổng thể của dự án.

- Nhà thầu phải nộp cho chủ đầu tư kế hoạch chi tiết công tác và phân công
cho các nhân sự tham gia gói thầu ngay sau khi ký kết hợp đồng;
- Cán bộ chủ chốt thực hiện theo Phụ lục kèm theo;
- Nhà thầu cam kết bố trí để thực hiện công tác tư vấn theo quy định, không
thay đổi nhân sự tham gia trong quá trình thực hiện gói thầu, nếu có sự thay đổi về nhân sự thì Nhà thầu sẽ báo cáo và phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư;
- Nhà thầu phải đảm bảo chứng chỉ hành nghề tư vấn của các nhân sự chủ
chốt vẫn còn giá trị trong thời gian thực hiện hợp đồng. Nếu trong trường hợp hết hạn thì Nhà thầu phải thực hiện gia hạn giấy phép hành nghề theo đúng qui định.

V. Trách nhiệm của bên mời thầu:

- Cử cán bộ phối hợp làm việc khi cần thiết và cung cấp những tài liệu sẵn có, liên quan đến nhiệm vụ của tư vấn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu tư vấn thực hiện nhiệm vụ của mình