Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật tư, vật liệu, thiết bị dùng cho gói thầu

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Đối với các vật tư, vật liệu chính được liệt kê tại chương V. | Nhà thầu có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp (Kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) | Đạt |
|  | Nhà thầu không có hoặc thiếu tài liệu đối với các yêu cầu trên | Không đạt |
| 1.2. Có bảng kê các loại vật tư, vật liệu, thiết bị được liệt kê tại chương V. | Có bảng kê vật tư, vật liệu, thiết bị dùng cho gói thầu và đầy đủ thông tin, tài liệu theo yêu cầu của E-HSMT | Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên | Không đạt |
| 1.3. Biện pháp sử dụng vật tư, vật liệu, thiết bị dùng cho gói thầu: - Biện pháp đảm báo chất lượng cho các loại vật tư, vật liệu, thiết bị trước khi đưa vào công trường - Biện pháp bảo quản vật tư, vật liệu, thiết bị trên công trường. - Biện pháp xử lý vật tư, vật liệu, thiết bị không đảm bảo trước khi đưa vào sử dụng. | Đề xuất đầy đủ các biện pháp theo yêu cầu, các biện pháp này hợp lý và tuân thủ theo các quy định hiện hành. | Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên | Không đạt |
| Kết luận | Các tiêu chí trên được xác định là đạt. | Đạt |
|  | Có 1 tiêu chí chi tiết được xác định là không đạt. | Không đạt |

2. Tổ chức mặt bằng và cơ cấu tổ chức:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. Tổ chức mặt bằng công trường cho từng giai đoạn thi công | Có đầy đủ thuyết minh và bản vẽ tổ chức mặt bằng công trường phù hợp với yêu cầu của E-HSMT, biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng: các đề xuất này đầy đủ và hợp lý. | Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên | Không đạt |
| 2.2. Cơ cấu tổ chức | Có thuyết minh và sơ đồ tổ chức, đủ nội dung đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT: các đề xuất này đầy đủ và hợp lý. | Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên | Không đạt |
| Kết luận | Các tiêu chí trên được xác định là đạt. | Đạt |
|  | Có 1 tiêu chí chi tiết được xác định là không đạt. | Không đạt |

3. Giải pháp kỹ thuật:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1. Am hiểu của nhà thầu: Nhà thầu thuyết minh các nội dung sau - Quy mô dự án; Giải pháp thiết kế của các hạng mục - Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu. - Mối quan hệ giữa nhà thầu và chủ đầu tư, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế, địa phương, các cơ quan có thẩm quyền. | Các nội dung nhà thầu đề xuất phù hợp với hồ sơ thiết kế, phù hợp với các quy định của pháp luật. |  |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên |  |
| 3.2. Nhà thầu đề xuất các Biện pháp thi công các công việc của gói thầu theo các nội dung sau: - Quy chuẩn, tiêu chuẩn và các quy định về thi công và nghiệm thu công việc - Quy trình triển khai. - Biện pháp bảo đảm chất lượng thi công | - Các Quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định về thi công và nghiệm thu công việc phải phù hợp và còn hiệu lực. - Quy trình triển khai và biện pháp bảo đảm chất lượng phải phù hợp với hồ sơ thiết kế. | Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên | Không đạt |
| Kết luận | Các tiêu chí trên được xác định là đạt. | Đạt |
|  | Có 1 tiêu chí chi tiết được xác định là không đạt. | Không đạt |

4. Tiến độ thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1. Thời gian thi công | Đề xuất thời gian thi công ≤ thời gian theo yêu cầu tại chương V | Đạt |
|  | Đề xuất về thời gian thi công > thời gian theo yêu cầu tại chương V | Không đạt |
| 4.2. Nhà thầu lập Biểu tiến độ thi công; biểu huy động thiết bị phục vụ thi công; biểu huy động nhân sự; biểu huy động vật tư – vật liệu, thiết bị. | Đề xuất các biểu có nội dung đầy đủ, hợp lý, khả thi, phù hợp. | Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên | Không đạt |
| Kết luận | Các tiêu chí trên được xác định là đạt. | Đạt |
|  | Có 1 tiêu chí chi tiết được xác định là không đạt. | Không đạt |

5. An toàn lao động, vệ sinh môi trường:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1. Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công: a) Biện pháp đảm bảo an toàn công trình và các công trình lân cận. b) Biện pháp đảm bảo an toàn lao động tại công trình xây dựng và cho cán bộ nhân viên của Chủ đầu tư trong thời gian thi công công trình. c) Biện pháp đảm bảo an toàn thiết bị thi công. d) Biện pháp đảm bảo an toàn dịch bệnh trong quá trình thi công. e) Thuyết minh phương án tổ chức bộ phận an toàn, vệ sinh lao động theo quy định (số lượng người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động và theo chế độ bán chuyên trách hay bán chuyên trách) | Có thuyết minh biện pháp an toàn lao động đầy đủ, chi tiết, hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công cho các nội dung a), b), c), d) và e) | Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên | Không đạt |
| 5.2. Biện pháp phòng cháy, chữa cháy đầy đủ, chi tiết, hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp thi công. | Có thuyết minh biện pháp phòng cháy, chữa cháy đầy đủ, chi tiết, hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên | Không đạt |
| 5.3. Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường đầy đủ, chi tiết, hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Có thuyết minh biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường đầy đủ, chi tiết, hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên | Không đạt |
| ### 5.4. Phương tiện bảo vệ cá nhân | # Nhà thầu liệt kê đầy đủ các Phương tiện bảo vệ cá nhân trang cấp cho người lao động theo Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn. | Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên | Không đạt |
| ### 5.5. Nhà thầu đề xuất các Quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường cho công trình. | Các Quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường cho công trình phải phù hợp và còn hiệu lực. | Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên | Không đạt |
| Kết luận | Các tiêu chí trên được xác định là đạt. | Đạt |
|  | Có 1 tiêu chí chi tiết được xác định là không đạt. | Không đạt |

6. Bảo hành, uy tín của nhà thầu:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1. Thời gian bảo hành | Nhà thầu đề xuất thời gian bảo hành đảm bảo theo quy định hiện hành | Đạt |
|  | Nhà thầu không đề xuất thời gian bảo hành hoặc có đề xuất nhưng thời gian bảo hành không đảm bảo theo quy định hiện hành | Không đạt |
| 6.2. Phương án bảo hành | Nhà thầu có đề xuất phương án bảo hành phù hợp với quy mô của công trình | Đạt |
|  | Nhà thầu không có đề xuất phương án bảo hành hoặc có đề xuất nhưng không phù hợp với quy mô của công trình | Không đạt |
| 6.3. Nhà thầu có cam kết không vi phạm các nội dung liên quan đến uy tín của nhà thầu theo quy định tại điều 19 và điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Trong trường hợp nhà thầu có vi phạm thì nhà thầu thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 2, Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. | Đáp ứng yêu cầu | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu | ### Không đạt |
| Kết luận | Các tiêu chí trên được xác định là đạt. | Đạt |
|  | Có 1 tiêu chí chi tiết được xác định là không đạt. | Không đạt |

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.