CHƯƠNG III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

| STT | NỘI DUNG THỰC HIỆN | MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đạt | Không đạt |
| 1 | Yêu cầu về vật tư, máy và thiết bị chính - Có bảng kê vật tư, máy và thiết bị sử dụng cho gói thầu nêu rõ tên loại nhãn hiệu vật tư, máy và thiết bị (chỉ 01 nhãn hiệu), xuất xứ, đặc tính kỹ thuật chủ yếu, nhà cung cấp và nhà sản xuất phải phù hợp với yêu cầu thiết kế và E-Hồ sơ mời thầu đã nêu. - Nhà thầu bắt buộc phải liệt kê đầy đủ nội dung các vật tư, máy, thiết bị và phải đáp ứng theo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật nêu tại Chương V - Mục III.1. Yêu cầu về vật tư chính, bao gồm: ‘Bảng 1. Quy cách chủng loại vật tư xây lắp’, ‘Bảng 2. Quy cách chủng loại, thông số kỹ thuật thang máy’ và ‘Bảng 3. Tính năng kỹ thuật thang máy’, nếu không sẽ xem như không đáp ứng. | Đúng nội dung yêu cầu | Không đúng nội dung yêu cầu |
| 2 | Chứng nhận chất lượng hàng hoá - Cam kết tất cả các hàng hoá được cung cấp theo hợp đồng có nguồn gốc rõ ràng, hợp pháp, được phép lưu hành ở Việt Nam, hàng hoá chính hãng, mới 100%. - Cam kết cung cấp Bản sao các giấy chứng nhận CO/CQ của hệ thống thang máy (tủ điện điều khiển, động cơ máy kéo, ray cabin, ray đối trọng, cáp tải cabin, bộ cứu hộ tự động, bộ giới hạn tốc độ). - Cam kết cung cấp hồ sơ chứng nhận kiểm định thang máy, đăng ký hoạt động thang máy, chứng nhận tiêu chuẩn an toàn thang máy theo quy định do cơ quan chức năng ban hành. | Đúng nội dung yêu cầu | Không đúng nội dung yêu cầu |
| 3 | Tổ chức nhân sự cho gói thầu - Có bảng danh sách và cam kết bố trí cán bộ chủ chốt và danh sách nhân công thực hiện tại công trường. - Có bảng phân công công việc cho các cán bộ chủ chốt và số lượng tổ đội, nhiệm vụ của mỗi bộ phận. - Có thuyết minh sơ đồ tổ chức hiện trường, thể hiện được mối quan hệ tương quan trong công việc giữa cán bộ chủ chốt và các bộ phận. | Đúng nội dung yêu cầu | Không đúng nội dung yêu cầu |
| 4 | Tổ chức mặt bằng thi công - Có thuyết minh tổ chức mặt bằng thi công hợp lý, phù hợp, bao gồm: + Mặt bằng bố trí công trình tạm, thiết bị thi công, kho bãi tập kết vật liệu. + Bố trí rào chắn, biển báo. + Giải pháp cấp điện, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công. | Đúng nội dung yêu cầu | Không đúng nội dung yêu cầu |
| 5 | Tiến độ thi công Có bảng tiến độ thi công chi tiết, trình tự các giai đoạn của công tác thi công. | Đúng nội dung yêu cầu | Không đúng nội dung yêu cầu |
| 6 | Thời gian thi công: trong vòng 50 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực . | Đúng nội dung yêu cầu | Không đúng nội dung yêu cầu |
| 7 | Biện pháp thi công - Có thuyết minh tổ chức biện pháp thi công các công tác chính một cách hợp lý, khả thi, đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật. - Có nêu biện pháp kiểm tra, quản lý chất lượng vật tư, từng loại công tác thi công. - Có nêu kế hoạch, quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu, thí nghiệm phục vụ thi công, ghi nhật ký thi công, ..v.v.. - Nhà thầu phải nộp bản cam kết về việc xây dựng, lắp đặt công trình và thiết bị theo đúng bản vẽ thiết kế thi công nêu trong E-HSMT này, đồng thời huy động nhân sự, thiết bị thi công phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật có liên quan. | Đúng nội dung yêu cầu | Không đúng nội dung yêu cầu |
| 8 | An toàn lao động, vệ sinh môi trường và PCCC - Có nêu rõ ràng, chi tiết biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho từng công đoạn thi công. - Có nêu các biện pháp khả thi phòng chống cháy nổ trong và ngoài công trường, an toàn giao thông, bảo vệ an ninh công trường, quản lý nhân lực, thiết bị, các biện pháp vệ sinh công trường. - Có nêu các giải pháp chống ô nhiễm môi trường trong quá trình thi công, vận chuyển vật tư và vật liệu, chống ồn. | Đúng nội dung yêu cầu | Không đúng nội dung yêu cầu |
| 9 | Bảo hành - Thời gian bảo hành: Nhà thầu phải bảo hành toàn bộ công trình kể từ ngày nghiệm thu và bàn giao, đối với hạng mục xây dựng tối thiểu 12 tháng, đối với thang máy tối thiểu 24 tháng. Riêng động cơ máy kéo và khung thép thang máy sẽ bảo hành theo tiêu chuẩn bảo hành của nhà sản xuất (tối thiểu 05 năm). - Nội dung bảo hành: + Có thuyết minh chế độ bảo hành công trình, nhiệm vụ nhà thầu trong suốt quá trình bảo hành. + Đáp ứng và cam kết về thời gian có mặt khắc phục và xử lý sự cố khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư: - Trong suốt thời gian bảo hành nếu có sự cố xảy ra, trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về sự cố kỹ thuật, nhà thầu phải cử đại diện có mặt tại hiện trường để cùng kết hợp với Chủ đầu tư tiến hành kiểm tra và khắc phục sự cố. - Trong trường hợp quá 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo có sự cố mà nhà thầu không có mặt tại hiện trường để cùng xác định nguyên nhân và khắc phục sửa chữa thì Chủ đầu tư có quyền thuê một đơn vị khác thực hiện với sự rủi ro và mọi chi phí do nhà thầu chịu và sẽ được trừ vào số tiền bảo lãnh bảo hành mà không làm ảnh hưởng tới bất cứ quyền lợi nào khác của Chủ đầu tư theo hợp đồng. - Bảo lãnh bảo hành: + Giá trị bảo đảm bảo hành bằng 05% giá trị quyết toán gói thầu. + Hình thức bảo hành: bảo đảm bằng tiền mặt hoặc Thư Bảo lãnh Bảo hành do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động hợp pháp theo pháp luật Việt Nam phát hành, có hiệu lực trong suốt thời gian bảo hành. | Đúng nội dung yêu cầu | Không đúng nội dung yêu cầu |
| 10 | Các yêu cầu khác - Có tổ chức công tác đào tạo, hướng dẫn cho Chủ đầu tư cách vận hành thang máy, khắc phục các sự cố đơn giản, cứu hộ thang máy trong trường hợp khẩn cấp. - Mua bảo hiểm cho thang máy trong thời gian bảo hành (tối thiểu 24 tháng). | Đúng nội dung yêu cầu | Không đúng nội dung yêu cầu |
| 11 | Kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC của nhà thầu - Nhà thầu không có các hành vi vi phạm trong quá trình tham dự thầu. - Tiến độ thực hiện hợp đồng đáp ứng. - Không vi phạm quy định, không có hành vi vi phạm, sự cố xảy ra về chất lượng hàng hóa, dịch vụ, công trình cung cấp trong quá trình thực hiện hợp đồng. | Đúng nội dung yêu cầu | Không đúng nội dung yêu cầu |
|  | ĐÁNH GIÁ | Đáp ứng tất cả các nội dung trên | Không đáp ứng bất kỳ một trong các nội dung trên |