Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu:

1. Phạm vi công việc gói thầu:

a) Giới thiệu về gói thầu:

             - Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Thi công xây dựng
     - Thuộc công trình: Cống thoát nước tổ 10-12 ấp Tân Thạnh

     - Địa điểm xây dựng: Xã Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp.
- Nhóm dự án, loại, cấp công trình: Dự án nhóm C; công trình giao thông cấp IV.
     - Nguồn vốn: Nguồn vốn cấp trên hỗ trợ; ngân sách xã; nhân dân đóng góp.
· Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng.

· Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

· Loại hợp đồng: Trọn gói.

· Thời gian thực hiện hợp đồng: 75 ngày.

· Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Châu Thành.

b) Phạm vi công việc của gói thầu:

- Chiều dài thiết kế: 275m và đoạn đấu nối 3m

- Mặt đường đổ đan bê tông xi măng đá 1x2 mác 250 dày 0,1m. Trải tấm nilon chống mất nước bê tông. Mặt đường đệm cấp phối đá dăm 0x4 bù cao độ và khoan đào đặt cống dày 0,2m. Đắp cát khoan đào độ chặt yêu cầu K ≥ 0,95. Đắp đất lề đường hệ số mái 1:1 độ chặt yêu cầu K ≥ 0,90. Cao trình mặt đường thiết kế +(3,20 : 3,30). Tim đường bám theo tim đường hiện hữu (vuốt dốc tại các vị trí đấu nối vào đường hiện hữu).

- Đào nền đường để lắp đặt ống thoát nước PVC D315mm độ dốc i=1% từ hố ga này qua hố ga khác. Xây dựng 15 hố ga với kích thước hố ga chiều dài 1m chiều rộng 1m chiều cao 1,2m, Đai hố ga và nắp hố ga có gắn thép L50x50x5 bọc 4 bốn cạnh đan và thành hố ga, nắp hố ga có chừa lỗ thu nước.

- Các thông tin khác (nếu có): không.

II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật:
Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng. 

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Quy tr×nh, quy ph¹m ¸p dông cho viÖc thi c«ng, nghiÖm thu c«ng tr×nh:

a. Phải thực hiện kiểm tra nghiệm thu từng cấu kiện, bộ phận, giai đọan đạt yêu cầu mới được nghiệm thi công công việc tiếp theo.

- Trong mọi trường hợp, các sản phẩm thi công, các công việc và các giai đọan thi công đều phải được Chủ đầu tư (hoặc tư vấn giám sát) nghiệm thu mới được thi công các phần công việc tiếp theo.

- Các sản phẩm được nghiệm thu để thực hiện các bước tiếp theo, nhà thầu bào bảo quản cho đến khi nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. Mọi vấn đề phát sinh đều thuộc về trách nhiệm của Nhà thầu.

b. Các tiêu chuẩn ngiệm thu: Các tiêu chuẩn hiện hành. 

2. Yªu cÇu vÒ tæ chøc kü thuËt thi c«ng, gi¸m s¸t:

Hồ sơ dự thầu phải thể hiện rỏ các yêu cầu nội dung chủ yếu sau:

- Về hệ thống tổ cức nhân sự tại công trường.

- Mặt bằng thi công tổng thể và chi tiết

- Quy trình quản lý chất lượng thi công trong quá trình xây lắp, kiểm tra, nghiệm thu.

3. Yªu cÇu vÒ chñng lo¹i, chÊt l​îng vËt tư​, thiÕt bÞ :

Đảm bảo chất lượng, chủng lọai vật tư theo yêu cầu thiết kế, tất cả vật tư, thiết bị đầu phải thông qua Chủ đầu tư và được sự đồng ý của Chủ đầu tư.

Thiết bị phải được nghiệm thu mẫu trước khi cung cấp lắp đặt tại công trình. Các thiết bị nhập khẩu trước khi đưa vào thi công lắp đặt Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư C/O, C/Q để chứng minh xuất xứ hàng hóa. Tất cả thiết bị lắp đặt trong gói thầu phải đảm bảo mới 100%.

Một số mặt hàng cần mẫu thử nhà thầu phải tiến hành thử nghiệm đúng nơi kiểm tra theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

Những mặt hàng nào không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu về hình thức, qui cách chủng lọai phải đưa ra khỏi công trình trong vòng 24 giờ.

Bảng yêu cầu chủng loại vật tư trong E-HSMT chỉ ghi vật tư đạt tiêu chuẩn kỹ thuật nhưng khi dự thầu nhà thầu phải ghi rõ thương hiệu, quy cách và xuất xứ của từng chủng loại vật tư có trong hồ sơ dự thầu để dễ dàng trong việc đánh giá E-HSDT và cũng như quản lý vật tư trong giai đoạn thi công.

Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật và chủng loại vật tư
	STT
	TÊN VẬT TƯ
	ĐƠN VỊ
	CHỦNG LOẠI & ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

	1
	Bê tông thương phẩm M250, XM PCB40, cát vàng, đá 1x2, độ sụt 8-12cm
	m3
	TICCO hoặc tương đương

	2
	Cấp phối đá dăm 0x4
	m3
	An Giang hoặc tương đương

	3
	Cát nền
	m3
	Sông Tiền hoặc tương đương

	4
	Cát vàng TCVN7570:2006
	m3
	Tân Châu hoặc tương đương

	5
	Cồn rửa
	kg
	Việt Nam hoặc tương đương

	6
	Đá 1x2
	m3
	Đồng Nai hoặc tương đương

	7
	Dây thép
	kg
	Việt Nam hoặc tương đương

	8
	Đinh
	kg
	Việt Nam hoặc tương đương

	9
	Gas
	kg
	Việt Nam hoặc tương đương

	10
	Gỗ chống
	m3
	Gỗ tốt nhóm IV

	11
	Gỗ đà nẹp
	m3
	Gỗ tốt nhóm IV

	12
	Gỗ nẹp, chống
	m3
	Gỗ tốt nhóm IV

	13
	Gỗ ván
	m3
	Gỗ tốt nhóm IV

	14
	Lưỡi cắt bê tông loại D350mm
	cái
	Việt Nam hoặc tương đương

	15
	Nhựa dán
	kg
	Việt Nam hoặc tương đương

	16
	Ni lông lót
	m2
	Việt Nam hoặc tương đương

	17
	Nước
	m3
	Nước sạch địa phương

	18
	Ô xy
	chai
	Việt Nam hoặc tương đương

	19
	Ống nhựa PVC miệng bát D315x6,2mm, L=4m
	m
	Bình Minh hoặc tương đương

	20
	Ống nhựa PVC miệng bát D34x1,6mm, L=4m
	m
	Bình Minh hoặc tương đương

	21
	Que hàn
	kg
	Việt Nam hoặc tương đương

	22
	Thép tròn D=10mm
	kg
	Miền Nam hoặc tương đương

	23
	Thép tròn D=16mm
	kg
	Miền Nam hoặc tương đương

	24
	Thép tròn D=6mm
	kg
	Miền Nam hoặc tương đương

	25
	Thép V50x50x5 sản xuất nắp hố ga
	kg
	Hòa Phát hoặc tương đương

	26
	Xi măng PCB40
	kg
	Vicem Hà Tiên hoặc tương đương


 Trong yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu, không được nêu yêu cầu về nhãn hiệu, xuất xứ cụ thể của vật tư, máy móc, thiết bị. 

Trường hợp đặc biệt cần thiết phải nêu nhãn hiệu, catalô của một nhà sản xuất nào đó, hoặc vật tư, máy móc, thiết bị từ một nước hoặc vùng lãnh thổ nào đó để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về mặt kỹ thuật của vật tư, máy móc, thiết bị thì phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô hoặc xuất xứ nêu ra và quy định rõ khái niệm tương đương nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các vật tư, máy móc, thiết bị đã nêu để không tạo định hướng cho một sản phẩm hoặc cho một nhà thầu nào đó. 

Nhà thầu phải đảm bảo trung thực, chính xác trong việc thông tin về chất lượng vật tư của mình, phải đảm bảo vật tư xuất xứ rõ ràng. Có trách nhiệm giải quyết mọi khiếu nại của bên mời thầu khi có sự cố xảy ra theo quy định của pháp luật.

Bên mời thầu sẽ khước từ tất cả các vật tư do nhà thầu cung cấp nếu không có nguồn gốc rõ ràng, không đảm bảo chất lượng hoặc vi phạm chính sách Hải quan, thuế, môi trường và các chính sách liên quan khác do Nhà nước ban hành.

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:

Nêu cụ thể trình tự và giải pháp thi công, lắp đặt từng công tác, giai đoạn chính của công trình: công tác trắc đạc, định vị, công tác đất, phần móng, công tác bê tông, cốt thép, ván khuôn, bê tông nhựa nóng, lát gạch vỉa hè, cống tròn, hố ga.

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm:

Nhà thầu phải tiến hành tổ chức vận hành thử nghiệm đúng nơi kiểm tra theo yêu cầu của bên mời thầu cũng như các ban ngành hữu quan. Mọi chi phí thực hiện đều thuộc trách nhiệm của nhà thầu.

6. Công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ: 

Nhà thầu phải lập cụ thể các biện pháp về công tác an toàn lao động. vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ để thực hiện thi công gói thầu. Mọi vấn đề phát sinh nếu có do nhà thầu không nghiêm túc thực hiện đều thuộc về trách nhiệm của nhà thầu.

7. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:

Nhà thầu phải đề xuất các biện pháp huy động cụ thể về nhân lực và thiết bị thi công phù hợp với công việc, phục vụ xuyên suốt cho gói thầu.

8. Biện pháp cụ thể về công tác bảo đảm chất lượng công trình:

Có giải pháp cụ thể về công tác bảo đảm chất lượng công trình, công tác nghiệm thu nội bộ…

9. Một số vấn đề cần lưu ý:

- Nhà thầu thi công xây dựng phải lập biện pháp tổ chức thi công theo quy trình, quy phạm về thi công hiện hành, đồng thời xem xét các tác động ảnh hưởng đến môi trường xung quanh để tìm biện pháp giảm thiểu, hạn chế các ảnh hưởng tiêu cực.

- Nhà thầu thi công phải thực hiện công tác bảo vệ môi trường theo quy định của Luật bảo vệ môi trường và nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường.

- Nhà thầu thi công phải thực hiện các biện pháp nhằm kiểm soát mức độ ô nhiễm bụi trong không khí, độ ồn do các máy thi công …v..v… để không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân trong khu vực cũng như nhân công thi công.

- Trong quá trình thi công, đơn vị thi công phải tuân thủ tuyệt đối công tác an toàn lao động theo quy định hiện hành.
III. Các bản vẽ:

· Các bản vẽ chi tiết về công trình xem trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt phát hành cho các nhà thầu cùng với hồ sơ mời thầu.

(Chi tiết xem trong Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (tập bản vẽ) được phát hành cho nhà thầu kèm theo cùng với E-HSMT này).
