### Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí đều được đánh giá là đạt.

| STT | Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Phần thi công xây dựng |  |  |
| 1 | Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công: |  |  |
| 1.1 | Giải pháp kỹ thuật: Gồm các giải pháp công nghệ chính, biện pháp thi công phù hợp với phạm vi công việc của E-HSMT, thiết kế bản vẽ thi công và bản vẽ đính kèm | Có giải pháp kỹ thuật và biện pháp thi công hợp lý, phù hợp phạm vi công việc của E-HSMT, thiết kế bản vẽ thi công và bản vẽ đính kèm | ### Đạt |
|  |  | Không có giải pháp, hoặc có giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công nhưng không hợp lý, không phù hợp phạm vi công việc của E-HSMT, thiết kế bản vẽ thi công và bản vẽ đính kèm | ### Không đạt |
| 1.2 | Kế hoạch tổ chức thi công chi tiết cho các giai đoạn, các bộ phận, các hạng mục và cho toàn bộ công trình theo yêu cầu E-HSMT, thiết kế bản vẽ thi công và bản vẽ đính kèm | Có kế hoạch tổ chức thi công chi tiết như: Công tác chuẩn bị thi công, tổ chức cung ứng vật tư, thiết bị và cơ giới hóa xây lắp, tổ chức lao động, lập kế hoạch triển khai thi công xây lắp phù hợp với tiến độ theo yêu cầu E-HSMT, thiết kế bản vẽ thi công và bản vẽ đính kèm | ### Đạt |
|  |  | Không có kế hoạch tổ chức thi công chi tiết, hoặc không đầy đủ, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ theo yêu cầu E-HSMT, thiết kế bản vẽ thi công và bản vẽ đính kèm | ### Không đạt |
| 1.3 | Thi công xây dựng: bố trí đủ các tổ đội thi công, mô tả biện pháp, công nghệ thi công phù hợp với các công việc được nêu trong E-HSMT, thiết kế bản vẽ thi công và bản vẽ đính kèm. | Bố trí đủ các tổ đội thi công. Có đề xuất về biện pháp, công nghệ thi công. | ### Đạt |
|  |  | Không bố trí các tổ đội thi công, hoặc đề xuất không đầy đủ về biện pháp, công nghệ thi công. | ### Không đạt |
| 2 | Tiến độ thi công |  |  |
| 2.1 | # Thời gian thi công công trình: Đảm bảo thời gian thi công công trình không quá 90 ngày kể từ ngày khởi công. | Đề xuất thời gian thi công công trình không vượt quá 90 ngày kể từ ngày khởi công. | ### Đạt |
|  |  | Đề xuất về thời gian thi công công trình vượt quá 90 ngày kể từ ngày khởi công. | ### Không đạt |
| 3 | Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường; các biện pháp bảo đảm chất lượng; bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động |  |  |
| 3.1 | Tổ chức quản lý dự án |  |  |
| 3.1.1 | Tính phù hợp: a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công # b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công c) Giữa cung cấp vật tư và tiến độ thi công | Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 3 nội dung a), b) và c). | ### Đạt |
|  |  | Đề xuất không đủ 3 nội dung a), b) và c). | ### Không đạt |
| 3.1.2 | Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT, thiết kế bản vẽ thi công và bản vẽ đính kèm | Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT, thiết kế bản vẽ thi công và bản vẽ đính kèm. | ### Đạt |
|  |  | Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp yêu cầu của E-HSMT, thiết kế bản vẽ thi công và bản vẽ đính kèm. | ### Không đạt |
| 3.2 | Tổ chức quản lý hiện trường |  |  |
| 3.2.1 | Tổ chức mặt bằng công trường: Thiết bị thi công, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải trong quá trình thi công | Có giải pháp tổ chức mặt bằng công trường hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | ### Đạt |
|  |  | Không có giải pháp, hoặc có giải pháp tổ chức mặt bằng công trường không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | ### Không đạt |
| 3.2.2 | Có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường và thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng người. | Có sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng người, đặc biệt là vị trí Chỉ huy trưởng công trường và các nhân sự chủ chốt phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  |  | Không có sơ đồ, hoặc sơ đồ không thể hiện rõ trách nhiệm của vị trí Chỉ huy trưởng công trường và các nhân sự chủ chốt, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Không đạt |
| 3.3 | Các biện pháp bảo đảm chất lượng |  |  |
| 3.3.1 | Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công đáp ứng theo yêu cầu tại mục II. Yêu cầu chung về kỹ thuật thuộc Chương V của E-HSMT | Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  |  | Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Không đạt |
| 3.3.2 | Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên vật liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công. | Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Đạt |
|  |  | Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công. | ### Không đạt |
| 3.3.3 | Biện pháp quản lý tài liệu, hồ sơ, nhật ký thi công, bản vẽ hoàn công, nghiệm thu, thanh quyết toán. | Có quy trình biện pháp quản lý hợp lý, khả thi phù hợp với các quy định của pháp luật. | ### Đạt |
|  |  | Không có quy trình biện pháp quản lý hợp lý, khả thi hoặc có quy trình biện pháp quản lý nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với các quy định của pháp luật. | ### Không đạt |
| 3.4 | Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động |  |  |
| 3.4.1 | Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường | Có đề xuất đáp ứng yêu cầu | ### Đạt |
|  |  | Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp | ### Không đạt |
| 3.4.2 | Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và tuân thủ quy định về phòng cháy chữa cháy | Có đề xuất đáp ứng yêu cầu | ### Đạt |
|  |  | Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp | ### Không đạt |
| 3.4.3 | Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có đề xuất đáp ứng yêu cầu | ### Đạt |
|  |  | Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp | ### Không đạt |
| 3.5 | Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì |  |  |
| 3.5.1 | Thời gian bảo hành công trình: Nhà thầu phải cam kết thời gian bảo hành công trình lớn hơn hoặc bằng 12 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng. | - Có đề xuất thời gian bảo hành công trình đáp ứng yêu cầu | ### Đạt |
|  |  | - Không đề xuất hoặc có đề xuất thời gian bảo hành công trình nhưng không đáp ứng yêu cầu | ### Không đạt |
| 4 | Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. |  |  |
| 4.1 | Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP | - Nhà thầu có < 02 hợp đồng đối với gói thầu xây lắp theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP được công khai kết quả thực hiện hợp đồng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn 01 năm (tính từ thời điểm đăng tải kết quả thực hiện hợp đồng đến thời điểm đóng thầu) thuộc một trong các trường hợp sau: - Tiến độ hợp đồng bị chậm tiến độ. - Chất lượng thực hiện hợp đồng không đảm bảo chất lượng. - Vi phạm hợp đồng. - Chấm dứt hợp đồng. Và theo kết quả đánh giá kết quả thực hiện hợp đồng do các đơn vị trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt và được công khai kết quả trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong vòng 01 năm từ khi chủ đầu tư ra quyết định tính đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu (nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh nhà thầu) không có hợp đồng xây lắp trước đó bị đánh giá là “Không đạt”. | ### Đạt |
|  |  | - Nhà thầu có ≥ 02 hợp đồng đối với gói thầu xây lắp theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP được công khai kết quả thực hiện hợp đồng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn 01 năm (tính từ thời điểm đăng tải kết quả thực hiện hợp đồng đến thời điểm đóng thầu) thuộc một trong các trường hợp sau: - Tiến độ hợp đồng bị chậm tiến độ. - Chất lượng thực hiện hợp đồng không đảm bảo chất lượng. - Vi phạm hợp đồng. - Chấm dứt hợp đồng. Hoặc theo kết quả đánh giá kết quả thực hiện hợp đồng do các đơn vị trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt và được công khai kết quả trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong vòng 01 năm từ khi chủ đầu tư ra quyết định tính đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu (nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh nhà thầu) có hợp đồng xây lắp trước đó bị đánh giá là “Không đạt”. | ### Không đạt |
| 5 | Các yếu tố cần thiết khác |  |  |
| 5.1 | Cung cấp bảng chào thầu yêu cầu về thông số kỹ thuật theo yêu cầu tại Mục III, Mục IV thuộc Chương V của E-HSMT | + Nhà thầu cung cấp bảng chào thầu đáp ứng yêu cầu về thông số kỹ thuật tại Mục III, Mục IV thuộc Chương V của E-HSMT. | ### Đạt |
|  |  | + Không chào thầu hoặc có chào thầu bảng yêu cầu về thông số kỹ thuật nhưng không đáp ứng yêu cầu tại Mục III, Mục IV thuộc Chương V của E-HSMT. | ### Không đạt |
|  | Đối với vật tư do Nhà thầu cung cấp: Nhà thầu có hợp đồng nguyên tắc của nhà cung cấp/nhà sản xuất hoặc Nhà thầu có cam kết về chủng loại, nhà cung cấp, nhà sản xuất. | Nhà thầu có hợp đồng nguyên tắc của nhà cung cấp/nhà sản xuất hoặc Nhà thầu có cam kết về chủng loại, nhà cung cấp, nhà sản xuất | ### Đạt |
|  |  | Nhà thầu không có hợp đồng nguyên tắc của nhà cung cấp/nhà sản xuất và Nhà thầu không có cam kết về chủng loại, nhà cung cấp, nhà sản xuất. | ### Không đạt |

Ghi chú:

- Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi tất cả các tiêu chuẩn được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo.