Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

- Giới thiệu về gói thầu

  - Phạm vi công việc của gói thầu:

    - Tên dự án: Đường vào sân vận động xã Châu Pha.

    - Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp III.

    - Địa điểm dự án: xã Châu Pha, thành phố Hồ Chí Minh).

    - Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh, đồng bộ tuyến đường nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, chỉnh trang bộ mặt trung tâm xã, từng bước góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông, gọp phần thúc đẩy sự phát triển theo định hướng phát triển chung của xã Châu Pha

    - Quy mô dự án:

Đầu tư xây dựng dự án Đường vào sân vận động xã Châu Pha với tổng chiều dài tuyến khoảng 371,74m và xây dựng động bộ các hạng mục: nền mặt đường, vỉa hè, bó vỉa, gờ chặn, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải, ống kỹ thuật, hệ thống điện chiếu sáng và cây xanh, hệ thống báo hiệu giao thông, hệ thống cấp nước. Cụ thể như sau:

1.5.1. Quy mô đầu tư xây dựng

- Loại và cấp công trình: Công trình giao thông, cấp III.

- Loại đường: Đường trong đô thị.

- Vận tốc thiết kế : Vtk = 50Km/h.

- Chiều dài tuyến khoảng 371,74.

+ Vị trí đầu tuyến Km0+000: Giao với đường Bà Rịa – Châu Pha – Hắc Dịch.

+ Vị trí cuối tuyến Km0+371,74: Tiếp giáp với phạm vi cầu Bản.

- Quy mô mặt cắt ngang: B(nền) = 3m(vỉa hè) + 7m(mặt đường) + 3m(vỉa hè) = 13m.

1.5.2. Nền mặt đường:

a) Nền đường;

- Căn cứ vào kết quả khảo sát địa chất, nền mặt đường hiện hữu. Phương án thiết kế như sau:

+ Đoạn từ Km0+000 đến Km0+280: Tận dụng nền đường cũ, làm kết cấu áo đường mới phần mở rộng.

+ Đoạn từ Km0+280 đến cuối tuyến: Đào bỏ nền đường cũ thay bằng kết cấu mới.

- Nền đào: Bóc hết lớp đất hữu cơ trên mặt với chiều dày trung bình 0,2m. Phần nền đường làm mới tiến hành đào tới cao độ thấp hơn đáy kết cấu áo đường 30cm tạo mặt bằng lu lèn đạt độ chặt tối thiểu K>=0,95 với sức chiệu tải CBR>=4.

- Nền đắp:

+ Đắp nền đường và lề đường bằng đất đảm bảo độ chặt K>=0,95 với sức chịu tải CBR>=4 tới đáy lớp đất K98; Khối lượng đất đắp K95 sẽ được tận dụng từ nền đường đào nếu thiếu sẽ được mua từ mỏ;

+ Lớp đất đắp trên cùng sát đáy kết cấu áo đường dày 30cm được đắp bằng đất chọn lọc đảm bảo độ chặt K>=0,98 với sức chịu tải CBR>=6.

b) Kết cấu mặt đường:

- Mô đun đàn hồi yêu cầu Eyc>= 120Mpa.

+ Tải trọng trục đơn: 100kN.

+ Áp lực tính toán: P=0,6Mpa.

+ Đường kính vệt bánh xe tương đương: D=33cm.

+ Loại mặt đường: Cao cấp A1.

- Kết cấu áo đường tăng cường (đoạn tận dụng mặt đường cũ từ Km0+000 đến Km0+280) như sau:

+ Bê tông nhưa C12,5 rải nóng: 07cm.

+ Tưới nhựa đường dính bám tiêu chuẩn: 0,5 kg/m2.

+ Bù vênh mặt đường cũ bằng bê tông nhựa C12,5.

+ Tưới nhựa đường dính bám tiêu chuẩn: 0,5 kg/m2.

+ Mặt đường cũ.

- Kết cấu áo đường làm mới, mở rộng (từ trên xuống) như sau:

+ Bê tông nhựa C12,5 rải nóng: 07cm.

+ Tưới nhựa đường thấm bám tiêu chuẩn: 1,0 kg/m2.

+ Lớp cấp phối đá dăm loại I (Dmax = 25mm): 14cm.

+ Lớp cấp phối đá dăm loại I (Dmax = 37,5mm): 14cm.

+ Lớp đất đắp chọn lọc dày 30cm, K>=0,98, đảm bảo E>=50Mpa.

- Xử lý tiếp giáp chống nứt dọc mặt đường tăng cường và mở rộng: Để hạn chế việc nứt dọc mặt đường tại mép đường tăng cường và mở rộng, bố trí tại vị trí tiếp giáp mặt đường cũ và lớp lưới địa kỹ thuật AR-GN rộng 0,95m. Trong đó 47,5cm vào phần mặt đường tăng cường và 47,5cm vào phần mặt đường mở rộng. Lớp lưới địa kỹ thuật AR-GN đặt sát dưới đáy lớp BTN C12,5.

1.5.3. Bó vỉa, vỉa hè, gờ chặn:

a) Kết cấu bó vỉa: bằng BTXM đá 1x2 M250 đạng vát xiên thuận tiện cho xe lên xuống. Chiều rộng bó vỉa 70cm được đổ trên lớp vữa lót M100 dày 2cm.

b) Kết cấu vỉa hè (từ trên xuống): Lát gạch Terrazzo kích thước 40x40x3cm; Lát gạch cho người tàn tật kích thước 40x40x3cm, trên lớp vữa xi măng đệm M100 dày 2cm tạo phẳng; Lớp đá 4x6 kẹp vữa M100 lót móng dày 10cm. Nền đất độ chặt tối thiểu K>=0,95

c) Kết cấu gờ chặn vỉa hè: Bằng BTXM đá 1x2 M200 kích thước (20x30)cm, đặt trên lớp BT đá 2x4 M100 lót móng dày 10cm.

1.5.4. Cây xanh:

- Trồng cây tiểu mộc móng bò tím dọc hai bên vỉa hè khoảng cách trung bình (10-12)m/cây, đường kính thân cây tiêu chuẩn tối thiểu 6cm, cao tối thiểu 3m.

- Hố trồng cây hình vuông, kích thước lọt lòng 1,2m, bề dày thành hố 10cm,

Sâu 20cm bằng BT M200 đá 1x2 đặt trên lớp bê tông lót M100 đá 2x4 dày 10cm, cao độ của hố trồng cây bằng cao độ vỉa hè.

1.5.5. Hệ thống thoát nước mưa:

- Hướng thoát nước: Từ đầu tuyến đến cuối tuyến chảy về mương hiện hữu.

- Công thoát nước mưa: Sử dụng cống BTCT đá 1x2 M300 đúc ly tâm dạng miệng bát với các loại đốt cống L=2m,3m và 4m. Cống thoát nước mưa có đường kính D600mm được bố trí dưới lòng đường phía bên phải tuyến, loại cống có tải trọng H30-XB80.

- Móng cống qua đường: Bằng BT đá 1x2 M150 đổ tại chổ dày 30cm đặt trên lớp đệm bằng bê tông đá 2x4 M100 dày 10cm, mối nối bằng joint cao su + vữa xi măng M100, trên lưng cống có lớp bê tông gia cố đá 1x2 M200 dày 15cm và rộng 20cm.

- Hố thu nước dạng thu đứng bằng BT đá 1x2 M250 kích thước (1,1x0,7)m thành dày 15cm trên đậy tấm gang lỗ. Giếng thu nước được bố trí nằm dưới mặt đường.

- Giếng thăm được làm bằng bê tông đá 1x2 M250 đổ tại chổ, đáy giếng thăm được lót bằng bê tông đá 2x4 M100 dày 10cm. Bố trí bậc lên xuống bằng thép D16mm (sơn chống rỉ).

- Nắp đậy giếng ở vỉa hè bằng tấm đan BTCT đá 1x2 M250, dưới mặt đường bằng nắp gang cầu GVD 90 (chịu tải trọng >400kN).

1.5.6. Hệ thống thoát nước thải:

- Hướng thoát nước: Từ đầu tuyến chảy về vị trí giao đường quy hoạch nằm ở giữa tuyến rồi đấu nối tạm vào hệ thống thoát nước mưa.

- Công thoát nước thải: Sử dụng cống BTCT đá 1x2 M300 đúc ly tâm dạng miệng bát với các loại đốt cống L=2m,3m và 4m. Cống thoát nước thải có đường kính D300mm được bố trí dọc hai bên tuyến đường và bố trí dọc 2 bên vỉa hè bố trí ống PVC D140 thu nước thải từ trong các nhà dân.

+ Cống dưới vỉa hè sử dụng cống BTCT đúc ly tâm M300 tải trọng H10-XB60 đặt trên gối cống lót đá 4x6 đệm cát dày 10cm, mối nối bằng joint cao su + vữa xi măng M100.

+ Cống dưới mặt đường sử dụng cống BTCT đúc ly tâm M300 có tải trọng H30-XB80 đặt trên móng bê tông đá 1x2 M200 đổ tại chỗ dày 30cm được lót bằng lớp bê tông đá 2x4 M100 dày 10cm, mối nối bằng joint cao su + vữa xi măng M100; trên lưng cống có lớp bê tông gia cố đá 1x2 M200 dày 20cm.

- Hố ga thoát nước thải: giếng thu nước bằng bê tông đá 1x2 M200, lót móng hố bằng bê tông đá 2x4 M100 dày 10cm. Nắp đậy giếng ở vỉa hè bằng tấm đan BTCT đá 1x2 M250.

1.5.7. Hệ thống chiếu sáng:

- Nguồn điện dự kiến đấu nối hệ thống lưới điện hạ thế hiện hữu.

- Hệ thống đèn chiếu sáng được bố trí trên vỉa hè phía bên phải tuyến (hướng từ đầu tuyến đến cuối tuyến) với khoảng cách trung bình 35m/trụ, tổng số 11 trụ;

- Trụ đèn và cần đèn: Sử dụng trụ thép tròn côn cao 8m, dày 4mm, có đường kính ngoại tiếp đáy là 176mm, đường kính ngoại tiếp định là D60mm, trụ được mạ kẽm nhúng nóng (chiều dày mạ kẽm >=80µm), cần đèn đơn cao 1m, vươn xa 1,5m, dày 3mm, góc nghiêng cần đèn 5 độ.

- Sử dụng loại bóng đèn LED tiết kiệm năng lượng công suất 70W-220V.

- Cáp ngầm chiếu sáng được lựa chọn cho phù hợp với công suất đèn LED và được luồn vào ống nhựa xoắn HDPE D50/40 chôn ngầm trong đất. Sử dụng các loại cáp sau:

+ Cáp ngầm CXV/DSTA 3x10mm2 nối nguồn giữa các trụ đèn chiếu sáng.

+ Cáp đồng trần 10mm2 chạy dọc tuyến và kết nối với hệ thống tiếp địa tại trụ đèn và tủ điện chiếu sáng để tăng cường khả năng nối đất an toàn cho hệ thống chiếu sáng công cộng lắp mới.

+ Cáp CVV/DSTA 3x2,5mm2 lắp bên trong trụ đèn nối từ hộp đấu dây lên bộ đèn.

- Tủ điều khiển chiếu sáng: hệ thống chiếu sáng được điều khiển bởi tủ tự động lắp mới. Tủ điều khiển có bộ LOGO! 230RC lập trình (PLC-CS-50A) với nhiều chế độ hoạt động đóng mở đèn. Vỏ tủ bằng Composite, móng trụ bằng BT đá 1x2 M250. Vỏ tủ được liên kết với móng bằng 4 bu lông M16, dài 0,4m.

- Móng trụ sử dụng móng cột BT M250 đá 1x2 đúc sẵn kích thước 0,5x0,5x1,1m đặt ngầm dưới đất trên lớp BT đá 2x4 M100, kích thước phần cổ móng nhô cao hơn mặt vỉa hè (0,38x0,38x0,05)m. Sử dụng bộ khung bu lông móng làm cốt thép bằng sắt tròn D24 dài 1,150mm, đầu bu lông (phần ren) được mạ kẽm dài 100m, cốt đai sắt tròn D10.

1.5.8. Hệ thống ống kỹ thuật:

- Hệ thống ống cáp ngầm được đầu tư đồng bộ cả hai bên vỉa hè, trong đó lắp đặt 2 ống HDPE gân xoắn D130/100 để luồn cáp hạ thế, lắp đặt 2 ống nhựa PVC D110/100 để luồn cáp thông tin.

Bên cạnh tuyến ống cáp ngầm chính đầu tư lắp đặt thêm hệ thống ống HDPE gân xoắn D50/40 đi 1 nhà 1 ống đến sát ranh nhà thì dừng lại để luồn cáp từ tủ điện phân phối vào nhà dân. Lắp đặt hệ thống ống uPVC D56 và co sừng uPVC D56 chia vào từng hộ dân để kết nối từ bệ tập điểm tới nhà dân.

- Hệ thống hố ga kỹ thuật:

+ Dọc theo tuyến ống cáp khoảng cách trung bình 200m bố trí 01 hố ga kỹ thuật KT(200x120xh)cm bằng bê tông M200, đá 1x2 thành dày 20cm được thi công đổ tại chỗ trên lớp bê tông lót M100, đá 2x4. Các tấm đan bằng BTCT M250, đá 1x2 được đúc sẵn và lắp ghép. Tấm đan gia cố thép góc L140x50x5mm mạ kẽm nhúng nóng và thiết kế đai sắt để thuận lợi trong quá trình bảo dưỡng sửa chữa.

+ Xây dựng bệ móng tủ điện phân phối bằng bê tông đá 1x2 M200 để lắp đặt tủ và chia điện vào từng nhà hộ dân 2 bên tuyến.

+ Hố ga viễn thông: Dọc theo tuyến ống cáp khoảng cách trung bình 50m bố trí 1 hố ga viễn thông với kích thước (146x98x146)cm. Kết cấu bằng BT đá 1x2 M200 được thi công đổ tại chổ. Các tấm đan bằng BTCT đá 1x2 M250 được đúc sẵn và lắp ghép, trên bề mặt tấm đan được lát gạch Terrazzo. Tấm đan gia cố thép góc L140x50x5mm mạ kẽm nhúng nóng và thiết kế đai sắt để thuận lợi trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa.

1.5.9. Hệ thống báo hiệu an toàn giao thông: Sơn phân làn và các loại biển báo hiệu giao thông và đèn tín hiệu giao thông trên tuyến đường được bố trí tuân thủ theo quy chuẩn QCVN 41:2024/BGTVT, TCVN 7887:2018 – Tiêu chuẩn quốc gia về Sơn tín hiệu giao thông – Vật liệu kẻ đường phản quang nhiệt dẻo – yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, thi công và nghiệm thu.

(Chi tiết theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt).

# Thời hạn hoàn thành: 360 ngày.

- Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Tiến độ thi công yêu cầu: 360 ngày.

Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành.

| STT | Hạng mục công trình | Ngày bắt đầu | Ngày hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật: Nhà thầu nghiên cứu và căn cứ vào tập chỉ dẫn kỹ thuật do Đơn vị tư vấn thiết kế lập ban hành kèm theo tập thiết kế bản vẽ thi công được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:

- Các quy trình, quy phạm như trong Hồ sơ thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở dự án Đường vào sân vận động xã Châu Pha (kèm theo E-HSMT).

- Trong quá trình thi công, nghiệm thu công trình cần áp dụng quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt, các quy trình, quy phạm khác có liên quan và chỉ dẫn kỹ thuật chi tiết cho công trình, gói thầu được phát hành kèm theo E-HSMT do đơn vị tư vấn thiết kế lập được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:

Yêu cầu chung:

- Nhà thầu phải thi công, hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào trong công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các qui trình, qui phạm được quy định trong Hồ sơ thiết kế, hồ sơ mời thầu cũng như phù hợp với các điều kiện riêng của công trình và theo sự chỉ dẫn của cán bộ giám sát.

Bắt đầu thi công:

- Ngày bắt đầu thi công được coi như ngày bắt đầu có hiệu lực của hợp đồng để tính tổng thời gian hoàn thành công trình theo hồ sơ dự thầu và được ghi trong thông báo trúng thầu. Nhà thầu phải khởi công công trình trong vòng 07 ngày sau khi có lệnh khởi công của chủ đầu tư.

Bảo đảm chất lượng công trình:

- Nhà thầu phải đảm bảo chất lượng các công tác xây lắp của công trình, các kích thước hình học, chất lượng của vật liệu xây dựng, các kết cấu gia công sẵn, công tác hoàn thiện toàn bộ chất lượng công việc này được đảm bảo bằng các chứng chỉ của nhà sản xuất, chứng chỉ thí nghiệm, chứng chỉ nghiệm thu, bản vẽ hoàn công công trình.

- Nhà thầu phải làm tốt công tác thí nghiệm cần thiết đảm bảo chất lượng công trình, thể hiện đầy đủ trong nhật ký theo dõi chất lượng công trình.

- Nhà thầu không được phép tự ý thay đổi các loại vật liệu và qui cách kỹ thuật nêu trong bản vẽ thiết kế cũng như đã nêu trong bảng giá dự thầu. Mọi sự thay đổi phải được sự chấp thuận của cơ quan thiết kế và bên mời thầu bằng văn bản chính thức.

- Đối với các phần công trình khuất phải có biên bản nghiệm thu trước khi che khuất.

Thời hạn hoàn thành và tiến độ thi công:

- Thời hạn hoàn thành là một tiêu chuẩn xét thầu. Do vậy nhà thầu phải hoàn thành công trình đúng thời hạn.Thời hạn hoàn thành công trình được ghi trong đơn dự thầu như là một văn bản pháp lý chính thức và được bên mời thầu chấp thuận ghi trong thông báo trúng thầu.

- Tiến độ thi công: Thời gian hoàn thành công trình tính từ lúc khởi công đến khi kết thúc hoàn thành toàn bộ các hạng mục công trình cho phép là 360 ngày. Chậm nhất là 07 ngày sau khi có thông báo trúng thầu nhà thầu phải trình nộp tiến độ thi công chi tiết thay cho tiến độ dự kiến cho bên mời thầu.

- Sửa đổi tiến độ thi công: Vào bất cứ lúc nào nếu giám sát kỹ thuật nhận thấy tiến độ thi công thực tế của công trình không phù hợp với tiến độ thi công đã xác định thì giám sát yêu cầu nhà thầu phải đưa ra tiến độ thi công sửa đổi bổ sung cần thiết để đảm bảo thi công công trình đúng thời hạn của hợp đồng.

Định vị và vạch tuyến:

Nhà thầu chịu trách nhiệm:

- Định vị chính xác công trình dựa trên các cọc mốc, cọc tim do chủ đầu tư giao. Hiệu chỉnh vị trí, cao độ, tuyến, kích thước cho phù hợp với toàn bộ công trình. Cung cấp toàn bộ thiết bị lao động, phụ kiện cần thiết liên quan đến trách nhiệm nêu trên.

- Trong quá trình thi công nếu xuất hiện bất kỳ những sai lệch nào về vị trí, cao độ, tuyến, hoặc kích thước của phần công trình bất kỳ thì nhà thầu phải khắc phục ngay những sai lệch đó theo yêu cầu của giám sát kỹ thuật công trình bằng chi phí của mình, trừ khi những sai lệch này là do cung cấp sai số liệu.

- Việc kiểm tra công tác định vị của giám sát kỹ thuật công trình không làm thay đổi trách nhiệm của nhà thầu về độ chính xác của công tác định vị. Do đó nhà thầu phải bảo vệ toàn bộ các cọc dấu, cọc mốc và vị trí sử dụng được trong khi định vị công trình. Nhà thầu có trách nhiệm bố trí thêm các cọc mốc phụ cần thiết cho việc thi công. Nhà thầu phải đảm bảo thường xuyên có bộ phận trắc đạc công trình tại công trường để theo dõi kiểm tra tim, cọc mốc công trình vào bất kỳ lúc nào trong suốt quá trình thi công.

An toàn, an ninh bảo vệ môi trường:

Trong suốt quá trình thi công và sửa chữa những sai sót thi công, nhà thầu phải:

- Quan tâm đầy đủ đến an toàn của người làm việc trên công trường và bảo vệ công trình, khi chưa bàn giao đưa vào sử dụng.

- Cung cấp và bảo vệ hệ thống bảo vệ rào tạm, hệ thống theo dõi cho an ninh công trình.

- Áp dụng toàn bộ các biện pháp hợp lý để bảo vệ môi trường thi công, không làm ảnh hưởng đến các hoạt động công cộng và các cá nhân khác do biện pháp thi công của nhà thầu gây ra.

Bảo hiểm công trình:

- Nhà thầu phải mua bảo hiểm vật tư, thiết bị, nhà xưởng phục vụ thi công, bảo hiểm tai nạn đối với người lao động, bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba. Phí bảo hiểm tính vào chi phí sản xuất của nhà thầu.

- Bên mời thầu không chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan tới bảo hiểm của nhà thầu.

Sửa chữa hư hỏng: Nhà thầu phải tiến hành sửa chữa mọi hư hỏng và bồi thường mọi thiệt hại do việc thi công gây ra bằng chi phí của mình. Trong trường hợp gây ra do kiểm định chất lượng và phải thiết kế sửa chữa bổ sung thì những chi phí này do nhà thầu chịu. Việc sửa chữa này không được tính để kéo dài thời gian thi công.

Những trở ngại hay điều kiện bất lợi phát sinh: Trong quá trình thi công công trình, nếu nhà thầu gặp phải những trở ngại hay điều kiện bất lợi khác tại công trường mà theo quan điểm của nhà thầu những trở ngại đó không thể lường trước được dù là nhà thầu có kinh nghiệm thực hiện, thì nhà thầu phải thông báo ngay cho giám sát kỹ thuật biết vấn đề đó và gửi văn bản báo cáo cho bên mời thầu. Sau khi nhận được thông báo bên mời thầu sẽ tham khảo ý kiến giám sát kỹ thuật và tổ chức thiết kế để xác định công việc phát sinh do gặp phải những trở ngại đó. Khoản phát sinh này được thanh toán cho nhà thầu từ khoản dự phòng nếu được bên mời thầu xác định là hợp lý nhưng đồng thời phải được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Bảo quản công trình: Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về bảo quản công trình, vật liệu, thiết bị kể từ ngày khởi công tới ngày tổng nghiệm thu bàn giao công trình.

Bảo hành công trình:

- Thời gian bảo hành công trình được tính kể từ khi các bên ký biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình, hạng mục công trình đưa vào khai thác, sử dụng theo quy định. Thời gian bảo hành và mức tiền bảo đảm bảo hành công trình tương ứng 12 tháng và 5% giá trị hợp đồng.

- Thời gian bảo hành đối với các thiết bị công trình, thiết bị công nghệ được xác định theo nội dung thỏa thuận trong hợp đồng xây dựng giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu thi công nhưng không ngắn hơn thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất và được tính kể từ khi hoàn thành công tác lắp đặt thiết bị, vận hành thử nghiệm và được nghiệm thu hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng theo quy định.

- Trong thời gian bảo hành công trình, Nhà thầu thi công xây dựng công trình có trách nhiệm khẩn trương sửa chữa, khắc phục triệt để các hư hỏng, khiếm khuyết của công trình phát sinh do lỗi của Nhà thầu gây ra trong vòng hai mươi mốt (21) ngày kể từ ngày nhận được thông báo yêu cầu bảo hành của Chủ đầu tư và phải chịu mọi chi phí liên quan đến thực hiện bảo hành; trong khoảng thời gian này, nếu Nhà thầu không tiến hành bảo hành hoặc chậm trễ trong việc thực hiện bảo hành thì Chủ đầu tư có quyền sử dụng tiền bảo đảm bảo hành để ký hợp đồng với các đơn vị khác thực hiện sửa chữa, khắc phục.

- Sau khi kết thúc thời gian bảo hành, Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm lập báo cáo hoàn thành công tác bảo hành gửi Chủ đầu tư để được xác nhận hoàn thành bảo hành công trình (chỉ được xác nhận sau khi Chủ đầu tư và Cơ quan quản lý, khai thác sử dụng công trình kiểm tra thực tế công trình vẫn đạt yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo chất lượng) và được giải phóng bảo lãnh hoặc hoàn trả lại tiền bảo đảm bảo hành.

- Sau khi kết thúc thời gian bảo hành, nếu công trình xảy ra hư hỏng, khiếm khuyết về chất lượng do lỗi của mình gây ra, Nhà thầu thi công xây dựng và các Nhà thầu khác có liên quan  vẫn phải chịu trách nhiệm về chất lượng công trình và khắc phục các hư hỏng, khiếm khuyết của công trình tương ứng với phần công việc do mình thực hiện theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, tùy theo mức độ vi phạm, các Nhà thầu sẽ bị xử lý theo quy định.

Giám sát kỹ thuật công trình: Có trách nhiệm và được quyền bất kỳ lúc nào cũng tiếp cận các vị trí thi công để kiểm tra công tác của nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ giám sát kỹ thuật công trình trong công tác trên.

Vật liệu: Toàn bộ vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm sản xuất chỉ được đưa vào công trình sau khi có văn bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật công trình. Mọi vật liệu thiết bị bán thành phẩm không được giám sát kỹ thuật chấp thuận phải chuyển khỏi phạm vi công trường.

Xử lý thay đổi thiết kế tại hiện trường: Khi phát hiện những bất hợp lý trong thiết kế thi công có thể gây tổn hại đến công trình hoặc giây thiệt hại vật chất cho chủ đầu tư thì nhà thầu phải báo cáo bằng văn bản cho giám sát kỹ thuật công trình và bên mời thầu biết để thông báo cho tổ chức thiết kế có biện pháp xử lý.

Nguồn vật tư: Mọi vật tư thay thế chất lượng tương đương phải có nguồn gốc, chứng chỉ của nhà sản xuất và phải được chủ đầu tư cho phép bằng văn bản mới được đưa vào công trường.

Quy trình nghiệm thu: Các phần khuất của công trình trước khi lấp phải có biên bản nghiệm thu và bản vẽ hoàn công của công trình khuất đã hoàn thành. Nếu nhà thầu không chịu tuân theo những qui định trên thì mọi tổn thất do phục hồi công trình ở hiện trạng cũ do nhà thầu chịu.

Bất khả kháng:

- Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình hoãn công tác thi công, không được đòi bồi thường thiệt hại theo yêu cầu của giám sát kỹ thuật công trình và chủ đầu tư trong một số trường hợp sau đây:

+ Do an ninh và an toàn bảo vệ môi trường.

+ Do nguyên nhân thời tiết khí hậu.

Quy trình nghiệm thu và hoàn công:

- Toàn bộ những bộ phận công tác và công trình mà nhà thầu hoàn thành trên công trường sẽ được nghiệm thu theo điều lệ quản lý chất lượng công trình xây dựng hiện hành. Thủ tục nghiệm thu sẽ được tiến hành đối với vật liệu, thiết bị công tác xây dựng, lắp đặt, đất đào đắp, công tác hoàn thiện, kích thước hình học của các chi tiết, ...

- Nhà thầu phải hoàn thành hồ sơ nghiệm thu bao gồm các chứng chỉ chứa đựng các yêu cầu nêu trên theo điều kiện cụ thể của công trình.

- Nhà thầu phải hoàn thành bản vẽ hoàn công tất cả các phần việc của công trình xây dựng.

- Biên bản nghiệm thu cuối cùng sẽ được cấp cho nhà thầu sau khi toàn bộ công việc của hạng mục, công trình đã hoàn thành, thoả mãn các điều kiện thử nghiệm bàn giao.

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử):

Mức độ đáp ứng về vật tư, thiết bị xây lắp: hồ sơ trình bày đầy đủ các loại vật tư, thiết bị xây lắp công trình theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu; ghi rõ quy cách, xuất xứ vật tư, nhãn hiệu thiết bị, sản phẩm của nhà sản xuất có uy tín, chất lượng ổn định trên thị trường. Nếu có thiếu sót (thiếu sót chủng loại yêu cầu hoặc nơi sản xuất) thì không đạt hoặc loại hồ sơ nếu nhà thầu dự thầu loại vật tư không đạt yêu cầu kỹ thuật chất lượng.

Vật tư xây dựng, các thiết bị cung ứng để xây lắp công trình phải đảm bảo chất lượng, quy cách đúng theo thiết kế được duyệt, khi cần thử mẫu nhà thầu phải thử mẫu, chi phí thử mẫu do nhà thầu chi trả.

Trường hợp cần thiết phải đưa vào công trình một số vật tư khác mẫu đã quy định thì nhà thầu phải thử mẫu, đưa kết quả thử mẫu cho chủ đầu tư để quyết định, chi phí thử mẫu do nhà thầu chi trả.

Hướng dẫn: căn cứ thiết kế bản vẽ thi công và các yêu cầu của hồ sơ mời thầu, các nhà thầu lập bảng quy cách chủng loại vật tư dự thầu theo các loại vật tư như bảng sau và phải nêu rõ chủng loại, nhãn hiệu vật tư sẽ sử dụng cho công trình (ghi rõ nguồn gốc sản xuất - không ghi chung chung) để làm cơ sở đánh giá hồ sơ dự thầu và thương thảo hợp đồng khi trúng thầu).

| STT | TÊN VẬT TƯ | TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT YÊU CẦU | NHÃN HIỆU(LOẠI)/ NGUỒN GỐC XUẤT XỨ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bê tông nhựa chặt (loại BTNC12,5) | Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và các tiêu chuẩn quy chuẩn hiện hành | Nhà thầu phải đề xuất để dự thầu: |
|  | Cấp phối đá dăm | Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và các tiêu chuẩn quy chuẩn hiện hành | Nhà thầu phải đề xuất để dự thầu: |
|  | Cát xây dựng các loại | Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và các tiêu chuẩn quy chuẩn hiện hành | Nhà thầu phải đề xuất để dự thầu: |
|  | Đá xây dựng các loại | Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và các tiêu chuẩn quy chuẩn hiện hành | Nhà thầu phải đề xuất để dự thầu: |
|  | Nhựa bitum | Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và các tiêu chuẩn quy chuẩn hiện hành | Nhà thầu phải đề xuất để dự thầu: |
|  | Lưới địa kỹ thuật | Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và các tiêu chuẩn quy chuẩn hiện hành | Nhà thầu phải đề xuất để dự thầu: |
|  | Gạch Terrazzo | Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và các tiêu chuẩn quy chuẩn hiện hành | Nhà thầu phải đề xuất để dự thầu: |
|  | Thép tròn xây dựng các loại | Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và các tiêu chuẩn quy chuẩn hiện hành | Nhà thầu phải đề xuất để dự thầu: |
|  | Xi măng | Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và các tiêu chuẩn quy chuẩn hiện hành | Nhà thầu phải đề xuất để dự thầu: |
|  | Tấm gang lỗ thu nước KT(860x430)mm + khung gang | Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và các tiêu chuẩn quy chuẩn hiện hành | Nhà thầu phải đề xuất để dự thầu: |
|  | Cống tròn BTCT các loại | Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và các tiêu chuẩn quy chuẩn hiện hành | Nhà thầu phải đề xuất để dự thầu: |
|  | Ống HDPE, uPVC, PVC các loại | Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và các tiêu chuẩn quy chuẩn hiện hành | Nhà thầu phải đề xuất để dự thầu: |
|  | Nắp gang tải trọng 400KN | Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và các tiêu chuẩn quy chuẩn hiện hành | Nhà thầu phải đề xuất để dự thầu: |
|  | Bộ đèn Led 70W/220V | Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và các tiêu chuẩn quy chuẩn hiện hành | Nhà thầu phải đề xuất để dự thầu: |
|  | Cột đèn cần đèn chiếu sáng | Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và các tiêu chuẩn quy chuẩn hiện hành | Nhà thầu phải đề xuất để dự thầu: |
|  | Dây dẫn điện các loại | Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và các tiêu chuẩn quy chuẩn hiện hành | Nhà thầu phải đề xuất để dự thầu: |

Nhà thầu phải đề xuất loại vật tư chính để dự thầu bao gồm các nội dung gồm:

Nhãn hiệu (hãng sản xuất), nguồn gốc xuất xứ, ..Trường hợp nhà thầu không đề xuất hoặc đề xuất nhiều loại có nguồn gốc không hợp lệ, không có thông số kỹ thuật hoặc thông số kỹ thuật không đúng với hồ sơ thiết kế hoặc các quy định hiện hành, đề xuất 1 loại vật liệu nhưng có nhiều hãng sản xuất nhưng chất lượng không tương đương gây bất lợi cho Chủ đầu tư trong quá trình thương thảo hoàn thiện hợp đồng, quản lý chất lượng thi công,… thì coi như nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về đề xuất vật liệu cho gói thầu này.

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt: Đảm bảo theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt và chỉ dẫn kỹ thuật thi công (xem hồ sơ thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật thi công kèm theo).

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn: Các thiết bị, vật tư, máy móc sử dụng trong công tác thi công phải được vận hành thử nghiệm và đăng kiểm, chứng nhận theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có): Nhà thầu phải có các biện pháp phòng chống cháy nổ cho khu vực tập kết thiết bị và lán trại như: Trang bị bình chữa cháy, không để những vật dễ cháy nổ như xăng, dầu … gần khu vực đông dân cư, khu vực đông người qua lại …

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường: Trong suốt quá trình thi công và sửa chữa những sai sót thi công, nhà thầu phải:

- Quan tâm đầy đủ đến an toàn của người làm việc trên công trường và bảo vệ công trình, khi chưa bàn giao đưa vào sử dụng.

- Cung cấp và bảo vệ hệ thống bảo vệ rào tạm, hệ thống theo dõi cho an ninh công trình.

- Áp dụng toàn bộ các biện pháp hợp lý để bảo vệ môi trường thi công, không làm ảnh hưởng đến các hoạt động công cộng và các cá nhân khác do biện pháp thi công của nhà thầu gây ra.

8. Yêu cầu về an toàn lao động;

- Nhà thầu phải tập huấn an toàn lao động cho toàn bộ công nhân tham gia thi công phù hợp với từng hạng mục thi công, cung cấp bảo hộ lao động phù hợp.

- Nhà thầu phải có các biện pháp để đảm bảo an toàn, tính mạng cho người và tài sản trên công trường trong suốt quá trình thi công.

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công;

- Nhà thầu căn cứ quy mô tính chất từng hạng mục, dây chuyền công nghệ của mình mà huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công cho phù hợp.

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục;

- Theo đúng quy định kỹ thuật thi công hiện hành và hồ sơ thiết kế được duyệt.

- Tất cả các công việc trước khi triển khai thi công đại trà nhà thầu phải tiến hành thi công thử nghiệm để khẳng định các xe máy thiết bị thi công, dây chuyền công nghệ thi công, trình tự thi công của nhà thầu đảm bảo tạo ra sản phẩm đúng theo yêu cầu thiết kế. Kinh phí do nhà thầu chịu.

*/ Nhà thầu phải tự tổ chức khảo sát hiện trường công trình để đưa ra biện pháp tổ chức thi công cho phù hợp với hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và các quy định hiện hành có liên quan.

11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu;

- Nhà thầu phải lập bộ phận giám sát chất lượng thi công, nhân sự cho bộ phận giám sát phải đáp ứng yêu cầu của theo quy đi.

- Có phòng thí nghiệm tại hiện trường để kiểm tra, thí nghiệm phục vụ công tác thi công và nghiệm thu hoặc thuê một đơn vị có năng lực thực hiện.

IV. Các bản vẽ: Các bản vẽ thiết kế được phát hành cùng E-HSMT.

Ghi chú: Giá gói thầu đang tính theo thuế suất VAT là 10%.