# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu:

- Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Gia Lai học kỳ I năm học 2025-2026 và bổ sung học kỳ II năm học 2024-2025.

- Địa điểm thực hiện gói thầu:

+ Điểm kho ĐK1.KV11 - Kho Dự trữ Gia Lai 1 (Địa chỉ: Thôn Hàm Rồng, xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai): 776,150 tấn

+ Điểm kho ĐK4.KV11 - Kho Dự trữ Bình Nghi (Địa chỉ: Thôn Thủ Thiện Hạ, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai): 504,650 tấn

+ Điểm kho ĐK6.KV11 - Kho Dự trữ Quy Nhơn (Địa chỉ: Phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai): 486,870 tấn

- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày

2. Mục tiêu công việc:

- Hàng hoá vận chuyển: 1.767,670 tấn gạo dự trữ quốc gia loại 15% tấm, xuất xứ trong nước được xay xát từ thóc thu hoạch vụ Đông Xuân năm 2024 tại Nam Bộ (Gạo đóng bao tịnh 50kg/bao).

- Nhà thầu nhận gạo DTQG trên phương tiện vận chuyển tại cửa kho DTQG, thực hiện vận chuyển từ các Điểm kho Dự trữ thuộc Chi cục DTNN khu vực XI đến giao tại trung tâm hành chính cấp xã (xã, phường)  thuộc tỉnh Gia Lai để hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2025-2026 và bổ sung học kỳ II năm học 2024-2025 theo Quyết định phân bổ của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

- Yêu cầu: Đảm bảo đúng thời gian theo quy định của lịch giao nhận do Chi cục DTNN khu vực XI cung cấp (kể cả thứ 7, chủ nhật, ngày nghỉ Lễ); đúng địa điểm; đảm bảo an toàn về số lượng và chất lượng trong quá trình vận chuyển, giao nhận.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

3.1. Yêu cầu về nhà thầu

- Nhà thầu hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường bộ có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

- Đảm bảo đủ xe để vận chuyển gạo DTQG theo tiến độ giao nhận từ các Điểm kho dự trữ thuộc Chi cục DTNN khu vực XI đến trung tâm trung tâm các đơn vị hành chính cấp xã (xã, phường) thuộc tỉnh Gia Lai.

- Bố trí nhân lực, kiểm tra số lượng gạo cần vận chuyển tại các Điểm kho dự trữ thuộc Chi cục DTNN khu vực XI, đồng thời phối hợp với công chức của các Điểm kho dự trữ thuộc Chi cục DTNN khu vực XI trong quá trình vận chuyển và giao hàng, đảm bảo an toàn.

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn giao thông do phương tiện, người lái phương tiện gây ra. Mọi sự cố về an toàn giao thông, an toàn phương tiện dẫn đến ảnh hưởng tiến độ giao hàng, suy giảm phẩm chất hàng hoá, thiếu hụt, mất mát hàng hóa thì phải tự chịu trách nhiệm xử lý. Trong quá trình vận chuyển nếu bao gạo bị bẩn, rách vỡ, ẩm ướt hoặc số lượng, chất lượng gạo bị suy giảm thì Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm bồi hoàn 100% bằng hiện vật có chất lượng tương đương với chất lượng gạo DTQG và được bên nhận hàng và Chi cục DTNN khu vực XI chấp nhận trong thời gian không quá 05 ngày kể từ ngày bị tổn thất.

3.2. Yêu cầu về phương tiện vận chuyển và tài xế:

- Phương tiện vận chuyển phải đảm bảo đầy đủ giấy tờ, đủ điều kiện xe lưu hành theo quy định của pháp luật.

- Xe phải đảm bảo các điều kiện an toàn vận chuyển hàng hóa: được vệ sinh sạch sẽ ; Mui xe phải có bạt che chắn mưa và được chằng buộc chắc chắn, đảm bảo khi trời mưa gạo không bị ướt ; Thùng xe phải được vệ sinh sạch sẽ, khô ráo, không dính dầu mỡ, hóa chất và có bạt chèn lót để không làm bẩn, rách vỡ bao trong quá trình vận chuyển.

- Xe không chở gạo chung với hóa chất và các loại hàng hóa khác để không làm ảnh hưởng đến chất lượng gạo.

- Tài xế phải tuân thủ quy định pháp luật về an toàn giao thông đường bộ trong suốt quá trình vận chuyển hàng hóa khi lưu thông trên đường.

3.3. Yêu cầu về bảo hiểm hàng hóa:

- Nhà thầu chịu trách nhiệm mua bảo hiểm hàng hóa trước thời điểm vận chuyển, giao nhận hàng hóa (trong đó người thụ hưởng là Chi cục DTNN khu vực XI) để bù đắp những mất mát, tổn thất bất thường trong quá trình vận chuyển và giao hàng theo quy định của pháp luật.

- Khi xảy ra rủi ro trong quá trình vận chuyển phải thông báo ngay cho bên Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển và Chi cục DTNN khu vực XI về thời gian, địa điểm, tình trạng của hàng hóa bị thiệt hại. Kịp thời chụp ảnh, quay video hiện trường, liên hệ phối hợp với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để giải quyết, lưu giữ các biên bản, tài liệu làm căn cứ xác định nguyên nhân, trách nhiệm đối với thiệt hại về tài sản, hàng hóa (không được phát tán, chia sẻ ảnh, tài liệu, video trên các phương tiện thông tin và người không có trách nhiệm khi chưa có kết luận điều tra chính thức của cơ quan chức năng).

3.4. Yêu cầu về phạm vi, thời gian và tiến độ:

- Số lượng, địa điểm nhận, giao gạo cụ thể như sau:

| STT | Nơi xuất gạo | Nơi giao gạo | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (tấn) |
| I | ĐK1.KV11 |  | 776,150 |
| 1 | ĐK1.KV11 | Trung tâm UBND Xã Chư Prông | 47,625 |
| 2 | ĐK1.KV11 | Trung tâm UBND Xã Bàu Cạn | 14,025 |
| 3 | ĐK1.KV11 | Trung tâm UBND Xã Ia Boòng | 0,900 |
| 4 | ĐK1.KV11 | Trung tâm UBND Xã Ia Lâu | 0,525 |
| 5 | ĐK1.KV11 | Trung tâm UBND Xã Ia Pia | 15,300 |
| 6 | ĐK1.KV11 | Trung tâm UBND Xã Ia Tôr | 0,300 |
| 7 | ĐK1.KV11 | Trung tâm UBND Xã Ia Púch | 1,200 |
| 8 | ĐK1.KV11 | Trung tâm UBND Xã Ia Mơ | 0,075 |
| 9 | ĐK1.KV11 | Trung tâm UBND Xã Chư Pưh | 27,990 |
| 10 | ĐK1.KV11 | Trung tâm UBND Xã Ia Le | 1,650 |
| 11 | ĐK1.KV11 | Trung tâm UBND Xã Ia Hrú | 5,850 |
| 12 | ĐK1.KV11 | Trung tâm UBND Phường Pleiku | 0,375 |
| 13 | ĐK1.KV11 | Trung tâm UBND Phường Hội Phú | 1,950 |
| 14 | ĐK1.KV11 | Trung tâm UBND Phường Thống Nhất | 61,575 |
| 15 | ĐK1.KV11 | Trung tâm UBND Phường Diên Hồng | 22,575 |
| 16 | ĐK1.KV11 | Trung tâm UBND Xã Biển Hồ | 6,535 |
| 17 | ĐK1.KV11 | Trung tâm UBND Xã Ia Ly | 13,050 |
| 18 | ĐK1.KV11 | Trung tâm UBND Xã Chư Păh | 23,625 |
| 19 | ĐK1.KV11 | Trung tâm UBND Xã Ia Khươl | 12,000 |
| 20 | ĐK1.KV11 | Trung tâm UBND Xã Chư Sê | 30,390 |
| 21 | ĐK1.KV11 | Trung tâm UBND Xã Bờ Ngoong | 16,650 |
| 22 | ĐK1.KV11 | Trung tâm UBND Xã Ia Ko | 11,850 |
| 23 | ĐK1.KV11 | Trung tâm UBND Xã Albá | 23,100 |
| 24 | ĐK1.KV11 | Trung tâm UBND Xã Đak Đoa | 25,845 |
| 25 | ĐK1.KV11 | Trung tâm UBND Xã Kon Gang | 14,025 |
| 26 | ĐK1.KV11 | Trung tâm UBND Xã Ia Băng | 10,380 |
| 27 | ĐK1.KV11 | Trung tâm UBND Xã Kdang | 20,910 |
| 28 | ĐK1.KV11 | Trung tâm UBND Xã Đăk Sơmei | 24,210 |
| 29 | ĐK1.KV11 | Trung tâm UBND Xã Mang Yang | 61,380 |
| 30 | ĐK1.KV11 | Trung tâm UBND Xã Lơ Pang | 55,125 |
| 31 | ĐK1.KV11 | Trung tâm UBND Xã Kon Chiêng | 17,625 |
| 32 | ĐK1.KV11 | Trung tâm UBND Xã Hra | 3,675 |
| 33 | ĐK1.KV11 | Trung tâm UBND Xã Ayun | 4,575 |
| 34 | ĐK1.KV11 | Trung tâm UBND Xã Ia Grai | 24,075 |
| 35 | ĐK1.KV11 | Trung tâm UBND Xã Ia Krái | 25,950 |
| 36 | ĐK1.KV11 | Trung tâm UBND Xã Ia Hrung | 0,825 |
| 37 | ĐK1.KV11 | Trung tâm UBND Xã Đức Cơ | 35,100 |
| 38 | ĐK1.KV11 | Trung tâm UBND Xã Ia Dơk | 10,125 |
| 39 | ĐK1.KV11 | Trung tâm UBND Xã Ia Krêl | 26,925 |
| 40 | ĐK1.KV11 | Trung tâm UBND Xã Ia Pnôn | 1,575 |
| 41 | ĐK1.KV11 | Trung tâm UBND Xã Ia Dom | 1,275 |
| 42 | ĐK1.KV11 | Trung tâm UBND Xã Ia Nan | 7,500 |
| 43 | ĐK1.KV11 | Trung tâm UBND Xã Phú Thiện | 65,935 |
| II. | ĐK4.KV11 |  | 504,650 |
| 44 | ĐK4.KV11 | Trung tâm UBND Xã Đăk Pơ | 37,725 |
| 45 | ĐK4.KV11 | Trung tâm UBND Xã Ya Hội | 1,350 |
| 46 | ĐK4.KV11 | Trung tâm UBND Xã Kbang | 84,960 |
| 47 | ĐK4.KV11 | Trung tâm UBND Xã Kông Bơ La | 0,300 |
| 48 | ĐK4.KV11 | Trung tâm UBND Xã Tơ Tung | 10,225 |
| 49 | ĐK4.KV11 | Trung tâm UBND Xã Krong | 36,675 |
| 50 | ĐK4.KV11 | Trung tâm UBND Xã Sơn Lang | 11,025 |
| 51 | ĐK4.KV11 | Trung tâm UBND Xã Đăk Rong | 51,675 |
| 52 | ĐK4.KV11 | Trung tâm UBND Phường An Khê | 65,475 |
| 53 | ĐK4.KV11 | Trung tâm UBND Xã Tây Sơn | 0,525 |
| 54 | ĐK4.KV11 | Trung tâm UBND Xã Bình Phú | 6,750 |
| 55 | ĐK4.KV11 | Trung tâm UBND Xã Vĩnh Thạnh | 49,275 |
| 56 | ĐK4.KV11 | Trung tâm UBND Xã Vĩnh Thịnh | 1,125 |
| 57 | ĐK4.KV11 | Trung tâm UBND Xã Vĩnh Sơn | 24,975 |
| 58 | ĐK4.KV11 | Trung tâm UBND Xã Chư krey | 19,275 |
| 59 | ĐK4.KV11 | Trung tâm UBND Xã Kông Chro | 103,315 |
| III | ĐK6.KV11 |  | 486,870 |
| 60 | ĐK6.KV11 | Trung tâm UBND Xã Kông Chro | 17,030 |
| 61 | ĐK6.KV11 | Trung tâm UBND Xã Ya Ma | 7,200 |
| 62 | ĐK6.KV11 | Trung tâm UBND Xã Sró | 24,450 |
| 63 | ĐK6.KV11 | Trung tâm UBND Xã Chơ Long | 4,575 |
| 64 | ĐK6.KV11 | Trung tâm UBND Xã Phú Thiện | 9,355 |
| 65 | ĐK6.KV11 | Trung tâm UBND Xã Chư A Thai | 18,525 |
| 66 | ĐK6.KV11 | Trung tâm UBND Phường Quy Nhơn Nam | 54,075 |
| 67 | ĐK6.KV11 | Trung tâm UBND Xã Ân Tường | 16,650 |
| 68 | ĐK6.KV11 | Trung tâm UBND Xã Kim Sơn | 5,550 |
| 69 | ĐK6.KV11 | Trung tâm UBND Xã Vân Canh | 55,860 |
| 70 | ĐK6.KV11 | Trung tâm UBND Xã Canh Liên | 6,975 |
| 71 | ĐK6.KV11 | Trung tâm UBND Xã An Hòa | 8,520 |
| 72 | ĐK6.KV11 | Trung tâm UBND Xã An Lão | 60,375 |
| 73 | ĐK6.KV11 | Trung tâm UBND xã An Vinh | 0,675 |
| 74 | ĐK6.KV11 | Trung tâm UBND Xã An Toàn | 5,475 |
| 75 | ĐK6.KV11 | Trung tâm UBND Xã Ia Pa | 50,325 |
| 76 | ĐK6.KV11 | Trung tâm UBND Xã Ia Tul | 2,700 |
| 77 | ĐK6.KV11 | Trung tâm UBND Xã Phú Túc | 50,100 |
| 78 | ĐK6.KV11 | Trung tâm UBND Xã Ia Dreh | 17,475 |
| 79 | ĐK6.KV11 | Trung tâm UBND Xã Ia Rsai | 23,100 |
| 80 | ĐK6.KV11 | Trung tâm UBND Xã Uar | 25,605 |
| 81 | ĐK6.KV11 | Trung tâm UBND Phường Ayun Pa | 22,275 |
|  | Tổng cộng (I)+(II)+(III) |  | 1.767,670 |

Bằng chữ: Một nghìn bảy trăm sáu mươi bảy tấn, sáu trăm bảy mươi kilogram.

- Thực hiện vận chuyển, giao nhận gạo 02 lần và đảm bảo thời gian hoàn thành:

+ Lần 1: Trước ngày 25/10/2025

+ Lần 2: Trước ngày 25/11/2025

- Số lượng gạo vận chuyển từng lần, thời gian xuất kho, vận chuyển và giao nhận: Thực hiện đúng lịch và tiến độ do Chi cục DTNN khu vực XI cung cấp .

- Tiến độ vận chuyển, giao nhận gạo đảm bảo từ 150 - 300 tấn/ngày/điểm kho.

4. Giải pháp và phương pháp luận: Không yêu cầu

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm: Không yêu cầu

Mẫu số 13

# ĐỀ XUẤT VỀ KỸ THUẬT

..., ngày ..... tháng ...... năm ......

Tên nhà thầu: ...................................

Địa chỉ: .....................................................................

Số điện thoại: ..............................................................

Chúng tôi đề xuất về kỹ thuật đối với gói thầu như sau:

| STT | Yêu cầu của E-HSMT | Đề xuất của nhà thầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Yêu cầu về nhà thầu |  |
| - | Nhà thầu hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường bộ có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định. | ........................................................ |
| - | Đảm bảo đủ xe để vận chuyển gạo DTQG theo tiến độ giao nhận từ các Điểm kho dự trữ thuộc Chi cục DTNN khu vực XI đến trung tâm trung tâm các đơn vị hành chính cấp xã (xã, phường) thuộc tỉnh Gia Lai. | ........................................................ |
| - | Bố trí nhân lực, kiểm tra số lượng gạo cần vận chuyển tại các Điểm kho dự trữ thuộc Chi cục DTNN khu vực XI, đồng thời phối hợp với công chức của các Điểm kho dự trữ thuộc Chi cục DTNN khu vực XI trong quá trình vận chuyển và giao nhận, đảm bảo hàng hóa an toàn. | ........................................................ |
| - | Chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn giao thông do phương tiện, người lái phương tiện gây ra. Mọi sự cố về an toàn giao thông, an toàn phương tiện dẫn đến ảnh hưởng tiến độ giao hàng, suy giảm phẩm chất hàng hoá, thiếu hụt, mất mát hàng hóa thì phải tự chịu trách nhiệm xử lý. Trong quá trình vận chuyển nếu bao gạo bị bẩn, rách vỡ, ẩm ướt hoặc số lượng, chất lượng gạo bị suy giảm thì Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm bồi hoàn 100% bằng hiện vật có chất lượng tương đương với chất lượng gạo DTQG và được bên nhận hàng và Chi cục DTNN khu vực XI chấp nhận trong thời gian không quá 05 ngày kể từ ngày bị tổn thất. | ........................................................ |
| 2 | Yêu cầu về phương tiện vận chuyển (ô tô) và tài xế |  |
| - | Phương tiện vận chuyển phải đảm bảo đầy đủ giấy tờ, đủ điều kiện xe lưu hành theo quy định của pháp luật. | ......................................................... |
| - | Xe phải đảm bảo các điều kiện an toàn vận chuyển hàng hóa : được vệ sinh sạch sẽ ; Mui xe phải có bạt che chắn mưa và được chằng buộc chắc chắn, đảm bảo khi trời mưa gạo không bị ướt ; Thùng xe phải được vệ sinh sạch sẽ, khô ráo, không dính dầu mỡ, hóa chất và có bạt chèn lót để không làm bẩn, rách vỡ bao trong quá trình vận chuyển. | ........................................................ |
| - | Không chở gạo chung với hóa chất và các loại hàng hóa khác để không làm ảnh hưởng đến chất lượng gạo. | ........................................................ |
|  | Tài xế phải tuân thủ quy định pháp luật về an toàn giao thông đường bộ trong suốt quá trình vận chuyển hàng hóa khi lưu thông trên đường. |  |
| 3 | Yêu cầu về bảo hiểm hàng hóa: |  |
| - | Nhà thầu chịu trách nhiệm mua phí bảo hiểm hàng hóa trước thời điểm vận chuyển, giao nhận hàng hóa (trong đó người thụ hưởng là Chi cục DTNN khu vực XI) để bù đắp những mất mát, tổn thất bất thường trong quá trình vận chuyển và giao hàng theo quy định của pháp luật. | ........................................................ |
| - | Khi xảy ra rủi ro trong quá trình vận chuyển phải thông báo ngay cho bên Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển và Chi cục DTNN khu vực XI về thời gian, địa điểm, tình trạng của hàng hóa bị thiệt hại. Kịp thời chụp ảnh, quay video hiện trường, liên hệ phối hợp với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để giải quyết, lưu giữ các biên bản, tài liệu làm căn cứ xác định nguyên nhân, trách nhiệm đối với thiệt hại về tài sản, hàng hóa (không được phát tán, chia sẻ ảnh, tài liệu, video trên các phương tiện thông tin và người không có trách nhiệm khi chưa có kết luận điều tra chính thức của cơ quan chức năng). | ........................................................ |
| 4 | Yêu cầu về phạm vi, thời gian và tiến độ |  |
| - | Số lượng, địa điểm nhận, giao gạo đáp ứng yêu cầu tại Mục 3.4 Chương V | ........................................................ |
|  | Thực hiện vận chuyển, giao nhận gạo 02 lần và đảm bảo thời gian hoàn thành: Lần 1: Trước ngày 25/10/2025 Lần 2: Trước ngày 25/11/2025 | ........................................................ |
| - | Số lượng gạo vận chuyển từng lần, thời gian xuất kho, vận chuyển và giao nhận: Thực hiện đúng lịch và tiến độ do Chi cục DTNN khu vực XI cung cấp . | ........................................................ |
| - | Tiến độ vận chuyển, giao nhận gạo đảm bảo từ 150 - 300 tấn/ngày/điểm kho. | ........................................................ |

# Ghi chú:

# - Nhà thầu nghiên cứu theo yêu cầu về kỹ thuật tại Chương V của E- HSMT để đề xuất về kỹ thuật, đối với yêu cầu về hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải đường bộ, nhà thầu cung cấp giấy đăng ký doanh nghiệp kèm theo bản danh mục ngành nghề kinh doanh có đóng dấu treo của nhà thầu.

# - Nhà thầu phải đề xuất đầy đủ các nội dung yêu cầu theo mẫu trên. Nếu nhà thầu không có đề xuất ở bất kỳ một nội dung yêu cầu nào thì nhà thầu bị đánh giá là “Không đạt” tại nội dung yêu cầu đó.

# Đại diện hợp pháp của nhà thầu

(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)