Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

- Giới thiệu về dự án

- Dự án:

Tên dự án: “Sửa chữa lớn Sơn nền epoxy khu vực đóng gói, thành phẩm Phân xưởng 1, Phân xưởng 2”

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Bột giặt Lix.

Điện thoại (028) 38963658, Fax: (028) 38967522.

- Gói thầu: “Thi công Sửa chữa lớn Sơn nền epoxy khu vực đóng gói, thành phẩm Phân xưởng 1, Phân xưởng 2”

- Địa điểm xây dựng: Số 3, đường số 2, Khu phố 28, P. Linh Xuân, TP. Hồ Chí Minh.

- Giới thiệu về gói thầu

- Phạm vi công việc của gói thầu

- Nội dung công việc: Thi công xây dựng Gói thầu: “Thi công Sửa chữa lớn Sơn nền epoxy khu vực đóng gói, thành phẩm Phân xưởng 1, Phân xưởng 2” tại Công ty Cổ phần Bột giặt Lix bao gồm nhưng không giới hạn:

- Khảo sát hiện trạng;

- Thi công – cải tạo theo hồ sơ thiết kế được duyệt;

- Nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

- Thời hạn hoàn thành:

Thời gian hoàn thành gói thầu: tối đa 60 ngày.

Trong đó:

Thời gian thi công: 45 ngày;

Thời gian hoàn thiện thanh quyết toán: 15 ngày

Vị trí xây dựng công trình: Số 3, đường số 2, Khu phố 28, P. Linh Xuân, TP. Hồ Chí Minh.

YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT/CHỈ DẪN KỸ THUẬT

Toàn  bộ  các  yêu  cầu  về  mặt  kỹ  thuật/chỉ  dẫn  kỹ  thuật  phải  được  soạn thảo dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:

| TT | Loại công tác | Quy chuẩn, tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Các tiêu chuẩn chung |  |
| 1 | Công tác trắc địa, định vị công trình | TCVN 4055:2012 TCVN 371:2006 |
| 2 | Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công | TCVN 4252:2012 |
| 3 | Dung sai trong xây dựng công trình - Phần 1: Nguyên tắc cơ bản để đánh giá và yêu cầu kỹ thuật | TCVN 9259-1:2012 (ISO 3443-1:1979) |
| 4 | Dung sai trong xây dựng công trình - Phần 8: Giám định về kích thước và kiểm tra công tác thi công | TCVN 9259-8:2012 (ISO 3443-8:1989) |
| 5 | Xây dựng công trình - Dung sai - Cách thể hiện độ chính xác kích thước - Nguyên tắc và thuật ngữ | TCVN 9261:2012 (ISO 1803:1997) |
| 6 | Dung sai trong xây dựng công trình - Phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình - Phần 1: Phương pháp và dụng cụ đo | TCVN 9262-1:2012 (ISO 7976-1:1989) |
| 7 | Dung sai trong xây dựng công trình - Phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình - Phần 2: Vị trí các điểm đo | TCVN 9262-2:2012 (ISO 7976-2:1989) |
|  | 2. Công tác trắc địa |  |
| 8 | Công tác trắc địa trong xây dựng công trình. Yêu cầu chung | TCVN 9398:2012 |
|  | 3. Sơn |  |
| 9 | Tiêu chuẩn Sơn epoxy | Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9014:2011 |

-  Tham  khảo  các  tiêu  chuẩn  khảo  sát,  thiết  kế  hiện  hành  khác  có  liên quan.

2. Các yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt: Việc thi công phải theo trình tự hợp lý, đảm bảo thi công gọn gàng, dứt điểm.

3. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:

Thực hiện đầy đủ trách nhiệm về công tác bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình theo quy định; đồng thời tuân thủ công tác bảo vệ môi trường theo Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 và các quy định hiện hành khác.

4. Các yêu cầu về an toàn lao động:

Thực hiện đầy đủ trách nhiệm về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình theo quy định tại Điều 4, Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng và yêu cầu tại Chỉ thị số 02/CT-BXD ngày 20/6/2017 của Bộ Xây dựng.

Yêu cầu chi tiết thi công gói thầu: Nhà thầu phải cam kết sử dụng vật liệu có chất lượng đảm bảo yêu cầu hoặc tốt hơn.

Các bản vẽ: Theo danh mục bản vẽ thiết kế bản vẽ được duyệt, kèm theo E – HSMT.

Khối lượng mời thầu tham khảo như sau:

Các thương hiệu được liệt kê trong Bảng 01 chỉ mang tính chất tham khảo.

Bảng 01

| Stt | Nội dung công việc | Đvt | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PHÂN XƯỞNG 1 |  |  |  |  |
| 1 | Thi công mài, loại bỏ bề mặt bê tông, bụi bẩn, tạo nhám, bù vữa bằng sika chuyên dụng trung bình 3 cm, vệ sinh sàn. |  | 436 |  |  |
| 1.1 | Khu chứa nguyên liệu | m2 | 330 |  |  |
| 1.2 | Khu đóng gói (xe chạy) | m2 | 106 |  |  |
| 2 | Thi công mài bề mặt bê tông, bù vữa, sơn Epoxy 0,4 mm ( 1 lớp lót, 3 lớp phủ) |  | 168 |  |  |
| 2.1 | Khu bơm | m2 | 49 |  |  |
| 2.2 | Khu đóng gói | m2 | 94 |  |  |
| 2.3 | Khu quạt | m2 | 25 |  |  |
| II | PHÂN XƯỞNG 2 |  |  |  |  |
| 1 | Thi công mài, loại bỏ bề mặt bê tông, bụi bẩn, tạo nhám, bù vữa bằng sika chuyên dụng trung bình 3 cm, vệ sinh sàn. |  | 884 |  |  |
| 1.1 | Khu chứa nguyên liệu, bơm cao áp | m2 | 434 |  |  |
| 1.2 | Khu chờ thành phẩm | m2 | 450 |  |  |
| 2 | Thi công mài bề mặt bê tông, bù vữa, sơn Epoxy 0,4 mm ( 1 lớp lót, 3 lớp phủ) |  | 1265 |  |  |
| 2.1 | Khu robot; khu bao gói; tầng 3, tầng 5 - xung quanh lò đốt | m2 | 1265 |  |  |