Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

Loại, cấp công trình:

+ Loại công trình: Công trình giao thông

+ Cấp công trình: Cấp IV.

2. Nội dung công việc chính của gói thầu:

- 2.1 Phần đường vào bến B1:

Toàn bộ tuyến đường được nâng cấp thành mặt đường bê tông cốt thép.

Kết cấu mặt đường vị trí làm mới mặt đường bê tông xi măng cốt thép (Đường hiện hữu là đường bê tông nhựa):

- + Lớp BTCT đá 1x2 M350 dày 25cm, bố trí 2 lướp thép D12, bố trí khe co có thanh truyền lực D32, khe dọc thanh truyền lực D14.

- + Lót giấy dầu chống thấm.

- + Bù vênh bằng bê tông xi măng đá 1x2 M350 nếu chiều dày bù vênh nhỏ hơn 8cm, bù vênh bằng cấp phối đá dăm loại 1 nếu chiều dày bù vênh lớn hơn 8cm.

- + Đào bỏ lớp bê tông nhựa hiện hữu dày trung bình 12cm để đảm bảo kết nối hệ thống đường sân bãi hiện hữu.

- + Lu lèn lại mặt đường đá dăm nước đảm bảo độ chặt.

Kết cấu mặt đường vị trí có mở rộng làm mới mặt đường bê tông xi măng cốt thép (mặt hiện hữu là mặt đường đất):

- + Lớp BTCT đá 1x2 M350 dày 25cm, bố trí 2 lướp thép D12, bố trí khe co có thanh truyền lực D32, khe dọc thanh truyền lực D14.

- + Lót giấy dầu chống thấm.

- + Lớp CPĐD loại 1 lớp trên dày 10cm, lu lèn đạt độ chặt K>=0,98.

- + Lớp CPĐD loại 1 lớp dưới dày 10cm, lu lèn đạt độ chặt K>=0,98.

- + lớp đá dăm nước lớp trên dày 15cm.

- + lớp đá dăm nước lớp dưới dày 15cm.

- + lớp đất cấp III (chọn lọc) dày 40cm, chia 2 lớp lu lèn đạt chặt K>=0,95.

- + Đào bỏ lớp đất nền không đạt yêu cầu đến cao độ thiết kế.

+ Cày xới, lu lèn lại nền đường đào đảm bảo độ chặt K>=0,95.

- 2.2 Phần thoát nước :

Mương thoát nước ngang đường dẫn vào bến B1: khẩu độ 60xH, bằng BTCT đá 1x2 M300, bê tông lót đá 1x2 dày 10cm, tấm đan thép mà kẽm.

### 3. Thời hạn hoàn thành: 50 ngày, tính từ ngày khởi công.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng theo ngày: 50 ngày, tính từ ngày khởi công.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

1. Quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng:

- QCVN 02:2022/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng.

- QCVN 07:2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật.

- TCVN 2737:2023: Tải trọng và tác động. Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 13592:2022: Đường đô thị - yêu cầu thiết kế.

- TCVN 4054:2005: Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế.

- TCCS 38: 2022/TCĐBVN: Áo đường mềm - Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế.

- TCCS 39 : 2022/TCĐBVN: Thiết kế mặt đường bê tông xi măng thông thường có khe nối trong xây dựng công trình giao thông.

- TCCS 40 : 2022/TCĐBVN: Thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông xi măng trong xây dựng công trình giao thông.

- TCVN 41: 2024/BGTVT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ.

- TCVN 8859:2023: Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô - vật liệu, thi công và nghiệm thu.

- TCCS 41: 2022/TCĐBVN: Tiêu chuẩn khảo sát, TK nền đường ôtô đắp trên nền đất yếu.

- BS 8006:1995: Tiêu chuẩn thực hành đất và các VL đắp khác có gia cường.

- TCVN 4447:2012: Công tác đất -Thi công và nghiệm thu.

- TCVN 5574:2018: Thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép-Tiêu chuản thiết kế.

Và các tiêu chuẩn, qui định hiện hành khác có liên quan.

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát

- Nhà thầu phải xây dựng được bảng tiến độ thi công chi tiết, biện pháp tổ chức thi công, các biểu đồ nhân lực, vật liệu, thiết bị phục vụ gói thầu, biện pháp để đảm bảo tiến độ thi công liên tục và đạt tiến độ.

- Xây dựng các qui trình giám sát, quản lý đảm bảo chất lượng công trình.

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng máy móc, thiết bị

Máy móc thiết bị: Nhà thầu phải có đầy đủ máy móc, thiết bị qui định tại điểm b, khoản 2.2, Mục 2, Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.

4. Yêu cầu về trình tự thi công

- Tuân thủ theo hồ sơ thiết kế. Qui trình thi công và nghiệm thu hiện hành.

5. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có)

- Xây dựng các giải pháp, công tác quản lý, tuyên truyền, huấn luyện, giám sát, đảm bảo an toàn tuyệt đối về cháy nổ.

6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường

- Đảm bảo vệ sinh môi trường, tiếng ồn trong suốt thời gian thi công.

7. Yêu cầu về an toàn lao động

- Xây dựng các giải pháp, công tác quản lý, tuyên truyền, huấn luyện, giám sát, đảm bảo an toàn tuyệt đối về công tác an toàn lao động.

8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công

- Nhà thầu phải xây dựng các biểu đồ huy động nhân lực, vật liệu và thiết bị trình  Chủ đầu tư phê duyệt, thuyết minh biện pháp huy động trong biểu đồ để phục vụ, cung ứng cho gói thầu.

9. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục

- Nhà thầu phải xây dựng biện pháp thi công tổng thể, biện pháp thi công chi tiết từng công việc của gói thầu, trình chủ đầu tư phê duyệt.

10. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu

- Nhà thầu phải xây dựng hệ thống quản lý chất lượng thông qua hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng vật liệu đầu vào, trong quá trình thi công, sau khi thi công hoàn thành, phải xây dựng qui trình quản lý chất lượng trình Chủ đầu tư phê duyệt.

- Các yêu cầu khác theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.