Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

* Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Đối với các vật tư, vật liệu chính (xi măng, cốt thép, cát, đá các loại, cấp phối đá dăm các loại…). | Có cam kết đầy đủ về chủng loại nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng Hoặc Có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp, đảm bảo cung cấp vật tư, vật liệu để thực hiện gói thầu theo đúng yêu cầu của E-HSMT | ### Đạt |
|  | Không đảm bảo yêu cầu trên | ### Không đạt |
| 1.2. Đối với bê tông nhựa. | Nhà thầu có trạm trộn bê tông nhựa hoặc có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp bê tông nhựa (có tài liệu chứng minh khả năng cung cấp) đảm bảo cung cấp bê tông nhựa đáp ứng để thực hiện gói thầu theo đúng tiến độ và và đảm bảo chất lượng | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng một trong hai yêu cầu trên | ### Không đạt |
| 1.3. Các loại vật tư, vật liệu khác ngoài các loại vật tư vật liệu chính yêu cầu ở trên gồm: Ống BTLT; cọc tiêu, biển báo và các vật tư, vật liệu hoàn thiện khác | Có cam kết đầy đủ về chủng loại nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng Hoặc Có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp, đảm bảo cung cấp vật tư, vật liệu để thực hiện gói thầu theo đúng yêu cầu của E-HSMT | ### Đạt |
|  | Không đảm bảo yêu cầu trên | ### Không đạt |
| Kết luận | Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt | ### Đạt |
|  | Không thuộc các trường hợp nêu trên. | ### Không đạt |

2. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. Giải pháp thi công đối với hạng mục nền, mặt đường | Có đề xuất giải pháp kỹ thuật thi công phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật thuộc chương V của E-HSMT | Đạt |
|  | Không có đề xuất hoặc có đề xuất nhưng không phù hợp hoặc không đầy đủ có sai sót nghiêm trọng ảnh hưởng đến chất lượng công trình | ### Không đạt |
| 2.2. Giải pháp thi công đối với các hạng mục: Thoát nước; Gia cố taluy và đảm bảo giao thông | Có đề xuất giải pháp kỹ thuật thi công phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật thuộc chương V của E-HSMT | Đạt |
|  | Không có đề xuất hoặc có đề xuất nhưng không phù hợp hoặc không đầy đủ có sai sót nghiêm trọng ảnh hưởng đến chất lượng công trình | ### Không đạt |
| # Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt | ### Đạt |
|  | Không thuộc các trường hợp nêu trên. | ### Không đạt |

3. Tiến độ thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| # 3.1. Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi công không quá 270 ngày kể cả chủ nhật và ngày lễ kể từ ngày khởi công | Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 270 ngày có tính đến điều kiện thời tiết trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định. | ### Đạt |
|  | Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 270 ngày. | ### Không đạt |
| # 3.2. Tính phù hợp: | Biểu đồ tiến độ triển khai thi công các hạng mục phù hợp nội dung công việc thuộc gói thầu và có huy động nhân lực, thiết bị đảm bảo để triển khai | ### Đạt |
|  | Không có đề xuất | ### Không đạt |
| # Kết luận | Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

4. Cách thức tổ chức quản lý dự án, quản lý hiện trường triển khai thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1. Tổ chức mặt bằng công trường: | Có bản vẽ, thuyết minh biện pháp tổ chức mặt bằng công trường phù hợp | ### Đạt |
|  | Không có đề xuất | ### Không đạt |
| 4.2. Có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường | Có sơ đồ và thuyết minh tổ chức bộ máy công trường tuân thủ theo quy định hiện hành về quản lý chất lượng công trình trong đó nêu rõ trách nhiệm của các nhân sự tham gia theo quy định về quản lý chất lượng công trình. | Đạt |
|  | Không có đề xuất | ### Không đạt |
| 4.3 Cách thức tổ chức quản lý dự án , tổ chức quản lý hiện trường | Nhà thầu có đề xuất cách thức tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lí hiện trường thi công phù hợp yêu cầu triển khai thực hiện gói thầu. Nhà thầu có đề xuất cách thức tổ chức quản lý dự án, quản lý hiện trường tổ chức thi công công trường của nhà thầu trong điều kiện thời tiết bất lợi (mưa, bão, lụt) và công tác đảm bảo giao thông xuyên suốt và an toàn, không ảnh hưởng công trình lân cận; | Đạt |
|  | Không có đề xuất | ### Không đạt |
| # Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt | ### Đạt |
|  | Không thuộc các trường hợp nêu trên. | ### Không đạt |

5. Biện pháp bảo đảm chất lượng:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| # 5.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công. | Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Không đạt |
| # 5.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công. | Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công. | ### Không đạt |
| # Kết luận | Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

6. Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1. An toàn lao động |  |  |
| Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. Có nhân sự tham gia, quản lý, giám sát về các biện pháp an toàn lao động khi tổ chức thi công. | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Không đạt |
| 6.2. Phòng cháy, chữa cháy |  |  |
| Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Không đạt |
| ### 6.3. Vệ sinh môi trường |  |  |
| ### Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Không đạt |
| ### Kết luận | Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

7. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì và yêu cầu khác:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 7.1. Bảo hành |  |  |
| Thời gian bảo hành 12 tháng. | Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng. | ### Đạt |
|  | Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng. | ### Không đạt |
| ### 7.2 Tuân thủ quy định về kiểm soát tải trọng xe và kích thước thùng hàng | Nhà thầu phải có cam kết tuân thủ quy định về kiểm soát tải trọng xe và kich thước thùng hàng trong suốt quá trình thi công gói thầu theo Chỉ thị số 10/BGTVT ngày 17/11/2016 của Bộ Giao thông vận tải. Có cam kết bồi thường thiệt hại do vi phạm của nhà thầu vi phạm quy định về kiểm soát tải trọng xe và kích thước thùng hàng. | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên | ### Không đạt |
| ### Kết luận | ### Các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt | ### Đạt |
|  | ### Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

8. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 8.1. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP: | Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu: nhà thầu có kết quả thực hiện hợp đồng không vi phạm dẫn đến phải chấm dứt hợp đồng (theo kết luận của Chủ đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền) về các nội dung sau: a) Tiến độ thực hiện hợp đồng b) Chất lượng hàng hóa, dịch vụ, công trình, bao gồm các sự cố xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng và các yếu tố khác có liên quan; c) Vi phạm khác về việc thực hiện hợp đồng. Nhà thầu có cam kết về các nội dung trên kèm theo để làm cơ sở đánh giá: Trường hợp Bên mời thầu phát hiện nhà thầu cam kết không trung thực thì nhà thầu sẽ bị xem là gian lận trong đấu thầu và bị xử lý theo quy định | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên | ### Không đạt |
| ### Kết luận | ### Các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt | ### Đạt |
|  | ### Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.