KHO BẠC NHÀ NƯỚC

BAN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

-----------------o0o-----------------

# TÓM TẮT THUYẾT MINH

# THIẾT KẾ CHI TIẾT

DỰ ÁN “Đầu tư hệ thống Intranet KBNN”

(Đính kèm HSMT gói thầu: Đầu tư hệ thống

Intranet Kho bạc Nhà nước)

HÀ NỘI - 2025

1. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN	6

1.1. Tên dự án	6

1.2. Chủ đầu tư	6

1.3. Địa điểm đầu tư	6

2. CÁC ĐIỀU KIỆN CẦN ĐẢM BẢO	6

2.1. Điều kiện cung cấp vật tư thiết bị, dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật	6

2.2. Điều kiện về an toàn vận hành	6

2.3. Điều kiện về phòng chống cháy nổ	7

3. THIẾT KẾ CHI TIẾT	7

3.1. Các chỉ tiêu kỹ thuật áp dụng trong triển khai lắp đặt, cài đặt, kiểm tra và hiệu chỉnh thiết bị	7

3.1.1. Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước	7

3.1.2. Tuân thủ quy định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu trong cơ quan nhà nước	17

3.4. Biện pháp triển khai, an toàn vận hành, phòng, chống cháy, nổ	18

3.4.1. Chỉ dẫn biện pháp triển khai	18

3.4.2. Biện pháp an toàn vận hành, phòng chống cháy nổ	19

3.5. Sơ đồ mặt bằng hiện trạng	20

3.5.1.  Bản vẽ mặt bằng khu Trung tâm dữ liệu	20

3.5.2. Bản vẽ tổng thể mạng LAN KBNN	20

3.5.3. Bản vẽ tổng thể hiện trạng máy chủ Intranet KBNN	21

3.5.4. Sơ đồ ảo hóa máy chủ	22

3.6. Sơ đồ và thuyết minh chi tiết giải pháp thiết kế mạng, đường truyền, hạ tầng kỹ thuật, an toàn thông tin, cấp điện, chống sét, hệ thống làm mát, tính toán băng thông đường truyền	23

3.6.1. Nguyên tắc thiết kế hệ thống	23

3.6.2. Mô hình thiết kế hệ thống	25

3.6.3. Thiết kế chi tiết hạ tầng kỹ thuật hệ thống	30

3.7. Sơ đồ và thuyết minh quy hoạch địa chỉ mạng IP	67

3.7.1. Sơ đồ mạng LAN	67

3.7.2. Thuyết minh quy hoạch địa chỉ mạng IP	68

3.8. Sơ đồ lắp đặt thiết bị: vị trí, khoảng cách, cao độ lắp đặt (nếu có); các vị trí đấu nối; thống kê vật liệu, vật tư phục vụ lắp đặt, cài đặt thiết bị	69

3.8.1. Sơ đồ vị trí lắp đặt	69

3.8.2. Sơ đồ lắp đặt thiết bị	70

3.8.3. Sơ đồ đấu nối thiết bị	71

3.8.4. Sơ đồ xây lắp mạng	71

3.8.5. Thống kê vật liệu, vật tư phục vụ lắp đặt, cài đặt thiết bị	72

3.9 Sơ đồ xây lắp mạng đi dây, lắp đặt máng cáp bảo vệ, chống sét lan truyền, sử dụng vật tư, vật liệu trong lắp đặt mạng, liên kết giữa các phần hệ mạng với nhau và kết nối ra hệ thống bên ngoài với các kích thước và vật liệu chủ yếu	72

3.10 Yêu cầu chi tiết về việc đào tạo hướng dẫn sử dụng; triển khai, hỗ trợ, quản trị, vận hành sản phẩm hoặc hạng mục công việc của dự án trước khi nghiệm thu bàn giao (nếu có); yêu cầu về bảo hành và bảo trì.	73

3.10.1. Chi tiết các lớp đào tạo như sau	73

3.10.2. Triển khai, hỗ trợ, quản trị, vận hành sản phẩm hoặc hạng mục công việc của dự án trước khi nghiệm thu bàn giao (nếu có); yêu cầu về bảo hành và bảo trì.	77

3.11 Phương án đảm bảo an toàn thông tin.	77

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN	78

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

| Viết tắt | Tên đầy đủ |
| --- | --- |
| BTC | Bộ Tài chính |
| KBNN | Kho bạc Nhà nước |
| TW | Trung ương |
| MB | Miền Bắc |
| MN | Miền Nam |
| CNTT | Công nghệ thông tin |
| CNTT&CĐS | Công nghệ thông tin và chuyển đổi số |
| TTDL | Trung tâm dữ liệu |
| DC | Môi trường sản xuất |
| DR | Môi trường dự phòng |
| OS | Hệ điều hành |
| AD | Hệ thống thư mục người sử dụng |
| Email | Hệ thống thư điện tử |
| LAN | Mạng nội bộ |
| WAN | Mạng diện rộng |
| SAN | Thiết bị lưu trữ |
| SAN Switch | Thiết bị chuyển mạch quang |
| HSĐXCĐ | Hồ sơ đề xuất cấp độ |
| CSDL | Cơ sở dữ liệu |
| NSNN | Ngân sách nhà nước |
| FC | Fibre Channel: Kênh sợi quang |
| DVC | Dịch vụ công |
| TABMIS | Thông tin quản lý ngân sách và kho bạc |
| TTĐT-NH | Thanh toán điện tử - ngân hàng |
| TCSTT | Quản lý thu thuế tập trung |
| KTNB | Kế toán nội bộ |
| TKT | Tổng kế toán |
| KDL | Kho dữ liệu |
| BE | Back end |
| FE | Front end |

# 1. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

## 1.1. Tên dự án

Đầu tư hệ thống Intranet Kho bạc Nhà nước.

## 1.2. Chủ đầu tư

- Tên Chủ đầu tư: Ban Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số - Kho Bạc Nhà Nước.

- Trụ sở: Số 32 Cát Linh – Ô Chợ Dừa –  Hà Nội.

- Điện thoại: 0246.2764300

- Fax: 0246.2764364

## 1.3. Địa điểm đầu tư

- Trung tâm dữ liệu Kho bạc Nhà nước.

# 2. CÁC ĐIỀU KIỆN CẦN ĐẢM BẢO

## 2.1. Điều kiện cung cấp vật tư thiết bị, dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật

- Hàng hóa vật tư, thiết bị, dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật được cung cấp phải có văn bản chứng minh tính hợp lệ về kỹ thuật, chất lượng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng (trong nước, nước ngoài), nước sản xuất.

- Mọi hàng hoá được cung cấp phải đảm bảo mới 100% chưa qua sử dụng.

- Hàng hóa được giao phải kèm theo đầy đủ bộ chứng từ (bản gốc) như: Chứng chỉ xuất xứ nguồn gốc hàng hóa do nước sản xuất cung cấp; bản kiểm định chất lượng hàng hóa do nhà sản xuất cung cấp; giấy chứng nhận hợp qui; catalog hàng hóa; sách hướng dẫn sử dụng…

## 2.2. Điều kiện về an toàn vận hành

- Việc xây dựng và triển khai hệ thống phải đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo kế hoạch đề ra và vừa đảm bảo không ảnh hưởng đến các hoạt động nghiệp vụ của Kho bạc Nhà nước.

- Nhằm đảm bảo hệ thống vận hành liên tục, không ảnh hưởng đến công việc chuyên môn của các cán bộ Kho bạc Nhà nước, trong quá trình thực hiện dự án, các phương án dự phòng cần được thực hiện như sau:

+ Mọi công tác liên quan đến việc đồng bộ dữ liệu giữa hai Trung tâm cần được thực hiện vào thời điểm ngoài giờ hành chính.

+ Quá trình cài đặt / triển khai hệ thống cần được thực hiện theo từng hệ thống.

-  Việc triển khai, cài đặt, cấu hình thiết bị, cơ sở dữ liệu được thực hiện tại cơ quan Kho bạc Nhà nước. Các thiết bị được triển khai phải được dán nhãn mác đánh dấu loại, tên thiết bị, các dây đấu nối (FC, ethernet, nguồn ...) giữa các thiết bị với nhau phải đánh nhãn cụ thể ở cả 2 đầu dây ghi rõ số hiệu card hoặc port thể hiện chính xác kết nối các thiết bị ở 2 đầu để dễ quản trị và xử lí khi có sự cố.

## 2.3. Điều kiện về phòng chống cháy nổ

- Về an toàn lao động, lắp đặt hệ thống: Đảm bảo chống cháy, nổ, điện giật, sét, tránh rơi hỏng, rơi rớt thiết bị xuống mặt đất làm hư hại thiết bị, an toàn cho con người khi xảy ra sự cố;

- Về an toàn phòng, chống cháy nổ: Phải đảm bảo tối đa khả năng chống cháy tại các phòng đặt máy chủ, nơi làm việc, tránh các kết nối gây chạm, chập điện có thể phát cháy;

- Thoả mãn yêu cầu về chức năng sử dụng, tính chất nghiệp vụ đối với thiết bị và phần mềm, bảo đảm mỹ quan, giá thành hợp lý;

- Tiện nghi, vệ sinh, đảm bảo sức khoẻ cho người sử dụng, người dùng, quản trị hệ thống;

- Khai thác tối đa thuận lợi và hạn chế bất lợi của thiên nhiên nhằm bảo đảm tiết kiệm năng lượng như việc sắp xếp phòng đặt máy chủ có các điều kiện thông thoáng, giữ nhiệt độ tốt giảm thiểu tiêu thụ điện năng cho các hệ thống thông gió, hệ thống làm lạnh;

# 3. THIẾT KẾ CHI TIẾT

## 3.1. Các chỉ tiêu kỹ thuật áp dụng trong triển khai lắp đặt, cài đặt, kiểm tra và hiệu chỉnh thiết bị

### 3.1.1. Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước

Danh mục Tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước ban hành theo Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông:

| Số TT | Loại tiêu chuẩn | Ký hiệu tiêu chuẩn | Tên đầy đủ của tiêu chuẩn | Quy định áp dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chuẩn về kết nối |  |  |  |
| 1.1 | Truyền siêu văn bản | HTTP v1.1 | Hypertext Transfer Protocol version 1.1 | Bắt buộc áp dụng |
|  |  | HTTP v2.0 | Hypertext Transfer Protocol version 2.0 | Khuyến nghị áp dụng |
| 1.2 | Truyền tệp tin | FTP | File Transfer Protocol | Bắt buộc áp dụng một hoặc cả hai tiêu chuẩn |
|  |  | HTTP v1.1 | Hypertext Transfer Protocol version 1.1 |  |
|  |  | HTTP v2.0 | Hypertext Transfer Protocol version 2.0 | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | WebDAV | Web-based Distributed Authoring and Versioning | Khuyến nghị áp dụng |
| 1.3 | Truyền, phát luồng âm thanh/ hình ảnh | RTSP | Real-time Streaming Protocol | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | RTP | Real-time Transport Protocol | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | RTCP | Real-time Control Protocol | Khuyến nghị áp dụng |
| 1.4 | Truy cập và chia sẻ dữ liệu | OData v4 | Open Data Protocol version 4.0 | Khuyến nghị áp dụng |
| 1.5 | Truyền thư điện tử | SMTP/ MIME | Simple Mail Transfer Protocol/Multipurpose Internet Mail Extensions | Bắt buộc áp dụng |
| 1.6 | Cung cấp dịch vụ truy cập hộp thư điện tử | POP3 | Post Office Protocol version 3 | Bắt buộc áp dụng cả hai tiêu chuẩn đối với máy chủ |
|  |  | IMAP 4rev1 | Internet Message Access Protocol version 4 revision 1 |  |
| 1.7 | Truy cập thư mục | LDAP v3 | Lightweight Directory Access Protocol version 3 | Bắt buộc áp dụng |
| 1.8 | Dịch vụ tên miền | DNS | Domain Name System | Bắt buộc áp dụng |
| 1.9 | Giao vận mạng có kết nối | TCP | Transmission Control Protocol | Bắt buộc áp dụng |
| 1.10 | Giao vận mạng không kết nối | UDP | User Datagram Protocol | Bắt buộc áp dụng |
| 1.11 | Liên mạng LAN/WAN | IPv4 | Internet Protocol version 4 | Bắt buộc áp dụng |
|  |  | IPv6 | Internet Protocol version 6 | Bắt buộc áp dụng đối với các thiết bị có kết nối Internet |
| 1.12 | Mạng cục bộ không dây | IEEE 802.11g | Institute of Electrical and Electronics Engineers Standard (IEEE) 802.11g | Bắt buộc áp dụng |
|  |  | IEEE 802.11n | Institute of Electrical and Electronics Engineers Standard (IEEE) 802.11n | Khuyến nghị áp dụng |
| 1.13 | Truy cập Internet với thiết bị không dây | WAP v2.0 | Wireless Application Protocol version 2.0 | Bắt buộc áp dụng |
| 1.14 | Dịch vụ Web dạng SOAP | SOAP v1.2 | Simple Object Access Protocol version 1.2 | Bắt buộc áp dụng một, hai hoặc cả ba tiêu chuẩn |
|  |  | WSDL V2.0 | Web Services Description Language version 2.0 |  |
|  |  | UDDI v3 | Universal Description, Discovery and Integration version 3 |  |
| 1.15 | Dịch vụ Web dạng RESTful | RESTful web service | Representational state transfer | Khuyến nghị áp dụng |
| 1.16 | Dịch vụ đặc tả Web | WS BPEL v2.0 | Web Services Business Process Execution Language Version 2.0 | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | WS-I Simple SOAP Binding Profile Version 1.0 | Simple SOAP Binding Profile Version 1.0 | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | WS- Federation v1.2 | Web Services Federation Language Version 1.2 | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | WS- Addressing v1.0 | Web Services Addressing 1.0 | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | WS-Coordination Version 1.2 | Web Services Coordination Version 1.2 | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | WS-Policy v1.2 | Web Services Coordination Version 1.2 | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | OASIS Web Services Business Activity Version 1.2 | Web Services Business Activity Version 1.2 | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | WS- Discovery Version 1.1 | Web Services Dynamic Discovery Version 1.1 | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | WS- MetadataExc hange | Web Services Metadata Exchange | Khuyến nghị áp dụng |
| 1.17 | Dịch vụ đồng bộ thời gian | NTPv3 | Network Time Protocol version 3 | Bắt buộc áp dụng một trong hai tiêu chuẩn |
|  |  | NTPv4 | Network Time Protocol version 4 |  |
| 2 | Tiêu chuẩn về tích hợp dữ liệu |  |  |  |
| 2.1 | Ngôn ngữ định dạng văn bản | XML v1.0 (5th Edition) | Extensible Markup Language version 1.0 (5th Edition) | Bắt buộc áp dụng một trong hai tiêu chuẩn |
|  |  | XML v1.1 (2nd Edition) | Extensible Markup Language version 1.1 |  |
| 2.2 | Ngôn ngữ định dạng văn bản cho giao dịch điện tử | ISO/TS 15000:2014 | Electronic Business Extensible Markup Language (ebXML) | Bắt buộc áp dụng |
| 2.3 | Định nghĩa các lược đồ trong tài liệu XML | XML Schema V1.1 | XML Schema version 1.1 | Bắt buộc áp dụng |
| 2.4 | Biến đổi dữ liệu | XSL | Extensible Stylesheet Language | Bắt buộc áp dụng phiên bản mới nhất. |
| 2.5 | Mô hình hóa đối tượng | UML v2.5 | Unified Modelling Language version 2.5 | Khuyến nghị áp dụng |
| 2.6 | Mô tả tài nguyên dữ liệu | RDF | Resource Description Framework | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | OWL | Web Ontology Language | Khuyến nghị áp dụng |
| 2.7 | Trình diễn bộ kí tự | UTF-8 | 8-bit Universal Character Set (UES)/Unicode Transformation Format | Bắt buộc áp dụng |
| 2.8 | Khuôn thức trao đổi thông tin địa lý | GML v3.3 | Geography Markup Language version 3.3 | Bắt buộc áp dụng |
| 2.9 | Truy cập và cập nhật các thông tin địa lý | WMS v1.3.0 | OpenGIS Web Map Service version 1.3.0 | Bắt buộc áp dụng |
|  |  | WFS v1.1.0 | Web Feature Service version 1.1.0 | Bắt buộc áp dụng |
| 2.10 | Trao đổi dữ liệu đặc tả tài liệu XML | XMI v2.4.2 | XML Metadata Interchange version 2.4.2 | Khuyến nghị áp dụng |
| 2.11 | Sổ đăng ký siêu dữ liệu (MDR) | ISO/IEC 11179:2015 | Sổ đăng ký siêu dữ liệu (Metadata registries - MDR) | Khuyến nghị áp dụng |
| 2.12 | Bộ phần tử siêu dữ liệu Dublin Core | ISO 15836- 1:2017 | Bộ phần tử siêu dữ liệu Dublin Core | Khuyến nghị áp dụng(*) |
| 2.13 | Định dạng trao đổi dữ liệu mô tả đối tượng dạng kịch bản JavaScript | JSON RFC 7159 | JavaScript Object Notation | Khuyến nghị áp dụng |
| 2.14 | Ngôn ngữ mô hình quy trình nghiệp vụ | BPMN 2.0 | Business Process Model and Notation version 2.0 | Khuyến nghị áp dụng |
| 3 | Tiêu chuẩn về truy cập thông tin |  |  |  |
| 3.1 | Chuẩn nội dung Web | HTML v4.01 | Hypertext Markup Language version 4.01 | Bắt buộc, áp dụng |
|  |  | WCAG 2.0 | W3C Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | HTML 5 | Hypertext Markup Language version 5 | Khuyến nghị áp dụng |
| 3.2 | Chuẩn nội dung Web mở rộng | XHTML v1.1 | Extensible Hypertext Markup Language version 1.1 | Bắt buộc áp dụng |
| 3.3 | Giao diện người dùng | CSS2 | Cascading Style Sheets Language Level 2 | Bắt buộc áp dụng một trong ba tiêu chuẩn |
|  |  | CSS3 | Cascading Style Sheets Language Level 3 |  |
|  |  | XSL | Extensible Stylesheet Language version |  |
| 3.4 | Văn bản | (.txt) | Định dạng Plain Text (.txt): Dành cho các tài liệu cơ bản không có cấu trúc | Bắt buộc áp dụng |
|  |  | (.rtf) v1.8, v1.9.1 | Định dạng Rich Text (.rtf) phiên bản 1.8, 1.9.1: Dành cho các tài liệu có thể trao đổi giữa các nền khác nhau | Bắt buộc áp dụng |
|  |  | (.docx) | Định dạng văn bản Word mở rộng của Microsoft (.docx) | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | (.pdf) v1.4, v1.5, v1.6, v1.7 | Định dạng Portable Document (.pdf) phiên bản 1.4, 1.5, 1.6, 1.7: Dành cho các tài liệu chỉ đọc | Bắt buộc áp dụng một, hai hoặc cả ba tiêu chuẩn |
|  |  | (.doc) | Định dạng văn bản Word của Microsoft (.doc) |  |
|  |  | (.odt) v1.2 | Định dạng Open Document Text (.odt) phiên bản 1.2 |  |
| 3.5 | Bảng tính | (.csv) | Định dạng Comma eparated Variable/Delimited (.csv): Dành cho các bảng tính cần trao đổi giữa các ứng dụng khác nhau. | Bắt buộc áp dụng |
|  |  | (.xlsx) | Định dạng bảng tính Excel mở rộng của Microsoft (.xlsx) | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | (.xls) | Định dạng bảng tính Excel của Microsoft (.xls) | Bắt buộc áp dụng một hoặc cả hai tiêu chuẩn |
|  |  | (.ods) v1.2 | Định dạng Open Document Spreadsheets (.ods) phiên bản 1.2 |  |
| 3.6 | Trình diễn | (.htm) | Định dạng Hypertext Document (.htm): cho các trình bày được trao đổi thông qua các loại trình duyệt khác nhau | Bắt buộc áp dụng |
|  |  | (.pptx) | Định dạng PowerPoint mở rộng của Microsoft (.pptx) | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | (.pdf) | Định dạng Portable Document (.pdf): cho các trình bày lưu dưới dạng chỉ đọc | Bắt buộc áp dụng một, hai hoặc cả ba tiêu chuẩn |
|  |  | (.ppt) | Định dạng PowerPoint (.ppt) của Microsoft |  |
|  |  | (.odp) v1.2 | Định dạng Open Document Presentation (.odp) phiên bản 1.2 |  |
| 3.7 | Ảnh đồ họa | JPEG | Joint Photographic Expert Group (.jpg) | Bắt buộc áp dụng một, hai, ba hoặc cả bốn tiêu chuẩn |
|  |  | GIF v89a | Graphic Interchange (.gif) version 89a |  |
|  |  | TIFF | Tag Image File (.tif) |  |
|  |  | PNG | Portable Network Graphics (.png) |  |
| 3.8 | Ảnh gắn với tọa độ địa lý | GEO TIFF | Tagged Image File Format for GIS applications | Bắt buộc áp dụng |
| 3.9 | Phim ảnh, âm thanh | MPEG-1 | Moving Picture Experts Group-1 | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | MPEG-2 | Moving Picture Experts Group-2 | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | MPEG-4 | Moving Picture Experts Group-4 | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | MP3 | MPEG-1 Audio Layer 3 | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | AAC | Advanced Audio Coding | Khuyến nghị áp dụng |
| 3.10 | Luồng phim ảnh, âm thanh | (.asf), (.wma), (.wmv) | Các định dạng của Microsoft Windows Media Player (.asf), (.wma), (.wmv) | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | (.ra), (.rm), (.ram), (.rmm) | Các định dạng Real Audio/Real Video (.ra), (.rm), (.ram), (.rmm) | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | (.avi), (.mov), (.qt) | Các định dạng Apple Quicktime (.avi), (.mov), (.qt) | Khuyến nghị áp dụng |
| 3.11 | Hoạt họa | GIF v89a | Graphic Interchange (.gif) version 89a | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | (.swf) | Định dạng Macromedia Flash (.swf) | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | (.swf) | Định dạng Macromedia Shockwave (.swf) | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | (.avi), (.qt), (.mov) | Các định dạng Apple Quicktime (.avi),(.qt),(.mov) | Khuyến nghị áp dụng |
| 3.12 | Chuẩn nội dung cho thiết bị di động | WML v2.0 | Wireless Markup Language version 2.0 | Bắt buộc áp dụng |
| 3.13 | Bộ ký tự và mã hóa | ASCII | American Standard Code for Information Interchange | Bắt buộc áp dụng |
| 3.14 | Bộ ký tự và mã hóa cho tiếng Việt | TCVN 6909:2001 | TCVN 6909:2001 “Công nghệ thông tin - Bộ mã ký tự tiếng Việt 16-bit” | Bắt buộc áp dụng |
| 3.15 | Nén dữ liệu | Zip | Zip (.zip) | Bắt buộc áp dụng một hoặc cả hai tiêu chuẩn |
|  |  | .gz v4.3 | GNU Zip (.gz) version 4.3 |  |
| 3.16 | Ngôn ngữ kịch bản phía trình khách | ECMA 262 | ECMAScript version 6 (6th Edition) | Bắt buộc áp dụng |
| 3.17 | Chia sẻ nội dung Web | RSS v1.0 | RDF Site Summary version 1.0 | Bắt buộc áp dụng một trong hai tiêu chuẩn |
|  |  | RSS v2.0 | Really Simple Syndication version 2.0 |  |
|  |  | ATOM v1.0 | ATOM version 1.0 | Khuyến nghị áp dụng |
| 3.18 | Chuẩn kết nối ứng dụng cổng thông tin điện tử | JSR 168 | Java Specification Requests 168 (Portlet Specification) | Bắt buộc áp dụng |
|  |  | JSR286 | Java Specification Requests 286 (Portlet Specification) | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | WSRP v1.0 | Web Services for Remote Portlets version 1.0 | Bắt buộc áp dụng |
|  |  | WSRP v2.0 | Web Services for Remote Portlets version 2.0 | Khuyến nghị áp dụng |
| 4 | Tiêu chuẩn về an toàn thông tin |  |  |  |
| 4.1 | An toàn thư điện tử | S/MIME v3.2 | Secure Multi-purpose Internet Mail Extensions version 3.2 | Bắt buộc áp dụng |
|  |  | OpenPGP | OpenPGP | Khuyến nghị áp dụng |
| 4.2 | An toàn tầng giao vận | SSH v2.0 | Secure Shell version 2.0 | Bắt buộc áp dụng |
|  |  | TLS v1.2 | Transport Layer Security version 1.2 | Bắt buộc áp dụng |
| 4.3 | An toàn truyền tệp tin | HTTPS | Hypertext Transfer Protocol Secure | Bắt buộc áp dụng |
|  |  | FTPS | File Transfer Protocol Secure | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | SFTP | SSH File Transfer Protocol | Khuyến nghị áp dụng |
| 4.4 | An toàn truyền thư điện tử | SMTPS | Simple Mail Transfer Protocol Secure | Bắt buộc áp dụng |
| 4.5 | An toàn dịch vụ truy cập hộp thư | POP3S | Post Office Protocol version 3 Secure | Bắt buộc áp dụng một hoặc cả hai tiêu chuẩn |
|  |  | IMAPS | Internet Message Access Protocol Secure |  |
| 4.6 | An toàn dịch vụ DNS | DNSSEC | Domain Name System Security Extenssions | Khuyến nghị áp dụng |
| 4.7 | An toàn tầng mạng | IPsec - IP ESP | Internet Protocol security với IP ESP | Bắt buộc áp dụng |
| 4.8 | An toàn thông tin cho mạng không dây | WPA2 | Wi-fi Protected Access 2 | Bắt buộc áp dụng |
| 4.9 | Giải thuật mã hóa | TCVN 7816:2007 | Công nghệ thông tin. Kỹ thuật mật mã thuật toán mã dữ liệu AES | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | 3DES | Triple Data Encryption Standard | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | PKCS #1 V2.2 | RSA Cryptography Standard - version 2.2 | Khuyến nghị áp dụng, sử dụng lược đồ RSAES-OAEP để mã hóa |
|  |  | ECC | Elliptic Curve Cryptography | Khuyến nghị áp dụng |
| 4.10 | Giải thuật chữ ký số | PKCS #1 V2.2 | RSA Cryptography Standard - version 2.2 | Bắt buộc áp dụng, sử dụng lược đồ RSASSA-PSS để ký |
|  |  | ECDSA | Elliptic Curve Digital Signature Algorithm | Khuyến nghị áp dụng |
| 4.11 | Giải thuật băm cho chữ ký số | SHA-2 | Secure Hash Algorithms-2 | Khuyến nghị áp dụng |
| 4.12 | Giải thuật truyền khóa | RSA-KEM | Rivest-Shamir-Adleman - KEM (Key Encapsulation Mechanism) Key Transport Algorithm | Bắt buộc áp dụng |
|  |  | ECDHE | Elliptic Curve Diffie Hellman Ephemeral | Khuyến nghị áp dụng |
| 4.13 | Giải pháp xác thực người sử dụng | SAML v2.0 | Security Assertion Markup Language version 2.0 | Khuyến nghị áp dụng |
| 4.14 | An toàn trao đổi bản tin XML | XML Encryption Syntax and Processing | XML Encryption Syntax and Processing | Bắt buộc áp dụng |
|  |  | XML Signature Syntax and Processing | XML Signature Syntax and Processing | Bắt buộc áp dụng |
| 4.15 | Quản lý khóa công khai bản tin XML | XKMS v2.0 | XML Key Management Specification version 2.0 | Khuyến nghị áp dụng |
| 4.16 | Giao thức an toàn thông tin cá nhân | P3P v1.1 | Platform for Privacy Preferences Project version 1.1 | Khuyến nghị áp dụng |
| 4.17 | Hạ tầng khóa công khai |  |  | Khuyến nghị áp dụng |
|  | Cú pháp thông điệp mật mã cho ký, mã hóa | PKCS#7 v1.5 (RFC 2315) | Cryptographic message syntax for file-based signing and encrypting version 1.5 |  |
|  | Cú pháp thông tin thẻ mật mã | PKCS#15 v1.1 | Cryptographic token information syntax version 1.1 |  |
|  | Cú pháp thông tin khóa riêng | PKCS#8 V1.2 (RFC 5958) | Private-Key Information Syntax Standard version 1.2 |  |
|  | Giao diện thẻ mật mã | PKCS#11 v2.20 | Cryptographic token interface standard version 2.20 |  |
|  | Cú pháp trao đổi thông tin cá nhân | PKCS#12 v1.1 | Personal Information Exchange Syntax version 1.1 |  |
|  | Khuôn dạng danh sách chứng thư số thu hồi | RFC 5280 | Certificate Revocation List Profile |  |
|  | Khuôn dạng chứng thư số | RFC 5280 | Public Key Infrastructure Certificate |  |
|  | Cú pháp yêu cầu chứng thực | PKCS#10 v1.7 (RFC 2986) | Certification Request Syntax Specification version 1.7 |  |
|  | Giao thức trạng thái chứng thư trực tuyến | RFC 6960 | On-line Certificate status protocol |  |
|  | Giao thức gắn tem thời gian | RFC 3161 | Time stamping protocol |  |
|  | Dịch vụ tem thời gian | ISO/EEC 18014-1:2008 ISO/EEC 18014-2:2009 ISO/EEC 18014-3:2009 ISO/EEC 18014-4:2015 | Information technology Security techniques - Time stamping services Part 1: Framework Part 2: Mechanisms producing independent tokens Part 3: Mechanisms producing linked tokens Part 4: Traceability of time sources |  |
| 4.18 | An toàn cho dịch vụ Web | WS-Security v1.1.1 | Web Services Security: SOAP Message Security Version 1.1.1 | Khuyến nghị áp dụng |
| 4.19 | Khuôn dạng dữ liệu trao đổi sự cố an toàn mạng | RFC 7970 | The Incident Object Description Exchange Format version 2 (IODEF) | Khuyến nghị áp dụng |

### 3.1.2. Tuân thủ quy định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu trong cơ quan nhà nước

Tuân thủ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;

Dữ liệu hình thành trong hoạt động của cơ quan nhà nước được chia sẻ phục vụ các hoạt động của cơ quan nhà nước hướng tới phục vụ người dân, doanh nghiệp tuân thủ quy định của pháp luật trong việc tạo lập, quản lý và sử dụng dữ liệu.

Cơ quan nhà nước quản lý dữ liệu có trách nhiệm thực hiện các hoạt động quản lý dữ liệu, quản trị dữ liệu và đảm bảo khả năng sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định.

Cơ quan nhà nước phải có trách nhiệm chia sẻ dữ liệu với cơ quan, tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật;

## 3.4. Biện pháp triển khai, an toàn vận hành, phòng, chống cháy, nổ

### 3.4.1. Chỉ dẫn biện pháp triển khai

Việc xây dựng và triển khai hệ thống phải đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo kế hoạch đề ra và vừa đảm bảo không ảnh hưởng đến các hoạt động nghiệp vụ của Kho bạc Nhà nước.

Về an toàn lao động, lắp đặt hệ thống: Đảm bảo chống cháy, nổ, điện giật, sét, tránh rơi hỏng, rơi rớt thiết bị xuống mặt đất làm hư hại thiết bị, an toàn cho con người khi xảy ra sự cố. Trang bị các phương tiện bảo hộ để tạo điều kiện thuận tiện cho người lao động, thích ứng với môi trường xung quanh và bảo đảm điều kiện lao động tốt nhất.

Hệ thống triển khai mới để thực hiện thay thế cho các hạ tầng cũ đang vận hành, trên hệ thống cũ có rất nhiều ứng dụng khác nhau hoạt động, nhằm đảm bảo hệ thống vận hành liên tục, không ảnh hưởng đến công việc chuyên môn của các cán bộ Kho bạc Nhà nước, nhà thầu thi công cần thực hiện các biện pháp triển khai nhằm đảm bảo tối đa an toàn dữ liệu và tránh ảnh hưởng hoặc gián đoạn đến hoạt động nghiệp vụ, một số nội dung cần chú ý như sau:

+ Cần lập kế hoạch triển khai chi tiết, trao đổi thống nhất giữa nhà thầu và chủ đầu tư về kế hoạch thực hiện, có thể cập nhật kế hoạch cho từng giai đoạn triển khai để đảm bảo đúng tiến độ.

+ Cần thực hiện khảo sát thực tế và lên kế hoạch chi tiết đối với các hạng mục triển khai, các bước thực hiện cũng cần có kịch bản để việc triển khai được chính xác và đúng kế hoạch.

+ Quá trình triển khai hệ thống cần được giám sát chặt chẽ của nhà thầu thi công và chủ đầu tư, thực hiện theo lịch trình đã được thống nhất giữa 02 bên, đảm bảo theo đúng quy định về công tác triển khai của nhà nước.

+ Công tác triển khai cần đánh giá được khả năng rủi ro để dự phòng các bước thực hiện có thể xảy ra lỗi, sẽ có các bước khôi phục tránh ảnh hưởng hệ thống.

+ Mọi công tác liên quan đến việc đồng bộ dữ liệu giữa hai Trung tâm cần được thực hiện vào thời điểm ngoài giờ hành chính.

+ Quá trình cài đặt / triển khai hệ thống cần được thực hiện theo từng hệ thống.

+ Các thiết bị được triển khai phải được dán nhãn mác đánh dấu loại, tên thiết bị, các dây đấu nối (FC, ethernet, nguồn ...) giữa các thiết bị với nhau phải đánh nhãn cụ thể ở cả 2 đầu dây ghi rõ số hiệu card hoặc port thể hiện chính xác kết nối các thiết bị ở 2 đầu để dễ quản trị và xử lí khi có sự cố.

+ Cần thực hiện đầy đủ các bước kiểm thử, vận hành thử để đảm bảo tính đúng đắn của việc triển khai hệ thống cũng như các thông số hệ thống và hiệu năng hệ thống (theo quy định của Nhà nước tại thông tư số 16/2024/TT-BTTTT ngày 30/12/2024 hoặc các quy định mới hơn có hiệu lực thay thế thông tư này).

### 3.4.2. Biện pháp an toàn vận hành, phòng chống cháy nổ

Phải đảm bảo tối đa khả năng chống cháy tại các phòng đặt máy chủ, nơi làm việc, tránh các kết nối gây chạm, chập điện có thể phát cháy, đảm bảo an toàn trong công tác vận hành hệ thống.

Thoả mãn yêu cầu về chức năng sử dụng, tính chất nghiệp vụ đối với thiết bị và phần mềm, bảo đảm mỹ quan, giá thành hợp lý;

Tiện nghi, vệ sinh, đảm bảo sức khoẻ cho người sử dụng, người dùng, quản trị hệ thống;

Khai thác tối đa thuận lợi và hạn chế bất lợi của thiên nhiên nhằm bảo đảm tiết kiệm năng lượng như việc sắp xếp phòng đặt máy chủ có các điều kiện thông thoáng, giữ nhiệt độ tốt giảm thiểu tiêu thụ điện năng cho các hệ thống thông gió, hệ thống làm lạnh.

## 3.5. Sơ đồ mặt bằng hiện trạng

### 3.5.1.  Bản vẽ mặt bằng khu Trung tâm dữ liệu

Sơ đồ mặt bằng khu Trung tâm dữ liệu

### 3.5.2. Bản vẽ tổng thể mạng LAN KBNN

Sơ đồ tổng thể mạng LAN KBNN

### 3.5.3. Bản vẽ tổng thể hiện trạng máy chủ Intranet KBNN

Sơ đồ tổng thể hiện trạng máy chủ Intranet KBNN

Sơ đồ vùng server zone Intranet

Sơ đồ vùng DMZ intranet

### 3.5.4. Sơ đồ ảo hóa máy chủ

Sơ đồ ảo hóa máy chủ

## 3.6. Sơ đồ và thuyết minh chi tiết giải pháp thiết kế mạng, đường truyền, hạ tầng kỹ thuật, an toàn thông tin, cấp điện, chống sét, hệ thống làm mát, tính toán băng thông đường truyền

### 3.6.1. Nguyên tắc thiết kế hệ thống

Các thiết bị cung cấp ở dạng Rack-form phải phù hợp với tiêu chuẩn công nghệ chung, đảm bảo khả năng lắp đặt trên tủ Rack.

Các thiết bị cung cấp phải sử dụng giải điện áp, chuẩn đầu cắm phù hợp với tiêu chuẩn điện tại Việt Nam và tại hệ thống điện của Trung tâm dữ liệu KBNN.

Các thiết bị cung cấp phải phù hợp với tiêu chuẩn môi trường tại hệ thống hiện tại của KBNN.

Nhà cung cấp sản phẩm chịu trách nhiệm về việc kết nối mạng tới các thiết bị liên quan, thiết bị cung cấp phải phù hợp với các tiêu chuẩn tổng thể về truyền thông, CNTT của KBNN.

Các thiết bị cung cấp phải đảm bảo năng lực đủ mạnh để đáp ứng nhu cầu truyền dữ liệu nghiệp vụ của các đơn vị KBNN cũng như có kiến trúc hệ thống mở:

+ Sử dụng các chuẩn công nghệ tiên tiến, hiện đại phù hợp với xu hướng phát triển hiện nay của công nghệ mạng truyền thông.

+ Có khả năng mở rộng, nâng cấp.

+ Đảm bảo tuân thủ các chuẩn về CNTT cũng như các chuẩn về thiết bị ngoại vi sử dụng trong hệ thống.

+ Có tính ổn định cao, tránh gây hỏng hóc, trục trặc làm ảnh hưởng tới nghiệp vụ của KBNN.

Việc thiết kế hạ tầng kỹ thuật trên cơ sở sử dụng tối đa các thành phần hạ tầng kỹ thuật sẵn có của KBNN để đảm bảo tiết kiệm, không đầu tư chồng chéo, tránh lãng phí. Nguyên tắc thiết kế hạ tầng của hệ thống Intranet KBNN sẽ tận dụng các hạ tầng hiện tại của KBNN như hệ thống mạng LAN, kết nối SAN switch, sao lưu vào hệ thống tập trung như hiện nay . Các thành phần khác của hệ thống sẽ tính toán đầu tư mới phù hợp đáp ứng tiêu chí tiết kiệm và hiệu quả.

Yêu cầu về chuẩn hóa và chuyển đổi dữ liệu:

- Chuẩn hoá và chuyển đổi dữ liệu hệ thống Active Directory (AD)

Trong dự án này, hệ thống sẽ được thay thế nâng cấp tới phiên bản mới hơn. Dữ liệu hệ thống sẽ được chuyển từ hệ thống cũ sang hệ thống mới. Quá trình nâng cấp chuyển đổi này gần như là trong suốt với người dùng và chỉ gây gián đoạn trong thời gian ngắn khi chuyển đổi, ngắt chuyển. Bước chuyển đổi và một số bước thực hiện chuyển đổi, ngắt chuyển có thể gây gián đoạn hệ thống sẽ được thực hiện ngoài giờ làm việc để hạn chế đến mức tối đa ảnh hưởng công việc của người dùng.

Các yêu cầu cơ bản chuyển đổi dữ liệu hệ thống AD:

- Trao đổi thống nhất, xây dựng phương án chuyển đổi (cách thức thực hiện, các bước thực hiện có thể thay đổi thứ tự để phù hợp với hiệu quả công việc thực hiện).

- Sao lưu hệ thống AD hiện tại.

- Cài đặt và khởi tạo hệ thống máy chủ AD mới.

- Chuyển đổi cấu trúc dữ liệu, chuyển đổi mô hình hệ thống tập trung lên site TW, đồng bộ dữ liệu từ hệ thống cũ sang hệ thống mới .

- Kiểm tra dữ liệu, chuẩn hóa và loại bỏ dữ liệu dư thừa trên hệ thống

- Chuẩn hoá và chuyển đổi dữ liệu hệ thống thư điện tử email

Trong dự án này, hệ thống sẽ được nâng cấp tới phiên bản mới hơn. Dữ liệu hệ thống sẽ được chuyển từ hệ thống cũ sang hệ thống mới. Quá trình nâng cấp chuyển đổi này gần như là trong suốt với người dùng và chỉ gây gián đoạn trong thời gian ngắn khi chuyển đổi, ngắt chuyển. Bước chuyển đổi và một số bước thực hiện chuyển đổi, ngắt chuyển có thể gây gián đoạn hệ thống sẽ được thực hiện ngoài giờ làm việc để hạn chế đến mức tối đa ảnh hưởng công việc của người dùng.

Các yêu cầu chuyển đổi dữ liệu hệ thống Email:

- Trao đổi thống nhất, xây dựng phương án chuyển đổi (cách thức thực hiện, các bước thực hiện có thể thay đổi thứ tự để phù hợp với hiệu quả công việc thực hiện).

- Sao lưu hệ thống email hiện tại.

- Cài đặt, khởi tạo hệ thống máy chủ email mới.

- Chuyển đổi cấu trúc dữ liệu, đồng bộ dữ liệu, mailbox… từ hệ thống cũ sang hệ thống mới.

- Kiểm tra dữ liệu, chuẩn hóa và loại bỏ dữ liệu dư thừa trên trên hệ thống.

- Chuẩn hoá và chuyển đổi dữ liệu hệ thống Chat lync

Trong dự án này, hệ thống sẽ được nâng cấp tới phiên bản mới hơn. Dữ liệu hệ thống sẽ được chuyển từ hệ thống cũ sang hệ thống mới. Quá trình nâng cấp chuyển đổi này gần như là trong suốt với người dùng và chỉ gây gián đoạn trong thời gian ngắn khi chuyển đổi, ngắt chuyển. Bước chuyển đổi và một số bước thực hiện chuyển đổi, ngắt chuyển có thể gây gián đoạn hệ thống sẽ được thực hiện ngoài giờ làm việc để hạn chế đến mức tối đa ảnh hưởng công việc của người dùng.

Các yêu cầu chuyển đổi dữ liệu hệ thống :

- Trao đổi thống nhất, xây dựng phương án chuyển đổi (cách thức thực hiện, các bước thực hiện có thể thay đổi thứ tự để phù hợp với hiệu quả công việc thực hiện).

- Sao lưu hệ thống chat hiện tại.

- Cài đặt, triển khai hệ thống máy chủ chat mới.

- Chuyển đổi cấu trúc dữ liệu, đồng bộ dữ liệu… từ hệ thống cũ sang hệ thống mới.

- Kiểm tra, chuẩn hóa và loại bỏ dữ liệu dư thừa trên trên hệ thống.

### 3.6.2. Mô hình thiết kế hệ thống

#### 3.6.2.1 Mô hình tổng quan chung, mục tiêu của dự án

Theo mô hình hiện trạng hệ thống cũ đang hoạt động tại DC KBNN hiện nay đã có các module chức năng: Hệ thống AD, hệ thống Email, hệ thống trao đổi thông tin, hệ thống quản trị ảo hóa (chưa có module điện toán đám mây), máy chủ DHCP (chưa có module RDS) nằm chung cùng hệ thống AD, hệ thống chia sẻ file (các máy chủ), máy chủ khác.

Mô hình tổng quan hiện trạng

Theo nhu cầu phát triển của công việc hiện nay việc thay đổi mô hình ứng dụng AD tập trung thay vì phân tán xuống các địa phương như trước đây để giúp tập trung quản lý, đề xuất thiết kế hệ thống bổ sung thêm các chức năng hệ thống sau: Máy chủ OOS, máy chủ RDS, điện toán đám mây. Cụ thể các chức năng mới của hệ thống cũng như các chức năng hiện tại được nâng cấp được thiết kế như sau:

- Hệ thống quản trị ảo hóa và điện toán đám mây có nhiệm vụ kết nối tới các máy chủ vật lý cấp phát tài nguyên máy chủ ảo, cung cấp khả năng tự  động hóa quản trị hệ thống ảo hóa.

- Hệ thống AD, Email tại DC được đồng bộ qua hạ tầng truyền thông Bộ Tài chính với môi trường DR (không đầu tư trong dự án này) có nhiệm vụ cung cấp dịch vụ xác thực người dùng và thư điện tử KBNN.

- Hệ thống trao đổi thông tin nội bộ cung cấp khả năng liên lạc, trao đổi thông tin, họp trực tuyến (meeting), video, call giữa những người dùng bên trong, bên ngoài mạng nội bộ của KBNN.

- Hệ thống chia sẻ file cung cấp không gian lưu trữ dữ liệu (thư mục, tập tin) cho người sử dụng KBNN.

- Hệ thống máy chủ Office online phục vụ người dùng KBNN xem, chỉnh sửa nội dung tệp word, excel, power point…trực tiếp trên trình duyệt từ máy tính, điện thoại thông minh mà không cần cài bộ phần mềm office, phục vụ khi đi công tác hoặc nhu cầu làm việc từ xa. Hệ thống này kết nối đến các hệ thống thư điện tử, hệ thống trao đổi thông tin nội bộ, hệ thống chia sẻ thư mục tập tin để lưu dữ liệu.

- Hệ thống DHCP, RDS và các máy chủ khác: Máy chủ DHCP cung cấp dịch vụ cấp phát địa chỉ IP tự động cho người dùng KBNN. Các máy chủ RDS có nhiệm vụ tiếp nhận tập trung các kết nối Remote Desktop từ cán bộ tin học địa phương để quản trị AD. Các máy chủ khác gồm các máy chủ proxy đã được đầu tư bản quyền máy chủ.

Mô hình thiết kế tổng quan của hệ thống Intranet bao gồm các hệ thống:  hệ thống quản trị ảo hóa và điện toán đám mây, hệ thống Email, hệ thống AD, hệ thống Trao đổi thông tin nội bộ, hệ thống chia sẻ file, các máy chủ DHCP, RDS và các máy chủ khác.

Mô hình thiết kế tổng quan

#### 3.6.2.2 Mô hình kiến trúc hệ thống tổng thể

Hệ thống đầu tư môi trường Intranet KBNN gồm có:

- 05 máy chủ x86 được ảo hóa thành các máy ảo phục vụ các ứng dụng thư mục người sử dụng, email, trao đổi thông tin nội bộ, chia sẻ file, ảo hóa và điện toán đám mây, định tuyến thư điện tử (mail gateway) và các ứng dụng khác.

- 01 thiết bị lưu trữ SAN có nhiệm vụ lưu trữ dữ liệu cho các máy ảo và cơ sở dữ liệu của ứng dụng.

- 02 thiết bị Public Intranet (phân phối dịch vụ intranet ra ngoài internet) có nhiệm vụ quảng bá dịch vụ intranet ra ngoài internet.

- Các phần mềm hệ thống thư mục người sử dụng, thư điện tử, trao đổi thông tin nội bộ, ảo hóa và điện toán đám mây, định tuyến thư điện tử (mail gateway), hệ điều hành.

Các kết nối mạng LAN (Lan switch) và kết nối quang (FC SAN switch) sẽ sử dụng hạ tầng sẵn có của KBNN đã đầu tư ở các dự án khác.

Môi trường DR: Không đầu tư mới thiết bị hạ tầng môi trường DR trong dự án này, sẽ tính toán nâng cấp vào bài toán khác. Với hạ tầng DR của 02 hệ thống AD và Email đã có, sau khi triển khai dự án này, cán bộ KBNN sẽ tính toán cài đặt triển khai hợp lý tạm thời một số thành phần cho hệ thống DR intranet, đảm bảo đủ tài nguyên và dung lượng lưu trữ. Các thành phần còn thiếu sẽ được tính toán bổ sung trong một bài toán khác trong thời gian gần nhất để đáp ứng phục vụ có đầy đủ môi trường DR đảm bảo dự phòng hoạt động hệ thống.

Mô hình thiết kế kiến trúc tổng thể

Note:  Hệ thống mail gateway ở vùng DMZ zone là hệ thống virtual appliance, thực tế được triển khai trên các máy chủ ảo, được cấu hình thiết lập ở vùng DMZ zone.

#### 3.6.2.3. Mô hình kiến trúc hệ thống chi tiết

Mô hình thiết kế chi tiết

### 3.6.3. Thiết kế chi tiết hạ tầng kỹ thuật hệ thống

Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật hệ thống hiện nay:

Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật hệ thống Intranet

Hiện trạng số lượng các máy chủ hệ thống Intranet theo mô hình hiện nay.

- 08 máy chủ AD (02 Root, 02 TW, 02 MB, 02 MN).

- 09 máy chủ Exchange (04 mailbox server, 03 Client Access/Hub Transport Server, 02 Edge Transport Server).

- 05 máy chủ Lync Server (02 FrontEnd Server, 01 Edge Server, 02 DB SQL server)

- 02 máy chủ Proxy Server.

- 02 máy chủ Reverse Proxy Server.

- 01 máy chủ quản trị ảo hóa

- 02 máy chia sẻ file

- 01 máy chủ trend đóng vai trò scan mail (mail gateway)

Thiết kế mới của hệ thống Intranet KBNN:

Thiết kế hạ tầng kỹ thuật hệ thống Intranet mới.

#### 3.6.3.1. Hệ thống  thư mục người sử dụng (Active Directory)

##### 3.6.3.1.1. Hiện trạng hệ thống AD

Hệ thống AD tại KBNN theo thiết kế cung cấp dịch vụ thư mục người sử dụng  cho người dùng KBNN, hiện có khoảng hơn 12.000 tài khoản AD trong hệ thống KBNN. Hệ thống AD hiện có gồm 08 máy chủ domain miền tại môi trường DC 32 Cát Linh, 08 máy chủ domain miền tại môi trường DR Láng Hòa Lạc chạy active –active và các  máy chủ RODC đặt tại mỗi KBNN tỉnh ( mỗi KBNN tỉnh đặt 2 máy chủ RODC) như mô hình dưới.

Sơ đồ hiện trạng hệ thống thư mục người sử dụng

Thiết kế AD hiện tại ở KBNN:

Mô hình forest, domain lựa chọn cho KBNN bao gồm 01 forest và 04 domain. Việc lựa chọn 01 forest đảm bảo đồng nhất các thuộc tính trên các đối tượng quản lý của AD. Forest được chia thành 01 domain gốc (root domain) và 03 domain con (child domain) đáp ứng tiêu chí quản lý chính sách theo từng khu vực cũng như tối ưu được thông tin cần đồng bộ.

Sơ đồ kiến trúc domain KBNN

Mô hình hệ thống Active Directory của KBNN là mô hình hai lớp gồm 1 domain root: KBNN.VN và 3 domain con: TW.KBNN.VN, MB.KBNN.VN, MN.KBNN.VN

Domain KBNN.VN: Đóng vai trò làm Root Domain, chứa các tài khoản quan trọng của hệ thống.

Domain MB.KBNN.VN: Cung cấp dịch vụ AD cho người dùng tại miền Bắc (Từ Huế trở ra Bắc).

Domain MN.KBNN.VN: Cung cấp dịch vụ AD cho người dùng tại miền Nam (từ Đà Nẵng trở vào Nam).

Domain TW.KBNN.VN: Cung cấp dịch vụ AD cho người dùng tại Trung Ương.

Theo thiết kế này, tại các tỉnh như  Đà Nẵng, Cần Thơ, Tiền Giang... người dùng sẽ thuộc domain MN.KBNN.VN và tương tự như vậy tại Huế, Quảng Ninh, Hải Phòng... người dùng sẽ thuộc domain MB.KBNN.VN.

Phân bố Active Directory Sites

Hệ thống Active Directory được phân bố thành nhiều site theo vùng miền và dải địa chỉ IP. Mỗi một tỉnh được chia thành 1 site riêng và có 02 máy chủ DC

Mô hình đồng bộ giữa các site

- Thiết kế AD Domain Service Site

Khái niệm site trong hệ thống AD nhằm mô tả cấu trúc vật lý của mạng dựa theo lớp địa chỉ IP. Trong một site các Domain Controller sẽ được đồng bộ với nhau, các Domain Controller khác site sẽ được đồng bộ dựa theo các liên kết site (site-link) được cấu hình. Ngoài ra, RODC được đồng bộ với DC và trong một site được khuyến cáo RODC và DC không nên cùng được sử dụng.

Với mô hình AD của KBNN, việc bố trí DC và RODC cho hệ thống như sau:

Domain KBNN.VN gồm 02 DC: HQ-RDC01 và HQ-RDC02, đặt tại Trung tâm dữ liệu tại Trung Ương; 02 DR: DR-RDC01 và DR-RDC02 tại trung tâm dữ liệu Láng Hòa Lạc

Domain TW.KBNN.VN gồm 02 DC: HQ-TWDC01 và HQ-TWDC02, đặt tại Trung tâm dữ liệu tại Trung Ương; 02 DR: DR-TWDC01 và DR-TWDC02 tại trung tâm dữ liệu Láng Hòa Lạc

Domain MB.KBNN.VN gồm 02 DC: HQ-MBDC01, HQ-MBDC02, đặt tại Trung tâm dữ liệu tại Trung Ương; 02 DR: DR-MBDC01 , DR-MBDC02 tại trung tâm dữ liệu Láng Hòa Lạc; và  02 RODC, KBXXX-YYDC-01 và KBXXX-YYDC-02, đặt tại mỗi tỉnh.

Domain MN.KBNN.VN gồm 02 DC: HQ-MNDC01, HQ-MNDC02, đặt tại Trung tâm dữ liệu tại Trung Ương; 02 DR: DR-MNDC01, DR-MNDC02 tại trung tâm dữ liệu Láng Hòa Lạc; và 02 RODC, KBXXX-YYDC-01 và KBXXX-YYDC-02, đặt tại mỗi tỉnh.

XXX là tên viết tắt của Tỉnh, YY là NO nếu tỉnh thuộc miền Bắc và SO nếu tỉnh thuộc miền Nam

Để thuận tiện cho việc truy vấn dữ liệu, tất cả các DC đều được cấu hình là Global Catalog. DC01 của mỗi domain KBNN.VN, TW.KBNN.VN, MB.KBNN.VN và MN.KBNN.VN được cấu hình giữ các vai trò RID Master, PDC Emulator và Infrastructure Master. Riêng với domain root KBNN.VN (HQ-RDC01) sẽ còn giữ thêm hai vai trò là Schema Master và Domain Naming Master cho toàn forest. Chi tiết về vai trò của các DC trong Active Directory, xem bảng dưới:

| Máy chủ | Domain | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| HQ-RDC01 | KBNN.VN | - RID Master, - PDC Emulator - Infrastructure Master - Schema Master - Domain Naming Master |
| HQ-TWDC01 | TW.KBNN.VN | - RID Master, - PDC Emulator - Infrastructure Master |
| HQ-MBDC01 | MB.KBNN.VN | - RID Master, - PDC Emulator - Infrastructure Master |
| HQ-MNDC01 | MN.KBNN.VN | - RID Master, - PDC Emulator - Infrastructure Master |
| Tất cả các DC | Tất cả các domain | - Global Catalog |

Dựa theo sự bố trí DC, RODC cho các domain, kiến trúc site của KBNN sử dụng:

Sơ đồ kiến trúc site  KBNN

Quy hoạch bố trí site:

Các Domain controller tại 2 môi trường DC 32 Cát Linh và DR Láng Hòa Lạc sẽ được chia thành 3 site: TW, MB, MN.

Tại các tỉnh, 2 RODC cùng thuộc site XXX.

Trong đó XXX là viết tắt tên tỉnh theo qui định của KBNN.

Cơ chế đồng bộ:

Các DC trong cùng một site sẽ tự động đồng bộ với nhau.

Các RODC trong site của tỉnh sẽ không đồng bộ với nhau. Với mỗi tỉnh, một site link tương ứng sẽ được tạo để đồng bộ dữ liệu AD từ site TW về site tỉnh.

- Thiết kế dịch vụ DNS

Giải mã tên bằng dịch vụ DNS là hoạt động trung tâm và là thành phần bắt buộc khi cài đặt dịch vụ Active Directory. Nếu cung cấp tên không chính xác, người sử dụng cũng như các máy chủ hoặc máy trạm không thể tìm thấy các tài nguyên trên mạng theo yêu cầu. Khi dịch vụ DNS có lỗi sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của AD như việc đồng bộ domain, đồng bộ global catalog từ đó dẫn đến tình trạng không thống nhất Cơ sở dữ liệu AD.

Thiết kế DNS được dùng cho hệ thống AD của KBNN.

Tên miền gốc: KBNN.VN được cài đặt trên root DC.

Tên miền child domain bao gồm tw.kbnn.vn, mb.kbnn.vn, mn.kbnn.vn.

DNS server được cài đặt trên các DC tại các domain tương ứng và được tích hợp với AD (AD Integrated mode).

Mỗi DNS server tại một miền chỉ quản lý các DNS record tại miền đó và khi có yêu cầu giải mã tên miền không trong phạm vi, yêu cầu này sẽ được chuyển lên root DNS và root DNS sẽ chuyển tiếp đến các DNS có trách nhiệm (Delegation).

Đối với các máy trạm trên Domain, các thông số DNS sẽ được cấp phát tự động thông qua máy chủ DHCP.

Sơ đồ kiến trúc DNS  KBNN

Như vậy tất cả các DC tại trung tâm miền đều được cài dịch vụ DNS tích hợp với AD.

Với DNS dùng riêng cho từng đơn vị KBNN cấp Tỉnh trên máy chủ 10.x.97.26

- Thiết kế dịch vụ DHCP

Về cơ bản, thiết kế các chức năng của hệ thống DHCP tại TW và các tỉnh sẽ cấu hình trên cả 02 máy chủ và kích hoạt dịch vụ trên 01 máy.

- Danh sách máy chủ AD, DNS, DHCP

|  | Máy chủ | Chức năng |
| --- | --- | --- |
| 1 | HQ-RDC01 | DC, DNS |
| 2 | HQ-RDC02 | DC, DNS |
| 3 | HQ-TWDC01 | DC, DNS, DHCP |
| 4 | HQ-TWDC02 | DC, DNS, DHCP |
| 5 | HQ-MBDC01 | DC, DNS |
| 6 | HQ-MBDC02 | DC, DNS |
| 7 | HQ-MNDC01 | DC, DNS |
| 8 | HQ-MNDC02 | DC, DNS |

Toàn quốc có 126 máy RODC.

##### 3.6.3.1.2. Thuyết minh giải pháp

- Hạ tầng Active Directory (AD) là nền tảng quan trọng để quản lý và triển khai các ứng dụng nghiệp vụ cũng như hạ tầng phục vụ cho hoạt động của KBNN. Hạ tầng AD đã được xây dựng tại KBNN theo mô hình tập trung quản trị và đang được sử dụng cho các hệ thống Mailbox, phân quyền truy cập thông tin và các hệ thống ứng dụng quan trọng khác.

- Cấu trúc hiện nay của hệ thống AD đang hoạt động ổn định, do đó thiết kế mới sẽ đảm bảo giữ nguyên kiến trúc 01 forest và 04 domain như thiết kế hiện tại để đảm bảo phục vụ cho hơn 12.000 tài khoản AD của hệ thống KBNN.

Hầu hết các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin cốt lõi phục vụ cho các hoạt động nghiệp vụ của KBNN đã được triển khai tập trung tại KBNN như Hệ thống thanh toán song phương với các Ngân hàng thương mại (TTSP-TT), hệ thống trao đổi thông tin Thuế - Hải Quan - Kho Bạc (TCS-TT), hệ thống Dịch vụ công phần backend (DVC BE), hệ thống Tổng kế toán phần backend (TKT BE), hệ thống Kho dữ liệu (KDL)... các hệ thống ứng dụng này đều kết nối vào hạ tầng của Intranet để xác thực người sử dụng ứng dụng thông qua Active Directory.

- Mục tiêu của việc tái cấu trúc hệ thống AD là:

- - Đảm bảo hệ thống dịch vụ Active Directory nằm trong vòng đời hỗ trợ của sản phẩm, được cập nhật những bản vá lỗ hổng bảo mật theo khuyến nghị của nhà sản xuất.

- - Nâng cấp phiên bản ứng dụng Active Directory (Domain functional levels) để sử dụng những tính năng mới của ứng dụng và cũng được bảo mật hơn.

- - Tối ưu hệ thống quản lý định danh hiện nay do điều kiện về hạ tầng mạng đã thay đổi so với hệ thống đã triển khai đến thời điểm này.

- - Nâng cao việc kiểm soát bảo mật của hệ thống qua việc xây dựng và bắt buộc tuân thủ chính sách quản trị người dùng, quản trị máy trạm và ứng dụng trên máy trạm.

- Phạm vi

- Phạm vi của đề xuất này bao gồm các công việc chính sau đây:

- - Tối ưu kiến trúc của AD, nâng cấp hệ thống AD, thay thế phiên bản cao hơn theo các điều kịên mới về hạ tầng như băng thông, tình hình sử dụng, đặc biệt tập trung loại bỏ máy chủ RODC tại các KBNN địa phương, nhằm giảm thiểu băng thông mỗi khi đồng bộ giữa các DC và giảm độ phức tạp của hệ thống AD.

- - Tối ưu hoạt động của hạ tầng AD về mặt phần cứng và mức độ sẵn sàng, khả năng khôi phục nhanh thông qua việc sử dụng công nghệ ảo hoá.

- - Tận dụng các công nghệ trong phiên bản mới để giảm công việc quản trị, trong khi vẫn đảm bảo hiệu quả hoạt động cũng như tính đơn giản, quen thuộc với người dùng.

- - Sử dụng công cụ có trong AD và xây dựng chính sách hệ thống/quy trình để kiểm soát cũng như việc thực hiện các chính sách quản trị chung và bảo mật đối với tất cả đối tượng trong hệ thống (server, desktop, users, vv..).

- - Xây dựng và áp dụng chính sách bảo mật bắt buộc cho các máy trạm trên nền tảng AD group policies (security enforcements).

- Kiến trúc logic hệ thống AD

Dựa trên hiện trạng hệ thống đã hoạt động, đề xuất tiếp tục sử dụng mô hình kiến trúc logic gồm 01 forest và 04 domain như hiện tại. Tuy nhiên sẽ có một bổ sung mới trong thiết kế loại bỏ máy chủ RODC đặt tại các KBNN địa phương, sử dụng RODC tập trung tại TW, thay vào đó người dùng tại các địa phương xác thực trực tiếp đến các domain miền (MB.KBNN.VN, MN.KBNN.VN), người dùng TW xác thực đến domain TW.KBNN.VN.

Mô hình kiến trúc domain KBNN

| STT | Domain | Vai trò | Mục đích |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KBNN.VN | Root domain | Là domain đầu tiên của hệ thống, lưu giữ kiến trúc tổng thể của hệ thống (Schema), và các tài khoản quan trọng. |
| 2 | TW.KBNN.VN | Child domain | Là domain con, lưu giữ cơ sở dữ liệu người dùng và máy trạm của người dùng tại Trung Ương. Phục vụ cung cấp dịch vụ AD cho người dùng Trung Ương và là domain lưu trữ thông tin tập trung của các máy chủ dịch vụ khác. (Exchange, Skype, Sharepoint, SQL…) |
| 3 | MB.KBNN.VN | Child domain | Là domain con, lưu giữ cơ sở dữ liệu người dùng và máy trạm của người dùng tại miền Bắc. Phục vụ cung cấp dịch vụ AD cho người dùng miền Bắc. |
| 4 | MN.KBNN.VN | Child domain | Là domain con, lưu giữ cơ sở dữ liệu người dùng và máy trạm của người dùng tại miền Nam. Phục vụ cung cấp dịch vụ AD cho người dùng miền Nam. |

Kiến trúc site (vật lý) và quy hoạch máy chủ

Khái niệm site trong hệ thống AD nhằm mô tả cấu trúc vật lý của mạng dựa theo lớp địa chỉ IP. Trong một site các Domain Controller sẽ được đồng bộ với nhau, các Domain Controller khác site sẽ được đồng bộ dựa theo các liên kết site (site-link) được cấu hình.

Để thuận tiện cho việc truy vấn dữ liệu, tất cả các DC đều được cấu hình là Global Catalog. DC01 của mỗi domain KBNN.VN, TW.KBNN.VN, MB.KBNN.VN và MN.KBNN.VN được cấu hình giữ các vai trò RID Master, PDC Emulator và Infrastructure Master. Riêng với domain root KBNN.VN (HQ-RDC01) sẽ còn giữ thêm hai vai trò là Schema Master và Domain Naming Master cho toàn forest. Để đảm bảo độ an toàn vận hành, tính sẵn sàng cao cũng như cân bằng và chia tải hoạt động của hệ thống AD, mỗi Domain được thiết kế hoạt động trên 02 máy chủ. Chi tiết về vai trò của các DC trong Active Directory, xem bảng dưới:

| Máy chủ | Domain | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| HQ-RDC01 | KBNN.VN | - RID Master, - PDC Emulator - Infrastructure Master - Schema Master - Domain Naming Master |
| HQ-TWDC01 | TW.KBNN.VN | - RID Master, - PDC Emulator - Infrastructure Master |
| HQ-MBDC01 | MB.KBNN.VN | - RID Master, - PDC Emulator - Infrastructure Master |
| HQ-MNDC01 | MN.KBNN.VN | - RID Master, - PDC Emulator - Infrastructure Master |
| Tất cả các DC | Tất cả các domain | - Global Catalog |

Quy hoạch bố trí site:

Các Domain controller sẽ được chia thành 3 site: TW, MB, MN.

Cơ chế đồng bộ:

Các Domain controller trong cùng một site sẽ tự động đồng bộ với nhau.

Thiết kế truy cập

- Tại điều kiện bình thường người dùng tại cơ quan KBNN (KBNN TW) và các KBNN địa phương kết nối đến hệ thống AD tại trung tâm dữ liệu KBNN. Các kết nối xác thực người dùng, truy cập tài nguyên, dịch vụ được thực hiện tại máy chủ DC thông qua hạ tầng truyền thông của ngành Tài chính. Giao thức được sử dụng bao gồm LDAP, RPC (Netlogon), Kerberos, NTP… khởi tạo từ máy trạm người sử dụng đến hệ thống máy chủ tập trung thông qua hệ thống phân giải tên miền DNS.

- Mối quan hệ giữa các domain

- Các domain trong mô hình dịch vụ AD của KBNN nằm trong cùng 1 forest. Có mối quan hệ parent domain – child domain với nhau. Các domain KBNN.VN, TW.KBNN.VN, MB.KBNN.VN, MN.KBNN.VN thiết lập mối quan hệ tin cậy (trust relationship) giúp cho việc quản lý và truy cập tài nguyên giữa các domain với nhau trở nên dễ dàng và thuận tiện. Bảng dưới mô tả các thiết lập trust relationship giữa các domain:

| - Domain nguồn | - Domain Đích | - Mối quan hệ trust | - Số chiều | - Mục đích |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - KBNN.VN | - TW.KBNN.VN - MB.KBNN.VN - MN.KBNN.VN | - Parent – Child relationship | - 2 chiều | - Truy cập tài nguyên, dịch vụ giữa các domain trong cùng forest. |

- Danh sách quy hoạch máy chủ

- Bảng dưới mô tả thông tin thiết kế các máy chủ trong hệ thống Active Directory của KBNN, số lượng máy chủ giữ nguyên như hiện trang đang có, chỉ điều chỉnh cấu hình sizing để phù hợp với việc tập trung hóa máy chủ AD của các địa phương lên TW.

| STT | Tên máy chủ | Chức năng, vai trò | Site | Vùng mạng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HQ-RDC01 | DC(Global Catalog), DNS | DC Site | Internal zone |
| 2 | HQ-RDC02 | DC(Global Catalog), DNS | DC Site | Internal zone |
| 3 | HQ-TWDC01 | DC(Global Catalog), DNS | DC Site | Internal zone |
| 4 | HQ-TWDC02 | DC(Global Catalog), DNS | DC Site | Internal zone |
| 5 | HQ-MBDC01 | DC(Global Catalog), DNS | DC Site | Internal zone |
| 6 | HQ-MBDC02 | DC(Global Catalog), DNS | DC Site | Internal zone |
| 7 | HQ-MNDC01 | DC(Global Catalog), DNS | DC Site | Internal zone |
| 8 | HQ-MNDC02 | DC(Global Catalog), DNS | DC Site | Internal zone |

Thiết kế Ram, CPU các máy chủ ảo

- Mô hình thiết kế mới sẽ tập trung máy chủ tại TW, loại bỏ toàn bộ máy chủ RODC tại các tỉnh (mỗi tỉnh tương đương 2 máy RODC), các máy này sẽ được thay thế bởi máy chủ tại TW có chức năng phục vụ người dùng tại các địa phương xác thực trực tiếp đến các domain miền.

Với các phân tích chi tiết đã nêu, đề xuất của hệ thống mới sẽ được thiết kế trên các máy chủ ảo hóa để hoạt động ổn định trong 5 năm tới như sau:

| STT | Tên Máy chủ | Chức năng |
| --- | --- | --- |
| 1 | HQ-RDC01 | DC, DNS |
| 2 | HQ-RDC02 | DC, DNS |
| 3 | HQ-TWDC01 | DC, DNS |
| 4 | HQ-TWDC02 | DC, DNS |
| 5 | HQ-MBDC01 | DC, DNS |
| 6 | HQ-MBDC02 | DC, DNS |
| 7 | HQ-MNDC01 | DC, DNS |
| 8 | HQ-MNDC02 | DC, DNS |

##### 3.6.3.1.3. Mô hình hệ thống

Mô hình thiết kế hệ thống thư mục người sử dụng

#### 3.6.3.2. Hệ thống thư điện tử (Email)

##### 3.6.2.2.1. Hiện trạng hệ thống Email

| STT | Tên | Chức năng | Zone |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ExMB01 | Mailbox server |  |
| 2 | ExMB02 | Mailbox server |  |
| 3 | ExMB03 | Mailbox server |  |
| 4 | ExMB04 | Mailbox server |  |
| 5 | HQ-ExCAS01 | Client Access Server | APP |
| 6 | HQ-ExCAS02 | Client Access Server | APP |
| 7 | HQ-ExCAS03 | Client Access Server | APP |
| 8 | HQ-ExEdge01 | Edge Transport server | DMZ |
| 9 | HQ-ExEdge02 | Edge Transport server | DMZ |
| 10 | IMSS (Trend micro scan mail) |  |  |

Hệ thống Email tại KBNN trước đây được thiết kế bao gồm các thành phần máy chủ dịch vụ Edge transport, CAS, Revert proxy chạy chính trên môi trường DC, hiện tại số tài khoản Email trong hệ thống KBNN khoảng 12.900 tài khoản. Từ năm 2018 KBNN triển khai thêm môi trường dự phòng DR cho hệ thống AD, Email.

Tại môi trường DC bao gồm 10 máy chủ ảo hóa được cấu hình và quản trị trên nền ảo hóa VMWare vSphere, được quản trị tập trung thông qua hệ thống vCenter.

Tại môi trường DR  bao gồm 10 máy chủ ảo hóa được cấu hình, quản trị trên nền ảo hóa VMWare vSphere, được quản trị tập trung thông qua hệ thống vCenter và 01 thiết bị Revert proxy.

Hệ thống Email được triển khai theo mô hình quản lý tập trung và có tính sẵn sàng cao, hệ thống chạy trên nền tảng Exchange của Microsoft.

Hệ thống có khả năng chịu lỗi với các máy chủ Mailbox và máy chủ phân phối và lưu chuyển Email.

Hệ thống có khả năng phòng chống virus và lọc thư rác cho hệ thống thư điện tử.

Hệ thống có khả năng cung cấp các hình thức truy cập thư điện tử khác nhau: Qua web, qua điện thoại thông minh, hỗ trợ các giao thức Pop3/Imap4, MAPI...

Hiện trạng mô hình logic hệ thống Mailbox như sau:

Sơ đồ logic hiện trạng hệ thống email  KBNN

##### 3.6.3.2.2. Thuyết minh chi tiết giải pháp

Mô hình hệ thống thư điện tử của KBNN được giữ nguyên theo mô hình thiết kế hiện tại với nguyên tắc quản lý tập trung tại trung tâm dữ liệu KBNN, giữ nguyên số lượng 04 máy chủ mailbox và triển khai trên nền tảng ảo hóa. Hệ thống thiết kế mới đáp ứng cho số tài khoản Email như hiện tại đang có trong hệ thống KBNN khoảng hơn 12.000 tài khoản. Các thành phần của hệ thống bao gồm:

- Máy chủ mailbox: Các máy chủ Mailbox chứa toàn bộ dữ liệu thư điện tử của người dùng và được kết hợp với nhau tạo thành một nhóm DAG (Database Availability Group). Các Database copies trong cùng một DAG được đồng bộ với nhau giữa các máy chủ Mailbox nhằm tăng tính khả dụng và khả năng chịu lỗi của hệ thống. Khi một máy chủ Mail gặp sự cố, các database của máy chủ đó sẽ chuyển trạng thái active trên các máy chủ Mailbox còn lại, đảm bảo truy cập cho người dùng.

- Hệ thống phân phối (public - quảng bá) dịch vụ intranet ra ngoài mạng internet: phục vụ cho hệ thống dịch vụ thư điện tử. Các máy chủ email được kết nối tới hệ thống phân phối (public intranet) dịch vụ intranet ra ngoài internet, hệ thống này bao gồm 02 thiết bị có nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ thư điện tử của KBNN ra ngoài internet, cung cấp các giao diện web mail, các dịch vụ mail trên thiết bị di động…

- Hệ thống mail gateway: Hệ thống bao gồm 02 mail gateway (virtual appliance – là các phần mềm ảo hóa được đóng gói triển khai trên các máy chủ ảo) tại vùng mạng DMZ, có vai trò trung chuyển tiếp nhận xử lí các email từ ngoài internet gửi vào hệ thống cũng như chịu trách nhiệm đẩy các email từ hệ thống KBNN gửi ra ngoài internet. Sau khi đi qua hệ thống định tuyến này các email được chuyển tới các mailbox server và ngược lại. Ngoài việc kiểm soát traffic của các luồng mail gửi từ ngoài internet vào, hệ thống còn có một số tính năng bảo mật như antispam, anti-phishing mail, bảo mật dữ liệu và mã hóa email, phát hiện các email giả mạo.

Thiết kế luồng truy cập mail:

Chức năng truy cập được cung cấp bởi các máy chủ Client Access, chức năng này được đảm nhiệm bởi Client Access services trên máy chủ Mailbox. Dịch vụ này cung cấp khả năng truy cập của Client thông qua Outlook Web Access, Outlook Client, Active Sync.  Các giao thức được sử dụng là HTTPS, RPC over HTTPS (outlook anywhere) hoặc MAPI over HTTPS.

Tại điều kiện bình thường, cổng dịch vụ đặt tại DC. Client từ mạng internet hoặc mạng WAN Ngành Tài chính kết nối đến hệ thống Mailbox của KBNN thông qua giao thức HTTPS. Đối với client từ mạng Internet, thông qua hệ thống phân giải tên miền DNS public kết nối đến cổng dịch vụ đặt tại DC site. Tại đây, thiết bị cân bằng tải đặt sẽ tiếp nhận, kiểm tra yêu cầu kết nối và chuyển tiếp phiên truy cập đến máy chủ Mailbox bên trong mạng nội bộ. Đối với người dùng KBNN địa phương, qua hệ thống phân giải tên miền nội bộ, sẽ truy cập đến hệ thống thông qua thiết bị cân bằng tải đặt tại vùng mạng nội bộ. Từ đây, kết nối cũng được chuyển tiếp vào các máy chủ Mailbox nội bộ bên trong.

Thiết kế gửi/nhận

| Luồng Mail | TO |  |
| --- | --- | --- |
| FROM | Internal User | External Recipent |
| Internal users | Chuyển tới Mailbox của người nhận bên trong hệ thống | Mailbox chuyển email tới Mail Gateway rồi chuyển tiếp ra Internet tới máy chủ mail ngoài hệ thống |
| External Sender | Mail Gateway nhận mail từ ngoài hệ thống rồi chuyển tới Mailbox của người nhận. | Không cho phép chuyển tiếp mail |

- Cấu hình Virtual directories

- Đề xuất sử dụng các cấu hình không gian tên chung sau cho các Internal và External URL trên hệ thống Mailbox trong quá trình nâng cấp:

| Service | Internal Namespace | External Namespace |
| --- | --- | --- |
| Primary SMTP Domain | vst.gov.vn | vst.gov.vn |
| Outlook Web App | webmail.vst.gov.vn | webmail.vst.gov.vn |
| Outlook Anywhere | mail.vst.gov.vn | mail.vst.gov.vn |
| Web Services | mail.vst.gov.vn | mail.vst.gov.vn |
| Offline Address Book | mail.vst.gov.vn | mail.vst.gov.vn |
| Active Sync | mail.vst.gov.vn | mail.vst.gov.vn |
| Control Panel | mail.vst.gov.vn | mail.vst.gov.vn |
| AutoDiscover | autodiscover.vst.gov.vn | autodiscover.vst.gov.vn |

Thiết kế Ram, CPU các máy chủ mail:

Thiết kế đề xuất của hệ thống máy chủ ảo hóa email sẽ giữ nguyên số lượng 04 máy chủ mailbox như hiện trạng đang hoạt động, trong đó chia làm nhiều mailbox mục đích để phân tải và dễ quản lý, đảm bảo hoạt động cho người sử dụng KBNN trên toàn quốc, cụ thể như sau :

| Tên Máy chủ | Chức năng |
| --- | --- |
| ExMB01 | Mailbox server |
| ExMB02 | Mailbox server |
| ExMB03 | Mailbox server |
| ExMB04 | Mailbox server |

3.6.3.2.3. Mô hình hệ thống

Mô hình hệ thống thư điện tử của KBNN được thiết kế theo nguyên tắc quản lý tập trung tại trung tâm dữ liệu KBNN, triển khai trên nền tảng ảo hóa. Các thành phần của hệ thống như sau:

Mô hình thiết kế hệ thống thư điện tử

#### 3.6.3.3. Hệ thống  trao đổi thông tin nội bộ (chat)

##### 3.6.3.3.1. Hiện trạng hệ thống

Hệ thống trao đổi thông tin nội bộ phục vụ nhu cầu trao đổi thông tin cho cán bộ của KBNN toàn quốc, hệ thống bao gồm các máy chủ như sau:

| STT | Máy chủ trao đổi thông tin nội bộ |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | HQ-LyncEdge01 | Edge |
| 2 | HQ-LyncFE01 | Skype FE |
| 3 | HQ-LyncFE02 | Skype FE |
| 4 | HQ-SQL04 | Skype SQL DB |
| 5 | HQ-SQL05 | Skype SQL DB |

Hệ thống  trao đổi thông tin nội bộ của KBNN đang sử dụng là trên nền tảng Lync Server theo mô hình dưới đây:

Mô hình hiện trạng hệ thống Lync

Các thành phần trong hệ thống Lync Server:

1. SQL Cluster (Back-End)

Lync Back-End server là các máy chủ chạy Microsoft SQL Server cung cấp dịch vụ cơ sở dữ liệu cho Lync Server Pool. Máy chủ này phục vụ việc lưu giữ các cơ sở dữ liệu của hệ thống Lync. Lync Back-End sử dụng các SQL server hoạt động theo mô hình clustering.

2. Lync Server Front-End servers

Cung cấp tất cả các dịch vụ của ứng dụng Lync cho toàn bộ người dùng nội bộ tại tổ chức. Server này sẽ bao gồm:

- Dịch vụ xác thực và đăng ký người sử dùng

- Thông tin hiện hữu và danh bạ người sử dụng

- Dịch vụ danh bạ

- Chức năng nhắn tin tức thì (IM), bao gồm cả các phiên hội thoại với sự tham gia của nhiều thành phần (multiparty IM conference)

- Web conferencing và Audio/Video conferencing

- Đăng cai ứng dụng (application hosting), bao gồm cả các ứng dụng có trong Lync và các ứng dụng third-party

- Dịch vụ Monitoring - Giám sát, thu thập các thông tin về chất lượng dịch vụ của hệ thống Lync

- Các thành phần Web để hỗ trợ các thực thi trên nền web

- Dịch vụ Archiving – Lưu trữ nội dung các cuộc hội thoại, các buổi họp theo chính sách của tổ chức.

Hệ thống FE được cài đặt trên 2 máy Front-End servers theo mô hình cân bằng tải trên phần mềm.

3. Lync Edge Servers

Server này có nhiệm vụ chuyển tiếp các yêu cầu liên lạc của người dùng truy cập từ bên ngoài Internet vào hệ thống bên trong. Lync Edge Server là điểm truy cập dịch vụ đối với người dùng ở xa và là thành phần quan trọng trong trường hợp mở rộng dịch vụ hệ thống tới các tổ chức khác.

Edge Server bao gồm các thành phần chức năng như sau:

Access Edge Server: cho phép người dùng bên ngoài tổ chức, người dùng từ xa và người dùng sử dụng dịch vụ IM công cộng (như Yahoo, MSN, AOL) có thể tương tác với người dùng ở hệ thống nội bộ bên trong tổ chức. Server này sẽ cung cấp các tính năng cơ bản cho việc giao tiếp giữa bên trong và bên ngoài tổ chức thông qua Lync. Access Edge Server sẽ cung cấp các kết nối vào/ra tin cậy thông qua luồng SIP (Session Initiation Protocol)

Web Conferencing Edge Server: Cho phép người dùng nội bộ từ bên ngoài có thể tham gia vào các cuộc họp hội nghị nội bộ của tổ chức khi họ sử dụng Lync client. Nếu như tổ chức có triển khai Web Conferencing Edge Server, người dùng nội bộ có thể mời người dùng từ xa tham gia vào các cuộc họp, bao gồm cả người dùng từ các domain liên kết khác hoặc người dùng bên ngoài sau khi được xác thực.

Audio/Video Edge Server: Cho phép chia sẻ audio và video với người dùng bên ngoài tổ chức. Server này sẽ thực hiện nhiệm vụ đưa dữ liệu audio và video tới những người bên ngoài tham gia vào cuộc họp, và chia sẻ trực tiếp với mỗi người dùng bên ngoài qua các kết nối tin cậy point-to-point.

4. HTTP Reverse Proxy:

Các Reverse Proxy này, sử dụng TMG (Forefront Threat Management Gateway). Các server này giúp người dùng bên ngoài có thể truy cập vào nội dung của các cuộc họp, tải các files Address Book (chứa thông tin người dùng) và mở rộng nhóm phân phối.

- Danh sách máy chủ Lync

| Tên | Chức năng |
| --- | --- |
| Máy chủ Lync |  |
| HQ-LyncFE01 | Front-End server |
| HQ-LyncFE02 | Front-End server |
| HQ-LyncEdge01 | Edge server |
| Máy chủ SQL Database |  |
| HQ-SQL01 | SQL DB Server |
| HQ-SQL02 | SQL DB Server |

##### 3.6.3.3.2. Thuyết minh chi tiết giải pháp

Từ khi đại dịch covid-19 bùng phát, nhu cầu làm việc từ xa, họp trực tuyến là rất cần thiết phục vụ cho các cơ quan tổ chức duy trì được công việc. Hiện nay có rất nhiều các ứng dụng họp trực tuyến như Zoom, Google chat, Zalo,… đều là các ứng dụng miễn phí hoặc trả phí phục vụ cho nhu cầu hội họp, học tập...

Hệ thống Trao đổi thông tin nội bộ là phần mềm có tính năng hội họp, trao đổi, đào tạo… Thiết kế hệ thống sẽ đẩy mạnh sử dụng các tính năng video, call, trình diễn, họp trực tuyến (meeting) …để phục vụ cho nhu cầu công việc của KBNN ngoài chức năng cơ bản là Chat trao đổi công việc.

Mô hình thiết kế hệ thống trao đổi thông tin nội bộ cho môi trường sản xuất được thiết kế theo kiến trúc tiêu chuẩn tương ứng với quy hoạch mạng của KBNN gồm các vùng: Internal server zone, DMZ zone và Internet.

Máy chủ FrontEnd Server

Trong hệ thống Trao đổi thông tin nội bộ, các máy chủ Front End nắm giữ vai trò cốt lõi. Một Front End Server Pool là một tập hợp các máy chủ Front End cùng thực hiện vai trò giống nhau nhằm cung cấp các service cho người dùng và nhóm người dùng, đặc biệt trong tình hình hiện nay cần đẩy mạnh sử dụng các tính năng video, call, trình diễn, họp trực tuyến (meeting) để phục vụ công việc. Một pool thiết kế đề xuất sử dụng 03 máy chủ Front End FE01, FE02, FE03 cung cấp khả năng chống chịu lỗi, dự phòng và khả năng mở rộng cho nhóm máy chủ Front End thay cho thiết kế của hệ thống cũ là 02 máy chủ Front End. Các máy chủ FrontEnd kết nối đến các máy chủ cơ sở dữ liệu Backend server.

Các Front End server thực hiện các nội dung sau đây:

- Đăng kí và xác thực user

- Thông tin hiện hữu và trao đổi thông tin contact

- Sổ danh bạ

- Chức năng IM, bao gồm IM trong các cuộc hội thảo nhiều người

- Chức năng hội thảo A/V, web.

- Các chức năng web access

- Chức năng lưu trữ thông tin dài hạn (archiving)

Máy chủ Backend Server

Đây là các máy chủ chạy Database Server cung cấp dịch vụ database cho Front End Pool. Back End Server là nơi lưu trữ cơ sở dữ liệu cho hệ thống. Các dữ liệu được lưu trữ trên Back End Server database gồm: thông tin hiện hữu, users contact lists, dữ liệu của các cuộc hội thảo, chat nhóm, lịch hội thảo.  Hai máy chủ Database Server được cài đặt theo cơ chế cluster để tăng tính sẵn sàng và chia tải hệ thống cho dịch vụ cơ sở dữ liệu, giữ nguyên mô hình 02 máy chủ cơ sở dữ liệu như hiện trạng.

Edge Server

Cung cấp khả năng liên lạc, trao đổi thông tin với những người dùng bên ngoài mạng nội bộ của KBNN. Người dùng này là các cán bộ của KBNN đang đi công tác, làm việc từ xa qua môi trường Internet... Edge Server cũng cho phép kết nối và cung cấp thông tin, dữ liệu hoạt động của hệ thống tới người dùng thông qua các thiết bị di động thông minh như tablets, ipad, điện thoại, máy tính xách tay...

Edge Server pool thiết kế đề xuất bao gồm 02 máy chủ cung cấp khả năng chia tải và chống chịu lỗi, đáp ứng tính sẵn sàng cao khi hệ thống gặp sự cố thay cho thiết kế cũ trước đây chỉ có 01 máy chủ.

Public intranet

- Hệ thống phân phối (public – cung cấp) dịch vụ intranet ra ngoài mạng internet: phục vụ cho hệ trao đổi thông tin nội bộ .

Các máy chủ trao đổi thông tin được kết nối tới hệ thống phân phối (public-cung cấp) dịch vụ intranet ra ngoài internet, hệ thống này bao gồm 02 thiết bị có nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ chat, meeting… của KBNN ra ngoài internet, cung cấp các giao diện web phục vụ người sử dụng kết nối hệ thống từ ngoài internet thông qua máy tính xách tay hoặc các thiết bị di động… Hệ thống này sẽ tiếp nhận kết nối của người sử dụng, xác thực người sử dụng hoạt động trên hệ thống.

Thiết kế đề xuất cấu hình các máy chủ ảo của hệ thống trao đổi thông tin nội bộ:

| STT | Tên máy chủ | Chức năng |
| --- | --- | --- |
| 1 | HQ-Edge01 | Edge |
| 2 | HQ-Edge02 | Edge |
| 3 | HQ-FE01 | FE |
| 4 | HQ-FE02 | FE |
| 5 | HQ-FE03 | FE |
| 6 | HQ-DB01 | DB |
| 7 | HQ-DB02 | DB |

##### 3.6.3.3.2. Mô hình hệ thống

Mô hình thiết kế hệ thống trao đổi thông tin nội bộ

#### 3.6.3.4. Hệ thống chia sẻ file

##### 3.6.3.4.1. Thuyết minh chi tiết giải pháp

Hệ thống chia sẻ là một máy hay nhiều máy tính nối mạng cung cấp không gian để lưu trữ và chia sẻ dữ liệu như văn bản, hình ảnh, âm thanh, video. Các dữ liệu này có thể được truy cập bởi các workstation (máy trạm). Workstation này có thể kết nối được tới máy chủ khi các máy này chia sẻ quyền truy cập thông qua một mạng máy tính. Nói cách khác đây là hệ thống chia sẻ không gian lưu trữ dữ liệu (thư mục, file) dùng chung cho người sử dụng.

Hệ thống chia sẻ file

Trong lược đồ máy khách - máy chủ (client – server), các máy khách chính là các máy trạm sử dụng storage. Thông thường, một file server sẽ không thực hiện các nhiệm vụ máy tính và cũng không chạy các chương trình thay cho các client. Khi cấu hình máy chủ File server chủ yếu chỉ thiết lập cho lưu trữ và truy xuất dữ liệu trong khi nhiệm vụ tính toán được thực hiện bởi các workstation.

Hệ thống chia sẻ file và thư mục có phân quyền trên Windows Server cho phép người dùng trong mạng chia sẻ và truy cập tài liệu, đồng thời kiểm soát quyền truy cập của từng người dùng hoặc nhóm người dùng. Nó sử dụng các giao thức như SMB (Server Message Block) để cho phép truy cập tệp và thư mục qua mạng. Quản trị viên có thể thiết lập các quyền truy cập (Share Permissions và NTFS Permissions) để kiểm soát người dùng được phép đọc, ghi, hoặc thực thi trên các thư mục chia sẻ.

Thông qua cơ chế đăng nhập và xác thực của hệ thống Active directory, người quản trị dựa vào vào quyền hạn và nhu cầu trao đổi… sẽ quy hoạch phân quyền cho từng Kho bạc Khu vực, từng đối tượng người dùng…

Do đó giải pháp sẽ triển khai ít nhất 02 máy chủ để phục vụ chức năng chia sẻ file cho người sử dụng trong hệ thống KBNN.

| STT | Tên Máy chủ | Chức năng |
| --- | --- | --- |
| 1 | SFFE01 | Share File |
| 2 | SFFE02 | Share File |

##### 3.6.3.4.2. Mô hình hệ thống

- Mô hình thiết kế hệ thống chia sẻ file.

Chức năng các server

- File server : Bao gồm 02 máy chủ phục vụ lưu trữ các dữ liệu, tài liêu của người sử dụng.

#### 3.6.3.5.  Hệ thống văn phòng trực tuyến (office online)

##### 3.6.3.5.1. Thuyết minh chi tiết giải pháp

Chúng tôi đề xuất sử dụng 02 máy chủ Office online nhằm  đảm bảo tính sẵn sàng cao (High Avaibility).

| Tên máy chủ | Chức năng |
| --- | --- |
| SFOW01 | office web app |
| SFOW02 | office web app |

##### 3.6.3.5.2. Mô hình hệ thống

Mô hình thiết kế hệ thống văn phòng trực tuyến

Có 02 máy chủ OSS được kết nối đến hệ thống các máy chủ thư điện tử, máy chủ trao đổi thông tin nội bộ để cung cấp các dịch vụ văn phòng trực tuyến (Office online).

Người dùng KBNN sau khi truy cập các dịch vụ intranet  (thư điện tử, dữ liệu dùng chung, trao đổi thông tin nội bộ) bằng máy tính văn phòng, máy tính cá nhân hoặc điện thoại thông minh từ trong mạng nội bộ hoặc từ ngoài internet có thể mở, chỉnh sửa, soạn thảo trực tiếp các tài liệu đính kèm, tài liệu dùng chung mà không cần cài đặt thêm bất cứ phần mềm văn phòng nào như word, excel, powerpoint ….

#### 3.6.3.6.  Hệ thống DHCP, RDS và máy chủ  khác

##### 3.6.3.6.1 Thuyết minh giải pháp

Các máy chủ ảo proxy đã được đầu tư bản quyền phần mềm, mục đích để update patching cho các thiết bị mạng, máy chủ virus,…

- Dịch vụ  DHCP trong mô hình domain có vai trò cung cấp danh sách địa chỉ IP tự động cho các máy trạm. Dịch vụ DHCP được ủy nhiệm quyền authorize từ các máy chủ Domain Controller, cho phép cung cấp dịch vụ cho các máy trạm thuộc domain đó.

- Hiện tại dịch vụ DHCP là một role được cài đặt trên máy chủ HQ-TWDC01. Giải pháp này có ưu điểm tiết kiệm tài nguyên hệ thống, tuy nhiên có nhược điểm là khi ngắt chuyển hệ thống sang môi trường dự phòng hoặc khi máy chủ HQ-TWDC01 bị lỗi sẽ làm dịch vụ DHCP bị gián đoạn, không cấp được địa chỉ IP cho các máy trạm tại cơ quan KBNN. 	Theo chức năng nhiệm vụ, cán bộ tin học địa phương quản trị tài khoản người dùng tại địa phương mình. Với mô hình mới loại bỏ các máy RODC tại mỗi  tỉnh, khi đó người dùng mỗi tỉnh thuộc về một  OU trên domain miền. Do đó để đảm bảo an toàn thông tin, các cán bộ tin học tỉnh không truy cập trực tiếp tới domain miền để quản trị tài khoản người dùng địa phương, mà sẽ phải thông qua máy chủ trung gian AD RDS có nhiệm vụ tiếp nhận tập trung các kết nối Remote Desktop. Và từ máy chủ RDS thiết lập quyền mỗi tài khoản quản trị AD tỉnh được giới hạn, phân quyền trên OU (Organization Unit) cụ thể. Chúng tôi đề xuất sử dụng 02 máy chủ trung gian AD, mỗi miền 01 máy, mỗi máy tối đa 20 truy cập đồng thời (mỗi truy cập tương ứng với 01 tài khoản quản trị AD tỉnh).

| Tên (Máy chủ Active Directory) | Chức năng |
| --- | --- |
| TMG1 | Proxy |
| TMG2 | Proxy |
| HQ-DHCP | DHCP |
| HQ-RDS01 | Máy chủ trung gian AD |
| HQ-RDS02 | Máy chủ trung gian AD |

##### 3.6.3.6.2 Mô hình hệ thống

Mô hình thiết kế hệ thống DHCP, RDS và máy chủ  khác

Các máy chủ khác bao gồm: 02 máy chủ proxy, 01 máy chủ DHCP và 02 máy chủ RDS.

02 máy chủ proxy được chuyển lên từ hệ thống cũ,  có nhiệm vụ cung cấp kết nối ra ngoài internet cho máy chủ wsus cập nhật các bản vá windows.

01 máy chủ DHCP cung cấp danh sách địa chỉ IP tự động cho các máy trạm.

02 máy chủ RDS có nhiệm vụ cung cấp kết nối tới hệ thống thư mục người sử dụng tại trung ương, để cán bộ tin học tỉnh có thể quản trị thông tin truy cập người dùng tại mỗi tỉnh.

#### 3.6.3.7.  Hệ thống ảo hóa và điện toán đám mây

##### 3.6.3.7.1. Thuyết minh giải pháp

Hệ thống ảo hóa:

Hiện trạng tài nguyên máy chủ quản trị ảo hóa tại KBNN: Cấu hình hệ thống hiện đang hoạt động của KBNN sử dụng máy chủ quản trị ảo hóa Vcenter (gồm cả database), hệ thống này quản trị toàn bộ các máy ảo của Intranet và hệ thống ảo hóa X86 của KBNN.

Do đó chúng tôi đề xuất cấu hình cấp phát phục vụ hệ thống quản trị ảo hóa như sau:

Chức năng

Máy chủ quản trị ảo hóa hệ thống X86

Hệ thống điện toán đám mây:

Hệ thống điện toán đám mây được triển khai tích hợp cùng phần mềm ảo hóa máy chủ để quản lý toàn bộ hệ thống các máy vật lý, các máy chủ ảo trên các máy vật lý. Hệ thống sẽ quản trị tài nguyên các máy ảo (CPU, RAM, disk…) để cấp phát quản trị cung cấp dịch vụ hạ tầng cho các hệ thống, phục vụ triển khai các máy ảo và những tính năng như tự động quản lý vòng đời, giám sát các thiết bị, cung cấp thông tin chi tiết về các thành phần của hệ thống giúp xác định nhanh các vấn đề để có thể giúp người quản trị dễ quản trị vận hành và có phương án khắc phục hệ thống. Ngoài ra hệ thống còn hỗ trợ nhiều cấu trúc điện toán đám mây (multi cloud).

Chúng tôi đề xuất thiết kế cấu hình cho hệ thống máy chủ quản trị điện toán đám mây môi trường DC như sau:

| Thành phần điện toán đám mây | Chức năng |
| --- | --- |
| Cloud server | Máy chủ điện toán đám mây |

##### 3.6.3.7.2. Mô hình hệ thống

- Mô hình thiết kế hệ thống ảo hóa và điện toán đám mây.

Mô hình triển khai hệ thống quản trị điện toán đám mây gồm máy chủ điện toán đám mây kết nối với hệ thống máy chủ quản trị ảo hóa và quản lý toàn bộ các máy chủ vật lý và máy chủ ảo hóa.

Các thành phần quản trị điện toán đám mây thông qua máy chủ quản trị ảo hóa kết nối tới các máy chủ vật lý cấp phát tài nguyên máy chủ ảo, cung cấp khả năng tự  động hóa quản trị hệ thống ảo hóa, cung cấp khả năng quản trị vòng đời các tài nguyên, giám sát tình trạng hệ thống,  các nhu cầu về tài nguyên công nghệ thông tin đều được cung cấp dưới dạng các dịch vụ, cho phép người sử dụng truy cập các dịch vụ công nghệ từ nhà cung cấp trong đám mây mà không cần phải quan tâm đến các cơ sở hạ tầng phục vụ công nghệ đó.

#### 3.6.3.8. Máy chủ hệ thống

##### 3.6.3.8.1. Thuyết minh chi tiết giải pháp

Tổng hợp cấu hình các máy chủ ảo: Dựa trên kết quả thiết kế máy ảo của các hệ thống máy chủ ảo AD, Email, trao đổi thông tin, chia sẻ file, văn phòng trực tuyến, hệ thống DHCP, RDS và máy chủ khác, hệ thống ảo hóa điện toán đám mây.

| Máy chủ | Chức năng |
| --- | --- |
| HQ-RDC01 | DC, DNS |
| HQ-RDC02 | DC, DNS |
| HQ-TWDC01 | DC, DNS |
| HQ-TWDC02 | DC, DNS |
| HQ-DHCP | DHCP |
| HQ-MBDC01 | DC, DNS |
| HQ-MBDC02 | DC, DNS |
| HQ-MNDC01 | DC, DNS |
| HQ-MNDC02 | DC, DNS |
| HQ-RDS01 | Máy chủ trung gian AD |
| HQ-RDS02 | Máy chủ trung gian AD |
| ExMB01 | Mailbox server |
| ExMB02 | Mailbox server |
| ExMB03 | Mailbox server |
| ExMB04 | Mailbox server |
| HQ-Edge01 | Edge |
| HQ-Edge02 | Edge |
| HQ-FE01 | FE |
| HQ-FE02 | FE |
| HQ-FE03 | FE |
| HQ-DB01 | DB |
| HQ-DB02 | DB |
| SF01 | Share File |
| SF02 | Share File |
| OW01 | Office online server |
| OW02 | Office online server |
| Mail gateway 01 |  |
| Mail gateway 01 |  |
| Cloud server | Máy chủ điện toán đám mây |
| Quantriaohoa server | Máy chủ quản trị ảo hóa |
| TMG1 | Proxy |
| TMG2 | Proxy |

Hệ thống cần triển khai tổng cộng 32 máy chủ: 02 máy chủ chuyển từ hệ thống cũ (Proxy) sang hệ thống mới, cài đặt mới 30 máy chủ ảo (26 máy mua license OS , 02 máy ảo appliance mail gateway, 01 máy cloud server và 01 máy quản trị ảo hóa).

##### 3.6.3.8.2. Mô hình hệ thống chi tiết

##### 3.6.3.8.3. Mô hình kết nối mạng

- Mô hình thiết kế kết nối mạng hệ thống máy chủ.

#### 3.6.3.9. Hệ thống lưu trữ

##### 3.6.3.9.2. Mô hình hệ thống

- Mô hình thiết kế kết nối FC hệ thống lưu trữ.

- Tủ đĩa lưu trữ gồm 2 controller, mỗi controller có 4 kết nối quang (FC) đến San Switch.

- Mỗi máy chủ có 04 kết nối quang (FC) đến San Switch.

- Các kết nối này được phân bố đều trên hai thiết bị SAN switch để đảm bảo dự phòng và cân bằng tải

#### 3.6.3.10. Hệ thống Public intranet (cung cấp dịch vụ intranet ra ngoài internet).	 Hiện trạng hệ thống:

Hệ thống gồm 2 server cài TMG 2010 (Forefront Threat Management Gateway) đặt tại vùng DMZ:

- 02 server được cấu hình thực hiện chức năng publish các dịch vụ của hệ thống Exchange ra ngoài Internet: OWA, Outlook Anywhere, Active Sync, cho phép người dùng truy cập email từ ngoài Internet một cách an toàn.

- 02 Server này cũng được cấu hình làm HTTP Reverse Proxy cho hệ thống Lync: Giúp người dùng bên ngoài có thể truy cập vào nội dung của các cuộc họp, tải các files Address Book (chứa thông tin người dùng) và mở rộng nhóm phân phối.

| Máy chủ Reverse Proxy |  |  |
| --- | --- | --- |
| HQ-TMG03 | Publish email, Lync | DMZ |
| HQ-TMG04 | Publish email, proxy | DMZ |

Thiết kế giải pháp:

Để phục vụ nhu cầu làm việc của người sử dụng, kết nối tới các hệ thống Intranet từ ngoài mạng Internet, hệ thống Intranet KBNN sẽ cung cấp chức năng quảng bá dịch vụ intranet ra mạng internet bao gồm các dịch vụ: thư điện tử (mail), dịch vụ trao đổi thông tin nội bộ (chat) và có thể quảng bá cho các dịch vụ khác trong tương lai (nếu có nhu cầu ra internet) . Ngoài ra hệ thống này còn chịu trách nhiệm cân bằng tải cho các ứng dụng của hệ thống Intranet (Mail, chat...).

Các đặc điểm của Public intranet kết nối:

-  Kết nối đến các máy chủ FrontEnd server cũng nằm trong vùng DMZ của hệ thống lưu trữ dữ liệu trực tuyến  và có nhiệm vụ phân phối các dịch vụ web của SharePoint, Distributed Cache chạy trên các máy chủ FrontEnd Server này. Qua đó cho phép người dùng KBNN bên ngoài internet có thể truy cập sử dụng các tài liệu nội bộ từ trình duyệt web hoặc app trên điện thoại, máy tính bảng, laptop ...

- Kết nối đến các máy chủ FrontEnd của hệ thống trao đổi thông tin nội bộ đặt tại vùng internal và có nhiệm vụ phân phối các dịch vụ trao đổi thông tin chat, hội thảo trực tuyến (online meeting), gọi điện thoại video ... cho người dùng KBNN từ bên ngoài internet.

-  Kết nối đến các máy chủ email đặt tại vùng internal và có nhiệm vụ phân phối các dịch vụ thư điện tử của KBNN ra ngoài internet, cung cấp các giao diện web mail, các dịch vụ mail trên thiết bị di động.

Một số dịch vụ hệ thống phân phối ra ngoài internet hỗ trợ bao gồm : Outlook Web App hoặc Outlook Web Access, Autodiscover, ActiveSync, Web applications hoặc Web service…

Thiết kế đề xuất hệ thống Public Intranet (cung cấp dịch vụ intranet ra ngoài internet) gồm 02 thiết bị đặt ở vùng DMZ zone, để đảm bảo phân tải hoạt động đồng thời lên 02 thiết bị cũng như đáp ứng khả năng sẵn sàng cao (HA) khi một trong 2 thiết bị gặp trục trặc thì hệ thống vẫn còn một thiết bị còn lại để duy trì hoạt động.

Mô hình hệ thống:

Mô hình thiết kế hệ thống Public intranet.

#### 3.6.3.11. Hệ thống Mail gateway - định tuyến thư điện tử

Hiện trạng hệ thống:

Hiện nay hệ thống thư điện tử của KBNN sử dụng 02 Server Edge Transport và 01 server IMSS (trend micro scan mail) đóng vai trò mail gateway, các máy chủ này được đặt tại vùng DMZ và có trang bị tính năng anti-spam để ngăn chặn các email có nhiễm virus hoặc mail rác gửi vào/ra giữa nội bộ và Internet.

Thiết kế giải pháp

Hệ thống thư điện tử của KBNN là hệ thống trao đổi Email và dữ liệu giữa người dùng bên ngoài hệ thống như Internet, WAN, KBNN tỉnh với hệ thống DC tại Trung tâm dữ liệu Trung Ương.

Hệ thống thư điện tử KBNN được tích hợp thêm chức năng chuyển tiếp thư từ các ứng dụng dịch vụ công (DVC), tổng kế toán (TKT), quản lý tiền gửi, ITSM… phản hồi đến các đơn vị ngoài KBNN với số lượng rất lớn hàng triệu thư mỗi ngày.

Hiện tại hệ thống email của KBNN vẫn đang thiết kế và hoạt động với một hệ thống mail gateway, do vậy để kế thừa mô hình cũng như đảm bảo các tính năng an toàn cũng như hoạt động hiệu quả cho hệ thống email cần thiết kế module có chức năng mail gateway có nhiệm vụ là điểm trung chuyển email ra/ vào hệ thống và đảm bảo khả năng xử lý nhanh và ổn định cho hệ thống mail. Để đảm bảo việc duy trì hoạt động hệ thống, phân tải cũng như đảm bảo tính năng sẵn sàng cao (HA) thì cần thiết kế 02 module hệ thống phục vụ cho chức năng mail gateway.

Hệ thống mail gateway ngoài tính năng trung chuyển email và hệ thống còn có thêm các tính năng về bảo mật cho email như:

- Hỗ trợ phân tích nhận dạng các mối đe dọa mới, theo dõi xu hướng lượng truy cập và ngăn chặn các cuộc tấn công bằng cách liên tục tạo ra các quy tắc cung cấp các bản cập nhật cho các giải pháp bảo mật email.

- Chặn các email không mong muốn bằng cách lọc các thông tin có trong email như các web có danh tiếng xấu sẽ tự động bị chặn

- Chống thư rác trong Email với phương pháp quét nhiều lớp giúp chặn các email không mong muốn

- Phát hiện các email giả mạo bảo vệ chống lại các cuộc tấn công tập trung vào các mục tiêu có giá trị cao. Tính năng phát hiện email giả mạo giúp chặn các cuộc tấn công tùy chỉnh và cung cấp nhật ký chi tiết về tất cả các nỗ lực, hành động được thực hiện.

- Phòng chống virus bằng cách cung cấp giải pháp quét virus hiệu suất cao được tích hợp tại gateway, Email bảo mật cung cấp cách tiếp cận đa lớp, đa động lực để lọc vi-rút.

- Tích hợp với các giải pháp Endpoint Security nhằm chia sẻ các thông tin về mối đe dọa trong môi trường hoạt động, hợp nhất các giải pháp bảo mật trên hệ thống mạng, email, endpoint, cloud, web,…

- Bảo vệ người dùng khỏi các URL độc hại với tính năng lọc URL, quét URL trong các tệp đính kèm và các URL được quản lý. Các chính sách thích hợp được áp dụng cho các thông báo dựa trên danh tiếng hoặc danh mục của các URL.

- Bảo vệ chống lại các mối đe dọa mới nổi và các cuộc tấn công hỗn hợp. Đưa ra các quy tắc về bất kỳ sự kết hợp nào của tham số, bao gồm loại tệp, tên tệp, kích thước tệp và URL trong một thư.

- Theo dõi tương tác web là giải pháp tích hợp đầy đủ cho phép quản trị viên theo dõi những người dùng cuối nhấp vào URL đã được viết lại bằng Email an toàn. Các báo cáo cho thấy hững người dùng hàng đầu đã nhấp vào các URL độc hại, các URL độc hại hàng đầu được người dùng cuối nhấp vào, Ngày và giờ, viết lại lý do và hành động được thực hiện trên các URL.

- Bảo mật dữ liệu cho nội dung nhạy cảm trong email gửi đi với các giải pháp như DLP và mã hóa email, phòng chống Malware xâm nhập (file sandbox).

Tất cả các luồng email bao gồm Inbound và Outbound của hệ thống sẽ đi qua hệ thống Mail Gateway, sẽ giúp phân tích, lọc ngăn chặn các vấn đề xấu liên quan đến bảo mật từ hệ thống email dựa vào các tính năng như được nêu ở trên của thiết bị.

Các Traffic của người dùng bên ngoài hệ thống khi đi theo chiều Inbound đến hệ thống Mailbox sẽ được chuyển tiếp đến hệ thống Mail Gateway trước, ở đây sẽ thực hiện các tác vụ kiểm tra theo các chính sách đã được đề ra, khi email đáp ứng tuân thủ an toàn bảo mật sẽ được chuyển tiếp vào trong hệ thống Mailbox và thực hiện các dịch vụ của hệ thống Email. Tương tự với chiều Outbound khi người dùng Internal gửi email ra bên ngoài hệ thống Traffic sẽ được chuyển tới hệ thống Mail Gateway để kiểm tra và thực hiện các chính sách bảo mật đề ra sau đó mới chuyển tiếp đến các thành phần tiếp theo trong hệ thống và đi ra ngoài Internet.

Mô hình hệ thống:

Theo giải pháp thiết kế với các chức năng đã mô tả, mô hình kết nối của hệ thống gateway như sau:

Mô hình thiết kế hệ thống mail gateway.

Hệ thống được thiết kế sử dụng 02 virtual appliance, các virtual appliance này được triển khai trên máy ảo (được ảo hóa từ các máy chủ vật lý hệ thống), hệ thống hoạt động thành 1 cặp nhằm mục đích tăng hiệu năng sử dụng và tính ổn định chia tải, tính sẵn sàng cao (HA) cho hệ thống thư điện tử đáp ứng nhu cầu gửi nhận thư điện tử số lượng lớn của KBNN.

Mỗi virtual appliance có 02 kết nối LAN phục vụ kết nối dữ liệu.

#### 3.6.3.12. Bản quyền hệ thống

Tất cả các bản quyền hệ thống được mua trong dự án này để sử dụng trong tối thiểu 03 năm.

## 3.7. Sơ đồ và thuyết minh quy hoạch địa chỉ mạng IP

### 3.7.1. Sơ đồ mạng LAN

Sơ đồ mạng LAN

### 3.7.2. Thuyết minh quy hoạch địa chỉ mạng IP

Hệ thống triển khai mới không trang bị thiết bị chuyển mạch Switch mà sử dụng hạ tầng mạng LAN sẵn có của KBNN.

Hệ thống mạng LAN Switch của KBNN gồm các loại cổng 1Gb và cổng 10Gb đáp ứng đầy đủ băng thông kết nối, truy cập cho toàn bộ người sử dụng nội bộ, đảm bảo kết nối truyền thông xử lý và cung cấp dữ liệu của các hệ thống máy chủ, đảm bảo khả năng dự phòng lẫn nhau cũng như khả năng cân bằng tải.

Do đó các thiết bị mới của dự án “Đầu tư hệ thống Intranet Kho bạc Nhà nước” sẽ được kết nối sử dụng chung với hệ thống LAN switch đã có để đảm bảo tiết kiệm trong đầu tư và vẫn đảm bảo hiệu suất của hệ thống ứng dụng khi triển khai, tăng khả năng quản trị tập trung của các hệ thống.

Theo quy hoạch các dải IP của hệ thống KBNN, các thiết bị của hệ thống này sẽ được cấp phát trong các dải IP dự kiến như sau. Cụ thể địa chỉ IP hoặc dải IP của từng thiết bị sẽ được cấp phát khi nhà thầu triển khai công việc, thực hiện khảo sát và trao đổi thông tin thống nhất với chủ đầu tư.

| STT | Thiết bị | Mục đích sử dụng | Quy hoạch |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lưu trữ | Quản trị | 10.96.200.x |
| 2 | Mail gateway | Quản trị | 10.96.200.x |
|  |  | Dữ liệu (DMZ) | 10.96.245.x |
| 3 | Public Intranet | Quản trị | 10.96.200.x |
|  |  | Dữ liệu (DMZ) | 10.96.245.x |
| 4 | Máy chủ hệ thống | Quản trị | 10.96.200.x |
|  |  | Dữ liệu ảo hóa | 10.96.7.0/24 |
|  |  | Máy chủ ứng dụng | 10.96.8.0/24 |
|  |  | Máy chủ vùng DMZ | 10.96.245.0/24 |
|  |  | Máy chủ cơ sở dữ liệu | 10.96.6.0/24 |
|  |  | Đồng bộ DC -DR | 10.96.202.0/24 |

Bảng quy hoạch IP hệ thống.

## 3.8. Sơ đồ lắp đặt thiết bị: vị trí, khoảng cách, cao độ lắp đặt (nếu có); các vị trí đấu nối; thống kê vật liệu, vật tư phục vụ lắp đặt, cài đặt thiết bị

### 3.8.1. Sơ đồ vị trí lắp đặt

RACK

RACK

RACK

RACK

RACK

RACK

RACK

RACK

RACK

RACK

RACK

RACK 17

RACK 18

RACK 15

RACK 12

RACK 13

RACK 14

RACK 19

RACK 11

RACK

RACK

RACK

RACK

RACK

RACK

RACK

RACK

RACK

RACK

RACK 16

Vị trí lắp đặt hệ thống Intranet (Tủ rack 19)

RACK

RACK

RACK

RACK

RACK

RACK

RACK

RACK

RACK

RACK

RACK

RACK 17

RACK 18

RACK 15

RACK 12

RACK 13

RACK 14

RACK 19

RACK 11

RACK

RACK

RACK

RACK

RACK

RACK

RACK

RACK

RACK

RACK

RACK 16

Vị trí lắp đặt hệ thống Intranet (Tủ rack 19)

Sơ đồ vị trí lắp đặt

### 3.8.2. Sơ đồ lắp đặt thiết bị

Sơ đồ lắp đặt thiết bị.

### 3.8.3. Sơ đồ đấu nối thiết bị

Sơ đồ đấu nối thiết bị.

### 3.8.4. Sơ đồ xây lắp mạng

Sơ đồ xây lắp mạng: đi dây, lắp đặt máng cáp bảo vệ, chống sét lan truyền, sử dụng vật tư, vật liệu trong lắp đặt mạng, liên kết giữa các phân hệ mạng với nhau và kết nối ra hệ thống bên ngoài với các kích thước và vật liệu chủ yếu.

Dự án không đầu tư các thiết bị mạng do đó không yêu cầu triển khai hạng mục xây lắp mạng. Các thiết bị được đầu tư trong dự án sẽ kết nối sử dụng hạ tầng mạng, máng cáp mạng, kết nối hệ thống chống sét đã được triển khai sẵn có tại KBNN. Tuy nhiên trong quá trình triển khai nếu phát sinh các nhu cầu kết nối mạng (LAN, SAN, lắp đặt thêm cáp, máng cáp…) hoặc thiếu các phụ kiện phục vụ việc triển khai kết nối thì nhà thầu sẽ phải tính toán tự trang bị và triển khai bổ sung phục vụ cho công tác triển khai . Việc khiển khai thêm nhà thầu cần tính toán đưa ra phương án thực hiện và lịch trình chi tiết, sau đó trao đổi thống nhất và được chủ đầu tư phê duyệt trước khi thực hiện, trong quá trình thực hiện phải được sự giám sát đánh giá của chủ đầu tư để tránh ảnh hưởng đến hiện trạng hạ tầng đang hoạt động của các hệ thống khác, các trang thiết bị và phụ kiện phải tương thích với hạ tầng của KBNN.

### 3.8.5. Thống kê vật liệu, vật tư phục vụ lắp đặt, cài đặt thiết bị

Tổng số cable để kết nối phục vụ cho triển khai dự án như sau (độ dài cáp có thể là loại 10m hoặc hơn để đáp ứng kết nối thực tế):

Số lượng cable Ethernet 1Gbps, loại 10 mét: 24 dây ( 4 dây x 5 máy, 2 dây SAN, 2 dây public intranet).

Số lượng cable Ethernet 10Gbps, loại 10 mét: 4 dây (2 dây x 2 thiết bị public intranet).

Số lượng cable Ethernet 10/25Gbps, loại 10 mét: 20 dây (4 dây x 5 máy).

Số lượng cable Fibre Channel (32Gbps/64Gbps), loại 10 mét: 24 dây (4 dây x 5 máy chủ, 4 dây SAN).

Trong dự án này toàn bộ các vật liệu, vật tư phục vụ lắp đặt (cable Fibre Channel, cable Ethernet…) có thể được tận dụng từ hạ tầng sẵn có của Kho bạc Nhà nước (nếu qua trao đổi thống nhất và được sự đồng ý của chủ đầu tư). Trong quá trình triển khai, trường hợp vật tư (tận dụng từ hạ tầng sẵn có) phục vụ lắp đặt, cài đặt bị thiếu, hỏng hóc hoặc các phụ kiện sẵn có chưa tương tích, chưa đáp ứng, không thể sử dụng được thì nhà thầu triển khai chịu trách nhiệm tự cung cấp bổ sung đầy đủ phụ kiện vật tư và thực hiện lắp đặt cài đặt hoàn thiện dự án (chủ đầu tư không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào liên quan).

## 3.9 Sơ đồ xây lắp mạng đi dây, lắp đặt máng cáp bảo vệ, chống sét lan truyền, sử dụng vật tư, vật liệu trong lắp đặt mạng, liên kết giữa các phần hệ mạng với nhau và kết nối ra hệ thống bên ngoài với các kích thước và vật liệu chủ yếu

Dự án không đầu tư các thiết bị mạng do đó không yêu cầu triển khai hạng mục xây lắp mạng. Các thiết bị được đầu tư trong dự án sẽ kết nối sử dụng hạ tầng mạng, máng cáp mạng, kết nối hệ thống chống sét đã được triển khai sẵn có tại KBNN. Tuy nhiên trong quá trình triển khai nếu phát sinh các nhu cầu kết nối mạng (LAN, SAN, lắp đặt thêm cáp, máng cáp…) hoặc thiếu các phụ kiện phục vụ việc triển khai kết nối thì nhà thầu sẽ phải tự tính toán trang bị và triển khai bổ sung phục vụ cho công tác triển khai. Việc khiển khai thêm nhà thầu cần tính toán đưa ra phương án thực hiện và lịch trình chi tiết, sau đó trao đổi thống nhất và được chủ đầu tư phê duyệt trước khi thực hiện, trong quá trình thực hiện phải được sự giám sát đánh giá của chủ đầu tư để tránh ảnh hưởng đến hiện trạng hạ tầng đang hoạt động của các hệ thống khác, các trang thiết bị và phụ kiện phải tương thích với hạ tầng của KBNN.

## 3.10 Yêu cầu chi tiết về việc đào tạo hướng dẫn sử dụng; triển khai, hỗ trợ, quản trị, vận hành sản phẩm hoặc hạng mục công việc của dự án trước khi nghiệm thu bàn giao (nếu có); yêu cầu về bảo hành và bảo trì.

### 3.10.1. Chi tiết các lớp đào tạo như sau

a) Lớp đào tạo 01: Quản trị và vận hành hệ thống máy chủ, hệ thống ảo hóa, hệ thống điện toán đám mây và hệ điều hành

+ Nội dung đào tạo: Quản trị và vận hành hệ thống máy chủ, hệ thống ảo hóa, hệ thống điện toán đám mây và hệ điều hành

* Hệ thống máy chủ:

- Tổng quan về cấu hình, phần cứng máy chủ, cài đặt RAID, địa chỉ quản trị cho máy chủ…

- Kiểm tra trạng thái phần cứng, log của máy chủ.

* Hệ thống ảo hóa:

- Cài đặt, cấu hình hệ thống ảo hóa, quản trị ảo hóa

- Cấu hình các tính năng hệ thống: sẵn sàng cao (High Availability), di chuyển máy ảo (vmotion), cấp phát và cấu hình máy chủ ảo, template…

* Hệ thống điện toán đám mây:

- Cài đặt, cấu hình hệ thống điện toán đám mây.

- Quản trị cung cấp dịch vụ hạ tầng IaaS, giám sát tình trạng hệ thống, quản trị (cấp phát, thu hồi) các tài nguyên…

* Hệ điều hành:

- Cài đặt hệ điều hành, các kết nối, thông số hoạt động…

- Cấu hình mạng, ổ cứng (hoặc file system), backup/restore hệ điều hành, kiểm tra log hệ điều hành.

+ Chuyển giao công nghệ:

Hướng dẫn cài đặt vận hành hệ thống trong quá trình triển khai (đào tạo onjob) và hướng dẫn chuyển giao theo các tài liệu triển khai hệ thống, bao gồm các nội dung sau:

- Thông số, mô hình triển khai hệ thống.

- Cài đặt và cấu hình hệ thống.

- Quản trị vận hành hệ thống.

+ Đối tượng đào tạo và chuyển giao công nghệ:

Cán bộ Ban Công nghệ thông tin và chuyển đổi số - KBNN: Số lượng 05 người

+ Thời gian và địa điểm:

Tại cơ quan KBNN trong 03 ngày.

+ Yêu cầu về khóa học:

- Phòng học trang bị đủ máy chiếu, 5 máy tính cho học viên, 01 máy tính cho giảng viên.

- Yêu cầu 01 giảng viên và 01 cán bộ kỹ thuật hỗ trợ môi trường đào tạo.

b) Lớp đào tạo 02: Quản trị và vận hành hệ thống lưu trữ, hệ thống mail gateway, hệ thống public intranet.

+ Nội dung đào tạo: Quản trị và vận hành hệ thống lưu trữ, hệ thống mail gateway, hệ thống public intranet.

* Hệ thống lưu trữ (SAN):

- Tổng quan về hệ thống lưu trữ

- Các thành phần cơ bản của hệ thống lưu trữ.

- Các kiến trúc đấu nối các thành phần hệ thống lưu trữ

- Các khái niệm và thuật ngữ trong hệ thống lưu trữ

- Các thuật ngữ, khái niệm về cấp phát dung lượng lưu trữ

- Các khái niệm về cách thức tổ chức lưu trữ trong hệ thống

- Cấu hình hệ thống lưu trữ

- Khởi tạo, cấu hình phân vùng trên hệ thống lưu trữ…

- Kết nối máy chủ tới hệ thống lưu trữ

- Các bước chuẩn bị cho kết nối máy chủ tới hệ thống lưu trữ

- Tạo host, FC port cho máy chủ

- Cấp phát phân vùng cho máy chủ

* Hệ thống mail gateway:

- Tổng quan về tính năng, thiết kế, cấu hình hệ thống mail gateway.

- Mô hình kết nối hệ thống mail gateway, kiểm tra trạng thái hệ thống và dịch vụ…

* Hệ thống phân phối dịch vụ intranet ra ngoài internet:

- Tổng quan về cấu hình, thiết kế triển khai hệ thống public intranet, mô hình kết nối hệ thống.

- Cấu hình các dịch vụ, trạng thái hoạt động…

+ Chuyển giao công nghệ:

Hướng dẫn cài đặt vận hành hệ thống trong quá trình triển khai (đào tạo onjob) và hướng dẫn chuyển giao theo các tài liệu triển khai hệ thống, bao gồm các nội dung sau:

- Thông số, mô hình triển khai hệ thống.

- Cài đặt và cấu hình hệ thống.

- Quản trị vận hành hệ thống.

+ Đối tượng đào tạo và chuyển giao công nghệ:

Chuyên viên  Ban Công nghệ thông tin và chuyển đổi số - KBNN: Số lượng 05 người

+ Thời gian và địa điểm:

Tại cơ quan KBNN trong 03 ngày.

+ Yêu cầu về khóa học:

- Phòng học trang bị đủ máy chiếu, 5 máy tính cho học viên, 01 máy tính cho giảng viên.

- Yêu cầu 01 giảng viên và 01 cán bộ kỹ thuật hỗ trợ môi trường đào tạo.

c) Lớp đào tạo 03 : Quản trị và vận hành hệ thống thư mục người sử dụng, thư điện tử, trao đổi thông tin nội bộ.

+ Nội dung đào tạo: Quản trị và vận hành hệ thống thư mục người sử dụng, thư điện tử, trao đổi thông tin nội bộ.

* Hệ thống thư mục người sử dụng:

- Tổng quan, thiết kế, mô hình hệ thống AD.

- Cấu hình hệ thống domain, child domain,  FSMO, DNS, AD DS, replication, backup/restore…

* Hệ thống thư điện tử

- Tổng quan hệ thống  thư điện tử, thiết kế hệ thống.

- Cấu hình hệ thống như (Data Availability, Certificates, Outlook Web Access, Active Sync, Outlook Anywhere, Autodiscover…

- Kiểm tra hoạt động gửi/nhận mail hàng ngày, services, dung lượng ổ cứng, mail queue, các log (eventlog)…

-  Kiểm tra trạng thái các Database mail, trạng thái đồng bộ giữa các bản copy

* Hệ thống trao đổi thông tin nội bộ:

- Tổng quan hệ thống, thông số hệ thống

- Thiết kế cấu hình, cài đặt hệ thống.

+ Chuyển giao công nghệ:

Hướng dẫn cài đặt vận hành hệ thống trong quá trình triển khai (đào tạo onjob) và hướng dẫn chuyển giao theo các tài liệu triển khai hệ thống, bao gồm các nội dung sau:

- Thông số, mô hình triển khai hệ thống.

- Cài đặt và cấu hình hệ thống.

- Quản trị vận hành hệ thống.

+ Đối tượng đào tạo và chuyển giao công nghệ:

Cán bộ Ban Công nghệ thông tin và chuyển đổi số   - KBNN: Số lượng 05 người

+ Thời gian và địa điểm:

Đào tạo tại cơ quan KBNN trong 03 ngày

+ Yêu cầu về khóa học:

- Phòng học trang bị đủ máy chiếu, 5 máy tính cho học viên, 01 máy tính cho giảng viên.

- Yêu cầu 01 giảng viên và 01 cán bộ kỹ thuật hỗ trợ môi trường đào tạo.

### 3.10.2. Triển khai, hỗ trợ, quản trị, vận hành sản phẩm hoặc hạng mục công việc của dự án trước khi nghiệm thu bàn giao (nếu có); yêu cầu về bảo hành và bảo trì.

Yêu cầu chi tiết về triển khai: Nhà thầu thực hiện theo quy định về công tác triển khai theo thông tư số 16/2024/TT-BTTTT ngày 30/12/2024.

Yêu cầu chi tiết về hỗ trợ, quản trị, vận hành sản phẩm hoặc hạng mục công việc của dự án trước khi nghiệm thu bàn giao:

Nhà thầu chịu trách nhiệm về các công tác hỗ trợ, quản trị, vận hành sản phẩm hoặc các hạng mục công việc của dự án trước khi nghiệm thu bàn giao.

Yêu cầu về bảo hành và bảo trì:

Các thiết bị được đầu tư đã bao gồm chi phí bảo hành 3 năm.

- Cung cấp một đầu mối liên lạc duy nhất để thông báo sự cố và yêu cầu dịch vụ bảo hành.

- Tiếp nhận hỗ trợ 24x7 (24 giờ/ngày x 7 ngày/tuần, tất cả các ngày trong năm, kể cả ngày lễ tết) qua điện thoại, thư điện tử;

- Trong vòng 4 giờ kể từ khi nhận được thông báo lỗi của chủ đầu tư, nhà thầu phải tới đơn vị sử dụng để thực hiện việc kiểm tra, xác định các biện pháp xử lý sự cố.

- Nhà thầu phải thay thế cấu phần hoặc thiết bị (tại đơn vị sử dụng) trong vòng 72 giờ kể từ khi hai bên xác nhận lỗi đối với thiết bị cần thay thế (bảo hành). Thiết bị hoặc cấu phần thay thế phải chính hãng, mới 100%, có tính năng và tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn so với các thiết bị, cấu phần được thay thế.

- Trong thời gian chờ thay thế (bảo hành), khắc phục sự cố của thiết bị, Nhà thầu phải có giải pháp đảm bảo tính liên tục của hệ thống.

- Bên sử dụng dịch vụ không phải thanh toán các chi phí dịch vụ và mua sắm vật tư thay thế khi thiết bị gặp sự cố.

Công việc bảo trì hệ thống thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị được giao khai thác, sử dụng.

## 3.11 Phương án đảm bảo an toàn thông tin.

Giải pháp, biện pháp bảo mật nhằm đảm bảo yêu cầu về an toàn, an ninh thông tin của hệ thống đối với dự án này như sau:

Dự án tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 về đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/08/2022 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của nghị định số 85/2016/NĐ-CP.

Đối với hạ tầng hệ thống Intranet, hệ thống các máy chủ (ảo hóa, điện toán đám mây) và thiết bị lưu trữ theo thiết kế sẽ được đặt trong vùng mạng máy chủ nội bộ của KBNN, vùng mạng này được bảo vệ bởi các giải pháp an toàn bảo mật của KBNN nhằm kiểm soát truy cập, đảm bảo an toàn an ninh thông tin theo cấp độ. Theo thiết kế hiện nay tại KBNN có các vùng mạng nội bộ, vùng DMZ, vùng máy chủ nội bộ, vùng quản trị…

Các giải pháp ATBM của KBNN đã trang bị và hiện đang hoạt động tại KBNN bao gồm các hệ thống như tường lửa, hệ thống phòng chống xâm nhập, chống tấn công có chủ đích, IPS, Antivirus, APT và Ransomeware…

KBNN đã sử dụng giải pháp SSL VPN để quản trị các thiết bị mạng từ xa qua Internet, để phân quyền và cấp quyền truy cập từ bên ngoài vào hệ thống theo từng người dùng căn cứ theo yêu cầu nghiệp vụ, yêu cầu quản lý.

KBNN đã trang bị tường lửa để thực hiện kiểm soát truy cập từ bên ngoài vào hệ thống theo từng dịch vụ, ứng dụng cụ thể; chặn tất cả truy cập tới các dịch vụ, ứng dụng mà hệ thống không cung cấp hoặc không cho phép truy cập từ bên ngoài (như AD, DNS, DHCP, email, tích hợp trao đổi thông tin nội bộ…).

Hệ thống quản lý điểm yếu và cập nhật bản vá không đầu tư trong dự án này, các thiết bị của dự án này sẽ sử dụng giải pháp quản lý điểm yếu, cập nhật bản vá lỗ hổng tập trung hiện có của KBNN, KBNN đã có kế hoạch nâng cấp hệ thống này.

# 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Tổ chức triển khai và kế hoạch triển khai

Hệ thống Intranet Kho bạc Nhà nước là một hệ thống có quy mô lớn, phức tạp kết nối nhiều hệ thống máy chủ khác nhau, phục vụ nhiều hệ thống khác nhau. Do đó, cần thiết phải có kế hoạch tổ chức triển khai các hạng mục và công việc của dự án đảm bảo tính khả thi, đồng bộ.

Việc phân chia khối lượng, kế hoạch tổ chức triển khai được căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, để bảo đảm tính đồng bộ của dự án, quy mô triển khai hợp lý và năng lực, kinh nghiệm của các nhà thầu phù hợp với quy mô của từng hạng mục triển khai.

Tổ chức triển khai, giám sát công tác triển khai và nghiệm thu dự án thực hiện theo quy định tại Thông tư số 16/2024/TT-BTTTT ngày 30/12/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết nội dung công tác triển khai, giám sát công tác triển khai, nghiệm thu đối với dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (hoặc các quy định mới hơn có hiệu lực thay thế thông tư này).

Nhà thầu thi công có thể khảo sát bổ sung (nếu cần) và lập kế hoạch triển khai chi tiết căn cứ vào tình hình thực tế, qua đó trao đổi thống nhất với chủ đầu tư để xác định thời gian triển khai cụ thể, chi tiết đối với từng hạng mục công việc đảm bảo tính khả thi cho các nội dung triển khai và đáp ứng đúng tiến độ triển khai dự án.