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	Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
[bookmark: _Hlk154349315]	Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt
1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật tư, thiết bị:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	1.1. Đối với các loại vật tư, thiết bị chính được nêu tại Bảng 1.1a Mục IV Chương V E-HSMT
	Đáp ứng các yêu cầu về mặt kỹ thuật, nêu rõ nguồn gốc xuất xứ
	Đạt/ Chấp nhận được

	
	Không đáp ứng các yêu cầu về mặt kỹ thuật, không nêu rõ nguồn gốc xuất xứ
	Không đạt

	1.2. Đối với các loại vật tư, vật liệu nhỏ lẻ được nêu tại Bảng 1.1b Mục IV Chương V E-HSMT
	Có chào đầy đủ nguồn gốc xuất xứ
	Đạt/ Chấp nhận được

	
	Không chào nguồn gốc xuất xứ
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết 1.1, 1.2 được xác định là đạt
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt



2. Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	2.1. Hiểu biết về vị trí và nhận thức đầy đủ về mặt bằng thi công.
	Hiểu về vị trí của công trình; về thuận lợi và khó khăn mặt bằng thi công, có các phương án phối hợp giải quyết giữa địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu để phục vụ quá trình thi công, phương án đền bù do ảnh hưởng thi công...
	Đạt/Chấp nhận được

	
	Không am hiểu địa bàn, không có phương án phối hợp giữa địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu trong quá trình thi công, mặt bằng thi công.
	Không đạt

	2.2. Tổ chức mặt bằng công trường: thiết bị thi công, lán trại và biện pháp bảo quản, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công.
	Có phương án tổ chức mặt bằng phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. Có đầy đủ kế hoạch bố trí kho bãi, lán trại trong biện pháp thi công.
	Đạt/Chấp nhận được

	
	Không trình bày tổ chức mặt bằng công trường, hoặc có trình bày nhưng không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
	Không đạt

	[bookmark: _GoBack]2.3. Có giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công các hạng mục chính (Lắp đặt các thiết bị mới (Tủ máy cắt lộ đi 24kV - 630A, 25kA/1s, Tủ MK, Chống sét van đường dây, 1 pha 110kV-10kA), thu hồi thiết bị cũ) theo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật.
	Có giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công đầy đủ, theo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật; Có các bản vẽ thể hiện rõ các biện pháp thi công
	Đạt

	
	Đề xuất giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công không đầy đủ, không đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật
	Không đạt

	2.4. Tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ thí nghiệm hiệu chỉnh kết nối SCADA
	Có thuyết minh biện pháp thi công thể hiện được hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ Thí nghiệm hiệu chỉnh kết nối SCADA, đáp ứng các yêu cầu về tiến độ dự án; mức độ đáp ứng về chất lượng của công tác thí nghiệm hiệu chỉnh kết nối SCADA nhằm khẳng định các chức năng của hệ thống điều khiển, bảo vệ, đo lường của dự án đều đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật vận hành theo các quy định, quy phạm hiện hành. 
	Đạt

	
	Không có thuyết minh biện pháp thi công, hoặc có thuyết minh nhưng không thể hiện được hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ thí nghiệm hiệu chỉnh đối với các nội dung yêu cầu nêu trên
	Không đạt

	2.5. Mức độ hiểu biết về tính chất và mục đích công việc thí nghiệm hiệu chỉnh kết nối SCADA
	Có thuyết minh thể hiện được tính chất và mục đích của công tác thí nghiệm hiệu chỉnh của gói thầu.
	Đạt

	
	Không có thuyết minh, hoặc có thuyết minh nhưng không thể hiện được các các nội dung nêu trên
	Không đạt

	2.6. Tính hợp lý và khả thi của kế hoạch, các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ thí nghiệm hiệu chỉnh kết nối SCADA 
	Phương án tổ chức thi công có kế hoạch cụ thể, có các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ thí nghiệm hiệu chỉnh khả thi để đáp ứng các yêu cầu về tiến độ, chất lượng công tác thí nghiệm hiệu chỉnh kết nối SCADA
	Đạt

	
	Phương án tổ chức thi công không khả thi hoặc không đáp ứng các yêu cầu về tiến độ, chất lượng công tác thí nghiệm hiệu chỉnh kết nối SCADA
	Không đạt

	2.7. Biện pháp tổ chức thí nghiệm hiệu chỉnh
	Trình bày đủ, rõ ràng, chi tiết, có tính khả thi cao:
- Thuyết minh về biện pháp và trình tự thí nghiệm hiệu chỉnh kết nối SCADA;
- Quy trình kiểm tra chất lượng, cơ sở vật chất và trang thiết bị kiểm tra chất lượng thí nghiệm.
	Đạt

	
	Không nêu đầy đủ các yêu cầu trên,
Hoặc đưa ra chung chung và không phù hợp với biện pháp tổ chức của nhà thầu,
Hoặc đưa ra thiếu tính khả thi.
	Không đạt

	2.8. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn thực hiện dịch vụ thí nghiệm hiệu chỉnh kết nối SCADA
	Có thuyết minh nêu rõ về các tiêu chuẩn thí nghiệm các hạng mục công việc thí nghiệm hiệu chỉnh của gói thầu để đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, về biện pháp giám sát và quản lý chất lượng khi thực hiện dịch vụ thí nghiệm hiệu chỉnh
	Đạt

	
	Không có thuyết minh hoặc thuyết minh thiếu các tiêu chuẩn thí nghiệm các hạng mục công việc thí nghiệm hiệu chỉnh của gói thầu.
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết 2.1; 2.2 được xác định là đạt/Chấp nhận được và tiêu chuẩn chi tiết 2.3; 2.4;…2.8 đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


3. Tiến độ thi công:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	3.1. Thời gian thi công: không quá 120 ngày có tính điều kiện thời tiết kể từ ngày khởi công
	Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 120 ngày có tính đến điều kiện thời tiết.
	Đạt

	
	Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 120 ngày.                      
	Không đạt

	3.2. Tính phù hợp: Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công
	Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi 
	Đạt

	
	Đề xuất không đầy đủ, hợp lý, khả thi
	Không đạt

	3.3. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT
	Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.
	Đạt

	
	Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật.
	Không đạt

	Kết luận
	Tiêu chuẩn chi tiết 3.1; 3.2 và 3.3 được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


4. Biện pháp bảo đảm chất lượng:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đánh giá

	4.1. Quản lý chất lượng vật tư: các quy trình kiểm tra chất lượng vật tư, tiếp nhận, lưu kho, bảo quản; Quản lý chất lượng cho từng loại công tác thi công; lập biện pháp thi công; quy trình kiểm tra, nghiệm thu, lập hồ sơ hoàn công
	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công 
	Đạt/ Chấp nhận được

	
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Không đạt

	Kết luận
	Tiêu chuẩn chi tiết 4.1 được xác định là đạt hoặc chấp nhận được.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt
	Không đạt


5. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	5.1. An toàn lao động
	

	Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Có biện an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đạt

	
	Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp an toàn lao động nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Không đạt

	5.2. Phòng cháy, chữa cháy
	

	Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đạt

	
	Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Không đạt

	5.3. Vệ sinh môi trường
	

	Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Không đạt

	Kết luận
	Tiêu chuẩn chi tiết 5.1; 5.2 và 5.3 được xác định là đạt
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt
	Không đạt


6. Bảo hành
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đánh giá

	6.1. Bảo hành
	

	Thời gian bảo hành 18 tháng.
	Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 18 tháng. 
	Đạt

	
	Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 18 tháng.
	Không đạt

	Kết luận
	Tiêu chuẩn chi tiết 6.1 được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


7. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC của nhà thầu
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đánh giá

	7.1. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP
	

	Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP
	Nhà thầu (nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh) không có hoặc có nhiều nhất 01 hợp đồng bị đánh giá vi phạm về kết quả thực hiện hợp đồng tại “Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu” trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (áp dụng kết quả kể từ ngày đăng tải thông tin trong thời hạn 01 năm tính đến thời điểm đóng thầu).
	Đạt

	
	Nhà thầu (nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh) có từ 02 hợp đồng trở lên bị đánh giá vi phạm về kết quả thực hiện hợp đồng tại “Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu” trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (áp dụng kết quả kể từ ngày đăng tải thông tin trong thời hạn 01 năm tính đến thời điểm đóng thầu).
	Không đạt

	Kết luận
	Tiêu chuẩn chi tiết 7.1 được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 được đánh giá là đạt. Trường hợp E-HSDT không đạt một trong các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 thì được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo. 

Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính
4.1. Phương pháp giá thấp nhất:
Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây:
Bước 1. Xác định giá dự thầu;
Bước 2. Hiệu chỉnh sai lệch thừa (thực hiện theo quy định tại Mục 28 E-CDNT);
Bước 3. Xác định giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có);
Bước 4. Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 29 E-CDNT
Bước 5. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), sau ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.
Trường hợp chủ đầu tư đưa ra các khoản tạm tính thì phần chi phí cho các khoản tạm tính, trong đó bao gồm chi phí công nhật sẽ được tách riêng và không được xem xét trong quá trình đánh giá E-HSDT để so sánh, xếp hạng các E-HSDT.
Mục 5. Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (nếu có): Không áp dụng
