Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

### I. Giới thiệu về công trình, gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu

1.1. Tên gói thầu: Xây lắp

1.2. Tên công trình: Duy tu bảo dưỡng đường về Trà Leng;

1.3. Địa điểm xây dựng: xã Trà Leng, TP Đà Nẵng.

1.4. Loại và cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV.

1.5. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Đầu tư xây dựng Duy tu bảo dưỡng đường về Trà Leng nhằm khắc phục các hạng mục hư hỏng; chống xuống cấp, đảm bảo an toàn và tăng tuổi thọ các công trình giao thông đã được đầu tư xây dựng từ nhiều năm trước. Từng bước tăng cường và hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và dân sinh, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó công trình sau khi hoàn thành tạo điều kiện để nhân dân trong khu vực tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục cơ bản, góp phần nâng cao dân trí, cải thiện đời sống nhân dân, giao thương buôn bán, tăng thu nhập cho người dân trong vùng, từng bước phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững.

1.6. Quy mô công trình và giải pháp thiết kế:

1.6.1. Quy mô công trình:

- Cấp đường: Cấp A theo TCVN 10380:2014 (áp dụng địa hình miền núi)

- Tốc độ thiết kế: Vtk ≥ 20 Km/h.

- Tổng chiều dài tuyến: L = 2.000m. Trong đó:

+ Gia cố lề bên trái L1=1494,44m.

+ Gia cố lề bên phải L2=122,03m.

+ Gia cố lề 2 bên L3=364,06m.

+ Đoạn làm lại mặt BTXM L4=11m.

- Bề rộng nền đường: Bn = 6,0m+Wmr.

- Bề rộng mặt đường: Bm = 3,5m +Wmr (Tận dụng mặt đường cũ)

- Bề rộng lề đường: Bl = 2x1,25m (Mở rộng và gia cố lề một số vị trí)

- Độ dốc mặt đường im= 2% (giữ nguyên độ dốc hiện trạng)

- Độ dốc đường il= 2%

- Độ dốc dọc tối đa Imax = 15% (Bám theo độ dốc hiện trạng)

- Bán kính đường cong nằm tối thiểu Rmin = 11m.

- Kết cấu mặt đường mở rộng và lề đường mở rộng gia cố: Bằng BTXM M300, đá 1x2, dày 22cm (lót 1 lớp giấy dầu), trên lớp móng cấp phối đá dăm dày 15cm. Nền đường lu lèn K95.

- Tải trọng thiết kế: Kết cấu áo đường trục 6T.

- Hệ thống thoát nước ngang: Tận dụng hoàn toàn cống cũ hiện hữu

- Hệ thống thoát nước dọc: Thiết kế rãnh hình thang KT(40x120x40)cm; Một số đoạn gia cố rãnh dọc bằng BTXM đá 2x4, M150 dày 15cm.

1.6.2. Giải pháp thiết kế:

a. Bình diện tuyến:

Giữ nguyên theo hiện trạng các yếu tố kỹ thuật (bán kính đường cong, siêu cao, mở rộng mặt đường trong đường cong nằm nếu có mở rộng cùng gia cố lề). Tim bám theo tim cũ hoàn toàn, không cải tạo tuyến.

b. Cắt dọc tuyến:

Cơ bản giữ nguyên theo trắc dọc hiện hữu, cao độ tim đường BTXM cũ tận dụng hoàn toàn.

c. Cắt ngang tuyến:

- Bề rộng trắc ngang giữ nguyên theo bề rộng hiện trạng, gia cố lề một số đoạn để đảm bảo bề rộng cần gia cố cải tạo kết hợp với mở rộng cong nằm theo tiêu chuẩn cấp đường (gia cố lề đến mép rãnh đã gia cố hiện trạng còn tốt). Độ dốc ngang mặt đường sau khi sửa chữa bám theo độ dốc ngang mặt đường hiện để  đảm bảo thoát nước.

- Các yếu tố của mặt cắt ngang như sau:

+ Bề rộng nền đường: 6,0m+ wmr. (wmr: phần mở rộng đường cong theo tiêu chuẩn)

+ Bề rộng mặt đường: 3,5m+wmr.

+ Bề rộng lề đường: Bl=2x1,25m.

d. Kết cấu mặt, lề đường BTXM:

- Kết cấu mặt đường mở rộng và lề đường mở rộng gia cố: Bằng BTXM M300, đá 1x2, dày 22cm (lót 1 lớp giấy dầu), trên lớp móng cấp phối đá dăm dày 15cm. Nền đường lu lèn K95.

- Những đoạn còn lại không gia cố giữ nguyên lề đất hiện trạng.

- Giải pháp cụ thể thiết kế mặt đường mở rộng và lề đường mở rộng gia cố  BTXM cho từng đoạn như sau:

+ Đoạn Km0+72,74 – Km1+214,06 (L1=1194,06m); đoạn Km1+249,31 – Km1+ 314,11 (L2=64,8m); Km1+764,96 – Km2+0,00 (L3=235,04) mặt đường cũ còn tốt, lề đường hai bên chưa gia cố. Tận dụng lại mặt đường cũ, mở rộng gia cố lề đường bên trái và gia cố thêm rãnh dọc 1 số đoạn bị hư hỏng. Bề rộng mở rộng trung bình 1,3m, kết cấu bằng BTXM M300 đá 1x2 dày 22cm (lót 1 lớp giấy dầu) trên lớp cấp phối đá dăm loại 1 Dmax25 dày 15cm đảm bảo mặt cắt ngang thiết kế.

+ Đoạn Km1+326,73 – Km1+448,76 (L=122,03m) mặt đường cũ còn tận dụng tốt lề đường chưa gia cố. Tận dụng lại mặt đường cũ, mở rộng gia cố lề đường bên phải và gia cố thêm rãnh dọc 1 số đoạn bị hư hỏng. Bề rộng mở rộng trung bình 1,1m, kết cấu bằng BTXM M300 đá 1x2 dày 22cm (lót 1 lớp giấy dầu) trên lớp cấp phối đá dăm loại 1 Dmax25 dày 15cm đảm bảo mặt cắt ngang thiết kế.

+ Đoạn Km1+214,06 - Km1+249,31 (L1=35,25m); Km1+314,11 – Km1+326,73 (L2=12,61m); Km1+448,76 – Km1+764,96 (L3=316,2m) mặt đường cũ còn tận dụng tốt, lề đường chưa gia cố. Tận dụng lại mặt đường cũ, mở rộng gia cố lề đường 2 bên và gia cố thêm rãnh dọc 1 số đoạn bị hư hỏng. Bề rộng mở rộng trung bình 2 bên là 2,0m, kết cấu bằng BTXM M300 đá 1x2 dày 22cm (lót 1 lớp giấy dầu) trên lớp cấp phối đá dăm loại 1 Dmax25 dày 15cm đảm bảo mặt cắt ngang thiết kế.

+ Đoạn Km0+72,74 – Km0+82,88 mặt đường cũ bị rổ và nứt, hai bên chưa gia cố lề. Đào bỏ mặt BTXM cũ đổ lại mặt đường BTXM, mở rộng gia cố lề đường bên trái và gia cố thêm rãnh dọc, kết cấu bằng BTXM M300 đá 1x2 dày 22cm (lót 1 lớp giấy dầu) trên lớp cấp phối đá dăm loại 1 Dmax25 dày 15cm đảm bảo mặt cắt ngang thiết kế.

- Cấu tạo khe co, khe dãn theo thiết kế mặt đường BTXM thông thường TCCS-39: 2022/ TCĐBVN của tổng cục đường bộ Việt Nam, cụ thể: Bố trí khe co cách khoảng 4,5m/khe. Bố trí khe dãn cách khoảng 54m/khe. Khe co có thanh truyền lực được bố trí tại 3 khe liên tiếp trước và sau khe dãn, các khe co còn lại dạng khe co giả không có thanh truyền lực. Chèn khe co bằng nhựa đường, chèn khe dãn bằng gỗ và nhựa đường. (chi tiết khe xem bản vẽ thiết kế).

e. Hệ thống thoát nước ngang:

- Tận dụng lại hoàn toàn 15 cống cũ hiện hữu ngang đường, kết hợp nạo vét cống.

f. Hệ thống thoát nước dọc:

- Hệ thống thoát nước dọc: Tận dụng lại hệ thống rãnh dọc đã gia cố còn ổn định một số đoạn bằng đá hộc xây, khơi thông, sửa chữa các đoạn rãnh dọc đã gia cố nhưng bị hư hỏng. Gia cố mới rãnh dọc hình thang KT(40x120x40)cm bằng BTXM M150 đá 2x4 M150 dày 15 cm (lót một lớp giấy dầu chống thấm), mỗi đoạn gia cố rãnh dài 10 m, giữa các đoạn được chèn bằng bao tải tẩm nhựa đường.

- Bảng thống kê gia cố rãnh dọc:

| STT | Lý trình | Đơn vị | Trái tuyến | Phải tuyến |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Km0+00-Km0+200,00 | m |  | 200,00 |
| 2 | Km0+286,13-Km0+684,91 | m |  | 398,78 |
| 3 | Km0+706,08-Km1+119,53 | m |  | 413,45 |
| 4 | Km1+137,76-Km1+193,12 | m |  | 55,36 |
| 5 | Km1+214,06-Km1+268,97 | m | 54,91 |  |
| 6 | Km1+268,97-Km1+288,58 | m |  | 19,61 |
| 7 | Km1+306,19-Km1+326,73 | m |  | 20,54 |
| 8 | Km1+314,11-Km1+399,34 | m | 25,23 |  |
| 9 | Km1+411,88-Km1+435,60 | m |  | 23,72 |
| 10 | Km1+448,76-Km1+600 | m |  | 151,24 |
| 11 | Km1+560,69-Km1+592,97 | m | 32,28 |  |
| Tổng |  | m | 113,00 | 1283,00 |
| Tổng cộng |  | m | 1396,00 |  |  |

2. Thời hạn hoàn thành: 90 ngày.

### II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Nhà thầu phải hoàn thành tất cả các hạng mục công việc theo hồ sơ thiết kế được duyệt và được chủ đầu tư nghiệm thu trong vòng 90 ngày.

### III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng chuyênngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

#### 1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình

Nhà thầu phải đệ trình biện pháp thi công hợp lý cho gói thầu trên cơ sở hồ sơ yêu cầu, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được thẩm tra, phê duyệt, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau:

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10380:2014 Đường giao thông nông thôn – yêu cầu thiết kế;

- TCVN 4447:2012 Công tác đất - thi công và nghiệm thu;

- TCVN 4453:1995 Tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng từng phần - kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - quy phạm thi công và nghiệm thu.

- Thiết kế áo đường cứng theo tiêu chuẩn TCCS 39:2022/TCĐBVN.

- Thi công, nghiệm thu cấp phối đá dăm theo TCVN 8859:2011.

- Thi công, nghiệm thu mặt đường BTXM theo tiêu chuẩn TCCS 40:2022/TCĐBVN.

- Thép thanh truyền lực khe co, khe dọc, khe dãn theo TCVN 16511:2018.

- Tính toán các đặc trưng dòng chảy lũ TCVN 9845 : 2013;

- Quy trình thiết kế cống theo trạng thái giới hạn 22 TCN 18- 79;

- Quy chuẩn kỹ thuật QG về báo hiệu đường bộ QCVN41:2019/BGTVT;

- Các quy trình quy phạm và các văn bản quy định kỹ thuật khác.

2. Yêu cầu về chủng loại vật tư:

- Tất cả các loại vật tư, vật liệu, thiết bị sử dụng cho công trình phải tuân thủ yêu cầu kỹ thuật của dự án cũng như theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. Tất cả các loại vật tư, vật liệu phục vụ cho công trình xây dựng trước khi đưa vào thi công xây dựng, lắp đặt cho công trình bắt buộc phải thí nghiệm, phải có chứng nhận xuất xứ, chứng nhận chất lượng, phải được kiểm tra các chỉ tiêu cơ lý theo quy định hiện hành. Vật liệu đảm bảo chất lượng mới được nghiệm thu, đưa vào sử dụng cho công trình xây dựng, trường hợp không đảm bảo chất lượng, Chủ đầu tư yêu cầu Nhà thầu loại bỏ không đưa vào công trình xây dựng. Toàn bộ các thí nghiệm vật liệu phải được tiến hành dưới sự giám sát chặt chẽ của Kỹ sư Tư vấn giám sát.

- Vật liệu thành phẩm hoặc bán thành phẩm, cấu kiện xây dựng sử dụng vào công trình phải có chứng nhận về chất lượng, chứng nhận xuất xứ gửi cho chủ đầu tư để kiểm soát trước khi sử dụng theo quy định;

- Các phiếu chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất chỉ có ý nghĩa cam kết bảo hành chất lượng sản phẩm chứ không thay thế được các phiếu thí nghiệm vật liệu tại hiện trường do nhà thầu tổ chức thực hiện.

- Vật tư sử dụng trong công trình phải có xuất xứ, thương hiệu rõ ràng và phải đảm bảo các tính năng kỹ thuật.

#### 3. Yêu cầu về Giải pháp kỹ thuật:.

- Yêu cầu nhà thầu phải có biện pháp tổ chức thi công, trình tự thi công phù hợp với Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, chỉ dẫn kỹ thuật (nếu có) được duyệt trên cở sở tuân thủ, áp dụng các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn hiện hành.

- Chuẩn bị mặt bằng để lập lán trại, tập kết máy móc và nhân lực.

- Xác định, định vị các vị trí thi công, đường công vụ (nếu cần) để đảm bảo việc lưu thông được an toàn, thông suốt trong quá trình triển khai thi công.

- Thành lập ban chỉ huy công trường có lãnh đạo công ty cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ…. sao cho việc tổ chức thi công công trình được tốt nhất. Các trách nhiệm của từng thành viên sẽ được quy định cụ thể bằng quyết định của Giám đốc công ty.

- Kiểm tra các loại vật tư theo tiêu chuẩn kỹ thuật khi đưa vào sử dụng cho công trình.

- Chuẩn bị kho bãi tập kết vật tư mời chủ đầu tư, tư vấn giám sát đến kiểm tra trước khi thi công.

- Tập kết, tổ chức bộ máy thi công biên chế các tổ đội lao động quán triệt yêu cầu về nội dung công việc và nội quy an toàn lao động.

- Tập kết công cụ trang thiết bị thi công và các phương tiện đảm bảo an toàn giao thông, biển báo rào chắn …

- Trình tự thi công các hạng mục công việc chính : Nhà thầu dựa trên bản vẽ thiết kế thi công đề xuất phương án thi công hợp lý, khả thi.

+ Trình bày biện pháp thi công các hạng mục công việc hợp lý. Trình tự thi công phải trình bày đầy đủ công tác chuẩn bị, phương án, biện pháp thi công và trình bày quy trình kiểm tra, đảm bảo chất lượng từng hạng mục.

+  Có thuyết minh, bản vẽ minh họa, biện pháp chuẩn bị và tổ chức thi công hợp lý.

#### 4. Kiểm tra chất lượng các hạng mục công trình

- Việc kiểm tra chất lượng được tiến hành theo yêu cầu của chủ đầu tư khi được Nhà thầu thông báo về đề nghị nghiệm thu chất lượng hạng mục công trình, để thanh toán hoặc để chuyển tiếp giai đoạn thi công, hoặc theo yêu cầu của Chủ đầu tư trong quá trình thi công, khi các công tác thi công được cho rằng không đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật.

- Công tác kiểm tra chất lượng phải ghi rõ các kết quả kiểm tra, các thông số đo đạc về kích thước hình học, cao độ, cùng các chỉ tiêu kỹ thuật khác cùng các yêu cầu khác liên quan. Kết quả kiểm tra chất lượng phải được ghi rõ vào biên bản kiểm tra, đặc biệt là các hạng mục công trình ẩn dấu.

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về công trình như chất lượng vật liệu và sản phẩm thi công của mình, có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các số liệu thí nghiệm, các chứng chỉ vật liệu và các thành phần cấu thành hạng mục công trình trước khi chuyển giai đoạn thi công, cũng như khi có yêu cầu của chủ đầu tư, chủ đầu tư có thể sử dụng các số liệu của Nhà thầu làm căn cứ để nghiệm thu công trình.

- Nhà thầu sẽ phải thực hiện bất kỳ những việc kiểm tra và thí nghiệm cần thiết khác dưới sự chỉ đạo của chủ đầu tư khi xét thấy cần thiết để đảm bảo cho ổn định và chất lượng của công trình.

- Khi kiểm tra lại các hạng mục công trình hoặc các nguyên vật liệu thi công có kết quả không đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật thì Nhà thầu phải tiến hành ngay việc sửa chữa hoặc phá dỡ các sản phẩm, các nguyên vật liệu đó, đồng thời Nhà thầu phải tiến hành các thí nghiệm các chứng chỉ chất lượng của việc sửa chữa đó bằng chi phí cuả nhà thầu.

5. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ

- Trong quá trình thi công, nhà thầu phải xây dựng các biện pháp tổ chức và kỹ thuật đảm bảo an toàn cháy nổ trong phạm vi công trình. Đồng thời phổ biến các quy định và kỹ thuật PCCC và các chỉ dẫn cần thiết khi làm việc với từng chất liệu, vật liệu cháy cho đội ngũ công nhân, các đơn vị tham gia trực tiếp thi công tại công trường.

- Đội ngũ công nhân phải được trang bị kiến thức về PCCC.

- Kiểm tra định kỳ việc tổ chức phòng cháy chữa cháy tại công trình.

- Phải bố trí dụng cụ cứu hoả đề phòng khi có hoả hoạn xảy ra.

6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường, an ninh trật tự

- Trong quá trình thi công cho đến khi kết thúc việc bảo hành công trình không làm ảnh hưởng đến môi trường trong khu vực xung quanh và của người dân. Không được làm ảnh hưởng đến các nguồn nước sạch, không đổ rác thải thi công, sinh hoạt và các vật liệu thi công vào các khu vực ngoài phạm vi được phép sử dụng để thi công.

- Phương tiện vận chuyển vật liệu, phế thải phải có được che chắn, phủ bạt, không rơi vãi gây ảnh hưởng đến môi trường, đi lại và cuộc sống của người dân. Đồng thời, phải tuân thủ quy định về tải trọng phương tiện phù hợp nhằm không gây hư hỏng kết cấu hạ tầng kỹ thuật xung quanh, tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông.

- Phế thải vật liệu xây dựng phải được vận chuyển và đổ ở các khu vực cho phép và đúng quy định.

- Bố trí khu vực gia công vật liệu, cấu kiện và khu vực ăn ở, nghỉ ngơi không làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Nhà thầu phải quán triệt ý thức vệ sinh trong quá trình sinh hoạt, ăn ở, thi công... phổ biến thường xuyên cho cán bộ công nhân viên toàn công trường về ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường chung và an ninh trật tự của địa phương.

- Khi hoàn thiện bàn giao công trình: thu dọn phế thải, vật liệu thừa, tháo dỡ các công trình tạm thời phục vụ thi công, các chướng ngại do thi công rơi vãi trong toàn bộ phạm vi công trường, hoàn trả cảnh quan môi trường bàn giao lại cho địa phương.

7. Yêu cầu về an toàn lao động

7.1. Bảo đảm an toàn cho người và thiết bị

- Nhà thầu có trách nhiệm mua bảo hiểm cho thiết bị, nhân công theo như quy định hiện hành. Mọi thành viên tham gia thi công công trình được tập huấn về an toàn lao động và được trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động trước khi tham gia thi công. Có biện pháp tổ chức cấp cứu, ốm đau và tai nạn kịp thời.

- Cán bộ phụ trách an toàn của Nhà thầu thường xuyên kiểm tra phát hiện kịp thời các hiện tượng mất an toàn xử lý ngay nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối.

- Công nhân tham gia thi công là những người đủ tuổi lao động, đủ sức khoẻ và được kiểm tra sức khoẻ định kỳ.

7.2. Đảm bảo an toàn cho công trình lân cận (nếu có).

- Trong quá trình thi công, phải tiến hành các biện pháp hợp lý, tránh làm hư hỏng các công trình xung quanh. Trong trường hợp bất khả kháng báo cáo Chủ đầu tư có biện pháp kịp thời để khắc phục.

8. Yêu cầu về huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công

- Nhà thầu phải có biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công kịp thời hợp lý để thi công gói thầu đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng theo hợp đồng đã ký.

- Cán bộ chỉ huy trưởng công trình, cán bộ kỹ thuật phải có bằng cấp, chuyên môn phù hợp để đảm nhận công việc và quản lý chất lượng, tiến độ công trình đúng theo yêu cầu của E-HSMT và E-HSDT.

- Nhà thầu phải cung cấp các loại phương tiện thiết bị máy móc phục vụ thi công đúng theo yêu cầu của E-HSMT và E-HSDT.

- Các cán bộ của nhà thầu phải có trách nhiệm kiểm tra các công việc của nhà thầu cho phù hợp với những yêu cầu của hợp đồng.

- Nhà thầu phải trình danh sách tên và bằng cấp, chứng chỉ của các cán bộ tham gia gói thầu và toàn bộ các loại phương tiện máy móc phục vụ thi công công trình để chủ đầu tư, TVGS kiểm tra.

- Lập bảng kê tất cả máy móc mà nhà thầu dự kiến sử dụng để thi công cho gói thầu. Máy móc thiết bị thi công phải đáp ứng được công suất, tính năng, vận hành tốt, phải đảm bảo an toàn, chứng nhận kiểm định (nếu có) phải còn hiệu lực. Nhân công vận hành máy phải được đào tạo về nghiệp vụ, được tập huấn về an toàn lao động và phải có giấy phép vận hành phù hợp.

- Nhà thầu phải thường xuyên đối chiếu tiến độ thực hiện so với tiến độ thi công mà nhà thầu đã thống nhất với tư vấn giám sát, chủ đầu tư để kịp thời có biện pháp xử lý, các chậm trễ từng khâu công tác.

- Nếu tư vấn giám sát và chủ đầu tư thấy tiến độ nhà thầu thực hiện bị chậm, có khả năng làm chậm thời gian hoàn thành công trình thì nhà thầu phải có biện pháp cần thiết với sự đồng ý của tư vấn giám sát để đẩy nhanh tiến độ theo yêu cầu bằng cách tập trung nhân công và thiết bị. Nhà thầu sẽ không được trả thêm khoản tiền nào về những biện pháp đó.

9. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu

- Thi công đúng thiết kế được duyệt, áp dụng đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng đã được quy định và chịu sự giám sát, kiểm tra thường xuyên về chất lượng công trình của chủ đầu tư, tổ chức thiết kế và cơ quan giám định Nhà nước theo phân cấp quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và trước pháp luật về thi công xây dựng công trình, kể cả những phần việc do nhà thầu phụ thực hiện theo quy định của hợp đồng giao nhận thầu thi công xây dựng công trình.

- Nhà thầu phải có tổ chức bộ máy, ban chỉ huy công trình để quản lý, giám sát, tổ chức thi công công trình. Phải có hệ thống quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình theo yêu cầu:

+ Phải tổ chức hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với hợp đồng giao thầu, trong đó cần có bộ phận giám sát chất lượng riêng của nhà thầu.

+ Chỉ được phép thay đổi, bổ sung vật liệu, khối lượng khi được Chủ đầu tư chấp thuận (có biên bản ký nhận giữa các bên liên quan).

+ Báo cáo đầy đủ quy trình tự kiểm tra chất lượng vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng.

+ Phối hợp với Chủ đầu tư và đơn vị giám sát, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nghiệm thu.

+ Báo cáo thường xuyên với chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn và môi trường xây dựng.

+ Tổ chức nghiệm thu nội bộ trước khi mời đại diện chủ đầu tư nghiệm thu.

+ Đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng cho người, thiết bị và những công trình lân cận, kể cả hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực; Đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình thi công.

+ Lập hồ sơ hoàn công, thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

11. Yêu cầu về phòng chống bão lụt :

Nhà thầu phải trình bày được phương án phòng chống bão lụt, phương án đảm bảo an toàn cho con người, vật tư, thiết bị trong trường hơp có lũ lụt.

Nhà thầu phải theo dõi thông tin, nắm bắt tình hình thời tiết để kịp thời có phương án xử lý phòng chống.

12. Yêu cầu về tiến độ thi công:

- Nhà thầu phải trình bảng tiến độ thi công chi tiết các hạng mục công trình để làm căn cứ sau này Chủ đầu tư tổ chức điều hành, quản lý dự án, nghiệm thu công trình, các hạng mục công trình.

- Tiến độ phải bao gồm tiến độ tổng thể và tiến độ thi công chi tiết các hạng
mục quan trọng của công trình.

13. Yêu cầu về bảo hành

- Thời gian bảo hành: Tối thiểu12 tháng

- Có cam kết của nhà thầu về thời gian bản hành và đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng.

- Thuyết minh chi tiết biện pháp bảo hành, sửa chữa công trình sau khi bàn giao, nhà thầu phải cam kết thời gian khắc phục những hư hỏng trong thời gian bảo hành.