Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

1. Yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng và thiết bị sử dụng cho gói thầu:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Các loại vật liệu, thiết bị | Có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị sản xuất hoặc đơn vị bán hàng các loại vật liệu dùng cho gói thầu này. | ### Đạt |
|  | Không có hợp đồng nguyên tắc hoặc tài liệu chứng minh nhà thầu có chức năng sản xuất hoặc kinh doanh vật liệu xây dựng theo yêu cầu. | ### Không đạt |
| 1.2. Cam kết chất lượng vật liệu | Nhà thầu phải có các cam kết sau: - Cam kết tất cả các loại sản phẩm, hàng hóa vật liệu sử dụng cho gói thầu đáp ứng theo các quy định tại QCVN 16:2023/BXD quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BXD ngày 30/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; - Cam kết tất cả các loại vật liệu xây dựng sử dụng cho gói thầu đều có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và đảm bảo chất lượng theo các quy trình thi công và nghiệm thu hiện hành. | ### Đạt |
|  | Không có cam kết đáp ứng yêu cầu trên | ### Không đạt |
| 1.3. Đề xuất các loại vật liệu chính cho gói thầu: Cát, đá, xi măng, sắt thép, gạch xây, đất đắp, tôn múi, sơn xây dựng, máy bơm. | Có đề xuất đầy đủ các loại vật liệu theo yêu cầu. Nhà thầu phải nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ (bao gồm nhãn hiệu, hãng sản xuất, quốc gia, vùng lãnh thổ) các chủng loại vật tư sẽ sử dụng để thi công công trình | ### Đạt |
|  | Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng không đầy đủ các loại vật liệu theo yêu cầu hoặc không đề xuất rõ nguồn gốc, xuất xứ các chủng loại vật tư sẽ sử dụng để thi công công trình. | ### Không đạt |
| 1.4. Thí nghiệm vật liệu trước khi đưa vào sử dụng. | Nhà thầu có hợp đồng nguyên tắc thí nghiệm vật liệu đối với các vật liệu đã nêu trong mục 1.3 với một đơn vị có đủ năng lực theo quy định của pháp luật hiện hành. (Tài liệu chứng minh: Giấy phép đăng ký kinh doanh của đơn vị thí nghiệm vật liệu và Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp). | ### Đạt |
|  | Nhà thầu không có hợp đồng nguyên tắc thí nghiệm vật liệu hoặc đơn vị thí nghiệm không đủ năng lực theo quy định và không có tài liệu chứng minh. | ### Không đạt |
| Kết luận | Cả 4 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

2. Giải pháp kỹ thuật thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. Tổ chức mặt bằng công trường: thiết bị thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, thí nghiệm, thông tin liên lạc trong quá trình thi công... | Có thuyết minh giải pháp tổ chức mặt bằng công trường hợp lý, phù hợp với điều kiện thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | ### Đạt |
|  | Có thuyết minh giải pháp tổ chức mặt bằng công trường hợp lý, phù hợp với điều kiện thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng nhưng thiếu giải pháp kỹ thuật về lán trại | ### Chấp nhận được |
|  | Không có thuyết minh hoặc có Thuyết minh giải pháp tổ chức mặt bằng công trường không hợp lý hoặc không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | ### Không đạt |
| 2.2. Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công các hạng mục công trình | Có thuyết minh và bản vẽ giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công tất cả các hạng mục hợp lý, khoa học, đúng trình tự kỹ thuật phù hợp với điều kiện thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | ### Đạt |
|  | Không có thuyết minh hoặc bản vẽ hoặc có thuyết minh, bản vẽ giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công nhưng không hợp lý, khoa học, hoặc không đúng trình tự kỹ thuật hoặc không phù hợp với điều kiện thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng, hoặc đề xuất không đầy đủ các công việc theo yêu cầu của (E-HSMT) | ### Không đạt |
| # Kết luận | Tiêu chuẩn chi tiết 2.2 được xác định là đạt, tiêu chuẩn chi tiết 2.1 được xác định là đạt hoặc chấp nhận được. | ### Đạt |
|  | Không thuộc các trường hợp nêu trên. | ### Không đạt |

3. Tiến độ thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| # 3.1. Tiến độ thi công: đảm bảo thời gian thi công không quá 180 ngày có tính điều kiện thời tiết kể từ ngày khởi công | Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 180 ngày có tính đến điều kiện thời tiết. | ### Đạt |
|  | Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 180 ngày | ### Không đạt |
| 3.2. Tính phù hợp: a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công # b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công | Đề xuất số lượng thiết bị, số lượng nhân lực đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a) và b). | ### Đạt |
|  | Đề xuất số lượng thiết bị, số lượng nhân lực không đủ 2 nội dung a) và b). | ### Không đạt |
| 3.3. Biểu đồ tiến độ thi công, biểu đồ huy động nhân lực, biểu đồ huy động máy móc hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT | Có Biểu đồ tiến độ thi công, biểu đồ huy động nhân lực, biểu đồ huy động máy móc hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT. | ### Đạt |
|  | - Không có Biểu đồ tiến độ thi công, biểu đồ huy động nhân lực, biểu đồ huy động máy móc. - Biểu đồ tiến độ thi công, biểu đồ huy động nhân lực, biểu đồ huy động máy móc không hợp lý hoặc không khả thi hoặc không phù hợp với đề xuất kỹ thuật. | ### Không đạt |
| # Kết luận | Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

4. Biện pháp bảo đảm chất lượng:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| # 4.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong suốt quá trình triển khai thi công | Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, phù hợp với tiêu chuẩn hiện hành trong công tác thi công: đào đất, đắp đất, cốp pha, cốt thép, công tác gia công lắp dựng kết cấu thép, bê tông, xây, trát, sơn, công tác gia công lắp đặt cửa, thi công phần mái, lắp đặt hệ thống thiết bị điện, nước, phá dỡ, lắp đặt máy bơm, ống hút. | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không đầy đủ các công tác thi công, không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và các tiêu chuẩn hiện hành của Nhà nước. | ### Không đạt |
| # 4.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công. | Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công. | ### Không đạt |
| # 4.3. Biện pháp phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị QLDA, đơn vị TVGS, đơn vị quản lý công trình thủy lợi trong quá trình cấp phép thi công hệ thống thủy lợi | Có biện pháp phối hợp đầy đủ và chi tiết, có tính khả thi. | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp phối hợp hoặc có biện pháp phối hợp nhưng chưa đầy đủ, chưa chi tiết hoặc không khả thi. | ### Không đạt |
| # Kết luận | Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

5. Tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| # Biện pháp tổ chức quản lý dự án, quản lý hiện trường | - Có sơ đồ tổ chức thể hiện rõ hệ thống quản lý dự án từ công ty cho tới Ban chỉ huy công trường về phạm vi, kế hoạch, khối lượng công việc, chất lượng, tiến độ, an toàn trong xây dựng, … - Thuyết minh đầy đủ, nêu rõ trách nhiệm cụ thể từng bộ phận, cá nhân trong việc thực hiện quản lý chất lượng, tiến độ, khối lượng công việc, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, … đảm bảo phù hợp với kế hoạch và biện pháp tổ chức thi công. | ### Đạt |
|  | Không thể hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu. | ### Không đạt |
| # Kết luận | Tiêu chuẩn trên được đánh giá là Đạt | ### Đạt |
|  | Không thuộc trường hợp nêu trên. | ### Không đạt |

6. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1. An toàn lao động |  |  |
| Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có đầy đủ các biện pháp an toàn lao động trên công trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, cụ thể là: - Thuyết minh biện pháp đảm bảo an toàn lao động theo phụ lục III của Nghị định 06/2021/ND-CP ngày 26/01/2021. - Tổ chức hướng dẫn thực hiện và kiểm tra an toàn lao động - An toàn giao thông ra vào công trường - Bảo vệ an ninh công trường, quản lý nhân lực, thiết bị - Quản lý an toàn cho công trình và cư dân xung quanh công trường. - Nhận diện những mối nguy hiểm và rủi ro có thể đến trong quá trình thi công. - Trang bị bảo hộ ATLĐ - An toàn Vệ sinh Lao động đối với thợ hàn điện, thợ điện, công nhân bốc xếp thủ công, đào đất thủ công, thợ lợp mái, thợ xây (thợ hồ), thợ bê tông, tài xế xe tải các loại, tài xế máy xúc, vận hành trộn bê tông, thợ sơn... - Có bản vẽ biện pháp an toàn lao động. | ### Đạt |
|  | Không có hoặc có nhưng không phù hợp với gói thầu hoặc thiếu một trong các biện pháp trên | ### Không đạt |
| 6.2. Phòng cháy, chữa cháy |  |  |
| Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có đầy đủ các biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, cụ thể là: - Quy định, quy phạm tiêu chuẩn; - Sơ đồ và thuyết minh tổ chức bộ máy quản lý hệ thống phòng chống cháy nổ trên công trường. - Các giải pháp, biện pháp, trang bị phương tiện phòng chống cháy, nổ; - Có biện pháp phòng cháy và chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Đạt |
|  | Không có hoặc có nhưng không phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn, thiếu một trong các nội dung yêu cầu nêu trên. | ### Không đạt |
| ### 6.3. Vệ sinh môi trường |  |  |
| ### Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có đầy đủ biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất kỹ thuật theo yêu cầu của E-HSMT, cụ thể là: - Kiểm soát nước thải, rác thải, phế thải xây dựng các loại. - Kiểm soát rò rỉ dầu mỡ, hóa chất độc hại. - Kiểm soát rác thải, chất thải sinh hoạt trên công trường. - Biện pháp phân loại các loại chất thải nêu trên. - Có bản vẽ biện pháp vệ sinh môi trường. | ### Đạt |
|  | Không có hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật theo yêu cầu của E-HSMT hoặc thiếu một trong các nội dung yêu cầu nêu trên. | ### Không đạt |
| ### Kết luận | Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

7. Bảo hành và Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng :

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 7.1. Bảo hành |  |  |
| Thời gian bảo hành 12 tháng. | Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng. | ### Đạt |
|  | Có đề xuất thời gian bảo hành dưới 12 tháng hoặc không đề xuất thời gian bảo hành. | ### Không đạt |
| 7.2. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng |  |  |
| Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC, chìa khóa trao tay của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ trong vòng 03 năm gần đây, tính đến thời điểm đóng thầu. | ### Nhà thầu không vi phạm và có cam kết: Nhà thầu không vi phạm các nội dung về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu đối với gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC, chìa khóa trao tay theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ trong vòng 03 năm gần đây, tính đến thời điểm đóng thầu | ### Đạt |
|  | ### Nhà thầu vi phạm hoặc không có cam kết: Nhà thầu không vi phạm các nội dung về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu đối với gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC, chìa khóa trao tay theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ trong vòng 03 năm gần đây, tính đến thời điểm đóng thầu | ### Không đạt |
| ### Kết luận | Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

### Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 được đánh giá là đạt. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo.