Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

3.1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của thiết bị, vật tư, vật liệu:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1. Mức độ đáp ứng thông số kỹ thuật của các thiết bị nêu tại Mục 3 Chương V của HSMT | - Có bảng tuyên bố đáp ứng kỹ thuật nêu đầy đủ các thiết bị tại Mục 3 Chương V của E-HSMT; trong đó nêu rõ: tên thiết bị, số lượng, nguồn gốc xuất xứ, hãng sản xuất, model hoặc ký mã hiệu các thiết bị, thông số kỹ thuật theo yêu cầu của E-HSMT, thông số kỹ thuật của các thiết bị do Nhà thầu cung cấp. - Thông số kỹ thuật của thiết bị đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định tại Mục 3 Chương V của E-HSMT. - Có cam kết toàn bộ thiết bị và phụ kiện đi kèm mới 100%, được sản xuất từ năm 2025 trở về sau - Có đầy đủ các tài liệu kỹ thuật hoặc Catalogue (kèm theo bản dịch tiếng Việt) thể hiện rõ thông số kỹ thuật của hàng hóa chào thầu (có đánh dấu vào catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật để dễ nhận biết) đối với tất cả các thiết bị cung cấp - Có cam kết cung cấp đầy đủ các chứng từ của hàng hóa trước khi đưa vào lắp đặt: Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa (C/Q) (bản gốc và/hoặc bản sao công chứng) đối với hàng hóa nhập nhẩu và tài liệu xuất xưởng đối với hàng hóa trong nước. | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng một trong các nội dung nêu trên hoặc toàn bộ các nội dung nêu trên. | ### Không đạt |
| 3.1.2. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật tư, vật liệu chính sử dụng cho gói thầu nêu tại Mục 3 Chương V của E-HSMT | a) Có bảng tuyên bố đáp ứng kỹ thuật, trong đó nêu đầy đủ tên vật liệu, mã hiệu sản phẩm (nếu có), nguồn gốc xuất xứ, chủng loại của vật tư, vật liệu mà không ghi “hoặc tương đương”; thông số kỹ thuật theo yêu cầu của E-HSMT, thông số kỹ thuật của các vật tư, vật liệu do Nhà thầu cung cấp. b) Thông số kỹ thuật của vật tư, vật liệu đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng vật tư, vật liệu theo quy định tại Mục 3 Chương V của HSMT c) Có cam kết của đơn vị cung cấp hoặc hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp về việc cung cấp vật tư, vật liệu xây dựng nêu tại Mục 3 Chương V của HSMT | ### Đạt |
|  | a) Có bảng tuyên bố đáp ứng kỹ thuật, trong đó nêu đầy đủ tên vật liệu, mã hiệu sản phẩm (nếu có), nguồn gốc xuất xứ, chủng loại của vật tư, vật liệu mà không ghi “hoặc tương đương”; thông số kỹ thuật theo yêu cầu của E-HSMT, thông số kỹ thuật của các vật tư, vật liệu do Nhà thầu cung cấp. b) Thông số kỹ thuật của vật tư, vật liệu đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng vật tư, vật liệu theo quy định tại Mục 3 Chương V của HSMT c) Có cam kết của đơn vị cung cấp hoặc hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp về việc cung cấp vật tư, vật liệu xây dựng nêu tại Mục 3 Chương V của HSMT: Đáp ứng tương đối đầy đủ (thiếu 1 đến 2 vật tư, vật liệu nêu tại Mục 3 Chương V của HSMT). | ### Chấp nhận được |
|  | Không đáp ứng các yêu cầu trên. | ### Không đạt |
| Kết luận | Tiêu chí được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được | ### Đạt |
|  | Tiêu chí được đánh giá không đạt | ### Không đạt |

3.2. Giải pháp kỹ thuật thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 3.2.1. Tổ chức mặt bằng công trường, bao gồm các nội dung: thiết bị thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, giải pháp cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công tại công trường | - Có thuyết minh kèm bản vẽ sơ đồ tổ chức mặt bằng công trường với đầy đủ các nội dung: thiết bị thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, giải pháp cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công - Thuyết minh và bản vẽ sơ đồ tổ chức mặt bằng công trường hợp lý, phù hợp với điều kiện thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng | ### Đạt |
|  | - Có thuyết minh mặt bằng thi công và bản vẽ sơ đồ tổ chức mặt bằng công trường phù hợp với khu vực xây dựng nhưng bản vẽ sơ đồ tổ chức hoặc thuyết minh chưa thật đầy đủ, chi tiết (thiếu 1 hoặc 2 nội dung trong các nội dung: thiết bị thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, giải pháp cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công) - Thuyết minh và bản vẽ sơ đồ tổ chức mặt bằng công trường hợp lý, phù hợp với điều kiện thi công, tiến độ thi công và thực tế khu vực thi công | ### Chấp nhận được |
|  | Không đáp ứng một trong các yêu cầu sau: - Không có thuyết minh hoặc không có bản vẽ sơ đồ tổ chức mặt bằng công trường; hoặc, - Có thuyết minh và bản vẽ sơ đồ tổ chức nhưng bản vẽ hoặc thuyết minh không phù hợp với thực tế khu vực thi công; hoặc, - Có thuyết minh và bản vẽ sơ đồ tổ chức nhưng bản vẽ và thuyết minh sơ sài, không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với tiến độ thi công và biện pháp thi công được nêu trong E-HSDT | ### Không đạt |
| # 3.2.2. Hệ thống tổ chức của nhà thầu | - Có sơ đồ và thuyết minh hệ thống tổ chức tại công trường của Nhà thầu. - Thuyết minh hệ thống tổ chức tại công trường của nhà thầu có đầy đủ các nội dung: + Công tác quản lý, điều hành của ban lãnh đạo Nhà thầu; sự hỗ trợ của các phòng/ban của nhà thầu đối với ban chỉ huy công trường từ khi bắt đầu triển khai thi công đến khi kết thúc gói thầu, bàn giao cho Chủ đầu tư đưa công trình vào sử dụng; + Bản phân công công việc cụ thể cho từng cá nhân, bộ phận làm việc tại công trường. - Thuyết minh hệ thống tổ chức tại công trường của nhà thầu hợp lý, khả thi, phù hợp với sơ đồ tổ chức, biện pháp thi công của nhà thầu và quy mô của gói thầu. | ### Đạt |
|  | Thuộc một trong các nội dung sau: - Không có sơ đồ hoặc không có thuyết minh hệ thống tổ chức tại công trường hoặc không có cả hai nội dung; hoặc, - Thuyết minh hệ thống tổ chức tại công trường của nhà thầu không đầy đủ các nội dung theo yêu cầu; hoặc, - Thuyết minh hệ thống tổ chức tại công trường của nhà thầu không hợp lý, không khả thi hoặc không phù hợp với sơ đồ tổ chức, biện pháp thi công của nhà thầu và quy mô của gói thầu. | ### Không đạt |
| # 3.2.3. Biện pháp thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt các hạng mục công việc chính | - Có đề xuất về biện pháp thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị theo nội dung công việc cần thực hiện. Thuyết minh đầy đủ các hạng mục công việc cần thực hiện (bao gồm biện pháp lắp đặt từng loại điều hoà không khí cung cấp). - Biện pháp thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bịtuân thủ quy trình và yêu cầu kỹ thuật, phù hợp với nội dung công việc của gói thầu, hiện trạng công trình và tiến độ thi công | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng một trong các yêu cầu sau: - Không đề xuất biện pháp thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị; hoặc, - Có đề xuất biện pháp thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị nhưng thuyết minh không đầy đủ các hạng mục công việc chính cần thực hiện hoặc thuyết minh đầy đủ các hạng mục công việc chính cần thực hiện nhưng không thuyết minh đầy đủ biện pháp lắp đặt tất cả các loại điều hoà không khí cung cấp; hoặc, - Biện pháp thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với nội dung công việc của gói thầu, tiến độ thi công và hiện trạng công trình; hoặc, - Không đáp ứng tất cả các yêu cầu. | ### Không đạt |
| # Kết luận | Các tiêu chí đều được đánh giá đạt hoặc tiêu chí 3.2.1 được xác định là chấp nhận được và các tiêu chí còn lại được xác định là đạt | ### Đạt |
|  | Không thuộc các trường hợp nêu trên | ### Không đạt |

3.3. Tiến độ thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| # 3.3.1. Thời gian thi công | Đề xuất thời gian thi công ≤ 300 ngày | ### Đạt |
|  | Đề xuất về thời gian thi công > 300 ngày | ### Không đạt |
| 3.3.2. Biểu tiến độ thi công, huy động nhân lực, thiết bị | - Có biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với biện pháp thi công, các nội dung công việc cần thực hiện của gói thầu; - Có biểu huy động nhân lực, thiết bị phù hợp với tiến độ thi công, biện pháp thi công, các nội dung công việc cần thực hiện của gói thầu; | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng một trong các yêu cầu sau: - Không có biểu tiến độ thi công hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với biện pháp thi công, các nội dung công việc cần thực hiện của gói thầu; hoặc, - Không có biểu huy động nhân lực hoặc có biểu huy động nhân lực nhưng không phù hợp với tiến độ thi công, biện pháp thi công, các nội dung công việc cần thực hiện của gói thầu; hoặc, - Không có biểu huy động thiết bị hoặc có biểu huy động thiết bị nhưng không phù hợp với tiến độ thi công, biện pháp thi công, các nội dung công việc cần thực hiện của gói thầu; hoặc - Không đáp ứng tất cả các yêu cầu. | ### Không đạt |
| # Kết luận | Các tiêu chí chi tiết đều được đánh giá đạt. | ### Đạt |
|  | Có ít nhất 1 tiêu chí được đánh giá không đạt | ### Không đạt |

3.4. Biện pháp bảo đảm chất lượng:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 3.4.1. Sơ đồ quản lý chất lượng | - Có đề xuất sơ đồ và thuyết minh hệ thống quản lý chất lượng của Nhà thầu. - Sơ đồ và thuyết minh hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu đầy đủ, chi tiết, khả thi, phù hợp với sơ đồ hệ thống tổ chức của nhà thầu và quy mô của gói thầu | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng các yêu cầu nêu trên | ### Không đạt |
| # 3.4.2. Biện pháp đảm bảo chất lượng vật tư, vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị cung cấp để phục vụ công tác thi công | - Có thuyết minh biện pháp đảm bảo chất lượng vật tư, vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị phục vụ công tác thi công; - Biện pháp đảm bảo chất lượng vật tư, vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị cung cấp để phục vụ công tác thi công hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất biện pháp tổ chức thi công, tiến độ thi công; - Có biện pháp đảm bảo chất lượng vật tư, vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị cung cấp để phục vụ công tác thi công trong trường hợp tạm dừng thi công, xảy ra mưa bão | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng các yêu cầu nêu trên | ### Không đạt |
| # 3.4.3. Biện pháp đảm bảo chất lượng đối với từng công tác thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị | - Có Biện pháp bảo đảm chất lượng đối với từng công tác chính: thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị; - Biện pháp đưa ra phải hợp lý, khả thi, phù hợp với biện pháp thi công, tiến độ thi công. | ### Đạt |
|  | Không có hoặc có Biện pháp quản lý chất lượng cho từng loại công tác chính nhưng biện pháp đưa ra không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với biện pháp thi công và tiến độ thi công | ### Không đạt |
| # Kết luận | Các tiêu chí chi tiết đều được đánh giá đạt | ### Đạt |
|  | Có ít nhất 1 tiêu chí chi tiết được đánh giá không đạt | ### Không đạt |

3.5. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| # 3.5.1. Biện pháp an toàn lao động | - Có thuyết minh biện pháp an toàn lao động trên công trường phải với đầy đủ các nội dung: + Công tác huấn luyện an toàn lao động, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động; + Biện pháp đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trong từng giai đoạn thi công. - Biện pháp đảm bảo an toàn lao động phải tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật | ### Đạt |
|  | Không có thuyết minh biện pháp an toàn lao động hoặc có nhưng không đầy đủ tất cả các nội dung nêu trên hoặc không phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật hoặc không phù hợp với biện pháp tổ chức thi công | ### Không đạt |
| ### 3.5.2. Biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình và các công trình xung quanh công trường | Có thuyết minh biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình và các công trình xung quanh công trường; có biện pháp bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật khu vực xung quanh | ### Đạt |
|  | Không có hoặc có thuyết minh biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình và khu vực xung quanh công trường nhưng không đầy đủ hoặc không đảm bảo an toàn hoặc không phù hợp với thực tế khu vực thi công | ### Không đạt |
| 3.5.3. Biện pháp phòng cháy, chữa cháy | - Có thuyết minh các biện pháp phòng, chống cháy, nổ tại công trường, theo đúng quy định hiện hành của pháp luật; - Có cam kết cung cấp trang thiết bị Phòng cháy, chữa cháy theo đúng quy định hiện hành của pháp luật; phù hợp với sơ đồ tổ chức mặt bằng công trường và thực tế khu vực thi công | ### Đạt |
|  | - Không có hoặc có thuyết minh biện pháp phòng, chống cháy, nổ tại công trường nhưng không đảm bảo an toàn, không phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật; hoặc, - Không có cam kết cung cấp trang thiết bị Phòng cháy, chữa cháy hoặc có cam kết nhưng không đầy đủ theo đúng quy định hiện hành của pháp luật hoặc không phù hợp với sơ đồ tổ chức mặt bằng công trường và thực tế khu vực thi công | ### Không đạt |
| ### 3.5.4. Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường | - Thuyết minh đầy đủ, chi tiết tất cả các nội dung sau: + Cách bố trí, quản lý nhân công; + Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, bụi, khói, rung; + Biện pháp kiểm soát nước thải các loại; + Biện pháp kiểm soát rò rỉ dầu mỡ, hóa chất, phế thải; + Biện pháp xử lý thu dọn phế thải, vệ sinh công nghiệp trong quá trình thi công...; - Thuyết minh phải phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | - Không có thuyết minh biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường; hoặc, - Có thuyết minh biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không đầy đủ hoặc không chi tiết tất cả các nội dung nêu trên; hoặc, - Có thuyết minh biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường với đầy đủ, chi tiết tất cả các nội dung nêu trên nhưng thuyết minh không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Không đạt |
| ### Kết luận | Các tiêu chí chi tiết đều được đánh giá đạt. | ### Đạt |
|  | Có ít nhất 1 tiêu chí chi tiết được đánh giá không đạt | ### Không đạt |

3.6. Khả năng thích ứng về địa lý, điều kiện khí hậu, điều kiện khu vực lắp đặt của hàng hóa cung cấp

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 3.6.1. Khả năng thích ứng về địa lý, điều kiện khí hậu, điều kiện khu vực lắp đặt |  |  |
| Khả năng thích ứng về địa lý, điều kiện khí hậu và điều kiện khu vực lắp đặt | Cam kết hàng hóa hoàn toàn thích ứng về mặt địa lý, điều kiện khí hậu và điều kiện khu vực lắp đặt | ### Đạt |
|  | Nếu hàng hóa không thích ứng hoàn toàn về mặt địa lý, điều kiện khí hậu và điều kiện khu vực lắp đặt, có đề xuất các biện pháp hạn chế sự ảnh hưởng của địa lý, điều kiện khí hậu và điều kiện khu vực lắp đặt đến hàng hóa trong quá trình sử dụng | ### Chấp nhận được |
|  | - Không có cam kết hàng hóa cung cấp hoàn toàn thích ứng về mặt địa lý, điều kiện khí hậu và điều kiện khu vực lắp đặt; hoặc, - Hàng hóa cung cấp không thích ứng hoàn toàn về mặt địa lý, điều kiện khí hậu và điều kiện khu vực lắp đặt nhưng không có đề xuất các biện pháp hạn chế sự ảnh hưởng của địa lý, điều kiện khí hậu và điều kiện khu vực lắp đặt đến hàng hóa trong quá trình sử dụng | ### Không đạt |
| 3.6.2. Ảnh hưởng, tác động đến môi trường |  |  |
| ### Tác động đến môi trường của hàng hóa cung cấp | Có cam kết hàng hóa cung cấp không có ảnh hưởng, tác động đến môi trường | ### Đạt |
|  | Hàng hóa cung cấp có ảnh hưởng, tác động không nhiều đến môi trường và đề xuất biện pháp giải quyết hợp lý | ### Chấp nhận được |
|  | - Không có cam kết hàng hóa cung cấp không có ảnh hưởng, tác động đến môi trường; hoặc, - Hàng hóa cung cấp có ảnh hưởng, tác động không nhiều đến môi trường nhưng không đề xuất biện pháp giải quyết hợp lý. | ### Không đạt |
| ### Kết luận | Thỏa mãn một trong hai yêu cầu sau: - Các tiêu chí đều được đánh giá đạt; hoặc, - Một trong hai tiêu chí được đánh giá là chấp nhận được và tiêu chí còn lại được xác định là đạt | ### Đạt |
|  | Có ít nhất 1 tiêu chí chi tiết được đánh giá không đạt | ### Không đạt |

3.7. Bảo hành, bảo trì và các yêu cầu khác:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.7.1. Bảo hành |  |  |  |
| Thời gian bảo hành | - Có cam kết thời gian bảo hành công trình xây dựng ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng; - Đối với thiết bị thời gian bảo hành theo nhà sản xuất và tối thiểu là 24 tháng; - Có cam kết trong thời hạn bảo hành, thời gian có mặt tại hiện trường để thực hiện việc tiếp nhận sự cố, thực hiện sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, sai sót… trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo. | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng một trong các yêu cầu nêu trên | ### Không đạt |
| ### 3.7.2. Bảo trì |  |  |
| ### Thời gian bảo trì | - Có cam kết bảo trì tối thiểu 03 tháng/lần trong thời gian bảo hành đối với tất cả các thiết bị cung cấp nêu tại Chương V của E-HSMT; - Có kế hoạch, quy trình bảo trì thiết bị cung cấp | ### Đạt |
|  | - Không có cam kết thời gian bảo trì; hoặc, - Có cam kết thời gian bảo trì nhưng thời gian bảo trì thiết bị cung cấp không đáp ứng yêu cầu; hoặc, - Không có kế hoạch, quy trình bảo trì; hoặc, - Có kế hoạch, quy trình bảo trì nhưng không khả thi, không phù hợp với thiết bị cung cấp cung cấp trong gói thầu | ### Không đạt |
| ### 3.7.3. Các yêu cầu khác |  |  |
| ### Yêu cầu khác | Có đúng và đầy đủ các cam kết theo quy định tại Chương V E-HSMT | ### Đạt |
|  | Không có cam kết hoặc cam kết không đầy đủ các nội dung theo quy định tại Chương V E-HSMT hoặc cam kết không đúng các nội dung theo quy định tại Chương V E-HSMT | ### Không đạt |
| ### Kết luận | Các tiêu chí chi tiết đều được đánh giá đạt. | ### Đạt |
|  | Có ít nhất 1 tiêu chí chi tiết được đánh giá không đạt | ### Không đạt |

Ghi chú: Đối với yêu cầu tại tiêu chí đánh giá số 3.7.3: Trường hợp Nhà thầu thiếu các cam kết theo quy định tại Chương V E-HSMT thì được bổ sung trong quá trình đánh giá E-HSDT. Trường hợp nhà thầu không bổ sung trong khoảng thời gian hợp lý theo yêu cầu của Bên mời thầu hoặc có bổ sung nhưng nội dung cam kết không đúng hoặc không đầy đủ các nội dung yêu cầu thì E-HSDT của nhà thầu được coi là không đáp ứng tiêu chí đánh giá về kỹ thuật và bị loại