Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Chủ đầu tư được yêu cầu về nhãn hiệu theo nhóm nhãn hiệu cho nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác (đầu vào cho việc thi công theo quy định của pháp luật xây dựng các hạng mục công việc quy định trong hồ sơ mời thầu mà không phải là một hạng mục công việc của gói thầu). Nhà thầu được chào theo nhãn hiệu các nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác theo quy định trong hồ sơ mời thầu hoặc nhãn hiệu khác có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn.

Ví du: nhóm nhãn hiệu đối với xi măng: xi măng Nghi Sơn, Bỉm Sơn, Bút Sơn, Hà Tiên, Vicem Hoàng Mai. Nhà thầu được chào theo 1 hoặc một số nhãn hiệu trong các nhãn hiệu này hoặc được chào nhãn hiệu khác có chất lượng xi măng tương đương hoặc tốt hơn. Trừ trường hợp do tính chất của gói thầu mà E-HSMT yêu cầu nhà thầu phải thực hiện theo đúng biện pháp thi công nêu trong E-HSMT, E-HSMT cần quy định nhà thầu được đề xuất biện pháp thi công khác với biện pháp thi công nêu trong E-HSMT. Chủ đầu tư không được đưa yêu cầu về khả năng huy động nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu trong yêu cầu về kỹ thuật nhằm loại bỏ nhà thầu.

- Nhà thầu có thể đính kèm các chứng chỉ hoặc không đính kèm các chứng chỉ sau trong E-HSDT, kể cả trường hợp E-HSMT có yêu cầu nhà thầu phải có chứng chỉ sau. Việc nhà thầu không đính kèm các chứng chỉ không phải là lý do loại bỏ nhà thầu. E-HSDT của nhà thầu vẫn được tiếp tục xem xét, đánh giá và được xét duyệt trúng thầu. Trường hợp trúng thầu, nhà thầu phải xuất trình các chứng chỉ trước khi trao hợp đồng.

Các loại chứng chỉ là:

| An toàn lao động (Lưu ý: khi lập E-HSMT quy định nội dung các tiêu chí đánh giá phù hợp với tính chất công việc của gói thầu, cập nhật lại các văn bản hiện hành) |  |
| --- | --- |
| An toàn lao động: Đối với công việc xây lắp các công trình nhà tại EVNHANOI. Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | 1. Người lao động phải được huấn luyện ATVSLĐ và cấp chứng nhận, thẻ an toàn lao động tại Điều 1 Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08 /10/2018 và Điều 24 Nghị định 44/NĐ-2016 ngày 15/5/2016; 3. Nếu gói thầu có máy móc, thiết bị vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động: - Phải được kiểm định theo Điều 31 Luật an toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015; Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2019. - Có Biên bản kiểm định máy móc thiết bị thi công đối với công trình 4. Nếu gói thầu có Thiết bị, dụng cụ điện: - Phải được Kiểm định theo thông tư số 33/TT-BCT ngày 27/10/2015; Thí nghiệm, thử nghiệm theo Quy trình An toàn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang hiện hành. - Có Kiểm định thiết bị, dụng cụ điện Ghi chú: nhân sự theo các quy định trên phải có chứng nhận, chúng chỉ, thẻ an toàn vệ sinh lao động, Thẻ an toàn điện: Nhà thầu có thể đính kèm hoặc không đính kèm chứng nhận, chúng chỉ, thẻ an toàn vệ sinh lao động, Thẻ an toàn điện trong E-HSDT. Trường hợp nhà thầu trúng thầu, nhà thầu phải xuất trình chứng nhận, chúng chỉ, thẻ an toàn vệ sinh lao động, Thẻ an toàn điện trước khi trao hợp đồng |
| Phòng cháy, chữa cháy, phòng chống cháy nổ: Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | - Đối với người lao động đến công trường làm các công việc trực tiếp đến hàn, cắt…phải có chứng chỉ/ chứng nhận nghề hàn, cắt của đơn vị đào tạo nghề có thẩm quyền…và giấy chứng nhận được huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH (phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ). |

3.1. Đánh giá theo phương pháp chấm điểm:

| TT | Nội dung yêu cầu | Mức điểm tối đa | Mức điểm tối thiểu để được đánh giá là đáp ứng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật | 10 |  |
| 1.1 | Đáp ứng yêu cầu về vật tư thiết bị do nhà thầu cấp (nguồn gốc xuất xứ, tài liệu kỹ thuật, biên bản thí nghiệm, ủy quyền, cam kết cấp hàng…) và các loại vật liệu phụ khác | 10 |  |
| 1.1.1 | Vật tư thiết bị do nhà thầu cung cấp, cần có yêu cầu kỹ thuật chặt chẽ để đảm bảo chất lượng lưới điện như là: (Chi tiết xem bản phụ lục Tiêu chuẩn kỹ thuật vật tư thiết bị mục III, Chương V). -Có cam kết và tài liệu kỹ thuật của VTTB do nhà thầu cấp. Cam kết cấp hàng, hợp đồng nguyên tắc hoặc các tài liệu khác tương đương đối với đơn vị cung cấp hàng -Cung cấp đầy đủ các biên bản thử nghiệm, thí nghiệm phải cung cấp như yêu cầu trong Chương V “Yêu cầu kỹ thuật” và phải là biên bản thử nghiệm do đơn vị thử nghiệm độc lập thực hiện. - Nhà thầu cung cấp xác nhận vận hành thành công của tối thiểu 01 đơn vị quản lý vận hành cho hàng hóa chào thầu đã vận hành về công trình xây dựng nhà cấp III (có điều kiện khí hậu tương đương Việt Nam) trong thời gian từ 02 năm trở lên. | 6 |  |
| 1.1.2 | Các loại vật liệu phụ khác (Xi măng; Cát xây; Cát vàng): Có cam kết cấp hàng hoặc hợp đồng nguyên tắc. | 4 |  |
| 1.1.3 | Không đạt một trong các nội dung theo 1.1.1 hoặc 1.1.2 | 0 |  |
| 2 | Giải pháp kỹ thuật: | 20 | 14 |
| 2.1 | Công tác chuẩn bị khởi công, giải pháp thi công… | 8 |  |
| 2.1.1 | Công tác chuẩn bị khởi công (lán trại, kho bãi…) | 4 |  |
| 2.1.2 | Công tác thi công (Giải pháp kỹ thuật thi công…) Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. nêu chi tiết phương án, giải pháp, trình tự thi công bao gồm cả việc bố trí phương tiện và nhân sự phù hợp với các giai đoạn thi công: Phá dỡ vữa cũ, gạch lát nền cũ, cạo bỏ lớp sơn cũ, xây và trát, sơn lại, chống thấm, thay thế tôn, các thiết bị... Có kế hoạch và biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường trong quá trình thi công phù hợp.Đề xuất chi tiết biện pháp tổ chức thi công phù hợp theo đúng yêu cầu của E-HSMT có kế hoạch và biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường trong quá trình thi công. | 4 |  |
| 2.2 | Tổ chức mặt bằng công trường: | 9 |  |
| 2.2.1 | Mặt bằng bố trí công trường, thiết bị thi công, kho bãi tập kết vật liệu, đường tạm thi công; | 3 |  |
| 2.2.3 | Bố trí rào chắn, biển báo an toàn | 3 |  |
| 2.2.4 | Giải pháp cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công | 3 |  |
| 2.3 | Hệ thống tổ chức: Sơ đồ hệ thống tổ chức của Nhà thầu tại công trường: Các bộ phận quản lý tiến độ, kỹ thuật, hành chính kế toán, chất lượng, vật tư, thiết bị, an toàn…phân bố nhân lực các tổ đội thi công. | 3 |  |
| 3 | Biện pháp tổ chức thi công | 20 | 14 |
| 3.1 | Biện pháp thi công các hạng mục công trình chính - Đã nêu chi tiết phương án, giải pháp, trình tự thi công bao gồm cả việc bố trí phương tiện và nhân sự phù hợp với các giai đoạn thi công: Phá dỡ vữa cũ, gạch lát nền cũ, cạo bỏ lớp sơn cũ, xây và trát, sơn lại, chống thấm, thay thế tôn, các thiết bị.... Có kế hoạch và biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường trong quá trình thi công phù hợp. Đề xuất chi tiết biện pháp tổ chức thi công phù hợp theo đúng yêu cầu của HSMT: 12 điểm - Đã nêu phương án, giải pháp, trình tự thi công bao gồm cả việc bố trí phương tiện và nhân sự phù hợp với các giai đoạn thi công: Phá dỡ vữa cũ, gạch lát nền cũ, cạo bỏ lớp sơn cũ, xây và trát, sơn lại, chống thấm, thay thế tôn, các thiết bị.... nhưng chưa chi tiết. Có kế hoạch và biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường trong quá trình thi công phù hợp. Đề xuất biện pháp tổ chức thi công phù hợp theo đúng yêu cầu của HSMT: 6 điểm - Không đề xuất: 0 điểm | 12 |  |
| 3.2 | Biện pháp thi công các hạng mục công trình phụ trợ (thi công hoàn trả hè, mặt đường): | 8 |  |
| 232.1 | Mô tả biện pháp, công nghệ thi công các hạng mục (thi công hoàn trả hè, mặt đường) theo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật. Có đề xuất về biện pháp, công nghệ thi công. | 8 |  |
| 3.2.2 | Không bố trí đủ nhân lực thi công, hoặc đề xuất không đầy đủ về biện pháp, công nghệ thi công. | 0 |  |
| 4 | Tiến độ thi công | 20 | 14 |
| 4.1 | Tổng tiến độ thi công: | 12 |  |
| 4.1.1 | Thời gian hoàn thành công trình; - Đề xuất thời gian thi công không vượt quá thời gian yêu cầu của chủ đầu tư tính từ khi bàn giao mặt bằng thi công: 10 điểm - Đề xuất thời gian thi công vượt quá thời gian yêu cầu của chủ đầu tư tính từ khi bàn giao mặt bằng thi công: 0 điểm | 10 |  |
| 4.1.2 | Sự phối hợp giữa các công tác thi công, các tổ đội thi công; - Giữa huy động thiết bị, tiến độ thi công và Giữa bố trí nhân lực, tiến độ thi công: 2 điểm - Không đủ 2 nội dung trên: 0 điểm | 2 |  |
| 4.2 | Biểu đồ huy động thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT: | 7 |  |
| 4.2.1 | Nhân sự; | 3 |  |
| 4.2.2 | Vật liệu; | 2 |  |
| 4.2.3 | Thiết bị. | 2 |  |
| 4.3 | Biện pháp bảo đảm tiến độ thi công, duy trì thi công khi mất điện | 1 |  |
| 4.3.1 | Có Biện pháp bảo đảm tiến độ thi công, duy trì thi công khi mất điện | 1 |  |
| 4.3.2 | Không có Biện pháp bảo đảm tiến độ thi công, duy trì thi công khi mất điện | 0 |  |
| 5 | Biện pháp bảo đảm chất lượng | 20 | 14 |
| 5.1 | Sơ đồ quản lý chất lượng; | 4 |  |
| 5.2 | Quản lý chất lượng vật tư: | 6 |  |
| 5.2.1 | Lập bảng danh mục toàn bộ vật tư, vật liệu thiết bị sẽ đưa vào gói thầu | 2 |  |
| 5.2.2 | Quy trình và các biện pháp quản lý chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị | 3 |  |
| 5.2.3 | Giải pháp xử lý vật tư, vật liệu và thiết bị phát hiện không phù hợp với yêu cầu của gói thầu | 1 |  |
| 5.3 | Quản lý chất lượng cho từng công tác thi công | 4 |  |
| 5.4 | Biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị, công trình khi mưa bão | 4 |  |
| 5.5 | Sửa chữa hư hỏng | 2 |  |
| 6 | Bảo hành, bảo trì | 5 |  |
| 6.1 | Có cam kết thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 2 năm tính từ ngày công trình được nghiệm thu, bàn giao | 5 |  |
| 6.2 | Có cam kết thời gian bảo hành nhỏ hơn 2 năm tính từ ngày công trình được nghiệm thu, bàn giao hoặc không có cam kết thời gian bảo hành | 0 |  |
| 7 | Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP | 5 |  |
| 7.1 | Nhà thầu không có hoặc có nhiều nhất 01 hợp đồng bị đánh giá vi phạm về kết quả thực hiện hợp đồng tại “Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu” trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (áp dụng kết quả kể từ ngày đăng tải thông tin trong thời hạn 01 năm tính đến thời điểm đóng thầu) | 5 |  |
| 7.2 | Nhà thầu có từ 02 hợp đồng bị đánh giá vi phạm về kết quả thực hiện hợp đồng tại “Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu” trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (áp dụng kết quả kể từ ngày đăng tải thông tin trong thời hạn 01 năm tính đến thời điểm đóng thầu) | 0 |  |
|  | Tổng cộng | 100 | 70 |