# PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

# CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

I. Giới thiệu:

I.1 Mô tả khái quát về dự án và gói thầu

1. Mô tả khái quát về dự án

- Tên dự án: Nâng cấp cải tạo hệ thống kênh tưới tiêu kết hợp giao thông nội đồng xã Tòng Bạt

- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Bất Bạt

- Địa điểm xây dựng: thành phố Hà Nội.

- Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố Hà Nội.

2. Mô tả khái quát về gói thầu thầu.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 05: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.

3. Quy mô dự án:

- Loại, cấp công trình: Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, cấp IV.

- Nâng cấp cải tạo hệ thống kênh tưới tiêu kết hợp đường giao thông nội đồng các thôn Tòng Lệnh 1, Tòng Lệnh 2, Tòng Thái với tổng chiều dài L=20,1km (Bao gồm các tuyến đường giao thông nội đồng, kênh mương thủy lợi, tuyến kè chắn). Các hạng mục chính gồm: Cải tạo, nâng cấp hệ thống giao thông nội đồng, kênh mương thủy lợi, kè chắn gia cố nền đường, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, công trình trên tuyến đảm bảo theo tiêu chuẩn thiết kế hiện hành.

- Để đảm bảo ổn định và chống sạt lở mái taluy, gia cố kè tường chắn, chiều cao thân kè theo tính toán thiết kế.

- Chiều rộng mặt đường GTNĐ Bmặt= 3,0-:-4,5m. Châm trước một số vị trí thiết kế mặt đường theo hiện trạng. Kết cấu mặt đường BTXM M250#.

- Cứng hóa, cải tạo kênh tưới, tiêu thủy lợi nội đồng khẩu độ BxH.

- Thiết kế an toàn giao thông: theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về điều lệ báo hiệu đường bộ của Bộ GTVT QCVN41 : 2024/BGTVT.

I.2 Mô tả mục đích tuyển chọn nhà thầu tư vấn

Việc tuyển chọn nhà thầu tư vấn nhằm chọn nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân, đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện dịch vụ tư vấn khảo sát, lập thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở (thiết kế bản vẽ thi công và dự toán); thực hiện đúng thời gian và tiến độ yêu cầu với khối lượng đầy đủ, có chi phí hợp lý, đảm bảo chất lượng hồ sơ dự án, đáp ứng được nhiệm vụ của dự án và các yêu cầu theo quy định hiện hành.

II. Phạm vi công việc:

Nội dung: Khảo sát, lập thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở theo trình tự, các nội dung, yêu cầu quy định về đầu tư xây dựng hiện hành, dự án có quy mô chủ yếu nêu trên.

#### Công tác Lập thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở (thiết kế bản vẽ thi công và dự toán) phải tuân thủ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; Nghị định 10/2021/NĐ-CP, ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; và các quy định hiện hành của Nhà nước có liên quan.

1. Nhà thầu Tư vấn sẽ thực hiện khảo sát, lập Lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán bao gồm các nội dung công việc theo chủ trương được duyệt.

2. Nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn:

2.1. Nhiệm vụ khảo sát:

- Dựa trên năng lực của nhân công khảo sát, các phương tiện máy móc, công nghệ để đo đạc và thể hiện hiện trạng của khu vực xây dựng nhằm cung cấp các số liệu sát thực phục vụ công tác lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.

- Phạm vi khảo sát: Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông, kênh mương thủy lợi nội đồng các thôn Tòng Lệnh 1, Tòng Lệnh 2, Tòng Thái với tổng chiều dài L=20, Ikm (Bao gồm các tuyến đường giao thông nội đồng, kênh mương thủy lợi, tuyến kè chắn). Các hạng mục chính gồm: Cải tạo, nâng cấp hệ thống giao thông nội đồng, kênh mương thủy lợi, kè chắn gia cố nền đường, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, công trình trên tuyến đảm bảo theo tiêu chuẩn thiết kế hiện hành.

- Yêu cầu về việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về khảo sát xây
dựng:

+ TCVN 8478:2018 - Công trình thủy lợi - Thành phần, khối lượng khảo sát địa hình trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế;

+ Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8224:2009 - Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về lưới khống chế mặt bằng địa hình;

+ Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8225:2009 - Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về lưới khống chế cao độ;

+ Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8226:2009 - Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về khảo sát mặt cắt và các bình đồ địa hình tỷ lệ 1/200 đến 1/5000;

+ TCVN 9401:2012 - Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình;

+ QCVN 04: 2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xây dựng lưới tọa độ;

+ QCVN 11: 2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xây dựng lưới độ cao;

+ Các Tiêu chuẩn Ngành: 22TCN263-2000: Quy trình khảo sát đường ô tô;  96TCN 43-90: Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình; TCVN 9398-2012: Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung; TCVN 9437:2012: Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình; TCVN 9861:2013: Công trình phòng chống đất sụt trên đường ô tô -Yêu cầu khảo sát và thiết kế; 22TCN 220 - 95; Tính toán đặc trưng dòng chảy lũ;

- Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình;

- Thông tư 05/2011/TT-BXD ngày 09/6/2011 của Bộ Xây dựng về việc Quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng;

- Các tiêu chuẩn chuyên ngành liên quan khác.

b. Khối lượng dự kiến:

| STT | Mô tả công việc | Đơn vị tính | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Đo vẽ mặt cắt dọc ở trên cạn. Cấp địa hình III | 100m | 119,0133 |
| 2 | Đo vẽ mặt cắt ngang ở trên cạn. Cấp địa hình III | 100m | 133,3916 |
| 3 | Đo lưới khống chế mặt bằng. Đường chuyền cấp 2. | điểm | 15,0 |
| 4 | Điều tra đánh giá hiện trạng công trình, thoát nước, ATGT, điều tra vị trí bãi đổ thải. Tài liệu phục vụ lập TMĐT | Công | 20,0 |

2.2.  Lập thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở: tuân thủ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội; Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024.

2.3. Nội dung và quy cách hồ sơ

Hồ sơ phải tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và phải được thể hiện trên các bản vẽ theo quy định. Hồ sơ thiết kế phải thể hiện được các khối lượng các công tác xây dựng để làm cơ sở xác định chi phí xây dựng công trình.

2.4. Nội dung, khối lượng công việc và sản phẩm của Nhà thầu tư vấn thực hiện được thể hiện cụ thể trong HSMT của Chủ đầu tư và các thỏa thuận tại các biên bản đàm phán hợp đồng giữa các bên bao gồm các công việc chủ yếu sau:

a) Nghiên cứu lập thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở đầu tư xây dựng, báo cáo kết quả khảo sát xây dựng, nhiệm vụ thiết kế được duyệt.

b) Khảo sát thực địa để lập báo cáo.

c) Thiết kế xây dựng công trình theo quy định tại các Điều của Luật số 62/2020/QH14 và Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

d) Sửa đổi bổ sung hoàn thiện theo yêu cầu của cơ quan thẩm định (nếu có).

đ) Giám sát tác giả theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

3. Yêu cầu về chất lượng, số lượng sản phẩm tư vấn xây dựng: được xác định căn cứ vào nhiệm vụ thiết kế, quy chuẩn và tiêu chuẩn thiết kế xây dựng, loại và cấp công trình cần thiết kế, yêu cầu và Điều kiện cụ thể của từng gói thầu thiết kế xây dựng công trình.

3.1. Chất lượng sản phẩm tư vấn xây dựng phải phù hợp với nội dung hợp đồng tư vấn xây dựng đã ký kết giữa các bên; đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng, quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho hợp đồng tư vấn xây dựng. Những sai sót trong sản phẩm của hợp đồng tư vấn xây dựng phải được Nhà thầu tư vấn hoàn chỉnh theo đúng các điều khoản thỏa thuận trong hợp đồng tư vấn xây dựng.

3.2. Số lượng hồ sơ sản phẩm tư vấn xây dựng của hợp đồng theo yêu cầu của Chủ đầu tư và Điều kiện cụ thể của Hợp đồng

III. Báo cáo và thời gian thực hiện.

- Ngay sau khi hợp đồng giữa hai bên có hiệu lực, nhà tư vấn có trách nhiệm lên danh mục khối lượng công việc thực hiện và các yêu cầu đề xuất cần thiết với chủ đầu tư để có sự phối hợp cần thiết trong công việc.

- Nhà thầu Tư vấn phải lập báo cáo tuần, báo cáo hoàn thành toàn bộ dịch vụ Tư vấn và báo cáo đột xuất về tiến độ, chất lượng, khối lượng, thanh toán và những vấn đề vướng mắc cho Chủ đầu tư trong thời gian thực hiện hợp đồng.

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu

- Nhà thầu phải bố trí nhân sự đảm bảo đạt yêu cầu tối thiểu cho từng vị trí, chức danh, đặc biệt các vị trí nhân sự chủ chốt mà nhà thầu đã đề xuất để thực hiện gói thầu đạt yêu cầu kỹ thuật, chất lượng, tiến độ và hiệu quả kinh tế. Trường hợp cần thiết Chủ đầu tư có thể yêu cầu và nhà thầu phải bố trí Nhân sự của nhà thầu có mặt để chứng minh khả năng huy động nhân sự của nhà thầu tham gia gói thầu này.

- Yêu cầu về nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí đáp ứng yêu cầu tại Chương III của E-HSMT.

- Nhân lực của Nhà thầu tư vấn phải đủ điều kiện năng lực, có chứng chỉ hành nghề theo quy định, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp về nghề nghiệp, công việc của họ và phù hợp với quy định về điều kiện năng lực trong pháp luật xây dựng được quy định.

- Chức danh, trình độ và thời gian của nhân lực dự kiến tham gia thực hiện công việc được quy định cụ thể trong hợp đồng. Trường hợp thay đổi nhân lực, bên nhận thầu phải trình bày lý do, đồng thời cung cấp lý lịch của người thay thế cho bên giao thầu, người thay thế phải có trình độ tương đương hoặc cao hơn người bị thay thế đáp ứng các yêu cầu của E-HSMT và được Chủ đầu tư chấp thuận.

V. Quyền và nghĩa vụ của Bên giao thầu và Bên nhận thầu

V.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên giao thầu

1. Quyền của bên giao thầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 25 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP; Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024; và các văn bản hướng dẫn có liên quan và các quy định sau:

a) Được quyền sở hữu và sử dụng sản phẩm tư vấn theo hợp đồng.

b) Từ chối nghiệm thu sản phẩm tư vấn không đạt chất lượng theo hợp đồng.

c) Kiểm tra chất lượng công việc của bên nhận thầu nhưng không được làm cản trở hoạt động bình thường của bên nhận thầu.

d) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Nghĩa vụ của bên giao thầu theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP và các quy định sau:

a) Cung cấp cho bên nhận thầu thông tin về yêu cầu công việc, tài liệu, bảo đảm thanh toán và các phương tiện cần thiết để thực hiện công việc theo thỏa thuận trong hợp đồng (nếu có).

b) Bảo đảm quyền tác giả đối với sản phẩm tư vấn có quyền tác giả theo hợp đồng.

c) Giải quyết kiến nghị của bên nhận thầu theo thẩm quyền trong quá trình thực hiện hợp đồng đúng thời hạn do các bên thỏa thuận trong hợp đồng.

d) Thanh toán đầy đủ cho bên nhận thầu theo đúng tiến độ thanh toán đã thỏa thuận trong hợp đồng.

đ) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

V.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên nhận thầu

1. Quyền của bên nhận thầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP; Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024; và các văn bản hướng dẫn có liên quan và các quy định sau:

a) Yêu cầu bên giao thầu cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ tư vấn và phương tiện làm việc theo thỏa thuận trong hợp đồng (nếu có).

b) Được đề xuất thay đổi điều kiện cung cấp dịch vụ tư vấn vì lợi ích của bên giao thầu hoặc khi phát hiện các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm tư vấn.

c) Từ chối thực hiện công việc không hợp lý ngoài phạm vi hợp đồng và những yêu cầu trái pháp luật của bên giao thầu.

d) Được đảm bảo quyền tác giả theo quy định của pháp luật (đối với những sản phẩm tư vấn có quyền tác giả).

đ) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Nghĩa vụ của bên nhận thầu theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP và các quy định sau:

a) Hoàn thành công việc đúng tiến độ, chất lượng theo thỏa thuận trong hợp đồng.

b) Đối với hợp đồng thiết kế: Tham gia nghiệm thu công trình xây dựng cùng chủ đầu tư theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng, giám sát tác giả, trả lời các nội dung có liên quan đến hồ sơ thiết kế theo yêu cầu của bên giao thầu.

c) Bảo quản và giao lại cho bên giao thầu những tài liệu và phương tiện làm việc do bên giao thầu cung cấp theo hợp đồng sau khi hoàn thành công việc (nếu có).

d) Thông báo ngay bằng văn bản cho bên giao thầu về những thông tin, tài liệu không đầy đủ, phương tiện làm việc không bảo đảm chất lượng để hoàn thành công việc.

đ) Giữ bí mật thông tin liên quan đến dịch vụ tư vấn mà hợp đồng hoặc pháp luật có quy định.

e) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

VI. GHI CHÚ:

- Giá gói thầu bao gồm 10% thuế VAT. Nhà thầu phải chào giá dự thầu bao gồm 10 % thuế VAT cho gói thầu này. Thuế giá trị gia tăng có thể điều chỉnh tại thời điểm nghiệm thu thanh toán theo quy định hiện hành.