Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt. 

	Stt
	Tiêu chí tổng quát
	Mức độ đáp ứng
	Tiêu chí đánh giá

	1
	Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công

	1.1
	Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục

	
	Trình bày về tổ chức thi công của gói thầu: Có sơ đồ tổ chức và thuyết minh, giải thích rõ trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ của các thành phần trong sơ đồ đáp ứng yêu cầu theo điểm 10.1, khoản 10, Mục III [Yêu cầu về kỹ thuật/ chỉ dẫn kỹ thuật], Chương V, E-HSMT.
	Có đầy đủ
	Đạt

	
	
	Không có hoặc có không đầy đủ
	Không đạt

	1.2
	Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công

	
	Đề xuất biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công đáp ứng yêu cầu theo khoản 9, Mục III [Yêu cầu về kỹ thuật/ chỉ dẫn kỹ thuật], Chương V, E-HSMT
	Có đề xuất biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công đầy đủ.
	Đạt

	
	
	Không có hoặc có đề xuất biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công không đầy đủ (thiếu nhân lực hoặc thiếu thiết bị phục vụ thi công).
	Không đạt

	2
	Tiến độ thi công

	
	Tiến độ, thời gian thực hiện hợp đồng đáp ứng yêu cầu theo điểm 10.2, khoản 10, Mục III [Yêu cầu về kỹ thuật/ chỉ dẫn kỹ thuật], Chương V, E-HSMT
	
	

	2.1
	Lập biểu đồ ngang tổng tiến độ thi công (tiến độ thời gian), biểu đồ nhân lực, thuyết minh tổng tiến độ.
	Có lập biểu đồ ngang tổng tiến độ thi công (tiến độ thời gian), biểu đồ nhân lực, thuyết minh tổng tiến độ và có thời gian thực hiện gói thầu trong thời gian yêu cầu của E-HSMT.
	Đạt

	
	
	Không có hoặc có nhưng nhưng không đầy đủ. Hoặc có nhưng thời gian thực hiện gói thầu lớn hơn thời gian yêu cầu hoàn thành của E-HSMT hoặc đưa thêm điều kiện không phù hợp so với E-HSMT
	Không đạt

	2.2
	Thời gian thực hiện hợp đồng (Bao gồm ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định).
	≤ 60 ngày
	Đạt

	
	
	> 60 ngày
	Không đạt

	3
	Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường

	3.1
	Các biện pháp tổ chức quản lý dự án

	
	Có biện pháp tổ chức công trường đáp ứng yêu cầu theo điểm 2.1 khoản 2, Mục III [Yêu cầu về kỹ thuật/ chỉ dẫn kỹ thuật], Chương V, E-HSMT
	Có đầy đủ
	Đạt

	
	
	Không có hoặc có không đầy đủ
	Không đạt

	3.2
	Các biện pháp tổ chúc quản lý hiện trường

	
	Có bộ máy quản lý thi công đáp ứng yêu cầu theo điểm 2.2 khoản 2, Mục III [Yêu cầu về kỹ thuật/ chỉ dẫn kỹ thuật], Chương V, E-HSMT
	Có đầy đủ
	Đạt

	
	
	Không có hoặc có không đầy đủ
	Không đạt

	4
	Các biện pháp bảo đảm chất lượng

	4.1
	Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công và nghiệm thu

	
	Có bảng kê khai đầy đủ Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công và nghiệm thu đáp ứng yêu cầu theo khoản 1, Mục III [Yêu cầu về kỹ thuật/ chỉ dẫn kỹ thuật], Chương V, E-HSMT
	Có đầy đủ
	Đạt

	
	
	Không có hoặc có không đầy đủ
	Không đạt

	4.2
	Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị

	
	Có bảng kê khai đầy đủ vật tư cho gói thầu, trong đó có nêu rõ khối lượng, chủng loại, xuất xứ, các đặc tính kỹ thuật đáp ứng yêu cầu theo Khoản 3, Mục III [Yêu cầu về kỹ thuật/ chỉ dẫn kỹ thuật], Chương V, E-HSMT
	Có đầy đủ
	Đạt

	
	
	Không có hoặc có không đầy đủ
	Không đạt

	4.3
	Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt

	
	Các trình tự thi công, lắp đặt đáp ứng yêu cầu theo khoản 4, Mục III [Yêu cầu về kỹ thuật/ chỉ dẫn kỹ thuật], Chương V, E-HSMT
	Có đầy đủ
	Đạt

	
	
	Không có hoặc có không đầy đủ
	Không đạt

	4.4
	Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của Nhà thầu

	4.4.1
	Đề xuất biện pháp đảm bảo chất lượng của vật tư sử dụng đáp ứng yêu cầu theo điểm 11.1, khoản 11, Mục III [Yêu cầu về kỹ thuật/ chỉ dẫn kỹ thuật], Chương V, E-HSMT
	Có đầy đủ 
	Đạt

	
	
	Không có hoặc có không đầy đủ
	Không đạt

	4.4.2
	Quy trình nghiệm thu chất lượng của sản phẩm, cấu kiện, bán sản phẩm công trình đáp ứng yêu cầu theo điểm 11.2, khoản 11, Mục III [Yêu cầu về kỹ thuật/ chỉ dẫn kỹ thuật], Chương V, E-HSMT
	Có đầy đủ 
	Đạt

	
	
	Không có hoặc có không đầy đủ
	Không đạt

	4.4.3
	Đề xuất hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu áp dụng cho gói thầu đáp ứng yêu cầu theo điểm 11.3, khoản 11, Mục III [Yêu cầu về kỹ thuật/ chỉ dẫn kỹ thuật], Chương V, E-HSMT
	Có đầy đủ 
	Đạt

	
	
	Không có hoặc có không đầy đủ
	Không đạt

	5
	Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động.

	5.1
	Yêu cầu về vệ sinh môi trường

	5.1.1
	Biện pháp bảo đảm vệ sinh, an toàn cho môi trường xung quanh công trường xây dựng đáp ứng yêu cầu theo điểm 7.1, khoản 7, Mục III [Yêu cầu về kỹ thuật/ chỉ dẫn kỹ thuật], Chương V, E-HSMT
	Có đầy đủ gồm: Biện pháp giữ gìn vệ sinh, an toàn lao động và chống ồn, rung động quá mức.
	Đạt

	
	
	Không có hoặc có không đầy đủ (thiếu: Biện pháp giữ gìn vệ sinh hoặc biện pháp an toàn lao động hoặc chống ồn, rung động quá mức.)
	Không đạt

	5.1.2
	Biện pháp bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, cây xanh hiện có đáp ứng yêu cầu theo điểm 7.2, khoản 7, Mục II [Yêu cầu về kỹ thuật/ chỉ dẫn kỹ thuật], Chương V, E-HSMT
	Có đầy đủ
	Đạt

	
	
	Không có hoặc có không đầy đủ.
	Không đạt

	5.1.3
	Biện pháp quản lý chất thải rắn đáp ứng yêu cầu theo điểm 7.3, khoản 7, Mục III [Yêu cầu về kỹ thuật/ chỉ dẫn kỹ thuật], Chương V, E-HSMT
	Có đầy đủ.
	Đạt

	
	
	Không có hoặc có không đầy đủ.
	Không đạt

	5.2
	Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ

	
	Các biện pháp phòng, chống cháy, nổ đáp ứng yêu cầu theo khoản 6, Mục III [Yêu cầu về kỹ thuật/ chỉ dẫn kỹ thuật], Chương V, E-HSMT
	Có đầy đủ.
	Đạt

	
	
	Không có hoặc có không đầy đủ.
	Không đạt

	5.3
	Yêu cầu về an toàn lao động

	
	Đề xuất các biện pháp thực hiện an toàn lao động đáp ứng yêu cầu theo Khoản 8, Mục III [Yêu cầu về kỹ thuật/ chỉ dẫn kỹ thuật], Chương V, E-HSMT
	Có đầy đủ.
	Đạt

	
	
	Không có hoặc có không đầy đủ.
	Không đạt

	6
	Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì

	
	Bảo hành, bảo trì  đáp ứng yêu cầu theo điểm 12.2, khoản 12, Mục III [Yêu cầu về kỹ thuật/ chỉ dẫn kỹ thuật], Chương V, E-HSMT
	Có đề xuất thời gian bảo hành, bảo trì công trình lớn hơn hoặc bằng 12 tháng
	Đạt

	
	
	Không có hoặc có đề xuất thời gian bảo hành, bảo trì công trình nhỏ hơn 12 tháng
	Không đạt

	7
	Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP

	
	Nhà thầu có hồ sơ về thông tin được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc cam kết: 

+ Uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu trong thời gian 03 năm gần nhất theo khoản 1 Điều 19 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP (Trong trường hợp liên danh: Từng thành viên liên danh phải đáp ứng yêu cầu như nhà thầu độc lập).

+ Kết quả thực hiện hợp đồng trong thời gian 03 năm gần nhất theo khoản 3 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.
	Có hồ sơ hoặc cam kết đáp ứng Uy tín của nhà thầu và Kết quả thực hiện hợp đồng.
	Đạt

	
	
	Không có hoặc không đáp ứng
	Không đạt

	8
	Các yếu tố cần thiết khác

	8.1
	Tiến độ hoàn thành hồ sơ, thủ tục thanh toán giai đoạn, quyết toán công trình hoàn thành đáp ứng yêu cầu theo điểm 12.1, khoản 12, Mục III [Yêu cầu về kỹ thuật/ chỉ dẫn kỹ thuật], Chương V, E-HSMT
	Có đầy đủ 
	Đạt

	
	
	Không có hoặc có không đầy đủ hoặc có đưa thêm điều kiện không phù hợp với E-HSMT.
	Không đạt


