# PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

# CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN, GÓI THẦU

1.1. Mô tả về dự án:

- Chủ đầu tư: Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH Một thành viên

- Địa chỉ: Số 1 Công Trường Quốc Tế, phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh

- Tên dự án: Lập hồ sơ gia hạn giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho Nhà máy nước Thủ Đức.

- Địa điểm thực hiện: Nhà máy nước Thủ Đức: 02 Lê Văn Chí, phường Linh Xuân, TP. Hồ Chí Minh.

- Vị trí chính của công trình khai thác, sử dụng nước: khu phố Bình Hóa, phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Nguồn vốn: Vốn Kinh doanh

1.2. Mô tả về gói thầu:

- Tên gói thầu: Lập hồ sơ gia hạn Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho Nhà máy nước Thủ Đức

- Nguồn vốn: Vốn kinh doanh

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 120 ngày

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025

- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày

- Tuỳ chọn mua thêm: không áp dụng

1.3. Mô tả mục đích tuyển chọn nhà thầu

Việc tuyển chọn nhà thầu nhằm mục đích lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện Lập hồ sơ trình Bộ Nông nghiệp và Môi trường gia hạn giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt số 875/GP-BTNMT nhằm đảm bảo Nhà máy nước Thủ Đức hoạt động theo đúng quy định của pháp luật của nhà nước về lĩnh vực tài nguyên nước.

II. Phạm vi công việc:

2.1. Mục tiêu

Lập hồ sơ trình Bộ Nông nghiệp và Môi trường gia hạn giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt số 875/GP-BTNMT nhằm đảm bảo Nhà máy nước Thủ Đức hoạt động theo đúng quy định của pháp luật của nhà nước về lĩnh vực tài nguyên nước.

2.2. Nhiệm vụ

Để đạt được mục tiêu, thuyết minh dự án và dự toán Dự án lập đầu mục, thuyết minh làm rõ các nội dung sau:

- Đề án khai thác nước mặt và tình hình thực hiện giấy phép được quy định tại Nghị định 54/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024;

- Lập dự toán cho toàn bộ chi phí để thực hiện công tác Lập hồ sơ gia hạn giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho Nhà máy nước Thủ Đức.

2.3. Quy mô dự án

Lập hồ sơ gia hạn giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho Nhà máy nước Thủ Đức, gồm:

- Khảo sát, đánh giá hiện trạng; lấy mẫu hiện trạng môi trường nước và thu thập tài liệu: 01 gói.

- Lập báo cáo và làm thủ tục xin điều chỉnh mục đích khai thác sử dụng nước mặt và gia hạn thời hạn giấy phép hoặc xin cấp lại giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt: 01 gói.

Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho Nhà máy nước Thủ Đức, phạm vi công việc chi tiết bảng sau:

| TT | Hạng mục công việc | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Công tác điều tra hiện trạng lập đề án khai thác nước và tình hình thực hiện giấy phép | Chuyên đề/Dự án | 1 |  |
| 1.1 | Xác định phạm vi điều tra |  |  |  |
| 1.2 | Điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt, tỷ lệ 1:25.000 |  |  |  |
| 1.3 | Điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước, tỷ lệ 1:25.000 |  |  |  |
| 1.4 | Lấy mẫu nước |  |  |  |
| 1.5 | Phân tích mẫu nước |  |  |  |
| II | Công tác lập hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt | Chuyên đề/Dự án | 1 |  |
| 1 | Thu thập tài liệu |  |  |  |
| 2 | Xử lý, tổng hợp tài liệu, số liệu, lập chương mục và hoàn thiện hồ sơ |  |  |  |
| 3 | Xây dựng Sơ đồ |  |  |  |
| 4 | In ấn hồ sơ |  |  |  |
| 5 | Thẩm định, chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ |  |  |  |

2.4. Nghiệm thu khối lượng và bàn giao sản phẩm

Nghiệm thu khối lượng: Cung cấp cho Nhà máy nước Thủ Đức bộ hồ sơ đảm bảo đáp ứng quy định để trình Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị gia hạn giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, cụ thể:

Đơn đề nghị gia hạn giấy phép khai thác nước mặt theo Mẫu 06 Phụ lục I Nghị định 54/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính Phủ quy định việc thi thành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước;

Đề án khai thác nước mặt và tình hình thực hiện giấy phép theo Mẫu 45 Phụ lục I Nghị định 54/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính Phủ quy định việc thi thành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Sơ đồ vị trí công trình khai thác nước.

Sơ đồ khu vực khai thác, sử dụng nước.

Phiếu kết quả phân tích chất lượng nguồn nước mặt.

Bản kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước Mẫu 57 Phụ lục I Nghị định 54/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính Phủ quy định việc thi thành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Biên nhận nộp hồ sơ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Sản phẩm bàn giao:

01 bản chính Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt do Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp.

01 bản chính Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

- III. Báo cáo và thời gian thực hiện:

- Thời gian thực hiện gói thầu “Lập hồ sơ gia hạn giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho Nhà máy nước Thủ Đức” là 120 ngày (không bao gồm ngày lễ, Tết và thời gian thẩm định của cơ quan chức năng) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

- Nhà thầu bố trí nhân sự cung cấp dịch vụ đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo quy định tại chương III – Mục 2 của E-HSMT.

- Nêu rõ cách thức làm việc của nhóm chuyên gia tư vấn, quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của từng vị trí.

- Chủ nhiệm dự án và các chuyên gia tư vấn phải tuân thủ nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan; có năng lực chuyên môn phù hợp, kinh nghiệm thực tế và tuân thủ chuẩn mực chuyên môn.

- Chuyên gia tư vấn phải được giao việc phù hợp với năng lực chuyên môn, hiểu rõ và nhất quán về quy trình lập hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép khai thác sử dụng nước mặt.

- Thực hiện công tác an toàn và vệ sinh môi trường theo quy định trong  suốt quá trình khảo sát thực địa.

V. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Cung cấp đầy đủ tài liệu cần thiết có liên quan, phối hợp và tạo điều kiện

thuận lợi cho nhà thầu thực hiện công việc;

- Cùng hợp tác với nhà thầu và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng tại Nhà máy nước Thủ Đức;

- Thông báo cho Nhà thầu tư vấn để giải trình kết quả thực hiện gói thầu trong quá trình thẩm định và phê duyệt.