Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt.

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

Bảng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

3.1. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1. Giải pháp kỹ thuật: |  |  |
| 3.1.1.1. Tổ chức mặt bằng công trường bao gồm các nội dung sau: (1) Kho bãi tập kết vật liệu, thiết bị thi công; (2) Bãi tập kết rác thải; (3) Lán trại; (4) Bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo; (5) Cấp nước, thoát nước, cấp điện, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công. | Có giải pháp kỹ thuật (bao gồm thuyết minh, bản vẽ) hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng dự án xây dựng. | ### Đạt |
|  | Không có hoặc thiếu > 1 giải pháp kỹ thuật hoặc có giải pháp kỹ thuật theo yêu cầu nhưng không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng dự án xây dựng. | ### Không đạt |
| ### 3.1.2. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng |  |  |
| 3.1.2.1. Bảng vật tư đối với tất cả các vật tư, thiết bị cung cấp chính. | Có Bảng kê nêu rõ và đầy đủ tất cả vật tư – thiết bị chính sử dụng cho gói thầu (Bao gồm: Tên vật tư – thiết bị, nguồn gốc, xuất xứ, nhãn hiệu (đối với vật tư không có nhãn hiệu thì nêu nơi khai thác của vật tư đó), nhà cung cấp (hoặc tên nhà sản xuất nếu nhà sản xuất đó trực tiếp cung cấp cho nhà thầu)). | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên | ### Không đạt |
| 3.1.2.2. Đối với tất cả các vật tư, sản phẩm cung cấp chính: - Cát; - Đá hộc; - Đá các loại; - Gạch bê tông; - Xi măng PCB40; (đặc tính kỹ thuật đáp ứng theo yêu cầu chỉ dẫn kỹ thuật, hồ sơ thiết kế phát hành kèm theo E-HSMT). | - Nêu rõ xuất xứ, mã nhãn hiệu hàng hóa, tiêu chuẩn kỹ thuật của từng loại vật tư áp dụng cho công trình (nhà thầu không được viết nội dung dạng chung, tổng quát như: "theo yêu cầu thiết kế", "theo tiêu chuẩn hiện hành"...); - Có thỏa thuận hoặc hợp đồng nguyên tắc dành riêng cho gói thầu với nhà cung cấp (hoặc nhà sản xuất) đối với tất cả các vật tư, vật liệu nêu trên; - Có giấy phép đăng ký kinh doanh của nhà cung cấp (hoặc nhà sản xuất) mà nhà thầu ký thỏa thuận hoặc hợp đồng nguyên tắc; | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên. | ### Không đạt |
| ### 3.1.3. Biện pháp tổ chức thi công: |  |  |
| 3.1.3.1. Phát quang, dọn dẹp mặt bằng trước khi thi công | Có phương án phát quang, dọn dẹp mặt bằng trước khi thi công hợp lý, khả thi. | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đầy đủ các yêu cầu trên. | ### Không đạt |
| 3.1.3.2. Công tác trắc đạc, định vị kết cấu công trình | - Có đề xuất biện pháp thực hiện công tác trắc đạc, định vị kết cấu công trình hợp lý, khả thi; - Có bản vẽ minh họa phù hợp với đề xuất. | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đầy đủ các yêu cầu trên. | ### Không đạt |
| ### 3.1.4 Biện pháp thi công công trình theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt |  |  |
| (1) Thi công đào móng công trình (bao gồm vận chuyển đi đổ) | - Có đề xuất biện pháp thi công hợp lý, khả thi theo yêu cầu thiết kế; - Có bản vẽ minh họa phù hợp với đề xuất. | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đầy đủ các yêu cầu trên. | ### Không đạt |
| (2) Thi công lớp móng bê tông | - Có đề xuất biện pháp thi công hợp lý, khả thi theo yêu cầu thiết kế; - Có bản vẽ minh họa phù hợp với đề xuất. | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đầy đủ các yêu cầu trên. | ### Không đạt |
| (3) Thi công xây đá hộc - tường rào | - Có đề xuất biện pháp thi công hợp lý, khả thi theo yêu cầu thiết kế; - Có bản vẽ minh họa phù hợp với đề xuất. | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đầy đủ các yêu cầu trên. | ### Không đạt |
| # (4) Hoàn thiện, vệ sinh, bàn giao công trình | - Có đề xuất biện pháp thi công hợp lý, khả thi theo yêu cầu thiết kế; - Có bản vẽ minh họa phù hợp với đề xuất. | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đầy đủ các yêu cầu trên. | ### Không đạt |
| # Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

Ghi chú: Biện pháp thi công các công tác xây dựng của nhà thầu tại mục 3.1.4 chỉ được xem xét, đánh giá là đáp ứng khi Nhà thầu trình bày đầy đủ trình tự các công việc từ đầu vào đến quá trình thi công và cuối cùng là kiểm tra, nghiệm thu và tuân thủ theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt. Trường hợp nhà thầu trình bày biện pháp thi công chung chung theo tiêu chuẩn kỹ thuật, không cụ thể và không bám sát theo giải pháp thiết kế của công trình được phê duyệt, nhà thầu sao chép bản vẽ thiết kế mà không phải là bản vẽ minh hoạ biện pháp thi công đã đề xuất hoặc bản vẽ minh hoạ không phù hợp với biện pháp thi công thì được xem là không nắm được yêu cầu E-HSMT, bản vẽ đó sẽ không được xem xét và được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu.

3.2. Tiến độ thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| # 3.2.1. Thời gian hoàn thành công trình: đảm bảo thời gian thi công không quá 60 ngày. | - Đề xuất thời gian hoàn thành công trình không vượt quá 60 ngày. - Có bảng tiến độ thi công tổng thể và bảng tiến độ chi tiết cho toàn công trình. - Có bảng tiến độ thi công chi tiết cho từng giai đoạn theo từng tháng, quý, năm. - Có thuyết minh biện pháp quản lý tổng tiến độ. | ### Đạt |
|  | - Đề xuất về thời gian hoàn thành công trình vượt quá 60 ngày. - Không có bảng tiến độ thi công tổng thể và bảng tiến độ chi tiết cho toàn công trình. - Không có bảng tiến độ thi công chi tiết cho từng giai đoạn theo từng tháng, quý, năm. - Không có thuyết minh biện pháp quản lý tổng tiến độ. | ### Không đạt |
| 3.2.2. Tính phù hợp: a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công # b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công. # c) Giữa huy động, bố trí vật tư và tiến độ thi công. | Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 3 nội dung a) b) và c). | ### Đạt |
|  | Đề xuất không đủ 3 nội dung a) b) và c). | ### Không đạt |
| 3.2.3. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. | Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. Bố trí nhân sự thực hiện đúng, đủ theo khối lượng công việc thực hiện, liệt kê số lượng công nhân tham gia thi công đúng tiến độ, biểu đồ nhân lực phù hợp thuyết minh | ### Đạt |
|  | Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật. Không bố trí nhân sự thực hiện đúng, đủ theo khối lượng công việc thực hiện, liệt kê số lượng công nhân tham gia thi công đúng tiến độ, biểu đồ nhân lực phù hợp thuyết minh. | ### Không đạt |
| # 3.2.4. Biện pháp đảm bảo tiến độ thi công, duy trì thi công khi mất điện, đảm bảo thiết bị trên công trường hoạt động liên tục | Có trình bày hợp lý, khả thi và phù hợp với biện pháp thi công. | ### Đạt |
|  | Không trình bày hoặc có trình bày nhưng sơ sài | ### Không đạt |
| # 3.2.5. Biện pháp đảm bảo tiến độ thi công, duy trì thi công khi trời mưa bão | Có trình bày hợp lý, khả thi và phù hợp với biện pháp thi công. | ### Đạt |
|  | Không trình bày hoặc có trình bày nhưng sơ sài | ### Không đạt |
| # 3.2.6. Giải pháp đẩy nhanh tiến độ của gói thầu theo các yêu cầu cấp bách, hợp lý để đưa công trình vào khai thác sử dụng | Có cam kết và đề xuất về giải pháp đẩy nhanh tiến độ của gói thầu theo các yêu cầu cấp bách, hợp lý để đưa công trình vào khai thác sử dụng | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu nêu trên | ### Không đạt |
| # Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

3.3. Cách thức quản lý dự án bao gồm: Tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường; Các biện pháp bảo đảm chất lượng; bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 3.3.1. Tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường |  |  |
| # 3.3.1.1. Sơ đồ tổ chức quản lý dự án và thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng thành viên. | Có sơ đồ tổ chức quản lý dự án và thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng thành viên theo yêu cầu và hợp lý. | ### Đạt |
|  | Không có sơ đồ tổ chức quản lý dự án và thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng thành viên hoặc có những không hợp lý. | ### Không đạt |
| # 3.3.1.2. Sơ đồ tổ chức quản lý hiện trường và thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng thành viên. | Có sơ đồ tổ chức tổ chức quản lý hiện trường và thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng thành viên theo yêu cầu và hợp lý. | ### Đạt |
|  | Không có sơ đồ tổ chức quản lý hiện trường và thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng thành viên hoặc có những không hợp lý. | ### Không đạt |
| 3.3.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng |  |  |
| # 3.3.2.1. Sơ đồ quản lý chất lượng và bộ phận quản lý chất lượng. | Có sơ đồ quản lý chất lượng rõ ràng, hợp lý. Có thuyết minh quyền hạn và nghĩa vụ của bộ phận quản lý chất lượng. | ### Đạt |
|  | Không trình bày đầy đủ các nội dung yêu cầu hoặc có trình bày nhưng sơ sài | ### Không đạt |
| # 3.3.2.2 Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công, bao gồm các nội dung sau: # (1) Lập bảng danh mục vật tư, vật liệu theo yêu cầu của E-HSMT. # (2) Quy trình và các biện pháp quản lý chất lượng vật tư, vật liệu, thiết bị. # (3) Biện pháp quản lý chất lượng cho từng công tác thi công. | Có nêu đầy đủ và hợp lý, khả thi và phù hợp với biện pháp thi công. | ### Đạt |
|  | Không nêu hoặc thiếu > 1 biện pháp hoặc có nêu nhưng không phù hợp với biện pháp thi công. | ### Không đạt |
| 3.3.3. Vệ sinh môi trường |  |  |
| Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | - Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công; - Có trình bày biện pháp kiểm soát tiếng ồn, bụi và khói, rung; - Có trình bày biện pháp kiểm soát nước thải; - Có trình bày biện pháp kiểm soát rác thải, vệ sinh; - Có trình bày công tác xử lý chất thải, đổ thải trong quá trình thi công công trình. - Có Hợp đồng nguyên tắc với đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn cho gói thầu này. Đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải phải đảm bảo các trách nhiệm và các yêu cầu phù hợp với gói thầu theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường. | Đạt |
|  | Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đầy đủ các yêu cầu trên. | Không đạt |
| 3.3.4 Phòng cháy, chữa cháy |  |  |
| Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Đạt |
|  | Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Không đạt |
| 3.3.5. An toàn lao động |  |  |
| Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Đạt |
|  | Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp an toàn lao động nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Không đạt |
| # Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

3.4. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành và bảo trì:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 3.4.1. Bảo hành |  |  |
| Thời gian bảo hành công trình không ít hơn 12 tháng. | - Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng. - Đối với các thiết bị lắp đặt và công trình: + Có cam kết thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng. Đối với các thiết bị bảo hành theo quy định của nhà sản xuất thì theo quy định của nhà sản xuất tuy nhiên không nhỏ hơn 12 tháng. + Nhà thầu (kể cả thành viên liên danh đảm nhận phần lắp đặt thiết bị) phải có cam kết: Cam kết có đội ngũ nhân viên sửa chữa thiết bị, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu sửa chữa bảo hành trong vòng 48 giờ khi có yêu cầu của Chủ đầu tư. | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng các yêu cầu nêu trên | ### Không đạt |
| 3.4.2. Bảo trì |  |  |
| Thời gian bảo trì công trình tối thiểu 12 tháng. | ### Có đề xuất thời gian bảo trì phù hợp với các nội dung yêu cầu | ### Đạt |
|  | ### Có một nội dung đề xuất bảo trì không phù hợp với các nội dung yêu cầu | ### Không đạt |
| ### Kết luận | ### Các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | ### Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi các tiêu chuẩn 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 được đánh giá là đạt. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo.