# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu

Hiện nay tại Phân xưởng Cơ khí và Thiết bị mặt đất Hà Nội - Trung tâm Phục vụ Bảo dưỡng, việc di chuyển các trang thiết bị mặt đất đều phải sử dụng các loại xe tải, xe chuyên dụng và mooc bán tự hành (tổng số xe, mooc: 38 cái).

Trong điều kiện khu vực sân đỗ bê tông có bề mặt thô ráp, nền nhiệt cao (mùa hè), lốp của các loại xe đặc chủng trên rất nhanh bị mòn, xuống cấp nên không đảm bảo an toàn khi vận hành, phải thay thế kịp thời. Số lượng lốp phải thay thế hàng năm khoảng 50 chiếc (chưa tính đến các lần phải tháo lốp để vá săm).

Việc trang bị thiết bị tháo lắp lốp chuyên dụng không chỉ đáp ứng yêu cầu thay lốp của xe đặc chủng tại Phân xưởng Cơ khí & Thiết bị mặt đất Hà Nội - Trung tâm Phục vụ Bảo dưỡng mà còn có thể sử dụng khi thay lốp cho các xe ô tô của Công ty (khoảng 30 xe).

Thông tin chung về dự án và gói thầu cụ thể như sau:

a. Tên Dự án: Thiết bị tháo lắp lốp của xe đặc chủng.

b. Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay.

c. Địa điểm đầu tư: Trung tâm Phục vụ Bảo dưỡng – Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay – Sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Nội Bài, TP. Hà Nội.

d. Hình thức đầu tư: Đầu tư mới.

e. Quy mô đầu tư: 01 thiết bị tháo lắp lốp của xe đặc chủng.

f. Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu.

g. Tiến độ thực hiện dự án: 04 tháng kể từ ngày có Quyết định đầu tư.

h. Tên gói thầu: Cung cấp 01 thiết bị tháo lắp lốp của xe đặc chủng.

i. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng.

j. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

k. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 30 ngày.

l. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025.

m. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

n. Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày.

o. Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng.

1.2. Yêu cầu kỹ thuật

a. Yêu cầu chung

- Thiết bị mới 100%, chưa qua sử dụng;

- Năm sản xuất: năm 2025 trở về sau;

- Có bản gốc/bản sao chứng thực Giấy chứng nhận xuất xứ (CO) đối với thiết bị nhập khẩu, Giấy chứng nhận chất lượng (CQ).

b. Thông số kỹ thuật

- Loại thiết bị: tự động tháo lắp lốp của xe tải, xe buýt và xe đặc chủng/chuyên dụng.

- Phạm vi kẹp vành: 14 inch – 56 inch.

- Đường kính bánh xe tối đa: ≥ 2.500 mm.

- Chiều rộng bánh xe tối đa: ≥ 1.200 mm.

- Trọng lượng bánh xe tối đa: ≥ 2.000 kg.

- Chấu kẹp có khả năng tự định tâm và được dẫn động bằng thủy lực.

- Bảng điều khiển có thể định vị để tối ưu việc giám sát quá trình thao tác.

- Công suất motor điện (3 pha, 380V, 50 Hz): ≥ 3 kW.

c. Các yêu cầu khác

- Cam kết cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh/tiếng Việt);

- Cam kết tổ chức hướng dẫn vận hành cho nhân viên kỹ thuật của Trung tâm Phục vụ Bảo dưỡng;

- Cam kết thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng theo chính sách của Nhà sản xuất kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao.

Mục 2. Bản vẽ:  Không có.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Chạy thử thiết bị trước khi nghiệm thu thiết bị.