63

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các nội dung quy định tại Chương V, thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và các yêu cầu khác nêu trong E-HSMT. Căn cứ vào từng gói thầu cụ thể, khi lập E-HSMT phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm:

- Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công; 
- Tiến độ thi công; 
- Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường; các biện pháp bảo đảm chất lượng; bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động; 
- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì; 
- Các yếu tố thân thiện môi trường (nếu có) gồm việc sử dụng các vật tư, vật liệu, biện pháp tổ chức thi công, dây chuyền, công nghệ thi công và các yếu tố khác (nếu có);
- Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP; 
- Các yếu tố cần thiết khác; 

Chủ đầu tư được yêu cầu về nhãn hiệu theo nhóm nhãn hiệu cho nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác (đầu vào cho việc thi công theo quy định của pháp luật xây dựng các hạng mục công việc quy định trong hồ sơ mời thầu mà không phải là một hạng mục công việc của gói thầu). Nhà thầu được chào theo nhãn hiệu các nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác theo quy định trong hồ sơ mời thầu hoặc nhãn hiệu khác có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn.

Ví du: nhóm nhãn hiệu đối với xi măng: xi măng Nghi Sơn, Bỉm Sơn, Bút Sơn, Hà Tiên, Vicem Hoàng Mai. Nhà thầu được chào theo 1 hoặc một số nhãn hiệu trong các nhãn hiệu này hoặc được chào nhãn hiệu khác có chất lượng xi măng tương đương hoặc tốt hơn. Trừ trường hợp do tính chất của gói thầu mà E-HSMT yêu cầu nhà thầu phải thực hiện theo đúng biện pháp thi công nêu trong E-HSMT, E-HSMT cần quy định nhà thầu được đề xuất biện pháp thi công khác với biện pháp thi công nêu trong E-HSMT. Chủ đầu tư không được đưa yêu cầu về khả năng huy động nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu trong yêu cầu về kỹ thuật nhằm loại bỏ nhà thầu.

3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt
:

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt. 

1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	1.1. Đối với các vật tư, vật liệu chính: 

-Xi măng, sắt thép

- Cát, đá, đất đắp 

- Bê tông nhựa   
	- Nhà thầu đề xuất cụ thể nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất, kê khai tên mỏ vật liệu, địa điểm mỏ cụ thể, rõ ràng, khả thi
- Có giải pháp cung ứng vật tư đáp ứng gói thầu và phù hợp với tiến độ thi công.

- Có cam kết của đơn vị cung cấp hoặc hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp (có ghi rõ cung cấp để thi công gói thầu này). Hợp đồng nguyên tắc phải có giáp lai của đơn vị cung cấp.

- Đối với Bê tông nhựa  nóng Nhà thầu phải kê khai tên trạm trộn cụ thể, rõ ràng, khả thi.
	Đạt

	
	- Nhà thầu không đề xuất cụ thể nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất, kê khai tên mỏ vật liệu, địa điểm mỏ cụ thể, rõ ràng, khả thi
- Không có giải pháp cung ứng vật tư đáp ứng gói thầu và không phù hợp với tiến độ thi công.

- Không có hoặc thiếu 1 trong các hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp hoặc có nhưng không ghi rõ cung cấp để thi công gói thầu này. 

(Trường hợp nhà thầu không đề xuất cụ thể nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất, không đề xuất tên mỏ vật liệu, địa điểm mỏ cụ thể, rõ ràng, khả thi hoặc có đề xuất nhưng không cụ thể hoặc không rõ ràng hoặc không khả thi, không đáp ứng yêu cầu thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét đánh giá. Tổ chuyên gia sẽ không tiến hành làm rõ nội dung này nếu như nhà thầu không đề xuất hoặc đề xuất không đáp ứng yêu cầu nêu trên)
	Không đạt

	Kết luận
	Nội dung yêu cầu 1.1 được xác định là đạt; 
	Đạt

	
	Yêu cầu 1.1 được xác định là không đạt.
	Không đạt


2.  Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	2.1. Tổ chức mặt bằng công trường: bố trí thiết bị thi công, bãi thải vật liệu, bãi tập kết vật liệu, bố trí đường ra vào, vận chuyển phục vụ thi công, rào che chắn, biển báo trong quá trình thi công
	Có giải pháp bố trí hợp lý với biện pháp tổ chức thi công. Có bản vẽ sơ đồ mặt bằng bố trí và có thuyết minh cho giải pháp. Các giải pháp phải phù hợp với điều kiện thực tế mặt bằng thi công và khu vực lân cận, không ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của người dân..


	Đạt

	
	- Không có hoặc có nhưng thiếu thuyết minh hoặc thiếu bản vẽ sơ đồ bố trí. Giải pháp và sơ đồ bố trí không hợp lý, không phù hợp với điều kiện thực tế mặt bằng thi công.


	Không đạt

	2.2. Giải pháp kỹ thuật, Biện pháp thi công chi tiết cho các hạng mục công việc trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt.


	- Có đầy đủ các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công theo đúng các hạng mục công việc trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt hợp lý, phù hợp với thiết kế và giải pháp thi công do nhà thầu đề xuất, các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành của Nhà nước và phù hợp với điều kiện môi trường làm việc thực tế của Chủ đầu tư.
	Đạt

	
	- Không có đầy đủ các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công theo đúng các hạng mục công việc trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt , không phù hợp với thiết kế và giải pháp thi công do nhà thầu đề xuất, các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành của Nhà nước.
	Không đạt

	2.3. Có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý chất lượng của nhà thầu. Có bảng bố trí nhân sự tham gia thực hiện gói thầu (có thuyết minh kèm theo), ghi rõ trách nhiệm của từng người phù họp với chuyên môn, chuyên ngành đào tạo.
	Có đầy đủ, rõ ràng, phù họp với quy định quản lý chất lượng xây dựng hiện hành.
	Đạt

	
	Không có, hoặc có nhưng không đầy đủ, không đúng quy định về quản lý chất lượng xây dựng công trình.
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 3 nội dung yêu cầu đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 nội dung yêu cầu được xác định là không đạt.
	Không đạt


3. Tiến độ thi công:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	3.1. Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi công không quá 270 ngày kể từ ngày khởi công
	Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 270 ngày MERGEFIELD "Tien_do"  có tính đến điều kiện thời tiết, nghỉ lễ. Thuyết minh biện pháp để đảm bảo tiến độ trong mọi trường hợp (trừ bất khả kháng).
	Đạt

	
	Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 270 ngày. Không có thuyết minh biện pháp để đảm bảo tiến độ trong mọi trường hợp (trừ bất khả kháng).                 
	Không đạt

	3.2. Lập tiến độ thi công theo trình tự thi công; biểu đồ huy động nhân lực; biểu đồ huy động máy móc, thiết bị thi công
	Có đầy đủ các biểu đồ. Biểu đồ rõ ràng, đầy đủ, logic với nhau, phù hợp với thuyết minh biện pháp thi công và theo yêu cầu E-HSMT
	Đạt

	
	Không có hoặc thiếu 1 trong các biểu đồ hoặc có biểu đồ nhưng không rõ ràng, không đầy đủ, không logic với nhau, không phù hợp với thuyết minh biện pháp thi công và theo yêu cầu E-HSMT
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 2 nội dung yêu cầu đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 nội dung yêu cầu được xác định là không đạt.
	Không đạt


4.  Biện pháp bảo đảm chất lượng:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	4.1.  Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công
	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Không đạt

	4.2. Biện pháp bảo đảm chất

lượng nguyên liệu đầu vào để

phục vụ công tác thi công.
	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ

chức thi công, có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị thí nghiệm có đủ năng lực theo quy

định
	Đạt

	
	Không có biện pháp kiểm tra kiểm soát chất lượng, biện pháp thi công hoặc có nhưng không phù hợp
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 2 nội dung yêu cầu đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 nội dung yêu cầu được xác định là không đạt.
	Không đạt


5. Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	5.1. Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	- Có biện an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và khu vực xây dựng.


	Đạt

	
	- Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và khu vực xây dựng hoặc


	Không đạt

	5.2. Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và khu vực xây dựng
	Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và khu vực xây dựng
	Đạt

	
	Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và khu vực xây dựng
	Không đạt

	5.3. Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	- Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và khu vực xây dựng. 


	Đạt

	
	- Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và khu vực xây dựng.


	Không đạt

	Kết luận
	Cả 3 nội dung yêu cầu đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 nội dung yêu cầu được xác định là không đạt.
	Không đạt


6. Bảo hành và uy tín của nhà thầu:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	6.1. Bảo hành

	6.1 Thời gian bảo hành
	Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng, thuyết minh phương án bảo hành phù hợp theo Nghị định 06/2021 ngày 26/1/2021 của Chính phủ.
	Đạt

	
	- Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng và không có hoặc có thuyết minh phương án bảo hành nhưng không phù hợp theo Nghị định 06/2021 ngày 26/1/2021 của Chính phủ.
	Không đạt

	6.2 Uy tín của nhà thầu thông qua Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP

	6.2 Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng trong vòng 03 năm trở lại đây tính đến thời điểm đóng thầu

(Việc chấm thầu dựa theo thông tin nhà thầu Cam kết kèm theo E-HSDT, trong quá trình đánh giá E-HSDT, nếu Chủ đầu tư hoặc tổ chuyên gia có tài liệu chứng minh nhà thầu vi phạm về Uy tín thì sẽ xem xét, làm rõ và tiến hành đánh giá)
	- Nhà thầu cam kết đảm bảo uy tín về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP
	Đạt

	
	- Nhà thầu không có cam kết đảm bảo uy tín về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP hoặc

- Nhà thầu không đảm bảo uy tín về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP 
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Không thuộc các trường hợp nêu trên.
	Không đạt


Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi các tiêu chuẩn 1,2,3,4,5,6  được đánh giá là đạt. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn 1,2,3,4,5,6  thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo.


Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết được đánh giá là đạt.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt. 

� Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xoá bỏ khoản 3.1 Mục 3 Chương này.






