Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Các giải pháp kỹ thuật, phương pháp tổng quát thực hiện gói thầu | Nhà thầu có đề xuất giải pháp, phương pháp tổng quát thực hiện gói thầu theo mục 3 (Yêu cầu kỹ thuật gói thầu) Chương V: Yêu cầu kỹ thuật có kèm theo các bản vẽ, sơ đồ minh họa, và biện pháp thi công đảm bảo an toàn cho người và thiết bị được đánh giá là Khá trở lên hoặc chấp nhận được. | Đạt |
|  | Nhà thầu không có đề xuất giải pháp, phương pháp tổng quát thực hiện gói thầu theo theo mục 3 Chương V: Yêu cầu kỹ thuật, hoặc có nhưng sơ sài, bị đánh giá là không chấp nhận được. | Không đạt |
| 2. Thời gian thực hiện hợp đồng | 12 tháng (kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, bao gồm cả thời gian thi công lắp đặt hệ thống sàng, tuyển, nghiền, hệ thống nghiền pha trộn, hệ thống cân) | Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu | Không đạt |
| 3. Thời gian thi công lắp đặt | ≤ 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu | Không đạt |
| 4. Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường, An toàn vệ sinh lao động, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, |  |  |
| 4.1. Biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình thực hiện gói thầu | Có đề xuất các biện pháp đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường: Tiếng ồn, rung, bụi, khói, kiểm soát rác thải, vệ sinh công nghiệp | Đạt |
|  | Không đáp ứng các yêu cầu trên | Không đạt |
| 4.2. Biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động | Có đề xuất biện pháp an toàn lao động hợp lý cho người và thiết bị phù hợp với biện pháp thi công | Đạt |
|  | Nhà thầu không đề xuất biện pháp an toàn lao động cho người và thiết bị | Không đạt |
| 4.3. Biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy | Có đề xuất biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Đạt |
|  | Nhà thầu không đề xuất biện pháp phòng cháy, chữa cháy | Không đạt |
| Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết từ mục 1 đến mục 4 được xác định là đạt | Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt | Không đạt |