# CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

I. Giới thiệu:

1. Tên Thiết kế kỹ thuật - Dự toán: Xác định ranh giới, cắm mốc, lập hồ sơ ranh giới; đo đạc, lập bản đồ địa chính; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đối với Ban Quản lý rừng đặc dụng - phòng hộ Sốp Cộp.

2. Tên gói thầu: Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát, kiểm tra, nghiệm thu.

3. Mục đích của giám sát, kiểm tra và nghiệm thu:

- Bảo đảm cho công trình, sản phẩm thực hiện theo đúng các quy chuẩn, quy định kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến việc thi công, giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm;

- Phát hiện những sai sót trong quá trình thi công để kịp thời khắc phục, xử lý các sai sót, các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công nhằm bảo đảm chất lượng công trình, sản phẩm;

- Đánh giá, xác nhận đúng chất lượng, khối lượng, mức độ khó khăn (nếu có) của hạng mục công trình hoặc toàn bộ công trình, sản phẩm đã hoàn thành.

II. Phạm vi công việc:

Nội dung công việc cụ thể của việc giám sát, kiểm tra, nghiệm thu tuân thủ theo các quy định hiện hành.

1. Nội dung giám sát:

- Giám sát nhân lực, máy móc, thiết bị sử dụng để thi công công trình;

- Giám sát sự phù hợp của quy trình công nghệ đơn vị thi công áp dụng so với chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, nhiệm vụ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

- Giám sát tiến độ thi công công trình;

- Giám sát về khối lượng phát sinh trong quá trình thi công công trình (nếu có);

- Giám sát quá trình kiểm tra chất lượng sản phẩm cấp đơn vị thi công;

- Ghi Nhật ký giám sát theo quy định;

2. Nội dung kiểm tra, nghiệm thu:

2.1. Kiểm tra:

- Kiểm tra tính đầy đủ, tính pháp lý, tính thống nhất, tính hợp lệ của hồ sơ kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm cấp đơn vị thi công;

- Phân tích, đánh giá nội dung báo cáo tổng kết kỹ thuật, báo cáo kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm và các biên bản kiểm tra chất lượng sản phẩm, phiếu ghi ý kiến kiểm tra, số liệu kiểm tra cấp đơn vị thi công;

- Kiểm tra, đánh giá quy cách sản phẩm so với các quy định kỹ thuật hiện hành;

- Kiểm tra lại các sản phẩm đã được đơn vị thi công sửa chữa và lập văn bản xác nhận sửa chữa sản phẩm (nếu có);

- Xác định khối lượng của các hạng mục công trình sản phẩm đạt yêu cầu về chất lượng và các hạng mục, sản phẩm không đạt yêu cầu về chất lượng (nếu có);

- Đánh giá, đề xuất xác định lại mức khó khăn các hạng mục công trình đã thi công phù hợp với quy định hiện hành và thực tế sản xuất (nếu có);

- Đề xuất giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của nhà thầu thi công trong quá trình thực hiện; trường hợp vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo Chủ đầu tư để có phương án giải quyết.

- Xác nhận các giải pháp kỹ thuật, khối lượng của nhiệm vụ khi có thay đổi so với Đề cương - dự toán đã được phê duyệt.

- Lập biên bản kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm theo quy định;

- Lập báo cáo giám sát, kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm theo quy định;

- Hồ sơ đầy đủ theo quy định hiện hành..

2.2. Nghiệm thu:

- Nghiệm thu về chất lượng, khối lượng, mức khó khăn (nếu có) các hạng mục công việc đã hoàn thành đạt chất lượng, các hạng mục công việc phát sinh (tăng, giảm) so với chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, nhiệm vụ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

- Lập Biên bản nghiệm thu chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm theo quy định;

- Lập Bảng tổng hợp khối lượng công trình, sản phẩm đã thi công từng năm theo quy định đối với chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, nhiệm vụ được thi công trong nhiều năm (nếu có);

- Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ theo quy định hiện hành.

3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV: 350 ngày Năm 2025-2026.

III. Báo cáo và thời gian thực hiện:

- Nhà thầu thực hiện chế độ báo cáo bằng văn bản cho chủ đầu tư về công tác Tư vấn giám sát theo định kỳ: tuần, tháng, giai đoạn, hạng mục, hoàn thành và không định kỳ khi có sự cố bất thường hoặc đột xuất theo yêu cầu của chủ đầu tư.

- Kế hoạch công việc của nhà thầu phải thể hiện rõ các nội dung công việc từ khâu chuẩn bị khởi công cho đến khi hoàn thiện công trình.

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

- Nhà thầu phải cử người có đủ năng lực để đại diện và điều hành các công việc của gói thầu, nhân lực của nhà thầu phải có chứng chỉ hành nghề, trình độ chuyên môn, kỹ năng, kinh nghiệm phù hợp theo quy định của pháp luật, tương xứng về nghề nghiệp, công việc.

- Nhân lực chính của nhà thầu phải thực hiện các công việc được giao trong khoảng thời gian cần thiết để đạt được tiến độ của dự án, gói thầu. Nhà thầu không được thay đổi nhân sự khi chưa được sự chấp thuận trước của chủ đầu tư.

- Yêu cầu cụ thể về nhân sự: nhà thầu phải bố trí nhân sự tham gia với thành phần chính đáp ứng các yêu cầu về năng lực kinh nghiệm của E-HSMT.

V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

- Cung cấp đầy đủ điều kiện làm việc, các hồ sơ tài liệu cần thiết theo quy định của Pháp luật và các tài liệu nghiêm cứu liên quan (nếu có) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thực hiện nhiệm vụ của mình;

- Kiểm tra đảm bảo tiến độ, kiểm tra đảm bảo chất lượng

- Cử cán bộ có đủ năng lực và quyền hạn thay mặt Chủ đầu tư để trực tiếp làm việc và giải quyết những nội dung có liên quan với nhà thầu trong quá trình nhà thầu thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Thanh toán cho Nhà thầu theo đúng các quy định của hợp đồng.