Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật:

Bên mời thầu sẽ đánh giá E-HSDT của các Nhà thầu theo tiêu chuần đánh giá bằng phương pháp đạt/không đạt bao gồm các nội dung cơ bản sau:

| TT | Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Năng lực và kinh nghiệm của Nhà thầu |  |  |
| 1.1 | Hệ thống tổ chức của Nhà thầu tại công trường | Sơ đồ tổ chức hiện trường được lập có thuyết minh đầy đủ, rõ ràng đối với từng nội dung trên cơ sở nghiên cứu kỹ hiện trường hợp lý và khả thi | Đạt |
|  |  | Không có sơ đồ hoặc thuyết minh hoặc có sơ đồ nhưng sơ sài, không hợp lý. | Không đạt |
| 1.2 | Mức độ đáp ứng yêu cầu về thiết bị (Máy khoan…) | Thiết bị (máy khoan…) phải là tài sản thuộc quyền sử dụng hợp pháp của Nhà thầu hoặc nhà thầu đi thuê và có đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quy định | Đạt |
|  |  | Không đáp ứng yêu cầu trên | Không đạt |
| 2 | Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công và tiến độ thi công |  |  |
| 2.1 | Biện pháp thi công cho công tác khoan thăm dò phòng chống bục nước trong lò | Có biện pháp thi công được đánh giá là khả thi và hợp lý | Đạt |
|  |  | Không có biện pháp thi công hoặc có nhưng được đánh giá là không khả thi và không hợp lý | Không đạt |
| 2.2 | Lịch trình tiến độ thi công | Có biểu đồ tiến độ thi công, biểu đồ nhân lực, thiết bị hợp lý, khả thi đảm bảo tiết độ theo yêu cầu trong E-HSMT hoặc vượt tiến độ | Đạt |
|  |  | Không có biểu đồ tiến độ thi công, biểu đồ nhân lực, thiết bị hoặc có nhưng không khả thi. | Không đạt |
| 3 | Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác phòng chống cháy nổ, an toàn lao động. |  |  |
| 3.1 | Giải pháp vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động | Có biện pháp đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công trong điều kiện mỏ than hầm lò; | Đạt |
|  |  | Không có hoặc có biện pháp đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công trong điều kiện mỏ than hầm lò. | Không đạt |
|  | Kết luận | Tất cả các chỉ tiêu đều được xác định là đạt | Đạt |
|  |  | Có 1 chỉ tiêu được xác định là không đạt | Không đạt |

Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu kỹ thuật khi các tiêu chuẩn 1, 2, 3 được xác định là đạt. Trường hợp Nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn 1, 2, 3 thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá các bước tiếp theo.