# CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

- Giới thiệu:

1. Giới thiệu dự án:

1. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Bất Bạt

2. Đại diện chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư – hạ tầng xã Bất Bạt

3. Tên dự án: Nâng cấp cải tạo hệ thống kênh tưới tiêu kết hợp giao thông nội đồng xã Tòng Bạt

4. Nội dung quy mô:

4.1. Quy mô đầu tư xây dựng: tổng chiều dài đầu tư L=20,1km (Trong đó kênh mương thủy lợi L=8,1km; đường giao thông nội đồng L=12km) tại các thôn Tòng Lệnh 1, Tòng Lệnh 2, Tòng Thái. Các hạng mục chính gồm: Cải tạo, nâng cấp hệ thống giao thông nội đồng, kênh mương thủy lợi, kè chắn gia cố nền đường, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, công trình trên tuyến đảm bảo theo tiêu chuẩn thiết kế hiện hành. Cụ thể như sau:

a. Các tuyến thôn Tòng Lệnh 1:

- Tuyến 1: Từ đường Cỏ Già -:- Ruộng nhà Xuân Mai

+ Chiều dài tuyến đường BTXM L=153,51m.

+ Chiều dài tuyến kênh mương L=47,76m.

- Tuyến 2: Từ Mả Út -:- Chổ Bói

+ Chiều dài tuyến đường BTXM L=562,00m.

+ Chiều dài tuyến tường chắn L=323,30m.

- Tuyến 3: Từ Nghĩa Trang Nhân Dân -:- đường Ái Nàng

+ Chiều dài tuyến đường BTXM L=248,81m.

- Tuyến 4: Từ đường Đình Sơi -:- đường Đồng Giang

+ Chiều dài tuyến đường BTXM L=202,82m.

+ Chiều dài tuyến kênh mương L=199,23m.

- Tuyến 5: Ruộng ông Giảng -:- đường Đình Sơi

+ Chiều dài tuyến đường BTXM L=230,19m.

- Tuyến 6: Từ đường Đồng Vọng  -:- đường Đồng Rinh

+ Chiều dài tuyến đường BTXM L=211,84m.

- Tuyến 7: Từ đường Đồng Giang  -:- đường Đồng Rinh

* Tuyến 7a:

+ Chiều dài tuyến đường BTXM L=130,54m.

* Tuyến 7b:

+ Chiều dài tuyến đường BTXM L=186,86m.

+ Chiều dài tuyến kênh mương L=177,85m.

- Tuyến 8: Từ trạm bơm Gỏ Giả -:- Hồ Tây Ninh

+ Chiều dài tuyến đường BTXM L=1.699,32m.

+ Chiều dài tuyến kênh mương L=1.682,83m.

- Tuyến 9: Từ đường liên thôn (Đồng Giếng)-:-Sông Tích (Giáp Tòng Thái)

+ Chiều dài tuyến đường BTXM L=1.207,04m.

+ Chiều dài tuyến kênh mương L=1.193,70m.

+ Chiều dài tuyến tường chắn L=392,00m.

- Tuyến 10: Từ đường Ái Nàng -:- Nghĩa trang Nhân Dân

+ Chiều dài tuyến đường BTXM L=237,18m.

- Tuyến 11: Từ Nghĩa trang Nhân Dân -:- đường Chu Bầu

+ Chiều dài tuyến đường BTXM L=342,94m.

+ Chiều dài tuyến kênh mương L=253,62m.

- Tuyến 12: Từ ruộng Hương Thắm -:- đường trục Thôn

+ Chiều dài tuyến đường BTXM L=161,26m.

b. Các tuyến thôn Tòng Lệnh 2:

- Tuyến 1: Từ đường hành lang Đê -:- Đường thống nhất

+ Chiều dài tuyến đường BTXM L=239,51m.

- Tuyến 2: Từ đường Đồng Dinh -:- Khu Ao Cá

+ Chiều dài tuyến đường BTXM L=435,04m.

+ Chiều dài tuyến kênh mương L=422,54m.

- Tuyến 3: Từ đường Đồng Dinh -:- Đường vào Nghĩa Trang

+ Chiều dài tuyến đường BTXM L=220,00m.

- Tuyến 4: Từ Đường vào Nghĩa Trang -:- Khu Ao Cá

+ Chiều dài tuyến đường BTXM L=383,16m.

- Tuyến 5: Từ Nghĩa Trang -:- đường Thống Nhất

+ Chiều dài tuyến đường BTXM L=177,53m.

+ Chiều dài tuyến kênh mương L=171,62m.

- Tuyến 6: Từ đường Cái Sủng -:- Ruộng nhà Loan Thành

+ Chiều dài tuyến đường BTXM L=145,12m.

+ Chiều dài tuyến kênh mương L=145,12m.

- Tuyến 7: Từ đường Cái Sủng -:- Ruộng nhà Chu Huy Toàn

+ Chiều dài tuyến đường BTXM L=432,52m.

- Tuyến 8: Từ đường Thống Nhất -:- Mương Đồng Giầy

+ Chiều dài tuyến đường BTXM L=343,96m.

+ Chiều dài tuyến kênh mương L=236,23m.

c. Các tuyến thôn Tòng Thái:

- Tuyến 1: Từ Đường Cổng Ăn -:- Gò Dâu

+ Chiều dài tuyến đường BTXM L=217,16m.

+ Chiều dài tuyến kênh mương L=213,01m.

- Tuyến 2: Từ ruộng ông Hòa Đức -:- ao ông Sự

+ Chiều dài tuyến đường BTXM L=226,70m.

+ Chiều dài tuyến kênh mương L=273,43m.

- Tuyến 3: Từ Cống giữa đồng -:- Gò Dâu

+ Chiều dài tuyến đường BTXM L=117,24m.

+ Chiều dài tuyến kênh mương L=114,11m.

- Tuyến 4: Từ mương Nổ -:- ruộng Anh Kiên

+ Chiều dài tuyến đường BTXM L=303,29m.

+ Chiều dài tuyến kênh mương L=287,39m.

- Tuyến 4-N1: Từ mương Nổ -:- ruộng Anh Kiên

+ Chiều dài tuyến kênh mương L=160,40m.

- Tuyến 5: Từ trường Tiểu Học -:- giáp Sông Tích

+ Chiều dài tuyến đường BTXM L=142,90m.

+ Chiều dài tuyến kênh mương L=142,90m.

- Tuyến 6: Mương tiêu Cây Xa -:- trạm bơm Gỏ Giả

+ Chiều dài tuyến đường BTXM L=173,91m.

+ Chiều dài tuyến kênh mương L=166,91m.

- Tuyến 7:  Nghĩa trang Khu A -:- Chùa Mòm

+ Chiều dài tuyến đường BTXM L=97,00m.

+ Chiều dài tuyến kênh mương L=213,31m.

- Tuyến 8: Từ nhà ông Dân -:- Sông Tích

+ Chiều dài tuyến đường BTXM L=282,64m.

+ Chiều dài tuyến kênh mương L=298,47m.

- Tuyến 9: Mương tiêu Gò Con

+ Chiều dài tuyến kênh mương L=304,56m.

- Tuyến 10: Mương tiêu Giếng Bùng

+ Chiều dài tuyến kênh mương L=121,61m.

- Tuyến 11: Từ nhà Lâm Thái -:- Sông Tích

+ Chiều dài tuyến đường BTXM L=410,63m.

+ Chiều dài tuyến kênh mương L=376,37m.

- Tuyến 11-N1: Từ nhà ông Bảy Hòa -:- ruộng anh Công

+ Chiều dài tuyến đường BTXM L=48,61m.

+ Chiều dài tuyến kênh mương L=51,11m.

- Tuyến 12: Từ cổng nhà anh Khánh -:- ruộng anh Khanh

+ Chiều dài tuyến đường BTXM L=383,15m.

+ Chiều dài tuyến kênh mương L=60,55m.

- Tuyến 13: Đường trục Nà Đá

+ Chiều dài tuyến đường BTXM L=212,28m.

+ Chiều dài tuyến kênh mương L=197,50m.

- Tuyến 13-N1:

+ Chiều dài tuyến đường BTXM L=107,03m.

- Tuyến 14: Cổng nhà anh Hanh -:- Sông Tích

+ Chiều dài tuyến đường BTXM L=206,93m.

+ Chiều dài tuyến kênh mương L=220,00m.

- Tuyến 15: Đỉnh Nà Đá -:- Giáp Ngọc Nhị

+ Chiều dài tuyến đường BTXM L=431,85m.

+ Chiều dài tuyến kênh mương L=397,80m.

* Chỉ tiêu kỹ thuật:

- Tiêu chuẩn thiết kế: QCVN 04-05: 2022/BNNPTNT Công trình Thủy lợi - Các qui định chủ yếu về thiết kế và cấp đường GTNT tiêu chuẩn thiết kế TCVN 10380:2014” Đảm bảo phù hợp với nền mặt đường hiện trạng.

- Tải trọng thiết kế cống: HL93.

- Để đảm bảo ổn định và chống sạt lở mái taluy, gia cố kè tường chắn, chiều cao thân kè theo tính toán thiết kế.

- Chiều rộng mặt đường Bmặt= 3,0-:-4,0m. Châm trước một số vị trí thiết kế mặt đường theo hiện trạng. Kết cấu mặt đường BTXM M250#.

- Cứng hóa, cải tạo kênh tưới, tiêu thủy lợi nội đồng khẩu độ BxH.

- Thiết kế an toàn giao thông: theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về điều lệ báo hiệu đường bộ của Bộ GTVT QCVN41 : 2024/BGTVT.

4.2. Giải pháp thiết kế:

a. Bình đồ tuyến: Bám nền đường hiện trạng và chỉ giới đường đỏ được phê duyệt.

b. Cắt dọc tuyến: Khớp nối cao độ đảm bảo êm thuận với các vị trí đầu tuyến, cuối tuyến và các điểm giao cắt.

c. Cắt ngang tuyến: Chiều rộng mặt đường Bmặt= 3,0-:-4,0m. Châm trước một số vị trí thiết kế mặt đường theo hiện trạng. Kết cấu mặt đường BTXM M250#.

+ Độ dốc ngang mặt đường là 2%.

d. Nền đường: Nâng cấp theo cơ tuyến hiện trạng.

e. Các kết cấu điển hình

-) Kết cấu mặt đường:

+ Bê tông xi măng M250# dày 18cm

+ Lót lớp nilon tái sinh

+ Cấp phối đá dăm loại 1 Đmax=25mm lu lèn K>0,98

+ Khe co dãn bố trí khoảng cách đúng quy định

-) Hệ thống kênh mương thủy lợi:

- Hệ thống kênh thủy lợi khẩu độ BxH:

+ Đệm móng mương bằng cát đen dày 5cm

+ Đáy mương bằng BT M150 dày 15cm.

+ Thành mương bằng gạch xây VXM M#75

+ Trát tường kênh VXM M75#

+ Giằng kênh bằng BTXM M200.

+ Tấm bản đậy bằng BTCT M250# đối với vị trí giao cắt đường nội đồng.

- Kênh mương khẩu độ BxHcm kết hợp kè đá hộc xây:

+ Đệm đá dăm dày 10cm

+ Đáy mương đá hộc xây VXM M100#

+ Thân mương thành ngoài xây gạch VXM 75#

+ Thân mương thành thành trong (giáp mép đường BTXM cũ) bằng đá hộc xây VXM M100#

+ Trát tường kênh VXM M75#

+ Giằng đỉnh mương bằng BTCT M200#

- Sửa chữa nâng thành kênh mương hiện hữu:

+ Đổ BT M200# nâng thành kênh mương cũ

-) Kè tường chắn:

- Để đảm bảo sự ổn định của nền đường tại những đoạn nền đắp cao, taluy bị xạt trượt thiết kế hệ thống kè nền đường có kết cấu như sau:

- Kết cấu kè đá xây:

+ Đệm móng kè đá dăm

+ Móng, thân kè bằng đá hộc xây VXM M100#

+ Đỉnh kè bằng BTCT M200#

+ Khe phòng lún, lỗ thoát nước.

- Sửa chữa nâng thành đỉnh kè hiện hữu:

+ Đổ BT M200# nâng thành đỉnh kè cũ

- Kè xây gạch:

+ Đệm móng đá dăm dày 10cm

+ Bê tông móng kè M150#

+ Xây gạch không nung VXM M75#

+ Trát mặt lộ thiên VXM M75#

+ Giằng đỉnh kè bằng BTCT M200#

-) Cấu tạo cống hộp khẩu độ BxHm:

+ Đệm đá dăm dày 10cm

+ Ống cống BTCT M300# dạng lắp ghép

+ Tường đầu tường cánh bằng đá hộc xây VXM M100#

(Chi tiết thể hiện trong bản vẽ thi công)

- Giới thiệu về gói thầu

Tên gói thầu: Gói thầu số 10: Tư vấn giám sát thi công xây dựng

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng.

Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, Hai túi hồ sơ

Loại hợp đồng: Trọn gói

Thời gian thực hiện hợp đồng: 300 ngày

- Phạm vi công việc:

Nhà thầu Giám sát thi công phải thực hiện công việc theo đúng quy định của Luật Xây dựng và các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng hiện hành của pháp luật.

Thời gian các chuyên gia do nhà thầu tư vấn đề xuất sẽ được huy động và tiến hành công việc ngay khi hợp đồng có hiệu lực.

- Báo cáo và thời gian thực hiện:

+ Kế hoạch thực hiện gói thầu;

+ Các căn cứ pháp lý thực hiện công việc tư vấn giám sát và Quyết định thành lập đoàn tư vấn giám sát (hoặc cơ cấu có chức năng tương đương) trong đó phải nêu rõ:

- Số chuyên gia tham gia gói thầu;

- Danh sách các chuyên gia, chức vụ và quyền hạn của mỗi chuyên gia, dự kiến thời gian công tác, địa điểm công tác của từng chuyên gia;

+ Tiến độ nộp các báo cáo;

+ Nhà thầu phải dự kiến lập các báo cáo trình Chủ đầu tư bao gồm Báo cáo thường kỳ, Báo cáo nghiệm thu từng hạng mục và Báo cáo đột xuất.

Báo cáo thường kỳ:

- Thời gian nộp Báo cáo thường kỳ: Nhà thầu phải nộp Báo cáo thường kỳ cho Chủ đầu tư theo thời hạn bắt buộc là 1tháng/1 báo cáo. Báo cáo phải được nộp vào đầu mỗi tháng, ngày cụ thể do nhà thầu tư vấn đề xuất;

- Nội dung của Báo cáo thường kỳ: Báo cáo thường kỳ phải tổng hợp được tình hình thực hiện dự án về tiến độ, chất lượng... phải chỉ rõ các công việc đã hoàn thành được nghiệm thu, thực hiện đúng chất lượng, tiến độ; những công việc chưa đảm bảo chất lượng, tiến độ. Phải chỉ rõ được nguyên nhân và có giải pháp xử lý cho các công việc chưa thực hiện đúng chất lượng, tiến độ. Ngoài ra nhà thầu phải có đánh giá về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và bảo vệ môi trường của các nhà thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị trong giai đoạn báo cáo;

Báo cáo thường kỳ phải nêu rõ các mốc thời gian quan trọng và trình bày đủ kế hoạch trong kỳ, dự trù kế hoạch của kỳ tiếp theo...

Báo cáo nghiệm thu từng hạng mục: Sau mỗi công đoạn thi công nhà thầu phải thực hiện công tác nghiệm thu bộ phận, hạng Mục công trình đã hoàn thành và phải lập báo cáo để đánh giá về mặt kỹ thuật và chất lượng cũng như khối lượng công việc đã hoàn thành, nhận xét và đưa ra phương hướng thực hiện các công đoạn tiếp theo.

Báo cáo đột xuất:

- Báo cáo đột xuất phải được nhà thầu tư vấn lập và trình Chủ đầu tư khi có các sự kiện đột xuất hoặc theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Trường hợp theo yêu cầu của Chủ đầu tư thì nhà thầu sẽ được nêu rõ lý do chính đáng;

Thời gian nộp Báo cáo đột xuất: Trong vòng 24 giờ đồng hồ sau khi xảy ra sự kiện đột xuất hoặc được Chủ đầu tư yêu cầu. Trường hợp khẩn cấp thì trong vòng 04 giờ hoặc ngắn hơn tùy điều kiện cụ thể sau khi xảy ra sự kiện đột xuất hoặc được Chủ đầu tư yêu cầu;

- Nội dung Báo cáo đột xuất:

Trường hợp xảy ra sự kiện đột xuất: Báo cáọ phải nêu rõ nguyên nhân, và có đề xuất giải pháp để Chủ đầu tư căn cứ

Trường hợp theo yêu cầu của Chủ đầu tư: Nội dung báo cáo phải đáp ứng các điều kiện cụ thể trong yêu cầu của Chủ đầu tư.

Ngoài các báo cáo bắt buộc theo yêu cầu trên nhà thầu có thể đề xuất thêm các sáng kiến nhằm hoàn thiện hơn nữa về nội dung, thời gian và tiến độ nộp báo cáo để dự án triển khai đạt hiệu quả.

- Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

Nhà thầu phải đáp ứng các yêu cầu nêu tại Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT; nhân sự bố trí cho gói thầu phải đảm bảo các yêu cầu tại Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT, trường hợp bắt buộc phải thay thế nhân sự thì nhân sự thay thế phải có năng lực, kinh nghiệm thay thế và phải được sự chấp thuận của chủ đầu tư.

- Trách nhiệm của bên mời thầu:

Bố trí nhân sự theo dõi và hỗ trợ việc thực hiện công việc tư vấn

Hướng dẫn nhà thầu về những nội dung liên quan đến dự án

Cung cấp các tài liệu cần thiết theo đề xuất của nhà thầu để nhà thầu thực hiện công việc tư vấn. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của các tài liệu do mình cung cấp.

Xem xét yêu cầu, đề xuất của nhà thầu liên quan đến thực hiện công việc tư vấn và phê duyệt trong một khoảng thời gian hợp lý để không làm chậm tiến độ thực hiện công việc.

VI. GHI CHÚ:

- Giá gói thầu bao gồm 10% thuế VAT. Nhà thầu phải chào giá dự thầu bao gồm 10 % thuế VAT cho gói thầu này. Thuế giá trị gia tăng có thể điều chỉnh tại thời điểm nghiệm thu thanh toán theo quy định hiện hành.