Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt

| 1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật tư, vật liệu xây dựng: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| a). Đối với các vật tư, vật liệu chính như: Đá dăm xây dựng; xi măng; cát xây dựng; thép xây dựng. | Có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp các vật liệu chính dành riêng cho gói thầu này. | Đạt |
|  | Không có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp các vật liệu chính dành riêng cho gói thầu này. | Không đạt |
| Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết 1.1 được xác định là đạt. | Đạt |
|  | Không thuộc các trường hợp nêu trên. | Không đạt |
| 2. Giải pháp kỹ thuật |  |  |
| a). Tổ chức mặt bằng công trường: thiết bị thi công, lán trại, phòng thí nghiệm, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công (kèm theo bản vẽ) | Có giải pháp tổ chức mặt bằng công trường hợp lý, phù hợp với điều kiện thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | Đạt |
|  | Có giải pháp tổ chức mặt bằng công trường hợp lý, phù hợp với điều kiện thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng nhưng thiếu giải pháp kỹ thuật về lán trại. | Chấp nhận được |
|  | Giải pháp tổ chức mặt bằng công trường không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | Không đạt |
| b). Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công các hạng mục công trình (Đào, đắp nền đường; mặt đường, cống rãnh dọc, cống thoát nước, cầu bản, cọc tiêu…) phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công | Có giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công hợp lý, khoa học, đúng trình tự kỹ thuật phù hợp với điều kiện thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | Đạt |
|  | Có giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công không hợp lý, khoa học, không đúng trình tự kỹ thuật, không phù hợp với điều kiện thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | Không đạt |
| Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết a, b được xác định là đạt. | Đạt |
|  | Không thuộc các trường hợp nêu trên. | Không đạt |
| 3. Biện pháp tổ chức thi công: |  |  |
| a). Bảo đảm an toàn giao thông: Hệ thống biển báo, bố trí người điều khiển giao thông( kèm theo bản vẽ) | Có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trong suốt quá trình triển khai thi công (biển cảnh báo, người điều khiển giao thông...) | Đạt |
|  | Không đề xuất hoặc đề xuất thiếu, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | Không đạt |
| b). Thi công các hạng mục chính: mô tả biện pháp, công nghệ thi công các hạng mục chính (Đào, đắp nền đường; mặt đường, cống rãnh dọc, cống thoát nước, cầu bản, cọc tiêu…) theo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật ( kèm theo bản vẽ) | - Có thuyết minh biện pháp thi công đầy đủ, hợp lý, khả thi - Có bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết minh | Đạt |
|  | Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu cầu trên | Không đạt |
| Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết a, b được xác định là đạt. | Đạt |
|  | Không thuộc các trường hợp nêu trên. | Không đạt |
| 3.2. Tiến độ thi công |  |  |
| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| a). Thời gian thi công: Đảm bảo thời gian thi công không quá 360 ngày có tính điều kiện thời tiết kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. | Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 360 ngày có tính đến điều kiện thời tiết. | Đạt |
|  | Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 360 ngày. | Không đạt |
| b) Tính phù hợp: + Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công. + Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công. | Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a và b. | Đạt |
|  | Đề xuất không đủ 2 nội dung a và b. | Không đạt |
| c) Biểu đồ tiến độ thi công (Bao gồm cả nhân lực và thiết bị) hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT. | Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT. | Đạt |
|  | Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật. | Không đạt |
| Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết a, b, c được xác định là đạt. | Đạt |
|  | Có 1 trong các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | Không đạt |
| 3.3. Biện pháp bảo đảm chất lượng: |  |  |
| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| a) Sơ đồ quản lý chất lượng và bộ phận quản lý chất lượng | - Có sơ đồ quản lý chất lượng rõ ràng hợp lý. - Có thuyết minh quyền hạn và nghĩa vụ của bộ phận quản lý chất lượng rõ ràng | ### Đạt |
|  | Không trình bày đầy đủ các nội dung yêu cầu hoặc có trình bày nhưng chiếu lệ, sơ sài | ### Không Đạt |
| b). Biện pháp bảo đảm chất lượng vật tư và thiết bị để phục vụ công tác thi công bao gồm các nội dung sau: + Lập bảng danh mục vật tư, vật liệu sẽ đưa vào gói thầu. + Quy trình và các biện pháp quản lý chất lượng vật tư, vật liệu và máy móc thiết bị thi công. + Biện pháp đảm bảo chất lượng thi công xây dựng công trình. + Biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị khi mưa bão. | Có nêu đầy đủ và hợp lý, khả thi và phù hợp với biện pháp thi công. | Đạt |
|  | Không nêu hoặc có nêu nhưng không đầy đủ các nội dung yêu cầu. | Không đạt |
| c). Hệ thống chất lượng kiểm tra thí nghiệm vật tư vật liệu đầu vào tại hiện trường, xét trên các nội dung sau. | - Trường hợp nhà thầu có phòng thí nghiệm được công nhận (LAS-XD) thì phải cung cấp bản sao được chứng thực quyết định công nhận của cơ quan có thẩm quyền. - Trường hợp nhà thầu ký kết với đơn vị thí nghiệm khác thì phải cung cấp bản sao được chứng thực: Hợp đồng nguyên tắc; Quyết định công nhận LAS-XD của đơn vị ký kết | Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu như trên | Không đạt |
| Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết a, b, c được xác định là đạt. | Đạt |
|  | Có 1 trong các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | Không đạt |
| 3.4. Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động |  |  |
| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| a) An toàn lao động: Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công của gói thầu | Đạt |
|  | Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công của gói thầu | Không đạt |
| b). Phòng cháy, chữa cháy Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công của gói thầu | Đạt |
|  | Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công của gói thầu | Không đạt |
| c). Vệ sinh môi trường Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công , | Có biện chống ô nhiễm môi trường trong quá trình thi công, vận chuyển vật tư và vật liệu, chống ngập úng các khu lân cận, chống ồn | Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Không đạt |
| Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết a, b, c được xác định là đạt. | Đạt |
|  | Có 1 trong các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | Không đạt |
| 3.5. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì |  |  |
| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| Thời gian bảo hành 12 tháng. | Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng. | Đạt |
|  | Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng. | Không đạt |
| Kết luận | Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt. | Đạt |
|  | Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | Không đạt |
| 3.6. Uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu (không thương thảo hợp đồng, có quyết định trúng thầu nhưng không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng) và thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó |  |  |
| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| Nhà thầu có bản cam kết: Từ năm 2022 đến nay không vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 3, điều 20 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 (Trường hợp phát hiện nhà thầu cam kết không trung thực thì nhà thầu sẽ bị coi là có hành vi gian lận quy định tại khoản 4, Điều 16 Luật đấu thầu và nhà thầu sẽ bị loại, đồng thời bị xử lý theo quy định của pháp luật). * Trong trường hợp liên danh, từng thành viên liên danh phải tuân thủ yêu cầu này. | Có cam kết. | Đạt |
|  | Không có bản cam kết hoặc có trường hợp vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 3, điều 20, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025. | Không đạt |
| Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết a được xác định là đạt. | Đạt |
|  | Có 1 trong các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | Không đạt |

Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi các tiêu chuẩn 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 được đánh giá là đạt. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét đánh giá bước tiếp theo.

Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính

Sử dụng phương pháp giá thấp nhất

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây:

Bước 1. Xác định giá dự thầu;

Bước 2. Hiệu chỉnh sai lệch thừa (thực hiện theo quy định tại Mục 28 E-CDNT);

#### Bước 3. Xác định giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có);

#### Bước 4. Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 29 E-CDNT

Bước 5. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), sau ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.

Mục 5. Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (nếu có): Không