Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng phương pháp chấm điểm theo thang điểm 100 để đánh giá về kỹ thuật. Việc đánh giá về kỹ thuật dựa trên các nội dung về khả năng đáp ứng các yêu cầu của gói thầu, mô tả công việc mời thầu, uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó và các yêu cầu khác nêu trong E-HSMT.

Đánh giá kỹ thuật dựa trên thang điểm 100 cho các tiêu chí chính sau:

| TT | Tiêu chí | Điểm (tối đa) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mức độ hiểu biết và công tác chuẩn bị cho gói thầu | 15 |
| 2 | Giải pháp thực hiện gói thầu | 30 |
| 3 | Các biện pháp đảm bảo giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường | 10 |
| 4 | Tiến độ thi công | 20 |
| 5 | Biện pháp bảo đảm chất lượng | 20 |
| 6 | Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó | 05 |

Mức điểm yêu cầu tối thiểu quy định không thấp hơn 70% tổng số điểm về kỹ thuật. E-HSDT có tổng số điểm (cũng như số điểm của từng tiêu chí chính) đạt bằng hoặc vượt mức điểm yêu cầu tối thiểu và không có tiêu chí nào đánh giá là “0” điểm sẽ được đánh giá là đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật và được tiếp tục xem xét về tài chính.

CHI TIẾT TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT

| Nội dung đánh giá | Điểm |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tối đa | Tối thiểu | Chi tiết |
| 1. Mức độ hiểu biết và công tác chuẩn bị cho gói thầu | 15 | 10,5 |  |
| 1.1 Hiểu biết về gói thầu: | 10 |  |  |
| Có thuyết minh và có am hiểu về quy mô, tính chất gói thầu một cách chi tiết, rõ ràng, đầy đủ, phù hợp với gói thầu |  |  | 10 |
| Có thuyết minh và có am hiểu về quy mô, tính chất gói thầu, phù hợp với gói thầu nhưng chưa được đầy đủ, chi tiết |  |  | 3-8 |
| Không có thuyết minh hoặc có thuyết minh nhưng không đúng, không phù hợp với quy mô, tính chất gói thầu |  |  | 0 |
| 1.2 Công tác huy động nhân sự, máy móc, thiết bị… thực hiện gói thầu: | 5 |  |  |
| + Nhà thầu có trụ sở hoặc chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Phường Tân Phong hoặc Phường Đoàn Kết, tỉnh Lai Châu (có đăng ký kinh doanh hoặc xác nhận của chính quyền địa phương). + Có nhân sự, máy móc tại Phường Tân Phong hoặc Phường Đoàn Kết, tỉnh Lai Châu để sẵn sàng phục vụ gói thầu và giải quyết sự cố xảy ra nếu có. |  |  | 5 |
| + Nhà thầu có cam kết thuê trụ sở hoặc chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Phường Tân Phong hoặc Phường Đoàn Kết, tỉnh Lai Châu. + Có cam kết huy động nhân sự, máy móc liên tục có mặt tại Phường Tân Phong hoặc Phường Đoàn Kết, tỉnh Lai Châu để sẵn sàng phục vụ gói thầu và giải quyết sự cố xảy ra nếu có. + Có thuyết minh giải pháp huy động nhân sự, máy móc, thiết bị… thực hiện gói thầu phù hợp với biện pháp quản lý chất lượng. |  |  | 2-4 |
| Không đáp ứng các yêu cầu trên |  |  | 0 |
| 2. Giải pháp thực hiện gói thầu: | 30 | 21 |  |
| 2.1 Giải pháp Quản lý, vận hành điện chiếu sáng, điện trang trí: | 20 |  |  |
| Có biện pháp kỹ thuật khoa học, rõ ràng, phù hợp với gói thầu |  |  | 20 |
| Có biện pháp kỹ thuật tương đối phù hợp với gói thầu |  |  | 8-16 |
| Không có biện pháp kỹ thuật hoặc có nhưng không phù hợp, không hợp lý với gói thầu |  |  | 0 |
| 2.2 Giải pháp xử lý khi xảy ra sự cố : | 10 |  |  |
| Có biện pháp kỹ thuật khoa học, rõ ràng, phù hợp với gói thầu |  |  | 10 |
| Có biện pháp kỹ thuật tương đối phù hợp với gói thầu |  |  | 3-8 |
| Không có biện pháp kỹ thuật hoặc có nhưng không phù hợp, không hợp lý với gói thầu |  |  | 0 |
| 3. Các biện pháp đảm bảo giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường | 10 | 7 |  |
| 3.1. Đảm bảo an toàn trong quá trình thi công: Các biện pháp an toàn cho từng công việc cụ thể đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông qua công trình: | 5 |  |  |
| Có thuyết minh đầy đủ, rõ ràng, phù hợp cho các công việc |  |  | 5 |
| Có thuyết minh cơ bản đầy đủ, phù hợp cho các công việc |  |  | 2-4 |
| Không có thuyết minh hoặc không được đầy đủ hoặc không phù hợp cho gói thầu |  |  | 0 |
| 3.2. Biện pháp phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường | 5 |  |  |
| Có thuyết minh đầy đủ, rõ ràng, phù hợp cho các công việc |  |  | 5 |
| Có thuyết minh cơ bản đầy đủ, phù hợp cho các công việc |  |  | 2-4 |
| Không có thuyết minh hoặc không được đầy đủ hoặc không phù hợp cho gói thầu |  |  | 0 |
| 4. Tiến độ thi công | 20 | 14 |  |
| 4.1 Thời gian hoàn thành gói thầu: | 10 |  |  |
| Đề xuất thời gian thực hiện gói thầu phù hợp với tiến độ được duyệt |  |  | 10 |
| Không đáp ứng yêu cầu trên |  |  | 0 |
| 4.2 Sự phối hợp giữa các công tác thi công, các tổ đội thi công: | 10 |  |  |
| - Biểu đồ tiến độ thi công tổng thể và chi tiết được trình bày đầy đủ; trình tự xắp xếp, bố trí phối hợp giữa các công việc khoa học và bố trí luân chuyển các tổ đội thi công hợp lý, khả thi, phù hợp với các đề xuất giải pháp kỹ thuật và biểu đồ huy động nhân lực, vật liệu, thiết bị. |  |  | 10 |
| - Biểu đồ tiến độ thi công trình bày chưa được chi tiết, rõ ràng, các công việc còn chung chung; hoặc trình tự xắp xếp một số nội dung công việc của gói thầu chưa được khoa học; hoặc sự bố trí luân chuyển các tổ đội thi công chưa được hợp lý ở một số giai đoạn; hoặc tiến độ một số công việc chưa phù hợp với thuyết minh đề xuất giải pháp kỹ thuật và biểu đồ huy động nhân lực, vật liệu, thiết bị. |  |  | 3-8 |
| - Không có biều đồ tiến độ thi công hoặc biểu đồ tiến độ thi công không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với các đề xuất giải pháp kỹ thuật và biểu đồ huy động nhân lực, vật liệu, thiết bị. |  |  | 0 |
| 5. Biện pháp đảm bảo chất lượng | 20 | 14 |  |
| 5.1. Sơ đồ quản lý chất lượng | 10 |  |  |
| - Có sơ đồ quản lý chất lượng hợp lý, khoa học, phù hợp với đề xuất biện pháp thi công và nhân lực bố trí cho gói thầu. |  |  | 10 |
| - Có sơ đồ quản lý chất lượng cơ bản phù hợp với đề xuất biện pháp thi công và nhân lực bố trí cho gói thầu nhưng tính khoa học chưa cao. |  |  | 3-8 |
| - Không có sơ đồ quản lý chất lượng hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi. |  |  | 0 |
| 5.2. Công tác nghiệm thu, hoàn công, nghiệm thu thanh quyết toán và quản lý tài liệu công trình. | 10 |  |  |
| - Có thuyết minh một cách khoa học, hợp lý, phù hợp với quy trình thi công, nghiệm thu, hoàn công. |  |  | 10 |
| - Có thuyết minh cơ bản hợp lý, phù hợp với quy trình thi công, nghiệm thu, hoàn công |  |  | 3-8 |
| - Không có thuyết minh hoặc có nhưng không khoa học, không hợp lý. |  |  | 0 |
| 6. Uy tín của nhà thầu | 5 | 3,5 |  |
| - Không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu (Kể cả hợp đồng không kê khai trong hồ sơ dự thầu). |  |  | 3,5 |
| - Có tài liệu chứng minh nhà thầu đạt các giải thưởng, bằng khen về chất lượng,tiến độ (trong vòng 05 năm trở lại đây), mỗi giải thưởng hoặc bằng khen được cộng thêm 0,5 điểm. |  |  | Tối đa 1,5 điểm |
| - Có 01 hợp đồng tương tự chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu (Kể cả hợp đồng không kê khai trong hồ sơ dự thầu) sẽ bị trừ 1,0 điểm. |  |  | Tối đa trừ 3,0 điểm |