# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về công trình và gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

a. Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Chăm sóc, duy trì cây xanh, cây cảnh đô thị trên địa bàn phường Tân Phong năm 2026

b. Dự án: Chăm sóc, duy trì cây xanh, cây cảnh đô thị trên địa bàn phường Tân Phong năm 2026.

c. Nguồn vốn: Kinh phí sự nghiệp năm 2026.

d. Địa điểm thực hiện: Phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu.

2. Thời gian thực hiện: 12 tháng.

3. Phạm vi công việc

Thực hiện việc chăm sóc, duy cây xanh, cây cảnh đô thị trên địa bàn phường Đoàn Kết, tỉnh Lai Châu  theo khối lượng như sau.

| STT | Nội dung công việc | ĐVT | Khối lượng | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Khu Ao Cá Bác Hồ |  |  |  |
| 1 | Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng máy bơm 3CV (hút nước hồ tưới) | 100m2/lần | 221,72 | 35 |
| 2 | Tưới nước thảm cỏ không thuần chủng bằng máy bơm 3CV (hút nước hồ tưới) | 100m2/lần | 29,70 | 35 |
| 3 | Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy | 100m2/lần | 221,72 | 7 |
| 4 | Làm cỏ tạp trong thảm cỏ thuần chủng | 100m2/lần | 221,72 | 5 |
| 6 | Bón phân Thảm cỏ | 100m2/lần | 221,72 | 2 |
| 7 | Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh cây hàng rào đường viền bằng máy bơm công suất 3CV (hút nước hồ tưới) | 100m2/lần | 11,14 | 86 |
| 8 | Duy trì bồn cảnh lá mầu, có hàng rào | 100m2/năm | 5,95 | 1 |
| 9 | Duy trì cây hàng rào, đường viền, cao <1m | 100m2/năm | 5,19 | 1 |
| 10 | Duy trì cây cảnh trổ hoa | 100cây/năm | 4,83 | 1 |
| 11 | Duy trì cây bóng mát | cây/năm | 418,00 | 1 |
| 13 | Quét vôi gốc cây | cây/lần | 418,00 | 1 |
| 1.2. | Khuôn viên cạnh đường Nguyễn Chí Thanh |  |  | - |
| 1 | Tưới nước cây ra hoa, cây cảnh tạo hình bằng xe bồn 8m3 | 100 cây/lần | 1,47 | 86 |
| 2 | Duy trì cây cảnh tạo hình | 100cây/năm | 1,47 | 1 |
| 3 | Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng xe bồn 8m3 | 100m2/lần | 7,07 | 86 |
| 4 | Duy trì cây hàng rào, đường viền, cao <1m | 100m2/năm | 7,07 | 1 |
| 5 | Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn 8 m3 | 100m2/lần | 6,53 | 35 |
| 6 | Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy | 100m2/lần | 6,53 | 7 |
| 7 | Làm cỏ tạp trong thảm cỏ thuần chủng | 100m2/lần | 6,53 | 5 |
| 9 | Bón phân Thảm cỏ | 100m2/lần | 6,53 | 2 |
| 1.3. | Khuôn viên tổ 10, 16 phường Tân Phong |  |  | - |
| 1 | Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng xe bồn 8m3 | 100m2/lần | 13,30 | 86 |
| 2 | Duy trì bồn cảnh lá mầu, có hàng rào | 100m2/năm | 9,70 | 1 |
| 3 | Duy trì cây hàng rào, đường viền, cao <1m | 100m2/năm | 3,60 | 1 |
| 4 | Duy trì cây bóng mát | cây/năm | 246,00 | 1 |
| 5 | Quét vôi gốc cây | cây/lần | 246,00 | 1 |
| 1.4. | Duy trì cây xanh bóng mát |  |  | - |
| 1 | Duy trì cây xanh bóng mát đường Nguyễn Chí Thanh, Trần phú, Thanh Niên, Nguyễn Viết Xuân, Trường Chinh, Lê Duẩn | cây/năm | 1.334,00 | 1 |
| 2 | Duy trì cây xanh các tuyến đường trong khu dân cư số 1, các khu dân cư số 2 và khu dân cư số 6 | cây/năm | 1.578,00 | 1 |
| 3 | Duy trì cây bóng mát (khu DC số 2C, 2D; DC số 6 đường Hoàng Hoa Thám, Ngô Quyền kéo dài | cây/năm | 577,00 | 1 |
| 4 | Quét vôi gốc cây | cây/lần | 3.489,00 | 1 |
| 1.5. | Đường Nguyễn Thị Định - phường Tân Phong |  |  | - |
| 1 | Tưới nước cây ra hoa, cây cảnh tạo hình bằng xe bồn 8m3 | 100 cây/lần | 1,84 | 86 |
| 2 | Duy trì cây cảnh tạo hình | 100cây/năm | 1,84 | 1 |
| 3 | Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng xe bồn 8m3 | 100m2/lần | 9,01 | 86 |
| 4 | Duy trì bồn cảnh lá mầu, có hàng rào | 100m2/năm | 4,30 | 1 |
| 5 | Duy trì cây hàng rào, đường viền, cao <1m | 100m2/năm | 4,71 | 1 |
| 6 | Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn 8 m3 | 100m2/lần | 48,26 | 35 |
| 7 | Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy | 100m2/lần | 48,26 | 7 |
| 8 | Làm cỏ tạp trong thảm cỏ thuần chủng | 100m2/lần | 48,26 | 5 |
| 10 | Bón phân Thảm cỏ | 100m2/lần | 48,26 | 2 |
| 11 | Duy trì cây bóng mát | cây/năm | 161,00 | 1 |
| 12 | Quét vôi gốc cây | cây/lần | 161,00 | 1 |
| 1.6. | Phố Quyết Tiến - phường Tân Phong |  |  | - |
| 1 | Tưới nước cây ra hoa, cây cảnh tạo hình bằng xe bồn 8m3 | 100 cây/lần | 5,39 | 86 |
| 2 | Duy trì cây cảnh tạo hình | 100cây/năm | 5,39 | 1 |
| 3 | Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng xe bồn 8m3 | 100m2/lần | 5,29 | 86 |
| 4 | Duy trì bồn cảnh lá mầu, có hàng rào | 100m2/năm | 3,51 | 1 |
| 5 | Duy trì cây hàng rào, đường viền, cao <1m | 100m2/năm | 1,78 | 1 |
| 6 | Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn 8 m3 | 100m2/lần | 21,37 | 35 |
| 7 | Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy | 100m2/lần | 21,37 | 7 |
| 8 | Làm cỏ tạp trong thảm cỏ thuần chủng | 100m2/lần | 21,37 | 5 |
| 10 | Bón phân Thảm cỏ | 100m2/lần | 21,37 | 2 |
| 11 | Duy trì cây bóng mát | cây/năm | 57,00 | 1 |
| 12 | Quét vôi gốc cây | cây/lần | 57,00 | 1 |
| 1.7. | Giải phân cách đường 7A, phố Cù Chính Lan, phố Đặng Văn Chung; phố Trần Duy Hưng |  |  | - |
| 1 | Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng xe bồn 8m3 | 100m2/lần | 6,44 | 86 |
| 2 | Duy trì bồn cảnh lá mầu, có hàng rào | 100m2/năm | 6,44 | 1 |
| 3 | Duy trì cây hàng rào, đường viền, cao <1m | 100m2/năm | 1,89 | 1 |
| 4 | Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn 8 m3 | 100m2/lần | 11,92 | 35 |
| 5 | Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy | 100m2/lần | 11,92 | 7 |
| 6 | Làm cỏ tạp trong thảm cỏ thuần chủng | 100m2/lần | 11,92 | 5 |
| 8 | Bón phân Thảm cỏ | 100m2/lần | 11,92 | 2 |
| 9 | Duy trì cây bóng mát | cây/năm | 134,00 | 1 |
| 10 | Quét vôi gốc cây | cây/lần | 134,00 | 1 |
| 1.8. | Nghĩa trang Phan Lìn |  |  | - |
| 1 | Duy trì cây cảnh tạo hình | 100cây/năm | 0,06 | 1 |
| 2 | Phát thảm cỏ không thuần chủng bằng máy công suất 3CV | 100m2/lần | 144,00 | 7 |
| 3 | Duy trì cây bóng mát | cây/năm | 141,00 | 1 |
| 4 | Quét vôi gốc cây | cây/lần | 141,00 | 1 |
| 2.1. | Công viên Hồ hạ lưu |  |  | - |
| 1 | Tưới nước cây cảnh ra hoa, tạo hình bằng máy bơm công suất 3CV (hút nước hồ tưới) | 100cây/lần | 8,48 | 86 |
| 2 | Duy trì cây cảnh tạo hình | 100cây/năm | 8,48 | 1 |
| 3 | Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh cây hàng rào đường viền bằng máy bơm công suất 3CV (hút nước hồ tưới) | 100m2/lần | 48,37 | 86 |
| 4 | Duy trì bồn cảnh lá mầu, có hàng rào | 100m2/năm | 35,37 | 1 |
| 5 | Duy trì cây hàng rào, đường viền, cao <1m | 100m2/năm | 13,00 | 1 |
| 6 | Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng máy bơm 3CV (hút nước hồ tưới) | 100m2/lần | 212,97 | 35 |
| 7 | Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy | 100m2/lần | 212,97 | 7 |
| 8 | Làm cỏ tạp trong thảm cỏ thuần chủng | 100m2/lần | 212,97 | 5 |
| 10 | Bón phân Thảm cỏ | 100m2/lần | 212,97 | 2 |
| 13 | Duy trì cây bóng mát | cây/năm | 1.291,00 | 1 |
| 15 | Quét vôi gốc cây | cây/lần | 1.291,00 | 1 |
| 2.2. | Công viên Hồ thượng lưu và Hồ lắng |  |  | - |
| 1 | Tưới nước cây cảnh ra hoa, tạo hình bằng máy bơm công suất 3CV (hút nước hồ tưới) | 100cây/lần | 7,69 | 86 |
| 2 | Duy trì cây cảnh tạo hình | 100cây/năm | 5,30 | 1 |
| 3 | Duy trì bồn cảnh lá mầu, có hàng rào | 100m2/năm | 27,31 | 1 |
| 4 | Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh cây hàng rào đường viền bằng máy bơm công suất 3CV (hút nước hồ tưới) | 100m2/lần | 37,69 | 86 |
| 5 | Duy trì cây hàng rào, đường viền, cao <1m | 100m2/năm | 10,38 | 1 |
| 6 | Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng máy bơm 3CV (hút nước hồ tưới) | 100m2/lần | 120,08 | 35 |
| 7 | Tưới nước thảm cỏ không thuần chủng bằng máy bơm 3CV (hút nước hồ tưới) | 100m2/lần | 101,99 | 35 |
| 8 | Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy | 100m2/lần | 120,08 | 7 |
| 9 | Phát thảm cỏ không thuần chủng bằng máy công suất 3CV | 100m2/lần | 101,99 | 7 |
| 10 | Làm cỏ tạp trong thảm cỏ thuần chủng | 100m2/lần | 120,08 | 5 |
| 12 | Bón phân Thảm cỏ | 100m2/lần | 222,07 | 2 |
| 13 | Duy trì cây bóng mát | cây/năm | 1.255,00 | 1 |
| 15 | Duy trì cây cảnh trổ hoa | 100cây/năm | 2,39 | 1 |
| 16 | Quét vôi gốc cây | cây/lần | 1.255,00 | 1 |
| 2.3. | Đại lộ Lê Lợi (gồm cả Bùng binh số 02) |  |  | - |
| 1 | Tưới nước cây ra hoa, cây cảnh tạo hình bằng xe bồn 8m3 | 100 cây/lần | 12,89 | 86 |
| 2 | Duy trì cây cảnh tạo hình | 100cây/năm | 11,79 | 1 |
| 3 | Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng xe bồn 8m3 | 100m2/lần | 28,35 | 86 |
| 4 | Duy trì bồn cảnh lá mầu, có hàng rào | 100m2/năm | 16,17 | 1 |
| 5 | Duy trì cây hàng rào, đường viền, cao <1m | 100m2/năm | 12,18 | 1 |
| 6 | Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn 8 m3 | 100m2/lần | 105,00 | 35 |
| 7 | Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy | 100m2/lần | 105,00 | 7 |
| 8 | Làm cỏ tạp trong thảm cỏ thuần chủng | 100m2/lần | 105,00 | 5 |
| 9 | Bón phân Thảm cỏ | 100m2/lần | 105,00 | 2 |
| 10 | Duy trì cây bóng mát | cây/năm | 916,00 | 1 |
| 11 | Quét vôi gốc cây | cây/lần | 916,00 | 1 |
| 2.4. | Khuôn viên Đường Hoàng Văn Thụ, tổ 23 |  |  | - |
| 1 | Tưới nước cây ra hoa, cây cảnh tạo hình bằng xe bồn 8m3 | 100 cây/lần | 4,68 | 86 |
| 2 | Duy trì cây cảnh tạo hình | 100cây/năm | 4,68 | 1 |
| 3 | Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng xe bồn 8m3 | 100m2/lần | 33,44 | 86 |
| 4 | Duy trì bồn cảnh lá mầu, có hàng rào | 100m2/năm | 33,44 | 1 |
|  | Duy trì cây hàng rào, đường viền, cao <1m | 100m2/năm | 6,04 | 1 |
| 5 | Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn 8 m3 | 100m2/lần | 76,76 | 35 |
| 6 | Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy | 100m2/lần | 76,76 | 7 |
| 7 | Làm cỏ tạp trong thảm cỏ thuần chủng | 100m2 | 76,76 | 5 |
| 8 | Bón phân Thảm cỏ | 100m2/lần | 76,76 | 2 |
| 9 | Duy trì cây bóng mát | cây/năm | 117,00 | 1 |
| 10 | Quét vôi gốc cây | cây/lần | 117,00 | 1 |
| 3.1. | Đường 30/4 (Bao gồm cả Bùng binh số 1) |  |  | - |
| 1 | Tưới nước cây ra hoa, cây cảnh tạo hình bằng xe bồn 8m3 | 100 cây/lần | 21,10 | 86 |
| 2 | Duy trì cây cảnh tạo hình | 100cây/năm | 14,50 | 1 |
| 3 | Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng xe bồn 8m3 | 100m2/lần | 22,39 | 86 |
| 4 | Duy trì cây hàng rào, đường viền, cao <1m | 100m2/năm | 7,35 | 1 |
| 5 | Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn 8 m3 | 100m2/lần | 26,52 | 35 |
| 6 | Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy | 100m2/lần | 26,52 | 7 |
| 7 | Làm cỏ tạp trong thảm cỏ thuần chủng | 100m2/lần | 26,52 | 5 |
| 9 | Bón phân Thảm cỏ | 100m2/lần | 26,52 | 2 |
| 10 | Duy trì cây bóng mát | cây/năm | 458,00 | 1 |
| 12 | Duy trì cây cảnh trổ hoa | 100cây/năm | 6,60 | 1 |
| 13 | Duy trì bồn cảnh lá màu, không có hàng rào | 100m2/năm | 15,04 | 1 |
| 16 | Quét vôi gốc cây | cây/lần | 458,00 | 1 |
| 3.2. | Đường Điện Biên Phủ |  |  | - |
| 1 | Tưới nước cây ra hoa, cây cảnh tạo hình bằng xe bồn 8m3 | 100 cây/lần | 12,12 | 86 |
| 2 | Duy trì cây cảnh tạo hình | 100cây/năm | 8,50 | 1 |
| 3 | Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng xe bồn 8m3 | 100m2/lần | 17,75 | 86 |
| 4 | Duy trì cây hàng rào, đường viền, cao <1m | 100m2/năm | 9,75 | 1 |
| 5 | Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn 8 m3 | 100m2/lần | 10,96 | 35 |
| 6 | Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy | 100m2/lần | 10,96 | 7 |
| 7 | Làm cỏ tạp trong thảm cỏ thuần chủng | 100m2/lần | 10,96 | 5 |
| 9 | Bón phân Thảm cỏ | 100m2/lần | 10,96 | 2 |
| 10 | Duy trì cây bóng mát | cây/năm | 427,00 | 1 |
| 12 | Duy trì cây cảnh trổ hoa | 100cây/năm | 3,62 | 1 |
| 13 | Duy trì bồn cảnh lá màu, không có hàng rào | 100m2/năm | 8,00 | 1 |
| 16 | Quét vôi gốc cây | cây/lần | 427,00 | 1 |
| 3.3. | Các khu cây xanh đường nối Hợp khối tỉnh và đường Nguyễn Lương Bằng |  |  | - |
| 1 | Tưới nước cây ra hoa, cây cảnh tạo hình bằng xe bồn 8m3 | 100 cây/lần | 7,35 | 86 |
| 2 | Duy trì cây cảnh tạo hình | 100cây/năm | 7,35 | 1 |
| 3 | Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng xe bồn 8m3 | 100m2/lần | 14,24 | 86 |
| 4 | Duy trì bồn cảnh lá mầu, có hàng rào | 100m2/năm | 11,04 | 1 |
| 5 | Duy trì cây hàng rào, đường viền, cao <1m | 100m2/năm | 3,20 | 1 |
| 6 | Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn 8 m3 | 100m2/lần | 40,00 | 35 |
| 7 | Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy | 100m2/lần | 40,00 | 7 |
| 8 | Phát thảm cỏ không thuần chủng bằng máy công suất 3CV | 100m2/lần | 150,00 | 7 |
| 9 | Làm cỏ tạp trong thảm cỏ thuần chủng | 100m2/lần | 40,00 | 5 |
| 10 | Bón phân Thảm cỏ | 100m2/lần | 40,00 | 2 |
| 11 | Duy trì cây bóng mát | cây/năm | 3.367,00 | 1 |
| 12 | Quét vôi gốc cây | cây/lần | 3.367,00 | 1 |
| 3.4. | Khu lâm viên |  |  | - |
| 1 | Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng xe bồn 8m3 | 100m2/lần | 22,00 | 40 |
| 2 | Duy trì cây cảnh tạo hình | 100cây/năm | 10,80 | 1 |
| 5 | Duy trì cây hàng rào, đường viền, cao <1m | 100m2/năm | 19,90 | 1 |
| 6 | Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn 8 m3 | 100m2/lần | 819,19 | 20 |
| 8 | Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy | 100m2/lần | 819,19 | 7 |
| 10 | Làm cỏ tạp trong thảm cỏ thuần chủng | 100m2/lần | 819,19 | 5 |
| 12 | Bón phân Thảm cỏ | 100m2/lần | 819,19 | 1 |
| 13 | Duy trì cây bóng mát | cây/năm | 2.486,00 | 1 |
| 16 | Quét vôi gốc cây | cây/lần | 2.486,00 | 1 |
| 3.5. | Phố Nguyễn Thái Học - phường Tân Phong |  |  | - |
| 1 | Tưới nước cây ra hoa, cây cảnh tạo hình bằng xe bồn 8m3 | 100 cây/lần | 1,62 | 86 |
| 2 | Duy trì cây cảnh tạo hình | 100cây/năm | 1,62 | 1 |
| 3 | Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng xe bồn 8m3 | 100m2/lần | 9,15 | 86 |
| 4 | Duy trì bồn cảnh lá mầu, có hàng rào | 100m2/năm | 6,20 | 1 |
| 5 | Duy trì cây hàng rào, đường viền, cao <1m | 100m2/năm | 2,95 | 1 |
| 6 | Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn 8 m3 | 100m2/lần | 32,46 | 35 |
| 7 | Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy | 100m2/lần | 32,46 | 7 |
| 8 | Làm cỏ tạp trong thảm cỏ thuần chủng | 100m2/lần | 32,46 | 5 |
| 10 | Bón phân Thảm cỏ | 100m2/lần | 32,46 | 2 |
| 11 | Duy trì cây bóng mát | cây/năm | 52,00 | 1 |
| 12 | Quét vôi gốc cây | cây/lần | 52,00 | 1 |
| 4.1. | Khu vực phía sau Tượng đài Bác Hồ |  |  | - |
| 1 | Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn 8 m3 | 100m2/lần | 40,27 | 35 |
| 2 | Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy | 100m2/lần | 40,27 | 7 |
| 3 | Làm cỏ tạp trong thảm cỏ thuần chủng | 100m2/lần | 40,27 | 5 |
| 5 | Bón phân Thảm cỏ | 100m2/lần | 40,27 | 2 |
| 6 | Duy trì cây bóng mát | cây/năm | 325,00 | 1 |
| 7 | Quét vôi gốc cây | cây/lần | 325,00 | 1 |
| 4.2. | Khuôn viên cây xanh khu vực tam giác tổ 2 phường Tân Phong |  |  | - |
| 1 | Tưới nước cây ra hoa, cây cảnh tạo hình bằng xe bồn 8m3 | 100 cây/lần | 0,90 | 86 |
| 2 | Duy trì cây cảnh tạo hình | 100cây/năm | 0,90 | 1 |
| 3 | Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng xe bồn 8m3 | 100m2/lần | 2,02 | 86 |
| 4 | Duy trì cây hàng rào, đường viền, cao <1m | 100m2/năm | 1,02 | 1 |
| 5 | Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn 8 m3 | 100m2/lần | 3,78 | 35 |
| 6 | Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy | 100m2/lần | 3,78 | 7 |
| 7 | Làm cỏ tạp trong thảm cỏ thuần chủng | 100m2/lần | 3,78 | 5 |
| 9 | Bón phân Thảm cỏ | 100m2/lần | 3,78 | 2 |
| 10 | Duy trì cây bóng mát | cây/năm | 87,00 | 1 |
| 11 | Quét vôi gốc cây | cây/lần | 87,00 | 1 |
| 4.3. | Khuôn viên phố Đặng Dung giao với phố Trần Đại Nghĩa, tổ 26 |  |  | - |
| 1 | Tưới nước cây ra hoa, cây cảnh tạo hình bằng xe bồn 8m3 | 100 cây/lần | 0,61 | 86 |
| 2 | Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng xe bồn 8m3 | 100m2/lần | 1,80 | 86 |
| 3 | Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn 8 m3 | 100m2/lần | 10,59 | 35 |
| 4 | Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy | 100m2/lần | 10,59 | 7 |
| 5 | Làm cỏ tạp trong thảm cỏ thuần chủng | 100m2/lần | 10,59 | 5 |
| 6 | Duy trì cây bóng mát | cây/năm | 10,00 | 1 |
| 7 | Quét vôi gốc cây | cây/lần | 10,00 | 1 |
| 4.4. | Giải phân cách đường Nguyễn Văn Trỗi |  |  | - |
| 1 | Tưới nước cây ra hoa, cây cảnh tạo hình bằng xe bồn 8m3 | 100 cây/lần | 1,89 | 86 |
| 2 | Duy trì cây cảnh tạo hình | 100cây/năm | 1,89 | 1 |
| 3 | Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng xe bồn 8m3 | 100m2/lần | 5,06 | 86 |
| 4 | Duy trì bồn cảnh lá mầu, có hàng rào | 100m2/năm | 3,86 | 1 |
| 5 | Duy trì cây hàng rào, đường viền, cao <1m | 100m2/năm | 1,20 | 1 |
| 6 | Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn 8 m3 | 100m2/lần | 29,37 | 35 |
| 7 | Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy | 100m2/lần | 29,37 | 7 |
| 8 | Làm cỏ tạp trong thảm cỏ thuần chủng | 100m2/lần | 29,37 | 5 |
| 10 | Bón phân Thảm cỏ | 100m2/lần | 29,37 | 2 |
| 11 | Duy trì cây bóng mát | cây/năm | 91,00 | 1 |
| 12 | Quét vôi gốc cây | cây/lần | 91,00 | 1 |
| 4.5. | Khuôn viên công cộng tổ 25, 26 (bao gồm cả KV cây xanh tổ 25 giáp đường 30/4) |  |  | - |
| 1 | Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng xe bồn 8m3 | 100m2/lần | 18,96 | 86 |
| 2 | Duy trì bồn cảnh lá mầu, có hàng rào | 100m2/năm | 11,30 | 1 |
| 3 | Duy trì cây hàng rào, đường viền, cao <1m | 100m2/năm | 4,18 | 1 |
| 4 | Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn 8 m3 | 100m2/lần | 70,60 | 35 |
| 5 | Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy | 100m2/lần | 70,60 | 7 |
| 6 | Làm cỏ tạp trong thảm cỏ thuần chủng | 100m2/lần | 70,60 | 5 |
| 8 | Bón phân Thảm cỏ | 100m2/lần | 70,60 | 2 |
| 9 | Duy trì cây bóng mát | cây/năm | 680,00 | 1 |
| 10 | Quét vôi gốc cây | cây/lần | 680,00 | 1 |
| 4.6. | Phố Trung Dũng |  |  | - |
| 1 | Tưới nước cây ra hoa, cây cảnh tạo hình bằng xe bồn 8m3 | 100 cây/lần | 1,68 | 86 |
| 2 | Duy trì cây cảnh tạo hình | 100cây/năm | 1,68 | 1 |
| 3 | Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng xe bồn 8m3 | 100m2/lần | 4,08 | 86 |
| 4 | Duy trì bồn cảnh lá mầu, có hàng rào | 100m2/năm | 1,98 | 1 |
| 5 | Duy trì cây hàng rào, đường viền, cao <1m | 100m2/năm | 2,10 | 1 |
| 6 | Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn 8 m3 | 100m2/lần | 20,70 | 35 |
| 7 | Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy | 100m2/lần | 20,70 | 7 |
| 8 | Làm cỏ tạp trong thảm cỏ thuần chủng | 100m2/lần | 20,70 | 5 |
| 10 | Bón phân Thảm cỏ | 100m2/lần | 20,70 | 2 |
| 11 | Duy trì cây bóng mát | cây/năm | 45,00 | 1 |
| 12 | Quét vôi gốc cây | cây/lần | 45,00 | 1 |
| 4.7. | Duy trì cây xanh bóng mát |  |  | - |
| 1 | Duy trì cây xanh đường Phạm Văn Đồng, đường Hoàng Quốc Việt, đường Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, Phố Nguyễn Minh Khai (gồm cả vườn cây giáp CA tỉnh) + khu vườn 2,8ha và các tuyến đường thuộc tổ 16 phường Tân Phong | cây/năm | 2.748,00 | 1 |
| 2 | Duy trì cây xanh bóng mát trên các tuyến đường khu dân cư số 4, suối cạn KDC số 4 (Tổ 2 Tân Phong) | cây/năm | 632,00 | 1 |
| 3 | Duy trì cây xanh bóng mát đường đi Phan Lìn | cây/năm | 180,00 | 1 |
| 4 | Duy trì cây xanh bóng mát đường Hoàng Văn Thụ | cây/năm | 197,00 | 1 |
| 5 | Duy trì cây xanh bóng mát đường tránh chợ San Thàng; khu vực Bùng Binh đến bãi đỗ xe San thàng | cây/năm | 169,00 | 1 |
| 6 | Quét vôi gốc cây | cây/lần | 3.926,00 | 1 |

II. YÊU CẦU VỀ DỊCH VỤ

2.1. Yêu cầu về kỹ thuật, mô tả dịch vụ

- Tổ chức thực hiện gói thầu theo quy định của Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Tân Phong và các văn bản về chăm sóc, duy trì xây xanh hiện hành.

- Xây dựng kế hoạch chăm sóc, duy trì cây xanh hàng tháng báo cáo chủ đầu tư trước khi triển khai thực hiện.

2.3. Các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:

Ngay sau khi nhận bàn giao mặt bằng nhà thầu phải

- Có nội qui qui định về việc phòng cháy, chữa cháy đặt tại công trình.

- Bố trí đầy đủ các thiết bị phòng cháy, chữa cháy và phải thường xuyên kiểm tra, bổ sung kịp thời.

- Có bố trí lực lượng phòng cháy chữa cháy đã qua tập huấn, đảm bảo luôn luôn có mặt kịp thời khi xảy ra sự cố.

2.4. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;

Nhà thầu phải thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa hợp lý nhằm tránh những tác hại đến môi trường sống và môi trường làm việc, gồm:

- Chuẩn bị các phương tiện vệ sinh công cộng nhằm ngăn ngừa sự ô nhiễm về sinh thái hoặc ô nhiễm về công nghiệp tại hiện trường.

- Phế thải xây dựng phải được dọn và vận chuyển kịp thời trong thời gian ngắn nhất chống ách tắc cản trở giao thông và môi trường cảnh quan khu vực. Nhà thầu phải tuân thủ các biện pháp bảo vệ môi trường, vận chuyển vật liệu và phế thải theo đúng quy định của Thành phố.

- Có giải pháp để giảm tiếng ồn khi thi công, tuân thủ qui định về mức ồn tối đa cho phép trong công trình xây dựng theo tiêu chuẩn hiện hành.

2.5. Yêu cầu về an toàn lao động:

Nhà thầu phải đưa ra trong Hồ sơ dự thầu của mình các biện pháp an toàn lao động trong suốt quá trình thi công và biện pháp khắc phục khi có sự cố xảy ra. Trong đó cần nêu rõ biện pháp an toàn lao động trong từng loại công việc, biện pháp an toàn cho các khu vực có mạng điện nước và các xe, máy của Nhà thầu đi qua.

Nhà thầu phải có các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông cho xe lưu thông qua công trường; các xe ra vào, thi công trên công trường…

2.6. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:

Nhà thầu phải có giải pháp huy động nhân lực, máy móc thiết bị thi công để thực hiện gói thầu theo đúng các yêu cầu đề ra trong hồ sơ mời thầu