Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật. Tiêu chuẩn đánh giá cụ thể như sau:

| TT | Nội dung đánh giá | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công |  |  |
| 1 | Hiểu biết và biện pháp tổ chức thi công tổng thể gói thầu |  |  |
| 1.1 | Hiểu biết về dự án và gói thầu | Có am hiểu về gói thầu | Đạt |
|  |  | Không am hiểu về gói thầu | Không đạt |
| 1.2 | Trình bày công tác chuẩn bị: Nhân lực, thiết bị, vật liệu, lán trại phục vụ thi công công trình (Kèm theo mặt bằng bố trí chung) | Có biện pháp khả thi | Đạt |
|  |  | Không có biện pháp khả thi | Không đạt |
| 1.3 | Trình bày biện pháp thi công tổng thể các hạng mục chính của gói thầu | Có biện pháp khả thi (bao gồm các bản vẽ hạng mục chính) | Đạt |
|  |  | Không có biện pháp khả thi | Không đạt |
| 2 | Biện pháp tổ chức thi công chi tiết các hạng mục công trình |  |  |
| 2.1 | Biện pháp thi công: Tôn tạo, nâng cấp Đình (phần chuyên ngành và xây dựng cơ bản) | Có biện pháp đầy đủ, hợp lý, khả thi | Đạt |
|  |  | Không có biện pháp đầy đủ, hợp lý, khả thi | Không đạt |
| 2.2 | Biện pháp thi công hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ | Có biện pháp đầy đủ, hợp lý, khả thi | Đạt |
|  |  | Không có biện pháp đầy đủ, hợp lý, khả thi | Không đạt |
| 2.3 | Biện pháp thi công: điện, nước, Phòng cháy chữa cháy | Có biện pháp đầy đủ, hợp lý, khả thi | Đạt |
|  |  | Không có biện pháp đầy đủ, hợp lý, khả thi | Không đạt |
| 3 | Khả năng cung cấp vật tư, vật liệu để thi công công trình |  |  |
| 3.1 | Kê khai rõ về nguồn gốc các loại vật tư, vật liệu chính phù hợp với yêu cầu thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật | Có kê khai | Đạt |
|  |  | Không kê khai | Không đạt |
| 3.2 | Cam kết cung cấp các loại vật tư, vật liệu theo đúng đề xuất và tiêu chuẩn kỹ thuật quy định kèm Hợp đồng nguyên tắc với các đơn vị cung cấp các loại vật tư, vật liệu chính: Gỗ Lim, đá xanh, cát, đá, xi măng, cốt thép, vật tư điện, vật tư nước, thiết bị Phòng cháy chữa cháy,… | - Có cam kết của nhà thầu và có hợp đồng nguyên tắc của các đơn vị cung cấp | Đạt |
|  |  | - Không cam kết của nhà thầu hoặc không có hợp đồng nguyên tắc của các đơn vị cung cấp | Không đạt |
| II | Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động, an toàn giao thông |  |  |
| 1 | Bảo vệ môi trường: Các biện pháp cụ thể nhằm hạn chế và giảm thiểu đến môi trường xung quanh trong quá trình thi công đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và địa phương. | Có biện pháp rõ ràng | Đạt |
|  |  | Không có biện pháp rõ ràng | Không đạt |
| 2 | Phòng chống cháy nổ: Các giải pháp cụ thể cho từng công việc xây lắp, khu vực để vật tư, thiết bị | Có biện pháp rõ ràng | Đạt |
|  |  | Không có biện pháp rõ ràng | Không đạt |
| 3 | An toàn lao động: Các giải pháp an toàn cho người, máy móc, thiết bị, vật tư cụ thể trong quá trình thi công. | Có giải pháp cụ thể | Đạt |
|  |  | Không có giải pháp cụ thể | Không đạt |
| III | Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành |  |  |
| 1 | Đề xuất giải pháp bảo hành công trình sau khi đưa vào sử dụng theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước | Có giải pháp cụ thể | Đạt |
|  |  | Không có giải pháp cụ thể | Không đạt |
| IV | Cách thức quản lý dự án |  |  |
| 1 | Trình bày cách thức quản lý dự án của nhà thầu bao gồm: cách thức tổ chức quản lý dự án, cách thức tổ chức quản lý hiện trường | Có nêu | Đạt |
|  |  | Không nêu | Không đạt |
| V | Các biện pháp đảm bảo chất lượng |  |  |
| 1 | Lập hệ thống quản lý chất lượng trong đó quy định trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận thi công | Có hệ thống quản lý chất lượng rõ ràng | Đạt |
|  |  | Không có hệ thống quản lý chất lượng rõ ràng | Không đạt |
| 2 | Thực hiện và kiểm tra các thủ tục liên quan đến máy móc thiết bị, dụng cụ, bảo hộ lao động, an toàn trong quá trình triển khai gói thầu. | Có biện pháp rõ ràng và có cam kết của nhà thầu | Đạt |
|  |  | Không có biện pháp rõ ràng hoặc không có cam kết của nhà thầu | Không đạt |
| 3 | Lập và kiểm tra thực hiện biện pháp thi công, tiến độ thi công, ghi nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy định | Có biện pháp rõ ràng | Đạt |
|  |  | Không có biện pháp rõ ràng | Không đạt |
| 4 | Công tác nghiệm thu, lập bản vẽ hoàn công, nghiệm thu thanh quyết toán và quản lý tài liệu công trình | Có biện pháp rõ ràng | Đạt |
|  |  | Không có biện pháp rõ ràng | Không đạt |
| VI | Tiến độ thi công |  |  |
| 1 | Thời gian hoàn thành công trình không quá 270 ngày: Tính hợp lý về tiến độ hoàn thành giữa các hạng mục liên quan, phù hợp với phương án kỹ thuật, công nghệ và năng lực thiết bị thi công. | Có tiến độ thi công phù hợp | Đạt |
|  |  | Không có tiến độ thi công phù hợp | Không đạt |
| 2 | Biện pháp đảm bảo tiến độ thi công: Đề xuất biện pháp tăng cường thiết bị, nhân lực khi tiến độ thi công bị chậm trễ. Đảm bảo hoàn thành công trình theo đúng tiến độ. | Có nêu | Đạt |
|  |  | Không nêu | Không đạt |
| VII | Kết quả thực hiện hợp đồng trước đó của nhà thầu |  |  |
|  | Từ năm 2022 đến nay: Nhà thầu không bị kết luận vi phạm về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. (Đối với nhà thầu liên danh thì từng thành viên liên danh phải đáp ứng yêu cầu này | Nhà thầu có cam kết không bị kết luận vi phạm về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP | ### Đạt |
|  |  | Đối với nhà thầu có tên trong danh sách nhà thầu có các hành vi quy định tại khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu với giá trị gấp 03 lần giá trị yêu cầu nêu trên trong thời hạn 02 năm kể từ lần cuối cùng thực hiện các hành vi này. Trường hợp nhà thầu liên danh, thành viên liên danh có các hành vi quy định tại khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP như nêu trên phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu với giá trị gấp 03 lần giá trị bảo đảm dự thầu tương ứng với tỷ lệ giá trị công việc thành viên đó đảm nhận trong liên danh trong thời hạn 02 năm kể từ lần cuối cùng thực hiện hành vi này. | ### Chấp nhận được |
|  |  | Nhà thầu không có đầy đủ cam kết hoặc cam kết không đúng sự thật hoặc nhà thầu có tên trong danh sách nhà thầu có các hành vi quy định tại khoản tại khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mà không thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu với giá trị gấp 03 lần (hoặc có nhưng nhỏ hơn 03 lần) giá trị yêu cầu trong E- HSMT trong thời hạn 02 năm kể từ lần cuối cùng thực hiện các hành vi này. | ### Không đạt |

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.