PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

I. Giới thiệu:

1. Khái quát về dự án:

1.1 Tên công trình: Hồ Thủy Lợi Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

1.2. Địa điểm xây dựng: Phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

1.3. Loại, nhóm, cấp công trình:

- Công trình nông nghiệp phát triển nông thôn và hạ tầng kỹ thuật;

- Nhóm B;

- Công trình cấp III.

1.3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Ma Thuột.

1.4.1. Quy mô đầu tư:

Mục tiêu đầu tư xây dựng:

Đảm bảo điều tiết được trên 1 triệu m3 nước để phục vụ nước sinh hoạt cho khoảng 25.000 người dân trong khu vực thành phố và lân cận, đảm bảo điều tiết nguồn nước phục vụ tưới, đảm bảo tưới cho 50 ha lúa và 200 ha cà phê, cây ăn quả. Ngoài ra khi đi vào hoạt động hồ còn góp phần làm giảm tác động biến đổi khí hậu, điều hòa khí hậu, tạo cảnh quan môi trường và là địa điểm khai thác tiềm năng du lịch, kêu gọi đầu tư và mở rộng không gian đô thị.…

a) Hạng mục chính của hồ chứa:

- Xây dựng hồ chứa với diện tích mặt thoáng 31,26 ha với dung tích hồ 1.226xl03m3.

- Đập đất cao 13,5m, mặt đập B=22m kết hợp đường giao thông;

- Tràn xả lũ: Tràn xả sâu, kết cấu bằng bê tông cốt thép, tổng chiều dài L= 190,25 m; chiều rộng tràn B=28,0m; lưu lượng tràn Q=411 m3/s;

- Cống lấy nước, cầu công tác và nhà tháp trên cống: Cống lấy nước kết cấu bằng ống thép bọc BTCT, ống thép Φ=80cm; chiều dài thân cống L=42m; sau cửa ra cống nối tiếp bằng kênh dẫn nước đổ vào kênh xả của tràn. Hạ lưu bố trí nhà van vận hành sau cống diện tích DxR=3,9x3,9m với kết cấu nhà bằng khung BTCT, sàn nhà, sàn cầu dẫn, sàn mái bằng BTCT M200, mái lợp ngói.

- Các thông số chính công trình.

Bảng 1.1 Bảng thông số kỹ thuật hồ chứa.

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Giá trị | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Cấp công trình và Thủy văn |  |  |  |
| 1 | Cấp công trình |  | III |  |
| 2 | Diện tích lưu vực | km2 | 64,0 |  |
| 3 | Mô đuyn dòng chảy năm Mo | l/s/km2 | 24,4 |  |
| 4 | Lượng mưa trung bình năm | mm | 1860,1 |  |
| 5 | Lưu lượng đảm bảo 85% | m3/s | 0,969 |  |
| 6 | Lưu lượng bình quân Qo | m3/s | 1,56 |  |
| 7 | Lưu lượng lũ kiểm tra P = 0,5% | m3/s | 531,00 |  |
| 8 | Lưu lượng lũ thiết kế P = 1,5% | m3/s | 371,00 |  |
| 9 | Lưu lượng mùa kiệt 90% | m3/s | 0,315 |  |
| II | Các Thông số hồ chứa |  |  |  |
| 1 | Cao trình mực nước lũ thiết kế P = 1,5% | m | 441,85 |  |
| 2 | Cao trình mực nước lũ kiểm tra P = 0,5% | m | 442,95 |  |
| 3 | Cao trình MNDBT | m | 443,00 |  |
| 4 | Cao trình MNC | m | 441,00 |  |
| 5 | Cao trình bùn cát | m | 439,20 |  |
| 6 | Dung tích toàn bộ V | 106 m3 | 1,226 |  |
| 7 | Dung tích hữu ích | 106 m3 | 0,565 |  |
| 8 | Dung tích chết Vc | 106 m3 | 0,662 |  |
| 9 | Dung tích bùn cát | 106 m3 | 0,314 |  |

Bảng 1.2 Bảng thông số kỹ thuật công trình chính.

| TT | Hạng mục | Thông số | Giá trị | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Đập đầu mối chính |  |  |  |
| 1 | Tràn xả lũ |  |  |  |
| a | Đập tràn |  |  |  |
|  | Hình thức tràn |  | Cửa cung xả mặt |  |
|  | Đập tràn loại |  | Ôphixerop |  |
|  | Kết cấu tràn |  | BTCT M250 |  |
|  | Cao trình ngưỡng tràn | m | 438,00 |  |
|  | Cao trình đỉnh trụ pin | m | 445,00 |  |
|  | Chiều dài tuyến đập tràn | m | 40,5 |  |
|  | Chiều rộng tràn | m | 28,0 |  |
|  | Số khoang tràn |  | 04 |  |
|  | Kích thước cửa van BxH | m | 7,0 x 5,8 |  |
|  | Cao trình đáy bể tiêu năng | m | 432,00 |  |
|  | Chiều dài bể tiêu năng | m | 28,00 |  |
|  | Cao trình đáy sân sau | m | 434,00 |  |
|  | Chiều dài sân sau | m | 30,00 |  |
| b | Kênh xả |  |  |  |
|  | Hình dạng, kết cấu |  | Hình thang, lát đá và đổ đá trong khung BTCT |  |
|  | Cao trình đáy đầu kênh | m | 434,00 |  |
|  | Cao trình bờ kênh | m | 436,50 |  |
|  | Độ dốc đáy kênh |  | 0,005 |  |
|  | Chiều rộng đáy kênh | m | 35,5 |  |
|  | Hệ số mái kênh |  | 1 : 1,75 |  |
|  | Chiều dài kênh xả | m | 67,00 |  |
| 2 | Đập chính |  |  |  |
|  | Kết cấu đập |  | Đập đất đồng chất |  |
|  | Hình thức thoát nước hạ lưu |  | Gối phẳng + Đống đá |  |
|  | Cao trình đỉnh đập | m | 445,00 |  |
|  | Chiều dài đập | m | 351,60 |  |
|  | Chiều cao lớn nhất | m | 15,0 |  |
|  | Bề rộng đỉnh đập | m | 22,0 |  |
|  | Hệ số mái thượng lưu |  | 1 : 2,5 |  |
|  | Hệ số mái hạ lưu |  | 1 : 2,5 |  |
|  | Cao trình đỉnh đống đá tiêu nước |  | 439,00 |  |
|  | Kết cấu đỉnh đập |  | BT At phan |  |
|  | Kết cấu mái thượng lưu |  | BTCT M200 tấm lớn |  |
|  | Kết cấu mái hạ lưu |  | Đá lát khan, gạch Block trồng cỏ |  |
| 3 | Cống lấy nước |  |  |  |
|  | Kết cấu |  | Ống thép |  |
|  | Vị trí van |  | Hạ lưu (Van nêm) |  |
|  | Lưu lượng thiết kế | m3/s | 0,13 |  |
|  | Đường kính trong | m | 0,4 |  |
|  | Chiều dài | m | 44,15 |  |
|  | Cao trình tim cửa vào | m | 439,5 |  |
|  | Cao trình tim cửa ra | m | 436,5 |  |
| II | Đập phụ |  |  |  |
| 1 | Đập phụ |  |  |  |
|  | Kết cấu đập |  | Đập đất đồng chất |  |
|  | Cao trình đỉnh đập | m | 447,98-449,46 |  |
|  | Độ dốc dọc đỉnh đập |  | 1,5% |  |
|  | Chiều dài đập | m | 98,80 |  |
|  | Chiều cao lớn nhất | m | 14,20 |  |
|  | Bề rộng đỉnh | m | 22,00 |  |
|  | Hệ số mái thượng lưu |  | 1: 2,5 |  |
|  | Hệ số mái hạ lưu |  | 1: 2,5 |  |
|  | Kết cấu đỉnh đập |  | BT nhựa nóng |  |
|  | Kết cấu mái thượng, hạ lưu |  | BTCT M200 tấm lớn |  |
| 2 | Cống thoát nước |  |  |  |
|  | Kết cấu |  | Cống hộp, BTCT M250 |  |
|  | Cao trình đáy cống | m | 439,0 |  |
|  | Kích thước BxH | m | 2,0x2,0 |  |
|  | Chiều dài cống | m | 70,0 |  |

1.5. Kinh phí thực hiện: Ngân sách tỉnh.

1.6. Thời gian thực hiện: 210 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư ký kết hợp đồng với đơn vị thực hiện.

2. Khái quát về gói thầu:

a. Tên gói thầu: Xây dựng bản đồ ngập lụt hạ du hồ chứa trong các tình huống xả lũ khẩn cấp và vỡ đập.

b. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.

c. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ.

d. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025.

e. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

3. Mục đích tuyển chọn nhà thầu:

- Lựa chọn nhà thầu tư vấn phù hợp, có đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện công tác Xây dựng bản đồ ngập lụt hạ du hồ chứa trong các tình huống xả lũ khẩn cấp và vỡ đập đảm bảo tiến độ, chất lượng.

II. Phạm vi công việc: Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện gói thầu tư vấn. Trong đó phải nêu rõ loại công việc dựa trên đơn giá và khối lượng, loại công việc tính theo lương chuyên gia

1) Mục tiêu.

+ Tính toán, mô phỏng mức độ ngập lụt và xây dựng bản đồ ngập lụt tương ứng với các kịch bản mưa lũ lớn cho khu vực hạ du Hồ Thủy Lợi Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Qua đó xác định được diện tích và phạm vi ngập lụt ứng với các tình huống khẩn cấp.

+ Đưa ra các thông tin thông báo, cảnh báo thiên tai cộng đồng tại vùng dự án.

+ Đề xuất các giải pháp chủ động phòng tránh thiên tai cho khu vực hạ du Hồ Thủy Lợi Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tương ứng với các kịch bản đã xây dựng.

2) Nhiệm vụ.

a). Thu thập tài liệu và phân tích dữ liệu.

+ Thu thập bản đồ số độ cao (DEM); bản đồ địa hình khu vực nghiên cứu tỷ lệ 1/10.000 bao trùm toàn bộ diện tích của lưu vực hồ chứa Ea Tam và khu vực hạ du hồ chứa nước có khả năng bị ảnh hưởng.

+  Tài liệu về khí tượng - thủy văn của các trạm đo trong khu vực nghiên cứu.

+ Các vết lũ lịch sử trên địa bàn đã từng xảy ra.

+ Khảo sát đo bổ sung tài liệu về mặt cắt địa hình, mặt cắt ngang sông, suối.

+ Tài liệu dân sinh – kinh tế; hệ thống giao thông, thủy lợi, cơ sở hạ tầng khu vực hạ du hồ chứa.

+ Hồ sơ thiết kế Hồ Thủy Lợi Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

b). Tính toán, mô phỏng mức độ ngập lụt và xây dựng các bản đồ ngập lụt cho khu vực hạ du Hồ Thủy Lợi Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tương ứng với các kịch bản đã được xây dựng.

c). Phân tích kết quả tính toán, xác định diện tích và mức độ ngập lụt tương ứng với các kịch bản.

d). Đề xuất giải pháp chủ động phòng tránh thiên tai cho khu vực hạ du hồ chứa nước khi xảy ra lũ lớn.

e). Xây dựng phương án ứng phó thiên tai cho vùng hạ du khi xảy ra sự cố do lũ lớn.

3. Sản phẩm dự kiến đạt được:

a) Tập bản vẽ và báo cáo khảo sát địa hình.

b) Tập bản đồ ngập lụt khu vực hạ du Hồ Thủy Lợi Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk ứng với các kịch bản.

c) Báo cáo kết quả tính toán, mô phỏng ngập lụt và đề xuất giải pháp chủ động phòng chống thiên tai cho hạ du Hồ Thủy Lợi Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk khi xảy ra lũ lớn ứng với các kịch bản tính toán.

d) Phương án ứng phó thiên tai cho vùng hạ du Hồ Thủy Lợi Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk khi xảy ra sự cố do lũ lớn.

Xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ du Hồ Thủy Lợi Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để xây dựng phương án ứng phó thiên tai và phương án ứng phó tình huống khẩn cấp, hỗ trợ cảnh báo thiên tai tại cộng đồng.

f, Địa điểm thực hiện: phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

4. Giải pháp thực hiện gói thầu.

4.1. Điều tra, thu thập số liệu.

| TT | Nội dung công việc |
| --- | --- |
| 1 | Điều tra thu thập hồ sơ thông số thiết kế hồ chứa. |
| 2 | Thu thập các tài liệu về bản đồ của khu vực dự án (Bản đồ không ảnh, bản đồ địa hình, bản đồ DEM, bản đồ hiện trạng, bản đồ địa chính …). |
| 3 | Thập các tài liệu về khí tượng thủy văn, thu thập các thông tin về lưu vực nghiên cứu. |
| 4 | Thu thập tài liệu về dân sinh kinh tế, xã hội, dân cư, hạ tầng cơ sở, các tài liệu về hiện trạng sử dụng đất, quy hoạch, số liệu về diện tích canh tác, cơ cấu cây trồng của khu tưới, số liệu về thời gian sinh trưởng của các loại cây trồng, … |
| 5 | Thực địa kiểm chứng thông tin, tài liệu đã thu thập, kiểm tra vết lũ, thảm thực vật, đánh giá lại tính đầy đủ, độ tin cậy của số liệu. … |
| 6 | Tổng hợp số liệu điều tra, lập báo cáo chuyên đề. |

4.2. Phương án thực hiện.

Để điều tra, thu thập được các tài liệu nêu trên, đơn vị tư vấn cần thực hiện thông qua các cách sau:

| TT | Nội dung công việc |
| --- | --- |
| 1 | Làm việc với chủ đầu tư, các đơn vị liên quan, điều tra thu thập hồ sơ thông số thiết hồ chứa. |
| 2 | Làm việc cục đo đạc và bản đồ Việt Nam, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị liên quan, thu thập các tài liệu về bản đồ của khu vực dự án (Bản đồ không ảnh, bản đồ địa hình, bản đồ DEM, bản đồ hiện trạng, bản đồ địa chính …). |
| 3 | Làm việc với Đài khí tượng thủy văn Đắk Lắk, các trạm thủy văn lân cận khu vực dự án để thu thập các tài liệu về khí tượng thủy văn, thu thập các thông tin về lưu vực nghiên cứu. |
| 4 | Làm việc với chính quyền địa phương thu thập tài liệu về dân sinh kinh tế, xã hội, dân cư, hạ tầng cơ sở, các tài liệu về hiện trạng sử dụng đất, quy hoạch, số liệu về diện tích canh tác, cơ cấu cây trồng của khu tưới, số liệu về thời gian sinh trưởng của các loại cây trồng, … |
| 5 | Thực địa kiểm chứng thông tin, tài liệu đã thu thập, kiểm tra vết lũ, thảm thực vật, đánh giá lại tính đầy đủ, độ tin cậy của số liệu. … |
| 6 | Tổng hợp số liệu điều tra, lập báo cáo chuyên đề. |

4.3. Khảo sát địa hình phục vụ mô hình.

4.3.1. Mục đích khảo sát.

a. Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình 1/2.000, phục vụ số hóa bản đồ DEM khu vực dọc hai bên lòng suối, theo quy định tại mục 8.1.4 - TCKT03/2015, TCVN 8226:2009 công trình thủy lợi yêu cầu khảo sát, TCVN 8478:2018 công trình thủy lợi thành phần khối lượng khảo sát địa hình trong các giai đoạn thiết kế.

b. Đo cắt dọc, cắt ngang suối, phục vụ công tác xác định độ dốc lòng suối thiết lập mô hình thủy lực 1 chiều và 2 chiều, theo quy định tại mục 8.2 - TCKT03/2015, TCVN 8226:2009 công trình thủy lợi yêu cầu khảo sát, TCVN 8478:2018 công trình thủy lợi thành phần khối lượng khảo sát địa hình trong các giai đoạn thiết kế.

c. Công tác phụ trợ:

- Đo lưới khống chế toạ độ thiết bị GPS (3 máy).

- Đo lưới khống chế mặt bằng, đường chuyền cấp II.

- Đo khống chế cao, thủy chuẩn kỹ thuật, cấp địa hình II.

4.3.2. Phạm vi khảo sát.

Để phục vụ cho công tác lập bản đồ ngập lụt vùng hạ du Hồ Thủy Lợi Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk phù hợp với nội dung yêu cầu của nhiệm vụ tính toán. Phạm vi khảo sát dọc suối Ea Tam rộng mỗi bên từ 30-:-60m.

5. Xây dựng mô hình thủy lực và bản đồ ngập lụt.

5.1. Mục đích tính toán.

Xây dựng mô hình thủy lực để tính toán, mô phỏng ngập lụt ứng với các kịch bản mưa lũ lớn; từ đó xây dựng các bản đồ ngập lụt tương ứng.

5.2. Trường hợp tính toán

Căn cứ vào đặc điểm về vị trí địa lý của công trình, vật liệu, kết cấu đập, đặc điểm nền đập, hiện trạng chất lượng đập, năng lực xả lũ của hồ chứa, đặc điểm về kinh tế, an ninh, quốc phòng vùng hạ du đập để dự kiến các tình huống cần phải xây dựng phương án ứng phó.

Căn cứ vào TCKT 03:2015/TCTL về việc Hướng dẫn xây dựng bản đồ ngập lụt hạ du hồ chứa nước trong tình huống xả lũ khẩn cấp và vỡ đập.

Căn cứ vào tình hình phân bố dân cư và mức độ ảnh hưởng của vùng hạ du hồ chứa nước khi xảy ra sự cố công trình.

Tình huống xả lũ nhằm đảm bảo an toàn cho công trình xảy ra trong các trường hợp mưa lũ lớn vượt tần suất thiết kế trên lưu vực hồ chứa khi đã đầy nước. Ở đây đưa ra 6 kịch bản tương ứng với 3 nhóm trường hợp. Cụ thể như sau:

- Xả lũ trong điều kiện vận hành hồ chứa (xả lũ chủ động):

KB1: Lũ thiết kế P = 1,0%;

KB2: Lũ kiểm tra P = 0,2%.

- Xả lũ trong điều kiện thiên tai bất thường: vượt tần suất thiết kế; tràn xả lũ hoạt động bình thường, nước đến quá lớn xảy ra vỡ đập.

KB3: Lũ thiết kế P = 1,0%, hồ xảy ra vỡ đập.

KB4: Lũ vượt kiểm tra P = 0,01%, hồ xảy ra vỡ đập.

- Xả lũ trong điều kiện khi có biến cố có tính chất cực đoan: trường hợp kẹt cửa van, mực nước hồ vượt quá cao trình đỉnh đập, hồ xảy ra vỡ đập.

KB5: Lũ đến là lũ thiết kế P = 1,0%, Khoang tràn bị kẹt, hồ xảy ra vỡ đập.

KB6: Lũ đến là lũ thiết kế P = 0,2%, Khoang tràn bị kẹt, hồ xảy ra vỡ đập.

5.3. Phương pháp và phần mềm tính toán

a. Lựa chọn phương pháp và phần mềm (có bản quyền) tính toán phù hợp với tiêu chuẩn hiện hành.

b. Tính toán mô phỏng và trích xuất các kết quả của bài toán thủy lực, tiến hành trích xuất các kết quả của bài toán thủy lực tại một số mặt cắt điển hình. Kết quả trích xuất là cơ sở để thống kê diện tích ngập lụt theo độ sâu ngập.

e. Xây dựng bản đồ ngập lụt

Dựa theo các kết quả tính toán thủy lực mô phỏng dòng chảy lũ tại vùng hạ du hồ chứa, xây dựng các bản đồ ngập lụt. Kết quả ngập lụt này được kiểm chứng với các số liệu thiệt hại lũ thực tế trong những năm gần đây để có thể kiểm định lại độ chính xác của việc mô phỏng.

Bản đồ ngập lụt sẽ được xây dựng ứng với 02 kịch bản lũ trong điều kiện vận hành hồ chứa chủ động và 02 kịch bản xả lũ trong điều kiện thiên tai bất thường, xét đến trường hợp đập đất bị vỡ và 02 kịch bản trong trường hợp có biến cố mang tính chất cực đoan, cửa van bị kẹt, mực nước hồ dâng cao khiến cho đập phụ bị vỡ, bản đồ thể hiện độ sâu ngập lụt, mực nước lũ và vận tốc dòng chảy.

-	Bản đồ tổng thể vùng ngập tỷ lệ tối thiểu 1: 5.000.

-	Hệ tọa độ và cao độ Quốc gia VN2000.

-	Bản đồ ngập lụt lớn nhất, kèm theo bảng kê diện tích ngập lớn nhất cho các kịch bản.

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

Theo tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật được quy định tại Mục 2 Chương III trong E-HSMT.

V. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

Thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 79, Luật Đấu thầu năm 2023 như sau:

“1. Đối với lựa chọn nhà thầu:

a) Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu; tổ chức đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất;

b) Quyết định thành lập tổ chuyên gia trong trường hợp bên mời thầu là đơn vị tư vấn được chủ đầu tư lựa chọn;

c) Yêu cầu nhà thầu làm rõ hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong quá trình đánh giá hồ sơ;

d) Trình duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn danh sách ngắn, kết quả lựa chọn nhà thầu;

đ) Thương thảo (nếu có) và hoàn thiện hợp đồng với nhà thầu, quản lý thực hiện hợp đồng (nếu có);

e) Thương thảo (nếu có) và hoàn thiện thỏa thuận khung với nhà thầu, quản lý thực hiện thỏa thuận khung (nếu có) đối với mua sắm tập trung áp dụng thỏa thuận khung;

g) Bảo mật thông tin, tài liệu liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu;

h) Cung cấp thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và giải trình việc thực hiện trách nhiệm quy định tại khoản này theo yêu cầu của người có thẩm quyền, chủ đầu tư, cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu;

i) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư trong phạm vi công việc được giao theo quy định tại khoản này”.