# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

+ Tên dịch vụ công ích (DVCI): Thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt tồn đọng trên địa bàn xã Tiên Du về nhà máy xử lý CTRSH công nghệ cao phát năng lượng tại phường Song Liễu.

+ Tên gói thầu số 01: Thu gom, vận chuyển rác thải tồn đọng.

+ Tóm tắt công việc chính của gói thầu: Thu gom, vận chuyển rác thải tồn đọng.

+ Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh, ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác  (nếu có).

+ Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng.

+ Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

+ Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 15 ngày.

+ Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 12, năm 2025.

+ Loại hợp đồng: Trọn gói.

+ Thời gian thực hiện gói thầu: 20 ngày.

+ Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng.

2. Mục tiêu công việc:

Thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt tồn đọng trên địa bàn xã Tiên Du về nhà máy xử lý CTRSH công nghệ cao phát năng lượng tại phường Song Liễu.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

3.1 Yêu cầu về thiết bị.

Yêu cầu về thiết bị chủ yếu

| STT | Loại thiết bị và đặc điểm thiết bị | Số lượng tối thiểu cần có |
| --- | --- | --- |
| 1 | # Máy xúc (Có tài liệu chứng minh sở hữu hoặc đi thuê và đăng kiểm còn hiệu lực và các giấy tờ yêu cầu chuyên ngành quy định) | # 1 |
| 2 | # Xe ép rác kín >= 7 tấn (Có tài liệu chứng minh sở hữu hoặc đi thuê và đăng kiểm còn hiệu lực và các giấy tờ yêu cầu chuyên ngành quy định) | # 1 |
| 3 | # Xe ép rác kín >= 10 tấn (Có tài liệu chứng minh sở hữu hoặc đi thuê và đăng kiểm còn hiệu lực và các giấy tờ yêu cầu chuyên ngành quy định) | # 1 |
| 4 | # Xe tải thùng >= 1 tấn (Có tài liệu chứng minh sở hữu hoặc đi thuê và đăng kiểm còn hiệu lực và các giấy tờ yêu cầu chuyên ngành quy định) | # 1 |

3.2 Yêu cầu về phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải.

- Sử dụng xe chuyên dụng, đảm bảo an toàn vận chuyển rác thải sinh hoạt, rác thải tồn lưu hoặc rác thải công nghiệp nếu có; Xe phải có thùng kín, chống rò rỉ, ngăn mùi và đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển.

- Phương tiện phải được kiểm tra định kỳ, đảm bảo vận hành tốt, không gây sự cố trong quá trình bốc xúc và vận chuyển; Trang bị đầy đủ thiết bị hỗ trợ như máy bốc xúc, cần trục, bạt che phủ rác thải khi cần.

- Phương tiện phải được trang bị biển báo, đèn tín hiệu, thiết bị phòng cháy chữa cháy (nếu cần); Tuân thủ các quy định về tốc độ, lộ trình và hạn chế phát tán bụi, mùi hôi ra môi trường xung quanh.

- Rác thải tồn lưu được thu gom, phân loại trước khi bốc xúc nhằm tránh lẫn rác nguy hại, chất thải tái chế và rác thông thường; Sử dụng máy bốc xúc chuyên dụng, đảm bảo không phát tán bụi, mùi và giữ an toàn cho nhân công.

- Vận chuyển rác thải bằng xe chuyên dụng, thùng kín, đảm bảo không rò rỉ, ngăn mùi, tuân thủ quy định về vệ sinh môi trường; Tuân thủ lộ trình và tốc độ vận chuyển an toàn, tránh gây ảnh hưởng đến khu dân cư xung quanh.

- Đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và trang bị thiết bị bảo hộ cho toàn bộ nhân viên; Thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường, phòng chống ô nhiễm đất, nước, không khí trong khu vực xử lý rác.

3.3 Yêu cầu về phòng chống chát nổ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

- Trang bị đầy đủ bình chữa cháy, thiết bị cảnh báo cháy nổ tại khu vực làm việc và kho chứa rác thải dễ cháy; Cấm tuyệt đối việc sử dụng lửa, hút thuốc hoặc các nguồn nhiệt trong khu vực xử lý rác thải; Lập phương án xử lý sự cố cháy nổ và tổ chức tập huấn cho toàn bộ nhân viên.

- Trang bị bảo hộ cá nhân đầy đủ: mũ, găng tay, giày bảo hộ, khẩu trang, kính bảo hộ; Đào tạo nhân viên về an toàn lao động, quy trình vận hành máy móc, thiết bị bốc xúc và vận chuyển rác thải; Lắp đặt biển báo, rào chắn tại khu vực nguy hiểm và quy định phạm vi hoạt động an toàn.

- Thu gom, phân loại và vận chuyển rác thải đúng quy định, hạn chế bụi, mùi hôi và ô nhiễm môi trường xung quanh; Vệ sinh khu vực làm việc định kỳ, đảm bảo không ảnh hưởng đến đất, nước và không khí xung quanh; Sử dụng thiết bị che chắn, phun nước hạn chế bụi trong quá trình bốc xúc và vận chuyển.

3.5 Yêu cầu về quản lý chất lượng.

- Tuân thủ quy trình: Nhà thầu phải thực hiện bốc xúc, vận chuyển theo các quy định hiện hành về môi trường; Kiểm soát chặt chẽ từng bước công việc, từ thu gom, vận chuyển đến xử lý cuối cùng, đảm bảo không phát sinh lỗi, sự cố hay ảnh hưởng xấu đến môi trường.

- Giám sát chất lượng: Thiết lập hệ thống giám sát, kiểm tra định kỳ chất lượng công việc, tình trạng máy móc, thiết bị, cũng như việc thực hiện vệ sinh môi trường và an toàn lao động; Lập biên bản, báo cáo kết quả kiểm tra, phát hiện sai sót kịp thời để khắc phục.

- Đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và môi trường: Phương tiện, thiết bị và vật tư sử dụng phải đạt tiêu chuẩn chất lượng, được bảo trì định kỳ; Tuân thủ các tiêu chuẩn về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường trong suốt quá trình triển khai gói thầu.

- Cải tiến và trách nhiệm: Nhà thầu có trách nhiệm đề xuất các biện pháp cải tiến quy trình để nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc; Chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý về chất lượng công việc, an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận;

2.  Kế hoạch công tác.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

# - Kiểm tra tại hiện trường: Tất cả công việc thu gom bốc xúc, vận chuyển rác thải phải được giám sát chặt chẽ tại hiện trường; Các hạng mục công việc sẽ được kiểm tra về khối lượng, chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trước khi nghiệm thu.

# - Nghiệm thu theo từng giai đoạn: Nghiệm thu định kỳ theo từng khối lượng rác thải đã hoàn thành, đảm bảo đúng tiến độ và tiêu chuẩn kỹ thuật; Mỗi giai đoạn nghiệm thu phải lập biên bản chi tiết, có chữ ký xác nhận của đại diện nhà thầu và cơ quan quản lý.

# - Tiêu chuẩn nghiệm thu: Công việc phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật đã được phê duyệt đúng quy trình, không gây ô nhiễm môi trường, đảm bảo an toàn lao động và phòng chống cháy nổ.

# - Xử lý sai sót: Các hạng mục không đạt yêu cầu phải được nhà thầu khắc phục kịp thời trước khi nghiệm thu chính thức; Mọi sai sót, vi phạm tiêu chuẩn phải được ghi nhận và có biện pháp xử lý theo quy định.