
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

	TT
	Các tiêu chí đánh giá
	Đánh giá mức độ đáp ứng

	1
	Yêu cầu về phạm vi cung cấp
Cam kết cung cấp dịch vụ đầy đủ số lượng theo Bảng phạm vi cung cấp (Mẫu số 01A) và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật (mục 3, Chương V) 
	Có cam kết thực hiện đầy đủ
	Đạt

	
	
	Không cam kết hoặc có cam kết nhưng không đúng, không đầy đủ
	Không đạt

	2
	Yêu cầu về năng lực thực hiện
Cung cấp đầy đủ các tài liệu chứng minh năng lực thực hiện theo quy định tại mục E-CDNT 10.8 Chương II (bao gồm các nội dung yêu cầu tại Chương V), đặc biệt các Giấy phép kiểm định thiết bị cao áp theo Thông tư 02/2025/TT-BCT  của Bộ Công thương ngày 01/2/2025 (từ 220kV trở lên)
	Cung cấp đầy đủ và đáp ứng
	Đạt

	
	
	Không cung cấp đầy đủ hoặc cung cấp nhưng không đáp ứng (Sau khi Tổ chuyên gia yêu cầu bổ sung, làm rõ)
	Không đạt

	3
	Kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện
Có bảng kế hoạch, biện pháp, phương án tổ chức thực hiện theo yêu cầu tại Chương V E-HSMT
	Đề xuất đầy đủ, chi tiết, hợp lý
	Đạt

	
	
	Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng không đầy đủ, không chi tiết,  không hợp lý
	Không đạt

	4
	Tiến độ thực hiện
Thời gian hoàn thành gói thầu không quá 167 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện (Bên A thông báo ngày bắt đầu)
	Đề xuất thời gian hoàn thành gói thầu  không vượt quá 167 ngày.
	Đạt

	
	
	Đề xuất thời gian hoàn thành gói thầu  vượt quá 167 ngày.
	Không đạt

	5
	Vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động
a/ Có thuyết minh các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, an toàn cho công trình.
b/ Có báo cáo, đánh giá rủi ro và đưa ra các biện pháp kiểm soát đảm bảo an toàn, môi trường trong quá trình thực hiện
	Đề xuất các nội dung a, b đầy đủ, hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thực hiện
	Đạt

	
	
	Không đề xuất đủ các nội dung a, b hoặc có đề xuất đủ các nội dung a, b nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức  thực hiện
	Không đạt

	
	KẾT LUẬN
	Tất cả tiêu chí được đánh giá là “Đạt” 
	Đạt

	
	
	Có tiêu chí được đánh giá là “Không đạt” 
	Không đạt


114

