PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

CHƯƠNG V- ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

I. Giới thiệu:

Mô tả khái quát về dự án và về gói thầu.

Quyết định số 2071/QĐ-PTC2 ngày 08/11/2024 của Công ty Truyền
tải điện 2 về việc phê duyệt dự án: Nâng cấp nhà điều hành sản xuất Truyền tải
điện Quảng Bình

Quyết định số 2090/QĐ-PTC2 ngày 15/11/2024 của Công ty Truyền
tải điện 2 về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu chi phí trong tổng mức đầu tư dự án:
Nâng cấp nhà điều hành sản xuất Truyền tải điện Quảng Bình

Quyết định số 2099/QĐ-PTC2 ngày 22/8/2025 của Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 4) Dự án: Nâng cấp nhà điều hành sản xuất Truyền tải điện Quảng Bình.

1. Tên dự án: Nâng cấp nhà điều hành sản xuất Truyền tải điện Quảng Bình.

2. Tên gói thầu: Gói thầu số 6: Tư vấn kiểm toán công trình

3. Chủ đầu tư: Công ty Truyền tải điện 2.

4. Nguồn vốn: Vốn tự có của EVNNPT.

5. Thời gian thực hiện: 2024-2025.

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

7. Loại hợp đồng: Trọn gói.

8. Địa điểm thực hiện dự án: Nhà ĐHSX Truyền tải điện Quảng Bình,  Địa chỉ: 191 Hữu Nghị,  Phường  Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

9. Quy mô dự án:

Khu đất thực hiện dự án: 1.823,8 m2, với các hạng mục thực hiện bao gồm:
- Phần cải tạo: Cải tạo nhà 3 tầng hiện có gồm cải tạo lại mặt đứng công trình, cấy lưới cột trục A1, A2 xây mới hệ mặt đứng từ tầng 1 đến mái, thay thế toàn bộ cửa gỗ bằng hệ cửa xingfa, xây mới lại một số đoạn tường ngăn chia lại các phòng, thay thế lan can tay vịn cầu thang, cải tạo khu vệ sinh, lát lại toàn bộ nền và ốp lại chân tường bằng gạch cùng loại, sơn lại toàn bộ trong và ngoài nhà.

- Phần xây mới: Xây mới khối nhà 3 tầng liền kề phía sau với diện tích xây dựng 213,17m2; Quy mô 3 tầng (tổng diện tích xây dựng mới: 627,53m2), độ cao tương đương nhà hiện trạng sau cải tạo; Chiều cao tính từ cos: ± 0.000 đến đỉnh mái của công trình 10,3m với chiều cao các tầng như sau: Tầng 1 cao 3,9m; tầng 2 cao 3,9m; tầng 3 cao 3,9m; phần mái cao 2,4m, cos: ± 0.000 cao hơn mặt sân tự nhiên 1,07m.

- Xây mới nhà xe diện tích 140,8m2;
- Cải tạo lại khu vực sân vườn diện tích khoảng 1.348,9 m2;
- Tháo dỡ và xây mới đoạn cổng hàng rào tiếp giáp với đường Hữu Nghị độ dài 51,6m; sơn sửa hàng rào còn lại dài 128,9m;
- Phá dỡ rãnh thoát nước hiện trạng độ dài 41,8m. Khơi thông rãnh hiện trạng độ dài 43,62m. Xây mới rãnh thoát nước dài 87,26m;
- Nhà bơm xây mới diện tích khoảng 9m2; Bể nước PCCC xây mới khối tích 162m3; Bể nước sinh hoạt khối tích 3m3 và bể tự hoại khối tích 7m3.

10.  Loại, nhóm dự án: Nhóm C.

- Loại công trình:  Công trình dân dụng.

- Cấp công trình:  Cấp III

11. Tổng mức đầu tư xây dựng :  13.899.978.000 đồng đã bao gồm VAT

12. Hình thức tổ chức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

II. Phạm vi công việc:

a. Nội dung công việc chủ yếu (nhiệm vụ kiểm toán):

- Kiểm tra hồ sơ pháp lý;

- Kiểm tra nguồn vốn đầu tư của dự án. Gồm: Kế hoạch Nguồn vốn của Dự án, Số vốn Bên A đã nhận được đến ngày lập quyết toán, Nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án đến ngày lập quyết toán;

- Kiểm tra chi phí đầu tư;

- Kiểm tra chi phí đầu tư thiệt hại không tính vào tài sản hình thành qua đầu tư;

- Kiểm tra tài sản hoàn thành qua đầu tư, Nguồn vốn đầu tư cho từng tài sản;

- Kiểm tra tình hình công nợ và vật tư, thiết bị tồn đọng;

- Kiểm tra việc duyệt TMĐT, dự toán các gói thầu, …

- Kiểm toán TMĐT dự án, kiểm toán Dự toán dự án và kiểm toán dự toán các gói thầu được duyệt.

- Kiểm tra việc chấp hành của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan đối với ý kiến kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước; kết quả điều tra của các cơ quan pháp luật (nếu có);

10. Kiểm toán độc lập phải thực hiện kiểm toán Dự toán tất cả các gói thầu Xây dựng, Mua sắm VTTB. Kiểm toán việc ký kết, nghiệm thu, thanh quyết toán với nhà thầu toàn bộ các hợp đồng: mua sắm thiết bị, hợp đồng xây dựng, hợp đồng tư vấn khảo sát và chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

11. Xem xét các kiến nghị của chủ đầu tư (nếu có).

12. Các nội dung khác theo quy định tai các Thông tư hiện hành có liên quan của Bộ Tài chính.

b. Nhà thầu kiểm toán khi thực hiện kiểm toán quyết toán dự án trong gói thầu này phải tuân thủ các quy định, nguyên tắc sau:

+ 	Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 1000 về “Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, ban hành kèm theo Thông tư số 67/2015/TT-BTC ngày 08/05/2015 của Bộ Tài chính;

+ 	Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

+  Thông tư số 27/2025/TT-BTC ngày 22/5/2025 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán vốn đầu tư hoàn thành sử dụng vốn nhà nước ngoài vốn đầu tư công;

+  Quyết định 789 /QĐ-EVN ngày 10/06/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

+   Quyết định số 772/QĐ-EVN ngày 06/06/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý tài sản, nguồn vốn và huy động vốn trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam

+  Quyết định số 1589/QĐ- EVNNPT ngày 12/08/2025 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc Ban hành Quy định quản lý tài sản, nguồn vốn trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

Nhà thầu kiểm toán chịu trách nhiệm về nội dung và giá trị kiểm toán của dự án do mình thực hiện.

Xây dựng và thống nhất với Bên A nội dung, chương trình kiểm toán, thực hiện đúng chương trình kiểm toán theo nguyên tắc độc lập, khách quan, trung thực và bí mật số liệu;

Thường xuyên trao đổi, bàn bạc với Bên A để giải quyết các vướng mắc trong quá trình kiểm toán, đáp ứng tiến độ và chất lượng công việc mà hai bên đã thống nhất;

Nộp báo cáo kiểm toán cho Bên A đúng thời hạn quy định và chịu trách nhiệm về tính trung thực, khách quan, hợp lý của thông tin đưa ra trong Báo cáo kiểm toán;

b. Dự kiến thời gian nhà thầu bắt đầu thực hiện dịch vụ kiểm toán: Sẽ thống nhất trong quá trình thương thảo Hợp đồng sau này.

III. Báo cáo và thời gian thực hiện:

1.  Báo cáo sơ bộ

Sau 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ

2. Báo cáo thực hiện công việc

Báo cáo dự thảo lần 1: Sau __ ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ

Báo cáo dự thảo lần 2: Sau __ ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ

(Được thoả thuận chi tiết trong quá trình thương thảo hợp đồng)

3. Báo cáo chính thức:

Sau __ ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ (Được thoả thuận chi tiết trong quá trình thương thảo hợp đồng)

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của Nhà thầu

Yêu cầu về nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí (Đề nghị nhà thầu ghi rõ)

V. Trách nhiệm của Bên mời thầu:

- Bảo đảm cung cấp kịp thời cho Bên B toàn bộ hồ sơ, tài liệu cần thiết có liên quan đến cuộc kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư theo quy định hiện hành, bao gồm: Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán vốn đầu tư; Báo cáo quyết toán vốn đầu tư; Các văn bản pháp lý có liên quan; Các hợp đồng kinh tế và biên bản thanh lý hợp đồng; Các biên bản nghiệm thu giai đoạn, biên bản tổng nghiệm thu khối lượng xây lắp hoàn thành; Hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công, hồ sơ đấu thầu, dự toán thiết kế... và các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan đến dự án và chịu trách nhiệm pháp lý đối với các hồ sơ tài liệu cung cấp cho kiểm toán;

- Cử cán bộ chuyên môn cùng tham gia với Bên B để thuyết minh, xác định chính xác các nội dung công việc khi có yêu cầu của Bên B;

- Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dùng để kiểm toán phải được Bên A ký và đóng dấu chính thức trước khi cung cấp cho Bên B. Việc lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành trung thực, hợp lý và công bố các thông tin khác là trách nhiệm của Bên A. Trách nhiệm này đòi hỏi hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ phải thích đáng, sự lựa chọn và áp dụng đúng đắn các chính sách kế toán và việc đảm bảo an toàn cho các tài sản của đơn vị;

- Bên B có thể yêu cầu Bên A xác nhận bằng văn bản sự đảm bảo về các thông tin và tài liệu liên quan đến cuộc kiểm toán đã cung cấp cho Bên B (Trong trường hợp cần thiết);

- Cử nhân viên của Bên A tham gia, phối hợp với Bên B và tạo điều kiện thuận lợi để Bên B có thể xem xét tất cả chứng từ, sổ kế toán và các thông tin khác cần thiết cho cuộc kiểm toán;

- Tạo điều kiện cho Bên B khảo sát, kiểm tra hiện trường khi có yêu cầu của Bên B.