# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

+ Tên dự án: Dịch vụ công ích (DVCI): Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt tại các điểm rác tồn lưu trên địa bàn xã Liên Bão, tỉnh Bắc Ninh.

+ Nguồn vốn: Ngân sách xã.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2025.

+ Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Dịch vụ công ích (DVCI).

+ Tóm tắt công việc chính của gói thầu: Thực hiẹn thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt tại các điểm rác tồn lưu trên địa bàn xã Liên Bão, tỉnh Bắc Ninh.

+ Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng.

+ Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

+ Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 20 ngày.

+ Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 01/ năm 2026.

+ Loại hợp đồng: Đơn giá cố định.

+ Thời gian thực hiện gói thầu: 45 ngày.

+ Tùy chọn mua thêm: Không áp dung.

2. Mục tiêu công việc:

Thực hiẹn thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt tại các điểm rác tồn lưu trên địa bàn xã Liên Bão, tỉnh Bắc Ninh.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

3.1 Yêu cầu chi tiết.

| STT | Danh mục dịch vụ | Mô tả dịch vụ(*) |
| --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | Công tác vận chuyển |  |
| 1.1 | Công tác xúc rác sinh hoạt tại các điểm tập kết rác tập trung bằng cơ giới (xúc rác tại các điểm tồn đọng tới điểm sàng lọc sơ bộ rác thải tại bãi lưu trữ rác của nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt). | Công tác xúc rác thải tại các điểm tồn đọng về khu phân loại, sàng lọc ( bằng xe cơ giới ) |
| 1.2 | Công tác xúc rác sinh hoạt tại các điểm tập kết rác tập trung bằng cơ giới (xúc rác lên xe chuyên dụng sau sàng lọc tại bãi tập kết tới nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt). | Công tác xúc rác rác thải tại khu phân loại , sàng lọc ( khu tập kết chung) lên thiết bị phân loại, sàng lọc |
| 1.3 | Vận chuyển chất thải rắn từ các điểm tập kết tới nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt, Cự ly trung bình < 20Km | Vận chuyển chất thải rắn từ các điểm tập kết tới nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt, Cự ly trung bình < 20Km |
| 2 | Công tác xử lý rác thải |  |
| 2.1 | Xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nhà máy xử lý rác thải rắn sinh hoạt | Xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nhà máy xử lý rác thải rắn sinh hoạt |

3.2 Yêu cầu về thiết bị.

Yêu cầu về thiết bị chủ yếu

| STT | Loại thiết bị và đặc điểm thiết bị | Số lượng tối thiểu cần có |
| --- | --- | --- |
| 1 | # Máy xúc (Có tài liệu chứng minh sở hữu hoặc đi thuê và đăng kiểm còn hiệu lực và các giấy tờ yêu cầu chuyên ngành quy định) | # 1 |
| 2 | # Xe ép rác kín (xe hooklip) ≥ 10T (Có tài liệu chứng minh sở hữu hoặc đi thuê và đăng kiểm còn hiệu lực và các giấy tờ yêu cầu chuyên ngành quy định) | # 1 |
| 3 | # Xe ép rác kín (xe hooklip) ≥ 2T (Có tài liệu chứng minh sở hữu hoặc đi thuê và đăng kiểm còn hiệu lực và các giấy tờ yêu cầu chuyên ngành quy định) | # 1 |

3.3 Yêu cầu về phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải.

- Sử dụng xe chuyên dụng, đảm bảo an toàn vận chuyển rác thải sinh hoạt, rác thải tồn lưu hoặc rác thải công nghiệp nếu có; Xe phải có thùng kín, chống rò rỉ, ngăn mùi và đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển.

- Phương tiện phải được kiểm tra định kỳ, đảm bảo vận hành tốt, không gây sự cố trong quá trình bốc xúc và vận chuyển; Trang bị đầy đủ thiết bị hỗ trợ như máy bốc xúc, cần trục, bạt che phủ rác thải khi cần.

- Phương tiện phải được trang bị biển báo, đèn tín hiệu, thiết bị phòng cháy chữa cháy (nếu cần); Tuân thủ các quy định về tốc độ, lộ trình và hạn chế phát tán bụi, mùi hôi ra môi trường xung quanh.

3.4 Về xử lý rác thải.

- Rác thải tồn lưu được thu gom, phân loại trước khi bốc xúc nhằm tránh lẫn rác nguy hại, chất thải tái chế và rác thông thường; Sử dụng máy bốc xúc chuyên dụng, đảm bảo không phát tán bụi, mùi và giữ an toàn cho nhân công.

- Vận chuyển rác thải bằng xe chuyên dụng, thùng kín, đảm bảo không rò rỉ, ngăn mùi, tuân thủ quy định về vệ sinh môi trường; Tuân thủ lộ trình và tốc độ vận chuyển an toàn, tránh gây ảnh hưởng đến khu dân cư xung quanh.

- Rác thải được xử lý tập trung theo quy trình: phân loại, ủ, xử lý sinh học hoặc đốt, chôn lấp theo quy định của cơ quan quản lý môi trường; Theo dõi, kiểm soát mùi, bụi, nước rỉ rác và các tác động môi trường khác trong suốt quá trình xử lý.

- Đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và trang bị thiết bị bảo hộ cho toàn bộ nhân viên; Thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường, phòng chống ô nhiễm đất, nước, không khí trong khu vực xử lý rác.

3.5 Yêu cầu về phòng chống chát nổ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

- Trang bị đầy đủ bình chữa cháy, thiết bị cảnh báo cháy nổ tại khu vực làm việc và kho chứa rác thải dễ cháy; Cấm tuyệt đối việc sử dụng lửa, hút thuốc hoặc các nguồn nhiệt trong khu vực xử lý rác thải; Lập phương án xử lý sự cố cháy nổ và tổ chức tập huấn cho toàn bộ nhân viên.

- Trang bị bảo hộ cá nhân đầy đủ: mũ, găng tay, giày bảo hộ, khẩu trang, kính bảo hộ; Đào tạo nhân viên về an toàn lao động, quy trình vận hành máy móc, thiết bị bốc xúc và vận chuyển rác thải; Lắp đặt biển báo, rào chắn tại khu vực nguy hiểm và quy định phạm vi hoạt động an toàn.

- Thu gom, phân loại và vận chuyển rác thải đúng quy định, hạn chế bụi, mùi hôi và ô nhiễm môi trường xung quanh; Vệ sinh khu vực làm việc định kỳ, đảm bảo không ảnh hưởng đến đất, nước và không khí xung quanh; Sử dụng thiết bị che chắn, phun nước hạn chế bụi trong quá trình bốc xúc và vận chuyển.

3.6 Yêu cầu về quản lý chất lượng.

- Tuân thủ quy trình: Nhà thầu phải thực hiện bốc xúc, vận chuyển và xử lý rác thải theo đúng quy trình kỹ thuật được phê duyệt và các quy định hiện hành về môi trường; Kiểm soát chặt chẽ từng bước công việc, từ thu gom, vận chuyển đến xử lý cuối cùng, đảm bảo không phát sinh lỗi, sự cố hay ảnh hưởng xấu đến môi trường.

- Giám sát chất lượng: Thiết lập hệ thống giám sát, kiểm tra định kỳ chất lượng công việc, tình trạng máy móc, thiết bị, cũng như việc thực hiện vệ sinh môi trường và an toàn lao động; Lập biên bản, báo cáo kết quả kiểm tra, phát hiện sai sót kịp thời để khắc phục.

- Đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và môi trường: Phương tiện, thiết bị và vật tư sử dụng phải đạt tiêu chuẩn chất lượng, được bảo trì định kỳ; Tuân thủ các tiêu chuẩn về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường trong suốt quá trình triển khai gói thầu.

- Cải tiến và trách nhiệm: Nhà thầu có trách nhiệm đề xuất các biện pháp cải tiến quy trình để nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc; Chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý về chất lượng công việc, an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận;

2.  Kế hoạch công tác.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

# - Kiểm tra tại hiện trường: Tất cả công việc bốc xúc, vận chuyển và xử lý rác thải phải được giám sát chặt chẽ tại hiện trường; Các hạng mục công việc sẽ được kiểm tra về khối lượng, chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trước khi nghiệm thu.

# - Nghiệm thu theo từng giai đoạn: Nghiệm thu định kỳ theo từng khối lượng rác thải đã hoàn thành, đảm bảo đúng tiến độ và tiêu chuẩn kỹ thuật; Mỗi giai đoạn nghiệm thu phải lập biên bản chi tiết, có chữ ký xác nhận của đại diện nhà thầu và cơ quan quản lý.

# - Tiêu chuẩn nghiệm thu: Công việc phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật đã được phê duyệt; Rác thải được xử lý đúng quy trình, không gây ô nhiễm môi trường, đảm bảo an toàn lao động và phòng chống cháy nổ.

- Xử lý sai sót: Các hạng mục không đạt yêu cầu phải được nhà thầu khắc phục kịp thời trước khi nghiệm thu chính thức; Mọi sai sót, vi phạm tiêu chuẩn phải được ghi nhận và có biện pháp xử lý theo quy định.