### Phần 2. YÊU VẦU VỀ KỸ THUẬT THI CÔNG

### Chương IV. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT THI CÔNG RPBMVN

I. Giới thiệu về dự án và gói thầu thi công RPBMVN

1. Giới thiệu chung về dự án:

a) Dự án

- Tên Dự án: Trạm biến áp 220kV Dung Quất 2 và đường dây 220kV Dung Quất – Dung Quất 2

- Chủ đầu tư: Tổng công ty truyền tải điện quốc gia.

- Đại diện Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung.

- Nguồn vốn: EVNNPT.

- Mục tiêu đầu tư xây dựng:

(i) Đảm bảo cung cấp điện đầy đủ, an toàn và tin cậy cho phụ tải của Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2, tương lai cho khu Hòa Phát 3 theo quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt; (ii) Giảm tải cho các MBA 220/110kV tại Trạm biến áp 220kV Dung Quất hiện hữu; (iii) Nâng cao độ tin cậy hệ thống điện, đảm bảo tiêu chí N-1 và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh Quảng Ngãi và các khu vực lân cận; (iv) Phù hợp với Quy hoạch và kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 điều chỉnh và Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Địa điểm xây dựng dự án: Dự án được thực hiện tại các xã Bình Đông, Bình Trị, Bình Thuận thuộc huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (nay là xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi).

- Quy mô xây dựng:

- Trạm biến áp 220kV Dung Quất 2: Xây dựng trạm có công suất 500MVA, giai đoạn này lắp đặt 01 MBA 220/110/22kV - 250MVA và có dự phòng vị trí để lắp đặt MBA thứ 2.

- Đường dây 220kV Dung Quất - Dung Quất 2: Xây dựng đường dây mạch kép dài khoảng 2,7km.

- Đường dây 22kV cấp điện tự dùng và TBA tự dùng: Xây dựng đường dây mạch đơn dài khoảng 0,5km.

- Ngăn xuất tuyến 220kV tại TBA 220kV Dung Quất hiện hữu: Xây dựng 02 ngăn xuất tuyến 220kV.

- Loại, nhóm dự án: Công nghiệp điện, nhóm B;

- Loại và cấp công trình chính: Công trình Năng lượng, cấp I.

- Tổng mức đầu tư: 501.616.000.000 đồng.

b) Giới thiệu gói thầu:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 14: Thi công rà phá bom mìn, vật nổ;

- Nguồn vốn: Vốn của EVNNPT;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu trong nước rộng rãi (qua mạng);

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ;

- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày.

2. Nhiệm vụ và yêu cầu thi công:

2.1. Nhiệm vụ:

Dò tìm và xử lý sạch tất cả các loại bom mìn, vật nổ còn sót lại trên mặt bằng phục vụ thi công dự án: Trạm biến áp 220kV Dung Quất 2 và đường dây 220kV Dung Quất – Dung Quất 2.

Dọn sạch và huỷ toàn bộ số bom đạn, vật nổ tìm được để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện trong khi thi công công trình cũng như khi đưa công trình vào sử dụng lâu dài sau này.

a. Địa điểm xây dựng: Xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi.

b. Phạm vi, độ sâu RPBM:

- Phạm vi thi công theo yêu cầu của Chủ đầu tư bàn giao tại thực địa và theo Thông tư số 121/2021/TT-BQP ngày 20/9/2021 của Bộ Quốc phòng.

- Độ sâu thi công dò tìm, xử lý bom mìn, vật nổ: Đến 5m tính từ mặt đất tự nhiên trở xuống.

2.2. Yêu cầu thi công:

Trong quá trình thi công phải đảm bảo các yêu cầu sau:

Bảo đảm tuyệt đối an toàn trong thi công dò tìm, xử lý bom mìn, vật nổ cho người và phương tiện thi công, cho dân cư và các công trình lân cận, cho các phương tiện qua lại gần khu vực.

Khi thi công dò tìm trong khu vực dân cư tuyệt đối không được gây tiếng nổ. Việc xử lý bom mìn, vật nổ phải tiến hành theo đúng quy trình kỹ thuật của Bộ Quốc phòng đã đề ra, không được phá huỷ bom mìn tại chỗ.

Dọn sạch bom mìn trong phạm vi được giao, đảm bảo an toàn về mặt bom mìn khi thi công xây dựng và khai thác sử dụng công trình lâu dài sau này.

Tập trung lực lượng, phương tiện triển khai đồng loạt trên toàn bộ mặt bằng thi công công trình. Thi công nhanh, hoàn thành việc dọn sạch bom mìn kịp thời giải phóng mặt bằng cho đơn vị xây lắp kịp thời khởi công theo yêu cầu tiến độ của Chủ đầu tư đề ra.

Đảm bảo tốt mối quan hệ hiệp đồng với các cơ quan, chính quyền, nhân dân, lực lượng vũ trang trên địa bàn thi công.

Chấp hành nghiêm chỉnh các quy trình dò tìm, xử lý bom mìn, vật liệu nổ và mọi quy định khác của Bộ Quốc phòng về công tác dò tìm, xử lý bom mìn, vật nổ.

Ngoài ra, trong khi thi công, trú quân phải quán triệt quản lý bộ đội chặt chẽ, giữ nghiêm điều lệnh kỷ luật quân đội, điều lệnh đóng quân canh phòng, thường xuyên quan hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan trong khu vực để tạo điều kiện thuận lợi cho thi công.

Nâng cao cảnh giác phòng chống mọi hành động phá hoại của địch khi thi công tuyệt đối không gây tiếng nổ trong khu vực thi công. Chấp hành nghiêm quy định của Bộ Quốc phòng về việc quản lý, vận chuyển vũ khí quân dụng và vật liệu nổ. Phối hợp với cơ quan địa phương bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn trong khu vực thi công.

- Bảng thống kê khối lượng thi công RPBM

| TT | Tên công việc | ĐVT | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Trên cạn |  |  |
| 1 | Dọn mặt bằng thủ công tương đương rừng loại1 (40%) | ha | 3.00 |
| 2 | Dò tìm trên cạn đến độ sâu 0,3m. Mật độ 1 | ha | 7.51 |
| 3 | Đào xử lý đến độ sâu 0,3m - 5m (60TH/ha). Đất C1 | T.hiệu | 451 |
| 4 | Dò tìm trên cạn từ độ sâu 0,3m - 5m | ha | 4.78 |
| 5 | Đào xử lý TH đến độ sâu 3m (2,5TH/ha). Đất C2 | m3 | 28.6 |
| 6 | Đào xử lý TH đến độ sâu 5m (0,2TH/ha). Đất C2 | m3 | 14.67 |
| 7 | Chi phí vận chuyển và tiêu hủy bom mìn vật nổ (nếu có) | Trọn gói | 1 |

c. Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày, trong đó thời gian thi công là 20 ngày

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

3.1. Cơ sở áp dụng:

Căn cứ Nghị định 18/2019/NĐ-CP ngày 01/2/2019 của Chính phủ về việc quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả BMVN sau chiến tranh;

Căn cứ Thông tư số 195/2019/TT-BQP ngày 27/12/2019 của Bộ Quốc phòng Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định 18/2019/NĐ-CP ngày 01/2/2019 của Chính phủ về việc quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả BMVN sau chiến tranh;

Căn cứ Thông tư số 121/2021/TT-BQP ngày 20/9/2021 của Bộ Quốc phòng về việc ban hành Quy trình kỹ thuật điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn, vật nổ;

Căn cứ Quyết định số 2135/QĐ-EVNNPT ngày 31/10/2025 của EVNNPT V/v phê duyệt dự án TBA 220kV Dung Quất 2 và đường dây 220kV Dung Quất - Dung Quất 2 (sau đây gọi là Dự án);

Căn cứ Quyết định số 2280/QĐ-HĐTV ngày 19/11/2025 của EVNNPT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 4 của Dự án;

Căn cứ Thông báo số 91/TB-BCCB ngày 03/02/2026 của Binh chủng Công binh Bộ quốc phòng về việc kết quả thẩm định phương án kỹ thuật thi công và dự toán rà phá bom mìn, vật nổ của Dự án;

Căn cứ Quyết định số 102/QĐ-CPMB ngày 03/02/2025 của Ban QLDA các công trình điện miền Trung về việc phê duyệt phương án kỹ thuật thi công và dự toán gói thầu số 14 của Dự án;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-EVN ngày 03/01/2023 của EVN về việc ban hành “Bộ quy trình quản lý chất lượng nội bộ Ban QLDA và Bộ quy trình quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng khối truyền tải điện”;

3.2. Phương pháp thi công:

Phần 1: Thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên cạn (TT 121/2021/TT-BQP)

1. Khoanh khu vực rà phá bom mìn, vật nổ (Điều 17 Mục 2 theo TT 121/2021/TT-BQP)

- Căn cứ các mốc đã đánh dấu khi khảo sát, tiến hành mở đường bao rộng 4m đến 6m chạy xung quanh toàn bộ khu vực để triển khai dò tìm, đi lại, vận chuyển vật tư, khí tài và cách ly khu vực dò tìm, xử lý bom mìn, vật nổ với xung quanh để chống cháy lan khi phải dùng biện pháp phát cây dọn mặt bằng bằng phương pháp đốt.

- Kiểm tra, chuẩn bị mặt bằng rà phá bom mìn, vật nổ các bước tiếp theo.

2. Chuẩn bị mặt bằng thủ công (Điều 19 Mục 2 theo TT 121/2021/TT-BQP)

Dọn mặt bằng

2.1. Nội dung công việc.

a) Phát dọn sạch dây leo, cỏ rác, cây có đường kính từ 10 cm trở xuống (gốc cây còn lại không cao quá 5 cm), cây có đường kính lớn hơn 10 cm chỉ được chặt phá khi có tín hiệu phải xử lý nằm dưới gốc cây;

b) Thu dọn các chướng ngại vật trên toàn bộ mặt bằng phải đưa ra khỏi phạm vi thi công RPBM;

c) Kiểm tra, xử lý thu dọn sạch tín hiệu trên mặt đất.

2.2. Dọn mặt bằng bằng thủ công khu vực là bãi mìn.

a) Trường hợp áp dụng: các khu vực là bãi mìn còn sót lại sau chiến tranh hoặc mìn mới bố trí;

b) Trang bị gồm: thiết bị bảo vệ người; dao phát, dụng cụ làm tay; trang bị kiểm tra BMVN; máy dò mìn; cọc tiêu, biển báo, dao, kéo cắt cây;

c) Trình tự thực hiện:

- Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, căn cứ vào các mốc dấu và hành lang an toàn, tiến hành triển khai đội hình;

- Phát dọn mặt bằng đồng thời với dò tìm đến độ sâu 0,07 m theo đúng yêu cầu kỹ thuật, di chuyển các chướng ngại vật ra khỏi vị trí thi công RPBM trong ngày.

2.3. Dọn mặt bằng bằng thủ công khu vực không phải là bãi mìn

a) Trường hợp áp dụng: các khu vực phải RPBM thuộc mọi loại địa hình;

b) Trang bị gồm: thiết bị bảo vệ người, máy cắt cỏ, dao phát và dụng cụ làm tay; trang bị kiểm tra BMVN; cọc dấu, biển báo;

c) Trình tự thực hiện:

- Đóng cọc chia nhỏ khu vực thành các ô có kích thước khoảng (25×25) m hoặc (50×50) m tuỳ theo địa hình khu vực (chiều dài 25 m hoặc 50 m, kích thước tuỳ theo chiều rộng của khu vực thi công RPBM);

- Phát dọn mặt bằng sạch cây theo đúng yêu cầu kỹ thuật, di chuyển các chướng ngại vật ra khỏi vị trí thi công RPBM trong ngày.

3. Rà phá bom mìn vật nổ bằng máy dò mìn đến độ sâu 0,3 m (Điều 21 Mục 2 theo TT 121/2021/TT-BQP)

3.1. Trường hợp áp dụng: khu vực phải RPBM đến độ sâu khác nhau bao gồm: bãi mìn sau khi đã dò tìm, xử lý đến độ sâu 0,07 m; khu vực không phải là bãi mìn (độ sâu 0,5 m áp dụng cho dự án đất lâm nghiệp và chỉ thực hiện khi có yêu cầu của chủ đầu tư).

3.2. Trang bị: thiết bị bảo vệ người, máy dò mìn, thuốn, cờ đuôi nheo nhỏ màu đỏ, cọc gỗ và dây đánh dấu đường dò.

3.3. Trình tự thực hiện:

a) Cắm cọc căng dây đánh dấu dải dò, mỗi dải dò rộng từ 1 m đến 1,5 m (tùy theo tính năng của các loại máy dò để xác định dải dò cho phù hợp).

b) Dùng máy dò mìn tiến hành dò theo đúng kỹ thuật (dò từ trái sang phải và ngược lại; vệt dò sau phải trùm lên 1/3 vệt dò trước; đường dò sau phải lấn sang đường dò trước 10 cm).

c) Khi máy dò chỉ thị có tín hiệu, dò thành vệt chữ thập phía trên vị trí có tín hiệu để xác định tâm tín hiệu, dùng cờ màu đỏ đánh dấu sát bên cạnh tâm tín hiệu.

d) Khi có nhiều máy dò cùng hoạt động trên một khu vực thì các máy phải cách nhau từ 7 m trở lên để tránh gây nhiễu.

4. Đào đất kiểm tra, xử lý tín hiệu đến độ sâu 0,3 m (Điều 22 Mục 2 theo TT 121/2021/TT-BQP)

4.1. Trường hợp áp dụng: tín hiệu đã được phát hiện và đánh dấu.

4.2. Trang bị: trang thiết bị bảo vệ người, máy dò mìn, thuốn, xẻng, dao găm; chốt an toàn; dụng cụ thu gom.

4.3. Trình tự thực hiện:

a) Dùng máy dò mìn và thuốn kiểm tra tại vị trí tín hiệu đã đánh dấu, xác định chính xác vị trí và kích thước tín hiệu. Dùng xẻng đào hố có kích thước tuỳ theo độ lớn và độ sâu của tín hiệu (thông qua phán đoán khi kiểm tra bằng máy dò), thận trọng bóc dần từng lớp đất từ trên xuống và từ mép vào tim hố, vừa đào vừa kiểm tra. Khi thấy tín hiệu thì dùng dụng cụ cầm tay để bới đất cho lộ hẳn vật gây tín hiệu;

b) Kiểm tra xác định vật gây tín hiệu, nếu không phải là BMVN thì thu gom về nơi quy định; nếu là BMVN có khả năng xử lý tại chỗ an toàn thì xử lý, thu gom về nơi quy định. Trường hợp tín hiệu là BMVN không an toàn cho thu gom, vận chuyển hoặc vật nổ lạ thì đánh dấu lại để hủy tại chỗ vào cuối buổi thi công (đối với các loại bom lớn phải có kế hoạch xử lý riêng);

c) Sau khi đã xử lý xong tín hiệu, phải dùng máy dò kiểm tra lại xung quanh và phía dưới vị trí tín hiệu vừa xử lý để đảm bảo sạch hết tín hiệu. Nếu còn tín hiệu thì phải tiến hành xử lý theo quy định tại điểm a, điểm b khoản này.

5. Rà phá bom mìn vật nổ bằng máy dò bom ở độ sâu lớn hơn 0,3 m đến 5 m (Điều 24 Mục 2 theo TT 121/2021/TT-BQP).

5.1. Trường hợp áp dụng: khu vực phải RPBM đến độ sâu 1 m, đến 3 m, đến 5 m hoặc đến 10 m sau khi đã dò tìm, xử lý ở độ sâu đến 0,3 m tính từ mặt đất tự nhiên hiện tại trở xuống. Trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 29 của Quy trình kỹ thuật này.

5.2. Trang bị: thiết bị bảo vệ người, máy dò bom, cờ màu đỏ, cọc gỗ và dây.

5.3. Trình tự thực hiện:

a) Chuẩn bị máy dò, kiểm tra, điều chỉnh máy dò cho phù hợp với độ nhiễm từ của đất trong khu vực;

b) Đóng cọc căng dây đánh dấu dải dò, mỗi dải dò có chiều rộng là 1 m;

c) Dùng máy dò bom tiến hành dò theo đúng kỹ thuật để phát hiện hết các tín hiệu đến độ sâu yêu cầu. Khi máy dò chỉ thị có tín hiệu ở phía dưới (thông qua độ lệch của kim đồng hồ và thay đổi âm thanh của máy), tiến hành dò rộng ra xung quanh vị trí nghi ngờ để kiểm tra, xác định tâm tín hiệu, dùng cờ màu đỏ cắm sát bên cạnh vị trí tâm tín hiệu để đánh dấu chờ xử lý.

d) Khi có trên 2 máy cùng dò tìm trong một khu vực diện tích thì khoảng cách giữa 2 máy gần nhau tối thiểu  7 m để tránh các máy gây nhiễu.

6. Đào đất kiểm tra, xử lý tín hiệu đến độ sâu 3 m (Điều 26 Mục 2 theo TT 121/2021/TT-BQP)

6.1. Trường hợp áp dụng: tín hiệu đã được phát hiện và đánh dấu ở độ sâu từ lớn hơn 0,3 m đến 3 m tính từ mặt đất tự nhiên hiện tại trở xuống.

6.2. Trang bị: thiết bị bảo vệ người, máy dò bom; thuốn, xẻng, dụng cụ làm tay; chốt an toàn; thuốc nổ, hoả cụ, khí tài gây nổ; dụng cụ thu gom; máy bơm nước và phụ kiện đi kèm.

6.3. Trình tự thực hiện:

a) Kiểm tra và dùng dụng cụ cầm tay thận trọng đào bới tại xung quanh vị trí tâm tín hiệu đã đánh dấu. Đào từ ngoài vào trong, kích thước hố đào tuỳ theo độ lớn và độ sâu của tín hiệu (thông qua phán đoán khi kiểm tra bằng máy dò) khi gần tới vật gây tín hiệu phải kết hợp máy dò và thuốn kiểm tra xung quanh vị trí tâm tín hiệu trước khi đào lớp tiếp theo cho đến khi lộ toàn bộ vật gây tín hiệu;

b) Kiểm tra xác định vật gây tín hiệu, nếu không phải là BMVN thì thu gom về nơi quy định; nếu là BMVN có khả năng xử lý tại chỗ an toàn thì xử lý, thu gom về nơi quy định. Trường hợp tín hiệu là BMVN không an toàn cho thu gom, vận chuyển hoặc vật nổ lạ thì đánh dấu lại để hủy tại chỗ vào cuối buổi thi công (đối với các loại bom lớn phải có kế hoạch xử lý riêng);

c) Sau khi đã xử lý xong tín hiệu, phải dùng máy dò kiểm tra lại xung quanh và phía dưới vị trí tín hiệu vừa xử lý để đảm bảo sạch hết tín hiệu. Nếu còn tín hiệu thì phải tiến hành xử lý theo quy định tại điểm a, điểm b khoản này.

7. Đào đất kiểm tra, xử lý tín hiệu đến độ sâu 5 m (Điều 27 Mục 2 theo TT 121/2021/TT-BQP)

7.1. Trường hợp áp dụng: tín hiệu đã được phát hiện và đánh dấu ở độ sâu từ lớn hơn 0,3 m đến 5 m tính từ mặt đất tự nhiên hiện tại trở xuống.

7.2. Trang bị: thiết bị bảo vệ người, máy dò bom; thuốn, xẻng, dụng cụ làm tay; chốt an toàn; thuốc nổ, hoả cụ, khí tài gây nổ; dụng cụ thu gom; máy bơm nước và phụ kiện đi kèm, các loại vật tư làm kè chắn chống sạt lở.

7.3. Trình tự thực hiện:

a) Kiểm tra và dùng dụng cụ cầm tay thận trọng đào bới xung quanh vị trí tâm tín hiệu đã đánh dấu. Đào từ ngoài vào trong, kích thước hố đào tuỳ độ lớn và độ nằm sâu của tín hiệu (thông qua phán đoán khi kiểm tra bằng máy dò) khi gần tới vật gây tín hiệu phải đào thành từng lớp, kết hợp máy dò và thuốn kiểm tra tại vị trí tâm tín hiệu trước khi đào lớp tiếp theo cho đến khi lộ hẳn vật gây tín hiệu ra (Căn cứ vào địa chất khu vực tín hiệu để có biện pháp đánh bậc thang theo mái ta luy hay kè thành hố đào bằng gỗ để tránh sạt lở và tiến hành biện pháp bơm nước);

b) Kiểm tra xác định vật gây tín hiệu, nếu không phải là BMVN thì thu gom về nơi quy định; nếu là BMVN có khả năng xử lý tại chỗ an toàn thì xử lý, thu gom về nơi quy định. Trường hợp tín hiệu là BMVN không an toàn cho thu gom, vận chuyển hoặc vật nổ lạ thì đánh dấu lại để hủy tại chỗ vào cuối buổi thi công (đối với các loại bom lớn phải có kế hoạch xử lý riêng);

c) Sau khi đã xử lý xong tín hiệu, phải dùng máy dò kiểm tra lại xung quanh và phía dưới vị trí tín hiệu vừa xử lý để đảm bảo sạch hết tín hiệu. Nếu còn tín hiệu thì phải tiến hành xử lý theo quy định tại điểm a, điểm b khoản này.

Phần 2: Huỷ nổ bom mìn vật nổ tại chỗ (bằng phương pháp gây nổ thông thường điểm b phần 6.5.3.10 mục 6.5 theo TCVN 10299-7:2025)

- Tuỳ theo số lượng bom, đạn, vật nổ thu hồi được có thể phân theo từng đợt huỷ.

- Mỗi đợt huỷ:  Tổ huỷ nổ có 10 đến 15 đồng chí.

+ Chỉ huy nổ: 01 đồng chí;

+ Nhân viên: 04 đồng chí;

+ Lực lượng cảnh giới: 02 đồng chí;

+ Quân y 01 đồng chí;

+ Lực lượng phục vụ: 02 đồng chí;

+ 01 xe chở bom đạn, vật nổ;

+ 01 xe chỉ huy;

+ 01 xe chở quân, quân dụng, khí tài... phục vụ công tác huỷ nổ.

200

1.500

1000

1000

200

200

+

_

---

1

2

3

4

5

6

- Đặt lượng nổ gây nổ vào hố huỷ được thể hiện trên Hình 1, lỗ lắp kíp nổ phải quay lên phía trên;

Ghi chú: 1. Lớp đất dày từ 15 cm đến 20 cm; 2. Kíp nổ, ống nổ; 3. Khối thuốc kích nổ; 4. Bom mìn, vật nổ xếp trong hố huỷ; 5. Lớp cát dày từ 25 cm đến 20 cm; 6. Bậc lên xuống hố huỷ.

Hình 1 - Hố huỷ và cách xếp bom mìn, vật nổ trong hố huỷ

- Lắp hoả cụ vào lượng thuốc gây nổ (hoả cụ gồm: Ống nổ thường, dây cháy chậm, nụ xuỳ);

- Dùng băng dính hoặc dây gai liên kết kíp nổ với lượng thuốc gây nổ;

- Người chỉ huy vào kiểm tra xem việc đặt lượng thuốc gây nổ và lắp ống nổ xem có đúng không. Nếu đúng thì ra lệnh lấp đất kín hố huỷ.

- Người chỉ huy chỉ được phát lệnh điểm hoả khi tất cả mọi người đã vào hầm ẩn nấp và nhận được tín hiệu an toàn từ các chốt cảnh giới trả lời đã an toàn cho huỷ nổ.

- Một người chỉ được điểm hoả không quá 2 hố huỷ. Người chỉ huy phải quan sát người điểm hoả đầu tiên sau 30s phải phát lệnh cho tất cả mọi người tham gia điểm hoả chạy về hầm ẩn nấp, kể cả người không điểm hoả được.

- Nếu điểm hoả mà không nổ phải đợi sau 30 min người chỉ huy mới được ra khỏi hầm lên bãi huỷ để kiểm tra, tìm nguyên nhân. Sau đó mới cử người lên giải quyết sự cố. Sau khi khắc phục xong các sự cố thì xử lý bằng cách đặt tiếp lượng nổ khác bên cạnh lượng nổ cũ để kích nổ. Nghiêm cấm việc đào bới lượng kích nổ ban đầu.

- Khi điểm hoả xong sau 30 min thì người chỉ huy lên kiểm tra kết quả hủy nổ bom mìn, vật nổ. Nếu nổ không hết, có bom mìn, vật nổ văng ra ngoài để nguyên tại chỗ, không xê dịch ra vị trí khác mà phải dùng cờ đỏ đánh dấu, sau đó dùng lượng nổ để kích nổ tại chỗ.

- Mọi người tham gia huỷ nổ phải thực hiện theo mệnh lệnh, hướng dẫn của người chỉ huy. Những người không phận sự hoặc không chấp hành quy định an toàn phải kiên quyết đưa ra khỏi khu vực huỷ.

- Trước khi phát lệnh an toàn để tiếp tục huỷ tiếp đợt sau, người chỉ huy phải kiểm tra lại bãi huỷ, khi xác định an toàn mới chuẩn bị cho đợt huỷ tiếp theo.

- Trong trường hợp huỷ mà không nổ hết, lần sau lấy lượng thuốc kích nổ gấp 1,5 lần trước.

- Tiến hành hủy:

+ Phối hợp với đơn vị hủy tại địa phương: trường bắn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk.

4. Công tác bảo đảm

4.1. Bảo đảm lực lượng và thông tin liên lạc

* Lực lượng thi công: Lực lượng thi công theo sự điều hành của đơn vị thi công. Đơn vị thi công đề nghị Chủ đầu tư kết hợp làm các công tác như đăng ký chính quyền địa phương; thông báo với lực lượng an ninh, vũ trang trên địa bàn công trình đi qua.

Tập trung lực lượng, nhắc lại cho toàn bộ lực lượng để tham gia khi tiến hành tháo gỡ và xử lý các loai bom, đạn, vật nổ tại khu vực sẽ thi công về các quy định, quy tắc an toàn trong thi công dò tìm và xử lý bom, đạn vật nổ.

Chuyển quân tập kết vào vị trí và làm các công việc khác về tổ chức thi công trước khi bước vào thi công.

Bảo đảm đời sống tinh thần và vật chất cho bộ đội trong quá trình thi công.

*Công tác trú quân: Đơn vị thi công dựng lán trại, nhà bạt hoặc thuê nhà ở, tại các cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân gần phạm vi mặt bằng khu vực thi công (nếu có).

*Công tác dân vận: Phân công khu vực cho từng bộ phận liên hệ với các cơ quan quân sự, chính quyền địa phương về các thủ tục cần thiết. Xác định vị trí huỷ nổ, ra thông báo về kế hoạch thi công cho các đơn vị liên quan trước khi chuyển quân tập kết vào vị trí thi công.

*Công tác cấp cứu: Đơn vị thi công có quân y sỹ trực cấp cứu thường xuyên tại công trường, quan hệ chặt chẽ với các bệnh viện quân, dân y gần khu vực thi công để cấp cứu kịp thời khi cần thiết.

4.2. Bảo đảm vật chất, trang thiết bị

* Công tác trú quân:

Tổ chức bếp ăn riêng cho bộ đội trong quá trình thi công.

Đơn vị thi công dựng lán trại, nhà bạt hoặc thuê nhà ở, tại các cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân gần phạm vi mặt bằng khu vực thi công (nếu có) để đảm bảo sức khoẻ bộ đội thi công.

* Trang thiết bị máy móc:

Đơn vị thi công sẽ tự đảm bảo số lượng, chất lượng các máy dò bom mìn và các khí tài chuyên dụng theo đúng quy định; trường hợp cần thiết đề nghị cấp phát, trừ vào kinh phí thanh toán, xe máy thi công theo nhu cầu thực tế.

Mua sắm thêm vật tư, trang bị, khí tài cần thiết cho công việc, theo thiết kế tổ chức thi công ngoài hiện trường và quy trình đã ban hành.

Các trang thiết bị thi công đều phải đảm bảo tình trạng kỹ thuật, đặc biệt các máy dò mìn, dò bom phải có độ nhạy cao để thi công không làm sót bom mìn, vật nổ.

Xe máy phục vụ thi công đảm bảo sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

4.3. Bảo đảm y tế

- Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ (không có tình trạng bệnh lý về thể chất và tinh thần ảnh hưởng đến khả năng thực hiện nhiệm vụ);

- Các nhân viên tham gia thi công rà phá bom  mìn vật nổ được kiểm tra sức khỏe định kỳ do các cơ sở y tế có chức năng thực hiện và kiểm tra về y tế trước khi thực hiện nhiệm vụ;

- Có khả năng ứng phó tai nạn trong quá trình rà phá bom mìn;

+ Nhanh chóng đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm;

+ Nhanh chóng đánh giá tình trạng tổn thương của nạn nhân và phân loại ưu tiên cấp cứu, vận chuyển;

- Thực hiện các kỹ thuật cấp cứu đầu tiên;

+ Hồi sinh tổng hợp (hô hấp nhân tạo): hà hơi thổi ngạt; ép tim ngoài lồng ngực;

+ Phòng chống sốc thuốc;

+ Cầm máu tạm thời vết thương: Bằng cách gáp chi tối đa, ấn động mạch, băng ép, băng chèn, băng nút, khâu da mép vết thương, thắt mạch máu, ga rô;

+ Băng vết thương: Nhặt các dị vật trên bề mặt vết thương, vệ sinh bề mặt vết thương bằng dung dịch sát khuẩn và các dụng cụ vô khuẩn nhằm hạn chế nhiểm khuẩn vết thương, rửa vết thương từ trong ra ngoài theo đường xoắn ốc. Băng các vùng khác nhau của cơ thể bằng kiểu băng phù hợp như băng vòng xoắn, băng số 8, băng rẻ quạt...

+ Cố định tạm thời gẫy xương bằng các loại nẹp chuyên dụng hoặc nhân tạo;

+ Phương pháp cáng thương, vận chuyển nạn nhân từ khu vực nguy hiểm đến địa điểm tập kết để cứu chữa bằng tay không, bằng cáng đúng chỉ định và thứ tự ưu tiên;

+ Sử dụng thuốc kháng sinh và thuốc phòng uốn ván 6h tính từ khi bị nạn.

Đơn vị thi công có quân y sỹ trực cấp cứu thường xuyên tại công trường, quan hệ chặt chẽ với các bệnh viện quân, dân y gần khu vực thi công để cấp cứu kịp thời khi cần thiết.

4.4. Đảm bảo chất lượng

- Thiết lập và vận hành hệ thống quản lý theo dõi các báo cáo.

- Thực hiện kiểm tra chéo các báo cáo.

- Gắn trách nhiệm với người cung cấp dữ liệu.

Việc kiểm tra chất lượng thi công rà phá bom mìn vật nổ của các tổ đội phải được tiến hành thường xuyên liên tục. Kiểm xác suất trên tổng diện tích đã thi công rà phá và xử lý bom mìn vật nổ, thông thường diện tích kiểm tra không ít hơn 1% tổng số diện tích đã thi công rà phá và xử lý bom mìn vật nổ.

4.5. Những vấn đề cần chú ý

- Đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tuyệt đối lên hàng đầu. Thi công theo đúng qui trình, qui phạm, thận trọng không để sót bom, mìn, vật nổ. Trong quá trình thi công phải thường xuyên đôn đốc, giám sát chặt chẽ. Tổ chức kiểm tra xác suất theo qui định trong quy trình rà phá bom mìn, vật nổ.

- Làm tốt công tác dân vận nơi trú quân, giữ nghiêm điều lệnh Quân đội.

- Nâng cao cảnh giác phòng chống mọi hành động phá hoại của địch. Khi thi công tuyệt đối không gây tiếng nổ trong khu vực. Chấp hành nghiêm qui định của Bộ Quốc phòng về vận chuyển vũ khí quân dụng và vật liệu nổ. Phối hợp cùng địa phương bảo vệ an toàn khu vực.