Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Chọn phương pháp đánh giá về kỹ thuật: đạt/không đạt:

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó.

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Đối với các vật tư, vật liệu chính: Cát các loại; Đá các loại, Xi măng, Thép các loại. | - Có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc dành riêng cho gói thầu này với đơn vị cung cấp. - Có thuyết minh về yêu cầu vật liệu, thành phẩm đạt yêu cầu | ### Đạt |
|  | Không có đầy đủ các nội dung theo yêu cầu | ### Không đạt |
| 1.2. Bảng chủng loại vật tư được quy định tại Mục II Chương V của E-HSMT. | Nêu đầy đủ chủng loại theo bảng danh mục và nêu đầy đủ rõ ràng xuất xứ, tên nhà sản xuất hoặc nhãn hiệu, định danh không lầm lẫn với nhà sản xuất khác. | ### Đạt |
|  | Nêu không đầy đủ chủng loại theo bảng danh mục hoặc có vật tư không đáp ứng yêu cầu về nguồn gốc xuất xứ. | ### Không đạt |
| Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết 1.1, 1.2 được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Không thuộc các trường hợp nêu trên. | ### Không đạt |

2. Giải pháp kỹ thuật:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. Chuẩn bị thi công | Có công tác chuẩn bị bao gồm những biện pháp chuẩn bị về tổ chức, phối hợp thi công, những công tác chuẩn bị bên trong và bên ngoài mặt bằng công trường | ### Đạt |
|  | Không có hoặc có nhưng không đầy đủ nội dung. | ### Không đạt |
| 2.2. Tổ chức mặt bằng công trường: Thiết bị thi công, lán trại, phòng thí nghiệm, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông trong quá trình thi công. | Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | ### Đạt |
|  | Giải pháp kỹ thuật không đầy đủ hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | ### Không đạt |
| 2.3. Thi công xây mới: gồm các công tác thi công nền đường, thi công mặt đường, hệ thống an toàn giao thông, hệ thống thoát nước. | Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, đầy đủ cho phần nền đường và từng lớp kết cấu áo đường, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | ### Đạt |
|  | Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | ### Không đạt |
| # Kết luận | Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên. | ### Đạt |
|  | Không thuộc các trường hợp nêu trên. | ### Không đạt |

3. Biện pháp tổ chức thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1. Công tác đảm bảo giao thông khi thi công công trình. | Có thuyết minh đầy đủ, hợp lý và khả thi và có bản vẽ phù hợp với thuyết minh | ### Đạt |
|  | Nêu không đầy đủ, không hợp lý hoặc không nêu. | ### Không đạt |
| # 3.2. Công tác định vị, chuẩn bị mặt bằng thi công. | Có thuyết minh biện pháp thi công hợp lý và có bản vẽ phù hợp với thuyết minh. | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu cầu trên. | ### Không đạt |
| # 3.3. Công tác thi công đào nền đường. | Có thuyết minh biện pháp thi công hợp lý và có bản vẽ phù hợp với thuyết minh. | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu cầu trên. | ### Không đạt |
| # 3.4. Công tác thi công đắp nền đường. | Có thuyết minh biện pháp thi công hợp lý và có bản vẽ phù hợp với thuyết minh. | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu cầu trên. | ### Không đạt |
| # 3.5. Công tác thi công lớp cát tạo phẳng. | Có thuyết minh biện pháp thi công hợp lý và có bản vẽ phù hợp với thuyết minh. | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu cầu trên. | ### Không đạt |
| # 3.6. Công tác thi công bê tông mặt đường. | Có thuyết minh biện pháp thi công hợp lý và có bản vẽ phù hợp với thuyết minh. | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu cầu trên. | ### Không đạt |
| # 3.7. Công tác thi công Hệ thống thoát nước. | Có thuyết minh biện pháp thi công hợp lý và có bản vẽ phù hợp với thuyết minh. | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu cầu trên. | ### Không đạt |
| # 3.8. Công tác thi công tin hiệu giao thông, cọc tiêu. | Có thuyết minh biện pháp thi công hợp lý và có bản vẽ phù hợp với thuyết minh. | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu cầu trên. | ### Không đạt |
| # 3.9. Biện pháp bảo đảm an toàn đối với việc lưu thông của người dân và phương tiện giao thông khi đang thi công công trình (từ lúc khởi công đến khi nghiệm thu đưa vào sử dụng) | Có thuyết minh đầy đủ, phù hợp với gói thầu. | ### Đạt |
|  | Có nhưng không đầy đủ hoặc không phù hợp gói thầu. | ### Không đạt |
| # Kết luận | Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên. | ### Đạt |
|  | Không thuộc các trường hợp nêu trên. | ### Không đạt |

4. Tiến độ thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 4.1. Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi công không quá 120 ngày có tính điều kiện thời tiết kể từ ngày khởi công | Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 120 ngày có tính đến điều kiện thời tiết. | ### Đạt |
|  | Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 120 ngày. | ### Không đạt |
| 4.2. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT | Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT. | ### Đạt |
|  | Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật. | ### Không đạt |
| # 4.3. Tính phù hợp giữa bố trí công nhân và tiến độ thi công. | Có biểu đồ bố trí công nhân phù hợp với biểu tiến độ thi công và với số lượng công nhân đề xuất. | ### Đạt |
|  | Không có biểu đồ bố trí công nhân hoặc có nhưng không phù hợp với biểu tiến độ thi công hoặc không phù hợp với số lượng công nhân đề xuất. | ### Không đạt |
| 4.4. Biểu đồ huy động vật tư vật liệu, Biểu đồ huy động nhân sự. | Có biểu đồ huy động vật tư vật liệu, Biểu đồ huy động nhân sự hợp lý, khả thi và phù hợp với biểu tiến độ thi công, đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT. | ### Đạt |
|  | Không có biểu đồ huy động vật tư vật liệu, Biểu đồ huy động nhân sự hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với biểu tiến độ thi công, đề xuất kỹ thuật. | ### Không đạt |
| 4.5. Biểu đồ huy động máy móc thiết bị. | Có biểu đồ huy động máy móc thiết bị hợp lý, khả thi và phù hợp với biểu tiến độ thi công, đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT. | ### Đạt |
|  | Không có biểu đồ huy động máy móc thiết bị hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với biểu tiến độ thi công, đề xuất kỹ thuật. | ### Không đạt |
| # Kết luận | Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên. | ### Đạt |
|  | Không thuộc các trường hợp nêu trên. | ### Không đạt |

5. Biện pháp bảo đảm chất lượng:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| # 5.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công cho phần nền đường và mặt đường, hệ thống thoát nước, hệ thống an toàn giao thông. | Có biện pháp bảo đảm chất lượng đầy đủ, hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không đầy đủ, hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Không đạt |
| # 5.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công. | Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công. | ### Không đạt |
| # 5.3. Biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị, công trình khi mưa bão. | Có biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị, công trình khi mưa bão hợp lý, khả thi phù hợp với với giải pháp kỹ thuật cũng như đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị, công trình khi mưa bão hoặc có biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị, công trình khi mưa bão nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với với giải pháp kỹ thuật cũng như đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Không đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên | ### Không đạt |
| # Kết luận | Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên. | ### Đạt |
|  | Không thuộc các trường hợp nêu trên. | ### Không đạt |

6. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, Đảm bảo an toàn giao thông:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1. An toàn lao động |  |  |
| Kế hoạch tổng hợp về an toàn. Biện pháp an toàn lao động | - Có Kế hoạch tổng hợp về an toàn theo các nội dung quy định tại Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ. - Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Đạt |
|  | - Không có Kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động hoặc có Kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động nhưng không đầy đủ nội dung. - Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp an toàn lao động nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Không đạt |
| 6.2. Phòng cháy, chữa cháy |  |  |
| Biện pháp phòng cháy, chữa cháy | Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Không đạt |
| ### 6.3. Vệ sinh môi trường |  |  |
| ### Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường | Có biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực trong quá trình thi công từ các yếu tố gồm: Khí thải, bụi, tiếng ồn, nước thải sinh hoạt, nước mưa chảy tràn. Các biện pháp hợp lý, khả thi phù hợp với biện pháp thi công. | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi. | ### Không đạt |
| ### 6.4 Đảm bảo an toàn giao thông | Có biện pháp Đảm bảo an toàn giao thông. Các biện pháp hợp lý, khả thi phù hợp với biện pháp thi công. | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm an toàn giao thông hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi. | ### Không đạt |
| ### Kết luận | Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên. | ### Đạt |
|  | Không thuộc các trường hợp nêu trên. | ### Không đạt |

7. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 7.1 Thời gian bảo hành | Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 18 tháng. | Đạt |
|  | Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 18 tháng hoặc không đề xuất thời gian bảo hành. | Không đạt |
| 7.2 Kế hoạch bảo trì công trình | Có trình bày kế hoạch và quy trình về bảo trì công trình | Đạt |
|  | Không trình bày hoặc có trình bày nhưng không phù hợp với công trình | Không đạt |
| 7.3 Sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, sai sót trong thời gian bảo hành | Có thuyết minh về trách nhiệm sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, sai sót trong thời gian bảo hành và đảm bảo thực hiện ngay trong vòng ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của chủ đầu tư. | Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu | Không đạt |
| Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | Không đạt |

8. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| Uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu Trường hợp chủ đầu tư phát hiện: Nhà thầu bị xử phạt trong quá trình thực hiện hợp đồng trước đó hoặc vi phạm pháp luật về đấu thầu theo quy định của pháp luật thì được đánh giá là không đạt ở mục này | Nhà thầu không bị kết luận: - Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu hoặc đã đối chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc không ký biên bản đối chiếu tài liệu trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất khi được mời đối chiếu tài liệu; - Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối thương thảo hợp đồng (nếu có) hoặc đã tiến hành nhưng từ chối hoặc không ký kết biên bản thương thảo hợp đồng trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất khi được mời vào thương thảo hợp đồng. - Nhà thầu được lựa chọn trúng thầu nhưng không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng, thỏa thuận khung hoặc không ký kết hợp đồng, thỏa thuận khung. - Nhà thầu đã ký thỏa thuận khung nhưng không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng hoặc không ký kết hợp đồng. - Nhà thầu rút hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất. - Nhà thầu không nộp bản gốc bảo đảm dự thầu theo yêu cầu của chủ đầu tư hoặc không nộp tiền mặt, séc bảo chi, thư bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh theo quy định của pháp luật về đấu thầu. - Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng. - Nhà thầu từ chối hoặc không xác nhận về việc chấp thuận được trao hợp đồng trong thời gian tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày chủ đầu tư mời nhà thầu xác nhận về việc chấp thuận được trao hợp đồng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc đã trúng thầu nhưng không thực hiện theo cam kết trong đơn dự thầu đối với chào giá trực tuyến rút gọn. - Nhà thầu không bố trí được nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu để thực hiện gói thầu xây lắp, PC, phần xây lắp trong gói thầu EC theo cam kết trong đơn dự thầu đối với đấu thầu trong nước. | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng các yêu cầu trên | ### Không đạt |
| ### Kết luận | ### Tiêu chuẩn được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | ### Tiêu chuẩn được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

9. Cam kết quản lý phương tiện vận chuyển, xử lý chất thải:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 9.1. Quản lý phương tiện vận chuyển |  |  |
| Quản lý toàn bộ các phương tiện vận chuyển của mình trên công trường (kể cả phương tiện của các đơn vị cung ứng vật liệu), phương tiện đi thuê, mượn đảm bảo tuân thủ theo các quy định về tải trọng, kích thước thùng hàng theo giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường quy định đối với từng loại phương tiện. | Có cam kết. | ### Đạt |
|  | Không có cam kết. | ### Không đạt |
| 9.2. Vận chuyển và xử lý chất thải |  |  |
| Nhà thầu có chức năng hoặc có Hợp đồng nguyên tắc/ Biên bản thỏa thuận với đơn vị có chức năng để vận chuyển, xử lý chất thải phát sinh trong quá thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì (chất thải sinh hoạt và chất thải rắn, nguy hại). ### (Nhà thầu phải nộp kèm theo các tài liệu chứng minh (Bản scan màu từ bản gốc): Giấy phép xử lý chất thải của nhà thầu (trong trường hợp nhà thầu có chức năng) hoặc Hợp đồng nguyên tắc/ Biên bản thỏa thuận; Giấy đăng ký kinh doanh và Giấy phép xử lý chất thải của đơn vị có chức năng) | Nhà thầu có chức năng hoặc có Hợp đồng nguyên tắc/ Biên bản thỏa thuận với đơn vị có chức năng để vận chuyển, xử lý chất thải và nộp đầy đủ các tài liệu chứng minh theo yêu cầu | ### Đạt |
|  | Nhà thầu không có chức năng hoặc không có Hợp đồng nguyên tắc/ Biên bản thỏa thuận với đơn vị có chức năng để vận chuyển, xử lý chất thải, không nộp hoặc nộp không đầy đủ các tài liệu chứng minh theo yêu cầu. | ### Không đạt |
| ### Kết luận | ### Các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | ### Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

10. Các yếu tố cần thiết khác:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| ### 10.1 Các cam kết | - Nhà thầu có cam kết bồi thường các công trình hạ tầng, cây xanh trong khu vực xung quanh nếu bị hư hỏng trong quá trình thi công và phục hồi đất đai, môi trường sau khi xây dựng xong công trình. - Nhà thầu cam kết có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan để di dời hạ tầng ngầm (nếu có) - Nhà thầu có cam kết bồi thường thiệt hại cho chủ đầu tư nếu chậm trễ tiến độ hợp đồng do lỗi của nhà thầu gồm: thực hiện chi trả các chi phí liên quan đến công tác tư vấn giám sát, công tác quản lý dự án đối với gói thầu nhà thầu thực hiện. - Nhà thầu có bản cam kết tại thời điểm ký kết hợp đồng nếu nhà thầu được lựa chọn phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính, vật tư thiết bị, tiến độ thi công khi thi công và các nội dung liên quan khác theo yêu cầu của E-HSMT để thực hiện gói thầu. - Nhà thầu cam kết đã rà soát và kiểm tra những nội dung chưa đủ chi tiết, chưa rõ hoặc chưa phù hợp, thống nhất giữa hồ sơ thiết kế, hồ sơ mời thầu có thể dẫn đến các phát sinh, tranh chấp hoặc ảnh hưởng đến trách nhiệm của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng và chịu trách nhiệm, bồi thường theo quy định trong trường hợp sai sót, hoặc bất kỳ vấn đề nào khác thuộc phạm vi nhiệm vụ của nhà thầu gây chậm trễ tiến độ hợp đồng, tiến độ thanh quyết toán hoặc thiếu sót của nhà thầu dẫn đến phát sinh trong giai đoạn thi công. | ### Đạt |
|  | - Không có cam kết hoặc cam kết không đáp ứng một trong các yêu cầu trên. | ### Không đạt |
| ### Kết luận | ### Các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | ### Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

11. Mức độ đáp ứng yêu cầu về vật tư:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 11.1 Về nguồn gốc, xuất xứ chủng loại vật tư đấu thầu và nơi cung cấp vật tư theo bảng chủng loại vật tư Chương V của E-HSMT: Vật liệu sử dụng cho công trình phải có tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp; có nêu nguồn gốc xuất xứ hoặc nhãn hiệu vật liệu theo yêu cầu. | - Đề xuất đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trong các chủng loại vật tư theo bảng chủng loại vật tư Chương V của E-HSMT. - Tất cả các vật liệu đề xuất sử dụng cho gói thầu phải nêu rõ chủng loại, nhãn hiện, nhà sản xuất, nguồn gốc, xuất xứ của từng vật tư; Yêu cầu kỹ thuật của vật tư vật liệu phải đáp ứng yêu cầu của Chỉ dẫn kỹ thuật, hồ sơ thiết kế và phù hợp với yêu cầu của gói thầu. - Nhà thầu phải có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp đáp ứng yêu cầu. | Đạt |
|  | - Đề xuất thiếu một trong các chủng loại vật tư theo bảng chủng loại vật liệu Chương V của E-HSMT. - Không đề xuất hoặc đề xuất không đầy đủ chủng loại, nhãn hiện, nhà sản xuất, nguồn gốc, xuất xứ của từng vật tư; Yêu cầu kỹ thuật của vật tư vật liệu phải đáp ứng yêu cầu của Chỉ dẫn kỹ thuật, hồ sơ thiết kế và phù hợp với yêu cầu của gói thầu. - Không có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp đáp ứng yêu cầu. | Không đạt |
| 11.2 Yêu cầu về phòng thí nghiệm: Nhà thầu phải có phòng thí nghiệm hoặc có hợp đồng nguyên tắc với bên cho thuê có năng lực (mục tiêu thuê phục vụ cho gói thầu này); Nhà thầu hoặc bên cho thuê chứng minh được phòng thí nghiệm có mã LAS do cơ quan có thẩm quyền cấp có chức năng thí nghiệm các chỉ tiêu phù hợp cho gói thầu này. | - Nhà thầu cung cấp tài liệu đầy đủ và đáp ứng các yêu cầu | Đạt |
|  | - Nhà thầu không cung cấp tài liệu đầy đủ và không đáp ứng các yêu cầu. | Không đạt |
| Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | Không đạt |

Lưu ý :

- Mức thuế suất Giá trị gia tăng chủ đầu tư đang áp dụng là 8%, yêu cầu nhà thầu áp dụng mức thuế giá trị gia tăng là 8% trong giá chào thầu. Tuy nhiên tại thời điểm cung cấp dịch vụ và nghiệm thu sẽ áp dụng mức thuế suất thực tế Nhà nước quy định.

- Hồ sơ về kỹ thuật và tài liệu theo yêu cầu (nếu có):

+ Nhà thầu phải nộp 01 bản sao được công chứng hoặc chứng thực khi được mời đối chiếu.

+ Nhà thầu cần chuẩn bị các bản gốc để đối chiếu nếu có yêu cầu và nhân sự đến chủ đầu tư (nếu chủ đầu tư nghi ngờ về khả năng huy động nhân sự).