Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

| STT | Nội dung yêu cầu | Kết quả đánh giá |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1. Có bảo đảm dự thầu không vi phạm một trong các trường hợp quy định tại Mục 18.3 E-CDNT. Thư bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên, đóng dấu (nếu có) với giá trị bảo lãnh, thời hạn có hiệu lực và đơn vị thụ hưởng theo yêu cầu của E-HSMT (đối với bảo lãnh dự thầu điện tử thì phải được ký số). Thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh không được ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT; không được kèm theo các điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư (trong đó bao gồm việc không đáp ứng đủ các cam kết theo quy định tại Mẫu số 04A, Mẫu số 04B Chương IV). Đối với bảo lãnh dự thầu hoặc chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy, trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về bảo đảm dự thầu mà nhà thầu kê khai trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thư bảo lãnh đính kèm thì căn cứ vào thông tin trong file quét (scan) thư bảo lãnh dự thầu để đánh giá. Đối với nhà thầu liên danh, các thành viên liên danh phải sử dụng cùng thể thức bảo lãnh dự thầu: bảo lãnh dự thầu điện tử hoặc bằng giấy. Đối với gói thầu có giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu đồng, nhà thầu có cam kết trong đơn dự thầu theo quy định tại Mục 18.7 E-CDNT |  |
|  | + Đáp ứng yêu cầu trên | Đạt |
|  | + Không đáp ứng yêu cầu trên | Không đạt |
| 2 | Trường hợp nhà thầu liên danh thì thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện theo Mẫu số 03 Chương IV. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ các hạng mục nêu trong bảng tổng hợp giá dự thầu quy định tại Mẫu số 11 (11A hoặc 11B hoặc 11C hoặc 11D hoặc 11E) Chương IV hoặc theo các công việc thuộc quá trình sản xuất hạng mục trong bảng tổng hợp giá dự thầu; không được phân chia các công việc không thuộc các hạng mục này hoặc không thuộc quá trình sản xuất các hạng mục này |  |
|  | + Đáp ứng yêu cầu trên | Đạt |
|  | + Không đáp ứng yêu cầu trên | Không đạt |
| 3 | Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT và không vi phạm pháp luật về Thuế, BHXH, và các quy định pháp luật khác … |  |
|  | + Đáp ứng yêu cầu trên | Đạt |
|  | + Không đáp ứng yêu cầu trên | Không đạt |
| 4 | Nhà thầu Không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống |  |
|  | + Đáp ứng yêu cầu trên | Đạt |
|  | + Không đáp ứng yêu cầu trên | Không đạt |
| 5 | Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu. |  |
|  | + Đáp ứng yêu cầu trên | Đạt |
|  | + Không đáp ứng yêu cầu trên | Không đạt |

Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong bước tiếp theo

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

### 2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

### Tiêu chuẩn đánh giá năng lực và kinh nghiệm thực hiện theo Bảng số 01 Chương này và được số hóa dưới dạng webform trên Hệ thống, nhà thầu được đánh giá là đạt về năng lực và kinh nghiệm khi đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn đánh giá. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ (trừ nhà thầu phụ đặc biệt) sẽ không được xem xét khi đánh giá E-HSDT của nhà thầu. Bản thân nhà thầu phải đáp ứng các tiêu chí đánh giá về năng lực và kinh nghiệm.

Trường hợp đồng tiền nêu trong các hợp đồng tương tự hoặc xác nhận thanh toán của Chủ đầu tư đối với những hợp đồng xây lắp đã thực hiện hoặc tờ khai nộp thuế hoặc các tài liệu liên quan chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu không phải VND thì khi lập E-HSDT, nhà thầu phải quy đổi về VND để làm cơ sở đánh giá E-HSDT. Việc quy đổi được áp dụng tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tại ngày ký hợp đồng tương tự đó.

Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) có huy động công ty con, công ty thành viên thực hiện một phần công việc của gói thầu thì nhà thầu phải kê khai cụ thể phần công việc dành cho các công ty con, công ty thành viên theo Mẫu số 09C Chương IV. Việc đánh giá kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự căn cứ vào giá trị, khối lượng công việc do công ty mẹ, công ty con, công ty thành viên đảm nhiệm trong gói thầu.

- Nhà thầu bắt buộc phải đáp ứng các điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành tương ứng (nếu trong gói thầu có) như sau:

+ Doanh nghiệp hoặc các cán bộ tham gia thuộc lĩnh vực xây dựng: Phải đáp ứng các quy định tại Luật Xây dựng hiện hành;

+ Doanh nghiệp hoặc các cán bộ tham gia thuộc lĩnh vực điện lực (nếu có): Phải đáp ứng các quy định tại Luật Luật Điện lực hiện hành.

+ Doanh nghiệp hoặc các cán bộ tham gia thuộc lĩnh vực PCCC (nếu có): Phải đáp ứng các yêu cầu của Luật PCCC hiện hành.

+ Doanh nghiệp hoặc các cán bộ tham gia thuộc lĩnh vực Tu bổ tôn tạo Di tích công trình Văn hóa (nếu có): Phải đáp ứng các yêu cầu của Luật Di Sản hiện hành.

+ Nhà thầu phải cam kết rằng không có vi phạm về quản lý sử dụng lao động, không có nợ đọng bảo hiểm xã hội của người lao động đang thực hiện hợp đồng lao động với nhà thầu. Nếu vi phạm E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại ngay không được xem xét đánh giá (Cơ sở để đánh giá căn cứ Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 26/08/2021 về thực hiện các giải pháp, biện pháp thu hồi nợ đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025).

(Khi đánh giá HSDT, HSĐX Chủ đầu tư sẽ tham chiếu các Luật chuyên ngành nêu trên theo các Nghị định, Thông tư, Quyết định, văn bản hướng dẫn để đánh giá mức độ đáp ứng của HSDT).

Tiêu chuẩn đánh giá năng lực và kinh nghiệm thực hiện theo Bảng số 01 Chương này và được số hóa dưới dạng webform trên Hệ thống.

Bảng số 01 (Webform trên Hệ thống)

| BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm |  |  | Các yêu cầu cần tuân thủ |  |  | Tài liệu cần nộp |
| TT | Mô tả | Yêu cầu | Nhà thầu độc lập | Nhà thầu liên danh |  |  |
|  |  |  |  | Tổng các thành viên liên danh | Từng thành viên liên danh |  |
| 1 | Lịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu | Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có từ 02 hợp đồng trở lên (xây lắp, EPC, EC, PC, chìa khóa trao tay) không hoàn thành do lỗi của nhà thầu (2). | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Không áp dụng | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Mẫu số 07 |
| 2 | Thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế | Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế(3) của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu. Năm 2024. (Nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh) | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Không áp dụng | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Cam kết trong đơn dự thầu |
| 3 | Năng lực tài chính |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Kết quả hoạt động tài chính(4) | Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu phải dương. (Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ) | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Không áp dụng | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Mẫu số 08A |
| 3.2 | Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) K=1.5 | Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 03 năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu của nhà thầu (2022, 2023, 2024) có giá trị tối thiểu là 5,6 tỷ VND | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Không áp dụng | Mẫu số 08A |
| 3.3 | Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu (30%) | Nhà thầu phải chứng minh có khả năng tiếp cận hoặc có sẵn các tài sản có khả năng thanh khoản cao, hạn mức tín dụng khả dụng (hạn mức tín dụng còn được sử dụng) hoặc các nguồn tài chính khác (không bao gồm các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng) để đáp ứng yêu về cầu nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu với giá trị là 1,253 tỷ VND. Đối với trường hợp nhà thầu sử dụng cam kết cung cấp tín dụng của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam thì cam kết cung cấp tín dụng phải đáp ứng các điều kiện: - Giá trị tối thiểu: 1,253 tỷ VND ; - Thời gian có hiệu lực của cam kết cung cấp tín dụng: có hiệu lực trong 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc có hiệu lực đến ngày 30/05/2026; - Được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên, đóng dấu. | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Không áp dụng | Mẫu số 08B, 08C |
| 4 | Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự(9) | Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn(11) tối thiểu 02 công trình hạ tầng kỹ thuật cấp: IV trong đó ít nhất một công trình có giá trị ≥ 50% giá trị gói thầu này và tổng giá trị tất cả các công trình ≥ 100% giá trị gói thầu này, với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý(14) hoặc nhà thầu phụ. Trường hợp nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc phần lớn(11) 01 công trình đáp ứng yêu cầu về loại kết cấu, cấp công trình và có giá trị ≥ 100% giá trị gói thầu này thì được coi là đáp ứng. | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Không áp dụng | Phải thỏa mãn yêu cầu (tương đương với phần công việc đảm nhận) | Mẫu số 05 |

.

.2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực kỹ thuật

a) Nhân sự chủ chốt: Bảng số 02: Yêu cầu về nhân sự chủ chốt (Webform trên Hệ thống)

| STT | Vị trí công việc | Số lượng | Kinh nghiệm trong các công việc tương tự theo năm | Kinh nghiệm trong các công việc tương tự theo Hợp đồng | Chứng chỉ/Trình độ chuyên môn (1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chỉ huy trưởng công trường | 1,0 | 3,0 | 2,0 | - Tốt nghiệp đại học xây dựng; - Đã làm chỉ huy trưởng 01 công trình từ cấp IV trở lên hoặc đã tham gia thi công 02 công trình cấp IV có quy mô và tính chất tương tự gói thầu này. |
| 2 | Phụ trách thi công | 1,0 | 2,0 | 2,0 | # Kỹ sư xây dựng; # Đã trực tiếp tham gia thi công ít nhất 02 công trình cấp IV có qui mô, tính chất tương tự gói thầu này. |
| 3 | Phụ trách về ATLĐ | 1,0 | 2,0 | 1,0 | Kỹ sư, có chứng chỉ về ATLĐ; Đã trực tiếp tham gia thi công ít nhất 01 công trình có qui mô, tính chất tương tự gói thầu này. |
| 4 | Phụ trách về dự toán | 1,0 | 2,0 | 1,0 | Kỹ sư kinh tế XD hoặc cử nhân kinh tế có chứng chỉ kỹ sư định giá XD; Đã trực tiếp tham gia thi công ít nhất 01 công trình có qui mô, tính chất tương tự gói thầu này. |

Nhà thầu phải cam kết trong đơn dự thầu về việc có đủ nhân sự chủ chốt đáp ứng yêu cầu của E-HSMT để làm cơ sở đánh giá. Nhà thầu cung cấp thông tin chi tiết về các nhân sự chủ chốt được đề xuất và hồ sơ kinh nghiệm của nhân sự theo các Mẫu số 06A, 06B và 06C Chương IV. Nhân sự chủ chốt có thể thuộc biên chế của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động. Trường hợp nhà thầu được xếp thứ nhất, nhân sự chủ chốt mà nhà thầu đề xuất trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu hoặc không chứng minh được khả năng huy động nhân sự (bao gồm cả trường hợp nhân sự đã huy động cho hợp đồng khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này), chủ đầu tư cho phép nhà thầu bổ sung, thay thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ sung, thay thế tối đa hai lần đối với từng vị trí nhân sự chủ chốt trong thời hạn phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc đối với mỗi lần thay thế. Trường hợp nhà thầu không có nhân sự thay thế đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị loại và bị đánh giá về uy tín khi tham dự thầu theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Trường hợp nhà thầu cố ý kê khai nhân sự chủ chốt không trung thực trong E-HSDT nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu không được thay thế nhân sự khác, E-HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều 133 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

Đối với các nhân sự chủ chốt, Nhà thầu phải cung cấp bản sao chứng thực: Hợp đồng tương tự đã tham gia và một trong các tài liệu sau đây mà nhân sự chủ chốt có tên để chứng minh: Biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng; Biên bản nghiệm thu giai đoạn; Biên bản nghiệm thu hạng mục; Biên bản thanh quyết toán; Biên bản thanh lý HĐ hoặc Quyết định thành lập BCH công trình có tên nhân sự hoặc văn bản xác nhận của Chủ đầu tư về công trình và nhân sự đã tham gia;

b) Thiết bị thi công chủ yếu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu

Yêu cầu về thiết bị thi công chủ yếu được số hóa dưới dạng Webform trên Hệ thống. Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các Thiết bị thi công chủ yếu được đề xuất theo Mẫu số 06D Chương IV để chứng minh rằng mình có đầy đủ thiết bị đáp ứng những yêu cầu sau đây:

Bảng số 03: Yêu cầu về thiết bị thi công chủ yếu (Webform trên Hệ thống)

| STT | Loại thiết bị và đặc điểm thiết bị | Số lượng tối thiểu |
| --- | --- | --- |
| 1 | + Ô tô tải tự đổ dưới 10 tấn | ≥ 02 cái |
| 2 | + Máy cào bóc lớp nhựa cũ mặt đường | ≥ 01 cái |
| 3 | + Ô tô vận chuyển BT nhựa theo tiêu chuẩn | ≥ 01 cái |
| 4 | + Máy rải thảm nhựa đường | ≥ 01 cái |
| 5 | + Máy lu mặt đường BT nhựa (máy lu bánh thép) | ≥ 02 cái |
| 6 | + Máy trộn bê tông ≥ 250lít | ≥ 01 cái |
| 7 | + Đầm cóc | ≥ 01 cái |
| 8 | + Máy khoan, máy cắt bê tông các loại (mỗi loại ≥ 01 cái) | ≥ 01bộ |
| 9 | + Máy thủy bình, máy kinh vĩ hoặc máy toàn đạc | ≥ 01 cái |

* Lưu ý: Trường hợp nhà thầu trúng thầu và ký kết hợp đồng, nhà thầu có nghĩa vụ huy động nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu như đã đề xuất ban đầu hoặc đề xuất thay đổi theo quy định tại Mục này. Trường hợp không huy động được nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu, nhà thầu bị phạt hợp đồng, bị đánh giá về uy tín khi tham gia các gói thầu khác.

Trong mọi trường hợp, nếu nhà thầu kê khai nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu không trung thực thì nhà thầu không được thay thế nhân sự, thiết bị khác; E-HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị xử lý theo Điều 87 Luật Đấu thầu 2023.

2.3. Nhà thầu phụ đặc biệt (nếu có): Gói thầu này không được phép sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt.

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Đánh giá về kỹ thuật theo phương pháp chấm điểm: Thang điểm 100.

- Mức điểm tổng số yêu cầu tối thiểu không thấp hơn 80% tổng số điểm về kỹ thuật.

- E-HSDT có tổng số điểm (cũng như số điểm của một số tiêu chuẩn tổng quát) đạt bằng hoặc vượt mức điểm yêu cầu tối thiểu sẽ được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật và được tiếp tục xem xét về tài chính:

| TT | Nội dung đánh giá | Mức điểm |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tối đa | Tối thiểu |
| A | Giải pháp kỹ thuật |  |  |
| 1 | Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng (Có thoả thuận hoặc hợp đồng cung cấp đáp ứng yêu cầu) | 10 | 9 |
|  | + Có kê khai đủ các loại vật tư, vật liệu chính, xuất xứ, tiêu chuẩn, quy cách rõ ràng, chất lượng tốt tương đương yêu cầu của thiết kế: Từ 09 điểm đến 10 điểm. + Các loại vật tư, vật liệu có xuất xứ, tiêu chuẩn, quy cách rõ ràng và chất lượng tốt tương đương yêu cầu của thiết kế (nhưng kê khai không đủ các loại vật tư, vật liệu chính): Từ 05 điểm đến dưới 09 điểm. + Kê khai không đủ hoặc không có bảng kê các loại vật liệu chính. Các loại vật tư, vật liệu có xuất xứ, tiêu chuẩn, quy cách không rõ ràng và chất lượng thấp hơn yêu cầu của thiết kế: Từ 0 điểm đến dưới 05 điểm. | 10 |  |
| 2 | Hệ thống tổ chức và nhân sự | 10 | 8 |
|  | Sơ đồ hệ thống tổ chức của Nhà thầu tại công trường : (gồm các bộ phận quản lý tiến độ, kỹ thuật, hành chính kế toán, chất lượng, vật tư, thiết bị, an toàn, an ninh, môi trường, các đội, tổ thi công). | 10 |  |
|  | - Có sơ đồ hệ thống tổ chức chi tiết, hợp lý, phù hợp với khả năng thực hiện gói thầu: Từ 08 điểm đến 10 điểm. - Có sơ đồ hệ thống tổ chức nhưng chưa hợp lý, không phù hợp với khả năng thực hiện gói thầu : Từ 01 đến dưới 08 điểm. - Không có sơ đồ tổ chức công trường : 0 điểm. |  |  |
| 3 | Các giải pháp kỹ thuật cho các công tác/hạng mục chủ yếu | 50 | 45 |
| 3.1 | Tổ chức mặt bằng công trường: (công trình tạm, thiết bị thi công, kho bãi vật liệu, chất thải; cổng ra vào, rào chắn, biển báo; cấp điện, cấp nước, thoát nước, bảo đảm giao thông, thông tin liên lạc …). - Giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện của nhà thầu, phù hợp với biện pháp thi công : Từ 03 đến 05 điểm. - Giải pháp kỹ thuật không phù hợp điều kiện của nhà thầu chưa hoặc không phù hợp với biện pháp thi công: Từ 01 đến dưới 03 điểm. - Giải pháp kỹ thuật sơ sài: Từ 0 đến dưới 01 điểm. | 5 |  |
| 3.2 | Giải pháp và biện pháp phá dỡ kết cấu cũ, cào bóc lớp mặt đường nhựa, thu gom và chuyển phế liệu đi xử lý: - Giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện của nhà thầu, phù hợp với biện pháp và tiến độ thi công: Từ 09 - 10 điểm. - Giải pháp kỹ thuật không phù hợp với điều kiện của nhà thầu (máy, nhân lực...), chưa phù hợp với biện pháp thi công: Từ 05 điểm đến dưới 09 điểm. - Giải pháp kỹ thuật sơ sài, không hợp lý: Từ 0 điểm đến dưới 05 điểm. Lưu ý: Nhà thầu phải có hợp đồng (HĐ nguyên tắc) về việc thu gom và chuyển phế liệu đi xử lý thì mới đạt được 100% số điểm đánh giá của chỉ tiêu. Không có HĐ sẽ bị trừ 50% số điểm được đánh giá. | 10 |  |
| 3.3 | Công tác thi công nền móng, cống rãnh: - Giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện của nhà thầu, phù hợp với biện pháp và tiến độ thi công: Từ 09 - 10 điểm. - Giải pháp kỹ thuật không phù hợp với điều kiện của nhà thầu (máy, nhân lực...), chưa phù hợp với biện pháp thi công: Từ 05 điểm đến dưới 09 điểm. - Giải pháp kỹ thuật sơ sài, không hợp lý: Từ 0 điểm đến dưới 05 điểm. | 10 |  |
| 3.4 | Thi công các hạng mục thảm nhựa mặt đường, lát hè, bó vỉa. - Giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện của nhà thầu, phù hợp với biện pháp và tiến độ thi công: Từ 08 - 10 điểm. - Giải pháp kỹ thuật không phù hợp với điều kiện của nhà thầu (máy, nhân lực...), chưa phù hợp với biện pháp thi công: Từ 05 điểm đến dưới 08 điểm. - Giải pháp kỹ thuật sơ sài, không hợp lý: Từ 0 điểm đến dưới 05 điểm. | 10 |  |
| 3.5 | Thi công hạng mục thoát nước: - Giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện của nhà thầu, phù hợp với biện pháp thi công : Từ 03 đến 05 điểm. - Giải pháp kỹ thuật không phù hợp điều kiện của nhà thầu chưa hoặc không phù hợp với biện pháp thi công: Từ 01 đến dưới 03 điểm. - Giải pháp kỹ thuật sơ sài: Từ 0 đến dưới 01 điểm. | 5 |  |
| 3.6 | Công tác cung cấp và lắp đặt các loại nắp cống, nắp ga thu: - Giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện của nhà thầu, phù hợp với biện pháp thi công : Từ 03 đến 05 điểm. - Giải pháp kỹ thuật không phù hợp điều kiện của nhà thầu chưa hoặc không phù hợp với biện pháp thi công: Từ 01 đến dưới 03 điểm. - Giải pháp kỹ thuật sơ sài: Từ 0 đến dưới 01 điểm. | 5 |  |
| 3.8 | Công tác hoàn trả, hoàn thiện sau thi công: - Giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện của nhà thầu, phù hợp với biện pháp thi công : Từ 03 đến 05 điểm. - Giải pháp kỹ thuật không phù hợp điều kiện của nhà thầu chưa hoặc không phù hợp với biện pháp thi công: Từ 01 đến dưới 03 điểm. - Giải pháp kỹ thuật sơ sài: Từ 0 đến dưới 01 điểm. | 5 |  |
| 4 | Các biện pháp, quy trình quản lý thi công | 16 | 13 |
| 4.1 | Công tác quản lý và bảo đảm an toàn công trình ngầm trong quá trình thi công. Quản lý chất lượng vật tư; chất lượng từng công tác thi công; Biện pháp bảo quản vật liệu, công trình khi tạm dừng thi công, khi mưa bão; Sửa chữa hư hỏng và bảo hành công trình. - Biện pháp quản lý chất lượng hợp lý, khả thi : Từ 01 - 05 điểm. - Biện pháp QLCL sơ sài, không hợp lý : 0 điểm | 5 |  |
| 4.2 | QL tài liệu, hồ sơ, bản vẽ hoàn công, nghiệm thu, thanh quyết toán. - Biện pháp quản lý hợp lý và khả thi : Từ 01 đến 02 điểm. - Biện pháp quản lý sơ sài, không hợp lý : 0 điểm. | 2 |  |
| 4.3 | QL an toàn trên công trường: Biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho từng công đoạn thi công; Phòng chống cháy nổ trong và ngoài công trường; An toàn giao thông công trường; Bảo vệ an ninh công trường, quản lý nhân lực, thiết bị… - Biện pháp đầy đủ, hợp lý và khả thi : Từ 01 đến 03 điểm. - Biện pháp sơ sài, không hợp lý : 0 điểm. | 3 |  |
| 4.4 | QL an toàn cho cư dân xung quanh điểm thi công: - Biện pháp QL an toàn cho công trình và dân cư xung quanh công trình đầy đủ, hợp lý và khả thi : Từ 01 đến 03 điểm. - Biện pháp quản lý sơ sài, không hợp lý : 0 điểm. | 3 |  |
| 4.5 | QL môi trường: Các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, bụi, khói, rung, kiểm soát nước thải các loại, kiểm soát rò rỉ dầu mỡ, hoá chất, rác thải, nhà vệ sinh của công nhân trên công trường… - Biện pháp quản lý môi trường đầy đủ, hợp lý và khả thi: Từ 01 đến 03 điểm. - Biện pháp QL môi trường sơ sài, không hợp lý : 0 điểm. | 3 |  |
| 5 | Tiến độ thi công | 10 | 8 |
| 5.1 | - Thời gian thi công của nhà thầu bằng TG được duyệt: được 2 điểm; - Giảm cứ 03 ngày được 01 điểm (tối đa không quá 05 điểm). - Vượt thời gian quy định: Trừ hết điểm của chỉ tiêu. | 5 |  |
| 5.2 | Các biểu đồ huy động: nhân lực, vật liệu, thiết bị hợp lý, phù hợp với tiến độ thi công: Từ 0-3 điểm | 3 |  |
| 5.3 | Biện pháp đảm bảo, duy trì thi công khi mất điện, đảm bảo thiết bị trên công trường hoạt động liên tục khả thi: 0 -2 điểm | 2 |  |
| B | Uy tín của nhà thầu (Trường hợp một trong 2 tiêu chí dưới đây đã đạt được điểm tối đa thì không cần xét điểm của tiêu chí còn lại) | 4 | 4 |
| 1 | Thông qua việc tham dự thầu, kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu thực hiện theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP: - Nếu không có vi phạm sẽ được 04 điểm; - Nếu có vi phạm sẽ không có điểm; |  |  |
| 2 | Hợp đồng đạt giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng cứ mỗi HĐ được 2,0 điểm nhưng không quá 4,0 điểm |  |  |
| C | Lịch sử kiện tụng trước đây: |  |  |
| * | Thông qua việc tham dự thầu, kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu thực hiện theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP: Cứ mỗi vụ kiện trừ 03 điểm, trừ vào tổng số điểm của các chỉ tiêu đạt được (không giới hạn số điểm bị trừ) |  |  |
| Tổng số điểm |  | 100 | 80 |

Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính

4.1. Phương pháp giá thấp nhất:

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây:

Bước 1. Xác định giá dự thầu;

Bước 2. Hiệu chỉnh sai lệch thừa (thực hiện theo quy định tại Mục 28 E-CDNT);

#### Bước 3. Xác định giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có);

#### Bước 4. Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 29 E-CDNT

Bước 5. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), sau ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất..

Trường hợp chủ đầu tư đưa ra các khoản tạm tính thì phần chi phí cho các khoản tạm tính, trong đó bao gồm chi phí công nhật sẽ được tách riêng và không được xem xét trong quá trình đánh giá E-HSDT để so sánh, xếp hạng các E-HSDT.

Mục 5. Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (nếu có): Không được đề xuất phương án kỹ thuật thay thế