Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các nội dung quy định tại Chương V, thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và các yêu cầu khác nêu trong E-HSMT. Căn cứ vào từng gói thầu cụ thể, khi lập E-HSMT phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm:

- Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công;

- Tiến độ thi công;

- Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường; các biện pháp bảo đảm chất lượng; bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động;

- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì;

- Các yếu tố thân thiện môi trường (nếu có) gồm việc sử dụng các vật tư, vật liệu, biện pháp tổ chức thi công, dây chuyền, công nghệ thi công và các yếu tố khác (nếu có);

- Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP;

- Các yếu tố cần thiết khác;

Chủ đầu tư được yêu cầu về nhãn hiệu theo nhóm nhãn hiệu cho nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác (đầu vào cho việc thi công theo quy định của pháp luật xây dựng các hạng mục công việc quy định trong hồ sơ mời thầu mà không phải là một hạng mục công việc của gói thầu). Nhà thầu được chào theo nhãn hiệu các nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác theo quy định trong hồ sơ mời thầu hoặc nhãn hiệu khác có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn.

Ví du: nhóm nhãn hiệu đối với xi măng: xi măng Nghi Sơn, Bỉm Sơn, Bút Sơn, Hà Tiên, Vicem Hoàng Mai. Nhà thầu được chào theo 1 hoặc một số nhãn hiệu trong các nhãn hiệu này hoặc được chào nhãn hiệu khác có chất lượng xi măng tương đương hoặc tốt hơn. Trừ trường hợp do tính chất của gói thầu mà E-HSMT yêu cầu nhà thầu phải thực hiện theo đúng biện pháp thi công nêu trong E-HSMT, E-HSMT cần quy định nhà thầu được đề xuất biện pháp thi công khác với biện pháp thi công nêu trong E-HSMT. Chủ đầu tư không được đưa yêu cầu về khả năng huy động nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu trong yêu cầu về kỹ thuật nhằm loại bỏ nhà thầu.

3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng: |  |  |
| Đối với các vật tư, vật liệu, thiết bị chính: (Tham chiếu tại chương V) | - Có nêu nguồn gốc, xuất xứ, chủng loại của vật liệu dự kiến đưa vào công trình đáp ứng yêu cầu tại chương V; - Có hợp đồng nguyên tắc cung cấp vật tư, vật liệu cho gói thầu | Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên | Không đạt |
| 2. Giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công: |  |  |
| 2.1. Tổ chức mặt bằng công trường: Lán trại, kho bãi tập kết vật tư vật liệu, thiết bị thi công, rào chắn, biển báo. | Có giải pháp kỹ thuật (bao gồm thuyết minh và bản vẽ tổ chức mặt bằng). Bố trí vị trí hợp lý, phù hợp với hiện trạng công trình xây dựng và các quy định pháp luật hiện hành. | Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên | Không đạt |
| 2.2 Biện pháp thi công |  |  |
| 2.2.1 Giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công: Đảm bảo giao thông trong quá trình thi công | Có trình bày Giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công (bao gồm thuyết minh và bản vẽ) đầy đủ; phù hợp với tiến độ thi công, biểu đồ huy động nhân sự, thiết bị; Phù hợp với đề xuất kỹ thuật, hiện trạng công trình, hồ sơ thiết kế được duyệt và các quy định pháp luật hiện hành. | Đạt |
|  | Không có trình bày hoăc trình bày không đầy đủ hoặc không phù hợp với tiến độ thi công, biểu đồ huy động nhân sự, thiết bị; Không phù hợp với biện pháp tổ chức thi công, đề xuất kỹ thuật, hồ sơ thiết kế được duyệt, các quy định pháp luật hiện hành. Không có bản vẽ đầy đủ, phù hợp | Không đạt |
| 2.2.2. Giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công các hạng mục công trình (Tham chiếu tại Chương V và Hồ sơ thiết kế được duyệt) | Có thuyết minh đầy đủ giải pháp kỹ thuật thi công và biện pháp thi công cụ thể chi tiết từng hạng mục công việc của công trình theo đúng trình tự, tiêu chuẩn, quy chuẩn thi công nghiệm thu hiện hành và phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công, phù hợp với biểu đồ huy động nhân sự, thiết bị, phù hợp với đề xuất kỹ thuật, hồ sơ thiết kế được duyệt. Có bản vẽ mô tả biện pháp thi công từng hạng mục đính kèm. | Đạt |
|  | Không có thuyết minh hoặc có thuyết minh giải pháp kỹ thuật và biện pháp thi công nhưng không cụ thể, không đầy đủ chi tiết từng hạng mục, từng công việc; Có thuyết minh nhưng sơ sài, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công, không đúng trình tự thi công, không theo tiêu chuẩn và quy chuẩn thi công nghiệm thu hiện hành, không phù hợp với biểu đồ huy động nhân sự, thiết bị, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật, hồ sơ thiết kế được duyệt, Không có bản vẽ mô tả biện pháp thi công từng hạng mục đính kèm. | Không đạt |
| 2.2.3. Giải pháp kỹ thuật, biện pháp hoàn thiện, hoàn trả hiện trạng, dọn dẹp mặt bằng công trường. | Có thuyết minh đầy đủ, phù hợp với hiện trạng công trình. | Đạt |
|  | Không có thuyết minh hoặc có nhưng sơ sài, không phù hợp với hiện trạng công trình. | Không đạt |
| 3. Tiến độ thi công |  |  |
| 3.1. Thời gian thi công | - Đề xuất thời gian thi công ≤ 150 ngày. - Có biểu tiến độ thi công hợp lý, phù hợp với đề xuất kỹ thuật, nhân sự, thiết bị, yêu cầu E-HSMT. - Có biên pháp đẩy nhanh tiến độ do điều kiện thời tiết, khách quan. | Đạt |
|  | Không đáp ứng môt trong cac yêu cầu trên | Không đạt |
| 3.2. Tính phù hợp giữa huy động thiết bị, nhân sự so tiến độ thi công. | - Có biểu đồ nhân lực, thiết bị đầy đủ; hợp lý; phù hợp với đề xuất kỹ thuật, tiến độ thi công, phù hợp với yêu cầu E-HSMT, hiện trạng công trình. - Có đề xuất đầy đủ; hợp lý; phù hợp với tiến độ thi công, đề xuất kỹ thuật và hiện trạng công trình xây dựng, yêu cầu E-HSMT. | Đạt |
|  | Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên | Không đạt |
| 4. Biện pháp bảo đảm chất lượng: |  |  |
| 4.1. Thuyết minh về giải pháp đảm bảo chất lượng công trình. | Có giải pháp đảm bảo chất lượng hợp lý; phù hợp với đề xuất kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công, hồ sơ thiết kế được duyệt và các quy định pháp luật hiện hành. Có lập kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu hoàn thành phù hợp theo quy định. | Đạt |
|  | Không có giải pháp đảm bảo chất lượng hoặc có nhưng không hợp lý; không phù hợp với đề xuất kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công, hồ sơ thiết kế được duyệt và các quy định pháp luật hiện hành. Không có lập kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu hoàn thành phù hợp theo quy định. | Không đạt |
| 4.2. Giải pháp bảo đảm chất lượng vật tư, thiết bị, cấu kiện đúc sẵn… | - Có biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được đưa vào sử dụng cho công trình phù hợp với qui định hiện hành. | Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu như trên. | Không đạt |
| 5. An toàn lao động, an toàn công trình lân cận, hiện hữu, PCCC, vệ sinh môi trường |  |  |
| 5.1. An toàn lao động | Có biện pháp an toàn lao động, cảnh báo, cảnh giới trong quá trình thi công phù hợp với giải pháp thi công của nhà thầu và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan. Có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động tại bãi tập kết vật tư. Có cam kết mua bảo hiểm thiết bị phục vụ thi công, bảo hiểm đối với người lao động, bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ 3 và các loại bảo hiểm cần thiết khác để đảm bảo cho hoạt động của Nhà thầu theo quy định của Pháp luật | Đạt |
|  | Không đáp ứng một trong các yêu cầu nêu trên | Không đạt |
| 5.2. Phòng cháy chữa cháy | Có biện pháp phòng cháy chữa cháy phù hợp với giải pháp thi công của nhà thầu và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan. | Đạt |
|  | Không có biện pháp hoặc có nhưng không phù hợp với giải pháp thi công của nhà thầu và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan | Không đạt |
| 5.3. An toàn công trình lân cận, công trình hiện hữu | Có biện pháp bảo vệ an toàn các công trình hiện hữu, lân cận. Nhà thầu có cam kết trong quá trình thi công không làm thay đổi hiện trạng các công trình hiện hữu, các công trình lân cận; không làm ảnh hưởng, thay đổi kết cấu các công trình hạ tầng xung quanh. Trường hợp trong quá trình thi công làm thay đổi hiện trạng hư hỏng các công trình hiện hữu, các công trình lân cận, làm thay đổi kết cấu các công trình xung quanh thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm khắc phục bằng chi phí của nhà thầu. | Đạt |
|  | Không đáp ứng một trong các yêu cầu nêu trên. | Không đạt |
| 5.4. Vệ sinh môi trường | Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường phù hợp với giải pháp tổ chức thi công của nhà thầu và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan. Có biện pháp và giải pháp xử lý chất thải trong quá trình thi công phù hợp với quy định hiện hành. Có phương án xử lý, tập kết vật liệu đào; Có cam kết tập kết vật liệu đào tại nơi do cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. | Đạt |
|  | Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên. | Không đạt |
| 6. Bảo hành công trình |  |  |
| Thời gian, bảo hành ≥ 12 tháng. | Nhà thầu phải có cam kết bảo hành, bảo dưỡng theo nội dung sau: - Thời gian bảo hành toàn bộ gói thầu ≥ 12 tháng và đảm bảo thực hiện sửa chữa các sai sót theo yêu cầu. Riêng đối với các hạng mục công việc hư hỏng, khiếm khuyết phải sửa chữa trong thời gian bảo hành, nhà thầu phải tiếp tục bảo hành thêm 6 tháng và cộng thêm thời gian bảo hành còn lại kể từ ngày các hạng mục sai sót hư hỏng được sửa chữa xong. - Các thiết bị cung cấp, lắp đặt cho công trình phải được bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất nhưng không nhỏ hơn 12 tháng. | Đạt |
|  | Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu theo nội dung trên. | Không đạt |
| 7. Uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu và thực hiện các hợp đồng trước đó. |  |  |
| Uy tín của nhà thầu thông qua việc dự thầu, thực hiện các hợp đồng trong thời gian 03 năm trở lại đây tính đến thời điểm đóng thầu. (Nhà thầu gửi kèm bản cam kết, trường hợp cam kết không trung thực sẽ bị đánh giá là gian lận). (Trường hợp liên danh thì từng thành viên liên danh phải cung cấp bản cam kết theo yêu cầu. Bất kỳ thành viên liên danh nào có tài liệu vi phạm thì hồ sơ dự thầu của nhà thầu sẽ bị loại) | Đáp ứng tất cả các nội dung dưới đây thì được đánh giá là đạt: - Không có hợp đồng chậm tiến độ bị chủ đầu tư xử phạt vi phạm hợp đồng; - Không có hợp đồng bỏ dở do lỗi của nhà thầu; - Không có hợp đồng ảnh hưởng chất lượng công trình, bao gồm các sự cố xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng (nếu có); - Không bị Chủ đầu tư ra Quyết định chấm dứt nghĩa vụ thực hiện hợp đồng do nguyên nhân chủ quan/khách quan từ phía nhà thầu; - Nhà thầu Không có tài liệu bị xử lý vi phạm trong công tác đấu thầu. - Nhà thầu không bị đánh giá về uy tín khi tham dự thầu theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. | Đạt |
|  | Nhà thầu không có cam kết uy tín nhà thầu, Nhà thầu vi phạm bất kỳ nội dung nào nêu trên | Không đạt |