# PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

# CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

I. Giới thiệu

1. Mô tả khái quát về dự án

1.1. Tên dự án: Mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cao Bồ - Mai Sơn.

1.2. Cơ quan Quyết định đầu tư: Bộ Xây dựng.

1.3. Chủ đầu tư: Sở Xây dựng Ninh Bình

1.4. Nhóm dự án: Nhóm B.

1.5. Loại và cấp công trình: Công trình giao thông đường bộ, cấp đặc biệt.

1.6. Tổng mức đầu tư: 1.875,616 tỷ đồng.

1.7. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách trung ương (giai đoạn 2021 - 2025 được Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 tại Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 29/01/2024 và dự kiến bố trí chuyển tiếp trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030).

1.8. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2025-2026.

1.9. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Ý Yên, Yên Đồng, phường Đông Hoa Lư, Nam Hoa Lư, Yên Thắng, tỉnh Ninh Bình.

1.10. Mục tiêu, quy mô dự án:

1.10.1 Mục tiêu của dự án:

Nâng cao năng lực khai thác, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao, giảm thiểu tai nạn giao thông, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình; từng bước hoàn thiện quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; góp phần thực hiện mục tiêu của Nghị quyết 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng.

1.10.2 Quy mô đầu tư:

- Cấp đường: đường cao tốc cấp 100-120, vận tốc thiết kế (100-120)km/h (theo Tiêu chuẩn đường ô tô cao tốc TCVN 5729-2012).

- Quy mô phần đường: đầu tư mở rộng 02 làn xe bên trái đường hiện hữu, quy mô 6 làn xe, bề rộng nền đường Bnền = 32,25m; bề rộng mặt đường xe chạy Bmặt = (3x3,75m)x2 bên = 22,5m; dải phân cách giữa: Bpc = 0,75m; dải an toàn giữa Batg = 2x0,75m = 1,5m; dải dừng xe khẩn cấp Bdx = 2x3,0m = 6,0m; lề gia cố Blề = 2x0,75m = 1,5m

- Mặt đường: mặt đường cao tốc cấp cao A1, mô đun đàn hồi yêu cầu Eyc≥ 206Mpa; mặt đường dải dừng xe khẩn cấp, cấp cao A1, mô đun đàn hồi yêu cầu Eyc ≥160Mpa.

- Công trình cầu: Thiết kế bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực theo TCVN 11823-1:2017 đến TCVN 11823-14:2017, tải trọng thiết kế HL93. Xây dựng bổ sung đơn nguyên cầu phía trái tuyến đối với 04 cầu (cầu Cao Bồ, cầu Cẩm, cầu vượt QL.10, cầu Quán Vinh) bên cạnh cầu cũ, chiều rộng Bc=16,0m. Các cầu (cầu Nam Bình; cầu Đông Thịnh; cầu Mai Sơn) đã được đầu tư xây dựng 02 đơn nguyên, giữ nguyên quy mô đã đầu tư đảm bảo khai thác 06 làn xe, bổ sung lớp BTN tạo nhám trên mặt cầu chiều dày 4cm.

- Tần suất lũ thiết kế: đường cao tốc, công trình cầu P = 1,0%.

- Hệ thống an toàn giao thông, chiếu sáng, ITS: Thiết kế hoàn chỉnh hệ thống an toàn giao thông, thiết kế chiếu sáng...; thiết kế hạ tầng kỹ thuật của hệ thống giao thông thông minh, gồm: Hệ thống cống, móng cáp, bể cáp, ống bảo vệ cáp..., đặt trong nền đường để đảm bảo thi công đồng bộ với công tác thi công xây lắp phần đường, phần thiết bị được phê duyệt riêng

- Công trình phục vụ khai thác: đầu tư các công trình bảo đảm yêu cầu an toàn, đồng bộ, chất lượng và hiệu quả.

1.2.3. Giải pháp thiết kế:

- Nền đường đắp: đảm bảo yêu cầu về độ chặt và khả năng chịu tải của đất nền theo tiêu chuẩn áp dụng cho đường ô tô cao tốc, trước khi đắp nền đường thực hiện đào bỏ lớp đất không thích hợp và đánh cấp (nếu có), độ dốc mái taluy áp dụng là 1/2.

- Mặt đường cao tốc: cấp cao A1, lớp mặt trên bằng bê tông nhựa rỗng thoát nước để làm lớp tạo nhám, lớp mặt dưới bằng bê tông nhựa chặt trên các lớp móng, đảm bảo mô đun đàn hồi yêu cầu Eyc≥206Mpa. Mặt đường dải dừng xe khẩn cấp: cấp cao A1, lớp mặt bê tông nhựa chặt trên các lớp móng đảm bảo mô đun đàn hồi yêu cầu Eyc≥160Mpa. Mặt đường cũ: bổ sung lớp tạo nhám trên mặt đường cũ bằng bê tông nhựa rỗng thoát nước.

- Nút giao liên thông: Giai đoạn phân kỳ đã đầu tư hoàn chỉnh 03 nút liên thông (Cao Bồ, Khánh Hòa, Mai Sơn), thiết kế vuốt nối các nhánh nút giao phía trái tuyến, đảm bảo phù hợp quy mô 06 làn xe, bổ sung nhánh quay đầu xe sau trạm kiểm tra tải trọng xe. Riêng nút giao Cao Bồ, đã được đưa vào khai thác từ năm 2012, mặt đường đã xuất hiện hư hỏng, thảm bổ sung 01 lớp bê tông nhựa chặt các nhánh nút giao để đảm bảo êm thuận, an toàn giao thông trong quá trình khai thác.

- Cầu vượt đường cao tốc: đã được đầu tư hoàn chỉnh trong giai đoạn phân kỳ, bổ sung hệ thống hàng rào trên cầu để đảm bảo an toàn khai thác cho đường cao tốc.

- Công trình cầu: trên tuyến cao tốc có tổng số 07 cầu; trong đó, 03 cầu (cầu Nam Bình, cầu Đông Thịnh, cầu Mai Sơn) đã được đầu tư, đảm bảo quy mô 06 làn xe, bổ sung lớp tạo nhám trên mặt cầu; đối với 04 cầu (cầu Cao Bồ, cầu Cẩm, cầu vượt QL.10, cầu Quán Vinh) xây dựng bổ sung đơn nguyên cầu phía trái tuyến để đảm bảo quy mô 06 làn xe, mỗi đơn nguyên có bề rộng Bcầu = 16,0m.

- Hệ thống thoát nước ngang: nối dài cống về phía bên trái tuyến đảm bảo phù hợp với bề rộng nền đường quy mô 06 làn xe. Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống rãnh dọc, rãnh thu nước siêu cao, rãnh giữa đường gom và đường cao tốc, gờ thu nước mái taluy. Hoàn trả kênh, mương đối với các đoạn tuyến có ảnh hưởng đến kênh, mương hiện hữu, đảm bảo phù hợp với quy mô kênh, mương hiện trạng, quy hoạch thủy lợi của địa phương.

- Công trình phòng hộ: đối với đoạn thông thường, gia cố bằng trồng cỏ; đối với các đoạn nền đắp cao, đắp cạnh sông, suối mái ta luy được gia cố bằng đá hộc xây, tấm ốp bê tông.

- Hệ thống an toàn giao thông: xây dựng hoàn chỉnh hệ thống an toàn giao thông theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT; dải phân cách giữa bằng bê tông cốt thép, tận dụng kết cấu cũ.

- Tường chống ồn: bố trí tại các vị trí đi qua khu đông dân cư.

- Điện chiếu sáng: bổ sung tại đơn nguyên cầu mở rộng mới (cầu Cao Bồ và cầu vượt QL.10); riêng khu vực nút giao Khánh Hòa, tận dụng di chuyển cột đèn phía trái tuyến phù hợp với quy mô 06 làn xe.

- Hệ thống giao thông thông minh ITS, ETC, KTTTX: đầu tư theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các quy định hiện hành; việc quản lý, điều hành được điều khiển tập trung tại Trung tâm quản lý điều hành giao thông của tuyến đường ô tô cao tốc đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45.

2. Mô tả về gói thầu

Căn cứ Quyết định số 72/QÐ-SXD ngày 16/01/2026 của Sở Xây dựng Ninh Bình về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cao Bồ - Mai Sơn. Chủ đầu tư tiến hành tổ chức lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 12: Tư vấn kiểm định chất lượng công trình dự án Mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cao Bồ - Mai Sơn như sau:

- hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

- Hợp đồng: Toàn bộ Gói thầu số 12: Tư vấn kiểm định chất lượng công trình được lập 01 hợp đồng.

+ Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

+ Thời gian thực hiện hợp đồng: 300 ngày.

3. Mục đích tuyển chọn nhà thầu

Lựa chọn được Nhà thầu phù hợp, có biện pháp khả thi để thực hiện Gói thầu số 12: Tư vấn kiểm định chất lượng công trình nêu trên nhằm đạt yêu cầu về tiến độ, chất lượng theo đúng quy trình, quy phạm và bảo đảm:

- Đủ năng lực hành nghề theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Đáp ứng năng lực, kinh nghiệm theo tiêu chuẩn đánh giá E-HMST.

- Chi phí hợp lý tương ứng với đề xuất kỹ thuật của nhà thầu.

- Khảo sát, Đánh giá chất lượng công tác thi công xây dựng các cấu kiện, hạng mục của công trình theo hồ sơ thiết kế BVTC đã phê duyệt. Đánh giá chất lượng công trình sau khi xây dựng, phục vụ công tác nghiệm thu công trình đưa vào khai thác sử dụng.

- Phát hiện những sai sót, khiếm khuyết kỹ thuật của các hạng mục chưa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật để có các kiến nghị khắc phục, sửa chữa.

- Tăng cường cho hệ thống quản lý chất lượng dự án cho Chủ đầu tư để chất lượng sản phẩm xây dựng đáp ứng yêu cầu thiết kế, quyết định kỹ thuật của dự án.

II. Phạm vi công việc

1. Mô tả chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án, thời gian, tiến độ thực hiện, nhân sự

1.1 Phạm vi công việc đối với nhà thầu

- Nhà thầu Tư vấn kiểm định chất lượng công trình khi thực hiện công việc tư vấn phải chấp hành nguyên tắc hoạt động lĩnh vực kiểm định chất lượng công trình xây dựng, có quyền hạn, nghĩa vụ và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về Xây dựng.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung và kết quả Tư vấn kiểm định chất lượng công trình dự án Mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cao Bồ - Mai Sơn.

1.2. Nguồn vốn: Ngân sách trung ương.

1.3. Tên cơ quan thực hiện dự án

- Cơ quan Quyết định đầu tư: Bộ Xây dựng.

- Chủ đầu tư: Sở Xây dựng Ninh Bình.

1.4. Thời gian, tiến độ thực hiện

- Thời gian thực hiện dự án: 2025-2026.

- Tiến độ thực hiện gói thầu: 300 ngày.

1.5. Nhân sự của nhà thầu

Nhà thầu phải kê khai những nhân sự chủ chốt có năng lực phù hợp đáp ứng các yêu cầu quy định tại Mục 2 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSDT và có thể sẵn sàng huy động cho gói thầu. Trường hợp kê khai không trung thực thì nhà thầu sẽ bị đánh giá là gian lận.

2. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn

2.1 Mục đích kiểm định

- Kiểm định chất lượng công trình xây dựng là hoạt động kiểm tra, xác định chất lượng của sản phẩm xây dựng, bộ phận công trình hoặc công trình xây dựng so với thiết kế và quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật thông qua việc thí nghiệm kết hợp với việc xem xét, đánh giá hiện trạng bằng trực quan.

- So sánh các kết quả kiểm tra và đánh giá sự phù hợp với các tiêu chuẩn thiết kế, thi công đã được phê duyệt và cập nhật bổ sung phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước về chất lượng công trình. Tăng cường cho hệ thống quản lý chất lượng của TVGS và nhà thầu tại hiện trường để chất lượng sản phẩm xây dựng đạt và vượt chỉ tiêu kỹ thuật quy định theo hợp đồng đã ký kết.

- Kiểm định chất lượng, xác định nguyên nhân hư hỏng , thời hạn sử dụng của bộ phận công trình, công trình xây dựng và kiểm định để xác định nguyên nhân sự cố công trình xây dựng.

- Kiểm định chất lượng vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng, sản phẩm xây dựng.

- Kết quả kiểm định là cơ sở đánh giá chất lượng thi công phục vụ công tác nghiệm thu đưa công trình vào khai thác sử dụng.

2.2 Nội dung kiểm định:

+ Kiểm định chất lượng thi công lề đất

+ Kiểm định chất lượng thi công các lớp móng đường

+ Kiểm tra chất lượng thi công các lớp bê tông nhựa

+ Kiểm tra chất lượng mặt đường sau khi thi công

+ Kiểm tra chất lượng phần hầm chui dân sinh và công trình thoát nước

+ Kiểm tra chất lượng vật liệu dạng hạt sau mố

+ Đo cao đạc mặt cầu

+ Kiểm tra chất lượng kết cấu dầm BTCT

+ Kiểm tra chất lượng kết cấu mố, trụ BTCT

3. Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng

- Nhà thầu phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp hoặc trích lập quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp theo quy định.

4. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn

- Trong vòng 03 ngày kể từ khi hợp đồng được ký và nhận đủ hồ sơ hoặc theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

5. Khối lượng công việc dự kiến

Theo Mẫu số 01 (webform trên Hệ thống), chương IV – Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

6. Danh mục các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng

| TT | Tên tiêu chuẩn, quy chuẩn | Mã tiêu chuẩn, quy chuẩn |
| --- | --- | --- |
|  | Đường ô tô – Tiêu chuẩn khảo sát | TCCS 31:2020/TCĐBVN |
|  | Áo đường mềm - Xác định mô đun đàn hồi chung của kết cấu bằng cần đo võng Benkelman | TCVN 8867:2025 |
|  | Đất xây dựng - Phân loại | TCVN 5746:2024 |
|  | Đất xây dựng - Lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu | TCVN 2683:2012 |
|  | Đất xây dựng - Phương pháp xác định các chỉ tiêu cơ lý | TCVN 14134: 1-5 theo QĐ 1057/ QĐ-BKHCN |
|  | Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ nén bằng súng bật nẩy | TCVN 9334:2012 |
|  | Bê tông nặng - Phương pháp thử không phá huỷ - xác định cường độ nén sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy | TCVN 9335:2012 |
|  | Bê tông - phương pháp siêu âm xác định cường độ chịu nén | TCVN 13536:2022 |
|  | Bê tông - phương pháp siêu âm xác định khuyết tật | TCVN 13537:2022 |
|  | Bê tông - phương pháp xác định cường độ bê tông trên mẫu lấy từ kết cấu | TCVN 12252:2020 |
|  | Bê tông - kiểm tra và đánh giá cường độ chịu nén | TCVN 10303:2014 |
|  | Hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng sử dụng trong kết cấu áo đường - Yêu cầu thi công và nghiệm thu | TCVN 13567-7:2025 |
|  | Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng – Thi công và nghiệm thu -phần 1: Bê tông nhựa chặt sử dụng nhựa đường thông thường | TCVN 13567-1:2022 |
|  | Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng – Thi công và nghiệm thu -phần 2: Bê tông nhựa chặt sử dụng nhựa đường polyme | TCVN 13567-2:2022 |
|  | Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng – Thi công và nghiệm thu -phần 2: Hỗn hợp nhựa bán rỗng | TCVN 13567-3:2022 |
|  | Hỗn hợp bê tông nhựa nóng-Thiết kế theo phương pháp Marshall | TCVN 8820:2011 |
|  | Mặt đường láng nhựa nóng - Thi công và nghiệm thu | TCVN 8863:2011 |
|  | Mặt đường ô tô - Xác định bằng phẳng bằng thước dài 3,0 mét | TCVN 8864:2011 |
|  | Mặt đường ô tô - Phương pháp đo và đánh giá xác định bằng phẳng theo chỉ số độ gồ ghề quốc tế IRI | TCVN 8865:2011 |
|  | Mặt đường ô tô - Xác định độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát - Thử nghiệm | TCVN 8866:2011 |
|  | Lớp mặt đường bê tông nhựa chặt sử dụng nhựa đường thông thường có thêm phụ gia SBS theo phương pháp trộn khô tại trạm trộn – Thi công nghiệm thu | TCCS 43:2022/TCĐBVN |
|  | Nhựa đường Polime – Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 11193:2021 |
|  | Nhũ tương nhựa đường polime gốc axit | TCVN 8816:2011 |
|  | Nhũ tương nhựa đường axit – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử | TCVN 8817-1÷15 :2011 |
|  | Mặt đường láng nhũ tương nhựa đường axít - Thi công và nghiệm thu | TCVN 9505:2012 |
|  | Bột khoáng dùng cho hỗn hợp đá trộn nhựa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử | TCVN 12884-1÷2:2020 |
|  | Bê tông nhựa - Phương pháp thử | TCVN 8860-1÷12:2011 |
|  | Xác định khối lượng thể tích lớp hỗn hợp nhựa bán rỗng | AASHTO T275 |
|  | Bitum - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thí nghiệm | TCVN 7493:2005 ÷ TCVN 7504:2005 |
|  | Nhựa đường lỏng - Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử (phần 1-5) | TCVN 8818-1:2011 ÷ TCVN 8818-5:2011 |
|  | Phương pháp thử độ sâu hằn bánh xe của bê tông nhựa xác định bằng thiết bị Hamburg Wheel-Track | TCVN 13899-2023 |
|  | Nền đường đắp đá - Thiết kế, thi công và nghiệm thu | TCCS 29:2020/TCĐBVN |
|  | Đất, đá dăm dùng trong công trình giao thông – Đầm nén Proctor | TCVN 12790:2020 |
|  | Vật liệu nền, móng mặt đường – Phương pháp xác định tỷ số CBR trong phòng thí nghiệm | TCVN 12792:2020 |
|  | Xác định độ chặt của đất tại hiện trường bằng phương pháp dao đai | TCVN 12791:2020 |
|  | Phân loại đất và hỗn hợp cấp phối đất cho mục đích xây dựng đường ô tô | TCVN 14183:2024 |
|  | Lớp kết cấu áo đường ô tô bằng cấp phối thiên nhiên - Vật liệu, thi công và nghiệm thu | TCVN 8857:2011 |
|  | Công tác đất - Thi công và nghiệm thu | TCVN 4447:2012 |
|  | Thí nghiệm xác định độ chặt nền, móng đường bằng phễu rót cát | AASHTO T191 |
|  | Nền đường ô tô - Thi công và nghiệm thu | TCVN 9436:2012 |
|  | Quy trình thí nghiệm xác định cường độ kéo khi ép chẻ của vật liệu hạt liên kết bằng các chất kết dính. | TCVN 8862:2011 |
|  | Móng cấp phối đá dăm và cấp phối thiên nhiên gia cố xi măng trong kết cấu áo đường ô tô - Thi công và nghiệm thu | TCVN 8858:2023 |
|  | Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô - Vật liệu, thi công và nghiệm thu | TCVN 8859:2023 |
|  | Lớp kết cấu áo đường đá dăm nước. Thi công và nghiệm thu | TCVN 9504:2012 |
|  | Kết cấu bê tông cốt thép - Phương pháp điện từ xác định chiều dày bê tông bảo vệ, vị trí và đường kính cốt thép trong bê tông | TCVN 9356:2012 |
|  | Đánh giá tải trọng khai thác cầu | TCVN 12882:2020 |
|  | Kiểm định cầu đường bộ | TCVN 14478:2025 |

Trong quá trình thực hiện sẽ cập nhật các tiêu chuẩn quy chuẩn mới hiện hành và áp dụng theo chỉ dẫn kỹ thuật của dự án.

III. Báo cáo và thời gian thực hiện

1. Lập kế hoạch Kiểm định chất lượng công trình:

- Trong vòng 07 ngày kể từ ngày ký hợp đồng và bàn giao hồ sơ.

2. Thực hiện công tác Kiểm định chất lượng công trình:

2.1. Báo cáo

Các báo cáo theo quy định hiện hành của pháp luật xây dựng về nội dung, hình thức của sản phẩm tư vấn xây dựng liên quan đến gói thầu, nhà thầu cần phải thực hiện các báo cáo sau:

- Báo cáo định kỳ trong thời gian thực hiện Hợp đồng: Cung cấp cho Chủ đầu tư các Báo cáo định kỳ (báo cáo tuần/tháng) về các công việc do bộ phận của nhà thầu tư vấn đã và đang thực hiện.

- Báo cáo đột xuất thực hiện khi có yêu cầu của Chủ đầu tư và các cơ quan có thẩm quyền.

2.2. Chi tiết các mốc thời gian thực hiện hợp đồng

- Nhà thầu phải lập và trình chủ đầu tư Kế hoạch kiểm định chất lượng công trình và Phương án kỹ thuật kiểm định chất lượng công trình chậm nhất 07 ngày sau khi ký hợp đồng;

- Nhà thầu phải nộp hồ sơ báo cáo kết quả kiểm định trong 60 ngày kể từ ngày phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát.

- Số lượng Hồ sơ Báo cáo kết quả Kiểm định: 06 bộ

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của Nhà thầu

- Nhà thầu phải bố trí nhân sự đảm bảo đạt yêu cầu tối thiểu cho từng vị trí, chức danh, đặc biệt các vị trí nhân sự chủ chốt mà nhà thầu đã đề xuất để thực hiện gói thầu đạt chất lượng, tiến độ theo đúng các quy định hiện hành.

- Nhân sự chủ chốt phải kê khai đầy đủ thông tin theo Mẫu số 07, Mẫu số 09 - Chương IV của E-HSMT. Mỗi vị trí nhân sự phải đảm bảo tính sẵn sàng huy động ngay sau khi hợp đồng được ký kết. Trường hợp thông tin kê khai trong E-HSDT chưa đáp ứng đủ cơ sở để chứng minh tính sẵn sàng thì Nhà thầu phải chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu để bổ sung làm rõ. Trong mọi trường hợp, nếu kê khai không trung thực thì coi là hành vi gian lận và HSDT sẽ bị loại.

- Nhà thầu scan hợp đồng lao động; bản chụp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ hành nghề chuyên môn của các chuyên gia tư vấn; Tài liệu chứng minh kinh nghiệm của nhân sự đã đảm nhận vị trí tương tự (như văn bản xác nhận của Chủ đầu tư/Ban QLDA; Hợp đồng, tài liệu chứng minh cấp công trình….).

V. Trách nhiệm của Chủ đầu tƯ

1. Chịu trách nhiệm cung cấp cho Nhà thầu đầy một bộ hồ sơ dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong vòng 07 ngày sau khi ký hợp đồng.

2. Bố trí đầy đủ, thường xuyên lực lượng Tư vấn giám sát có chất lượng, có tinh thần trách nhiệm để làm tốt nhiệm vụ giám sát thực hiện dự án và hợp tác giúp đỡ Nhà thầu hoàn thành tốt trách nhiệm của đơn vị tư vấn.

3. Làm tốt thủ tục cấp vốn cho công trình theo kế hoạch được ghi hàng năm, đồng thời thanh toán kịp thời kinh phí cho Nhà thầu khi được cấp có thẩm quyền bố trí vốn.

4. Kịp thời giải quyết các khó khăn trở ngại phát sinh để không làm ảnh hưởng nhiều đến tiến độ thực hiện công việc của nhà thầu. Trường hợp Chủ đầu tư không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo hợp đồng, việc tạm dừng hoặc chấm dứt hợp đồng sẽ được thực hiện theo các điều khoản quy định tại Điều kiện hợp đồng của Hồ sơ mời thầu và các quy định của pháp luật có liên quan.

VI. CÁCH LẬP ĐƠN GIÁ DỰ THẦU

- Đơn giá dự thầu: Là toàn bộ chi phí để thực hiện hoàn thành cung cấp dịch vụ Tư vấn Gói thầu số 12: Tư vấn kiểm định chất lượng công trình dự án Mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cao Bồ - Mai Sơn được Bên mời thầu nêu tại Theo Mẫu số 01 (webform trên Hệ thống), chương IV - Biểu mẫu mời thầu và dự thầu;

- Đơn giá dự thầu bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng.