Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

1.1.  Tên gói thầu: Gói thầu: Xây lắp công trình + thiết bị.

1.2. Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp kinh tế phường Tân Tiến

1.3. Quyết định đầu tư: Quyết định số 263/QĐ-UBND ngày 29/01/2026 của Chủ tịch UBND phường Tân Tiến về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật công trình: Trang trí các điểm hoa chào đón tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026.

1.4. Quyết định phê duyệt KHLCNT: Quyết định số 34/QĐ-TTCƯDVSNC ngày 29/01/2026 của Giám đốc Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Tân Tiến Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án: Trang trí các điểm hoa chào đón tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026.

1.5. Quy mô, nội dung và giải pháp xây dựng:

1.5.1. Quy mô và nội dung xây dựng:

Quy mô và nội dung đầu tư xây dựng: Trang trí hoa, biểu tượng để phục vụ Tết Nguyên đán năm 2026 tại một số vị trí trên địa bàn phường gồm:

- Cổng và sảnh trụ sở Tỉnh uỷ - HĐND - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

- Khuôn viên phía trước Trụ sở Tỉnh ủy- HĐND - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (vị trí tháp đồng hồ).

- Cổng Trụ sở Đảng uỷ - HĐND - UBND phường (Trụ sở chính).

- Cổng Trụ sở Đảng uỷ - HĐND - UBND phường Tân Tiến (Cơ sở 2).

- Cổng Trụ sở Công an phường Tân Tiến.

- Đầu phố đi bộ (giao giữa đường Hùng Vương và đường Trần Nhân Tông).

- Trang trí hoa trên các đảo giao thông trên tuyến đường Hùng Vương

1.5.2. Giải pháp xây dựng:

a) Cổng trụ sở Tỉnh uỷ - HĐND - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh: Mô hình hoa được bố trí hai bên cổng, trong đó chi tiết mỗi bên như sau:

- Kích thước mô hình mỗi bên 17,5x2,5x1,79m.

+ Sàn gỗ: Có kích thước 16,9x1,2x0,2m; khung thép hộp mạ kẽm 30x30x1,1mm, mặt sàn trải ván ốp gỗ dày 12mm.

+ Cột hoa: Bố trí 9 khung hoa cho mỗi bên cổng đặt trên thảm hoa sắc đỏ sắc vàng. Khung cột hoa có kích thước rộng 2,4m, cao (0,91-1,32m), khung đỡ hoa có kích thước D=0,51m, cao 0,22m được làm bằng thép hộp mạ kẽm KT50x50x1,4mm, KT 16x16x1,4mm, thép ống D60x1,4mm. Đựng hoa bằng thúng tre có đường kính D480mm. Trên các thúng hoa đặt các loại hoa Lan đuốc đỏ, đuốc vàng.

+ Khối đế được trang trí bằng các chậu hoa: Cúc Mâm xôi, hoa Trạng nguyên, Sống đời; Viền khối hoa bằng hàng rào gỗ thông cao 20cm.

+ Khối mô hình và hoa được chiếu sáng bằng đèn LED công suất 50W.

b) Khu vực sảnh Trụ sở Tỉnh uỷ - HĐND - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh:

- Sảnh trụ sở Tỉnh uỷ: Mỗi bên sảnh được trang trí bằng 2 hàng hoa Đỗ Quyên. Chậu hoa có kích thước cao 0,4m, tán rộng trung bình từ 0,4-0,5m, dùng chậu nhựa có đường kính miệng chậu trung bình từ 0,2-0,25m.

- Sảnh trụ sở HĐND - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh: Mỗi bên sảnh được trang trí bằng 2 hàng hoa cúc Hàn. Chậu hoa có kích thước cao 0,4m, tán rộng trung bình từ 0,6-0,7m, dùng chậu nhựa có đường kính miệng chậu trung bình từ 0,2-0,25m.

c) Khuôn viên phía trước Trụ sở Tỉnh ủy - HĐND - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (vị trí tháp đồng hồ): Mô hình kích thước 24,0 x 6,5 x 4,0m, gồm:

- Sàn gỗ (số lượng 02): Có kích thước 9,5x3,5x0,2m; khung thép hộp mạ kẽm 30x30x1,1mm, mặt sàn trải ván ốp gỗ dày 12mm.

- Bục sân khấu: Có kích thước dài 7,4x4,8x0,45m; khung thép hộp mạ kẽm 30x30x1,1mm, mặt sàn trải ván ốp gỗ dày 12mm, mặt bục và xung quanh bọc lớp thảm đỏ.

- Bục đỡ mô hình: Có kích thước 4,6x3,0x0,85m; khung thép hộp mạ kẽm 20x20x1,1mm; mặt sàn trải gỗ gỗ dày 12mm, mặt bục và xung quanh bọc lớp alu màu.

- Chi tiết 1 (mô hình tận dụng - Chi tiết 1): Cụm Mô hình rộng 2,8m, cao 2,7m. Thiết kế các lô gô biểu tượng là hộp mặt trước mika sáng đèn dán đề can in PP, gắn đèn led dây, viền và mặt sau ốp fomex in PP, khung đỡ bộ chữ bằng thép hộp mạ kẽm 20x20x1,1mm.

- Chi tiết 2: Mô hình hoa đào rộng 1,7m, cao 2,2m. Thiết kế dạng hộp mặt trước fomex bổ sung đề can in PP, viền và mặt sau ốp fomex in PP, khung đỡ bộ chữ bằng thép hộp mạ kẽm 20x20x1,1mm.

- Chi tiết 3: Mô hình hoa mai kích thước 1,7m, cao 1,8m. Thiết kế dạng hộp mặt trước fomex bổ sung đề can in PP, viền và mặt sau ốp fomex in PP, khung đỡ bộ chữ bằng thép hộp mạ kẽm 20x20x1,1mm.

- Chi tiết 4: Mô hình vòm hoa rộng 3,0m, cao 1,5m. Thiết kế khung thép hộp mạ kẽm 30x30x1,1mm; ốp trang trí tấm gỗ thông, bên trên đặt máng nhựa để đặt hoa cúc.

- Chi tiết 5: Vòm khung rộng 2,5m cao 1,6m, khung đặt hoa làm bằng thép tròn D48,1x1,4mm, kết hợp thép hộp mạ kẽm và thép tấm làm khung đỡ, chậu đặt hoa Dạ yến thảo;

- Chi tiết 6: Bông hoa lụa bồi xốp cáo kích thước rộng 2,0m, cao 1,98m, khung xương cánh hoa thép tròn mạ kẽm, cánh hoa bằng lụa bồi xốp sơn màu tạo hình nghệ thuật.

- Chi tiết bộ chữ: “NĂM MỚI THẮNG LỢI MỚI” dài 5,4m cao chữ 0,35m, khung cao 0,3m, chữ hộp mặt trước mika sáng đèn, gắn đèn led dây, viền chữ rộng 50mm, viền ốp fomex, mặt sau ốp fomex, khung đỡ bộ chữ bằng thép hộp mạ kẽm 20x20x1,1mm.

- Khối đế được trang trí bằng các chậu hoa: Cúc mâm xôi, hoa trạng nguyên, hoa Xác pháo được xắp đặt trên bục bệ theo mảng khối hài hòa; Viền khối hoa bằng hàng rào gỗ thông cao 20cm dày 1,5cm.

- Hoa treo đặt trên các vòm hoa: hoa Cúc vàng và hoa Dạ yến thảo.

- Khối mô hình và hoa được chiếu sáng bằng đèn LED công suất 50W.

d) Cổng Trụ sở Đảng uỷ - HĐND - UBND phường (Trụ sở chính):

- Sử dụng mô hình kích thước tổng thể 24,0 x 1,5 x 3,0m.

- Sàn gỗ (số lượng 02): Mỗi sàn có kích thước 9,5 x 3,5 x 0,2m; khung thép hộp mạ kẽm 30x30x1,1mm, mặt sàn trải ván gỗ dày 12mm.

- Bục đỡ mô hình: Có kích thước 14,4 x 1,2 x 0,2m; khung thép hộp mạ kẽm 30x30x1,1mm, mặt sàn trải ván ốp gỗ dày 12mm.

- Chi tiết các bông hoa: Cánh hoa làm bằng chất liệu mây tre đan xếp lớp, chân đỡ thép ống mạ kẽm kết hợp chân đỡ thép hộp; nhuỵ hoa trang trí bằng các chậu hoa cúc, hoa trạng nguyên.

- Chi tiết bộ chữ: “CHÚC MỪNG NĂM MỚI - XUÂN BÍNH NGỌ 2026” dài 10,4m cao chữ 0,33m, khung cao 0,2m, chữ hộp mặt trước mika sáng đèn, gắn đèn led dây, viền chữ rộng 50mm, viền ốp fomex, mặt sau ốp fomex, khung đỡ bộ chữ bằng thép hộp mạ kẽm 30x30x1,1mm.

- Khối đế được trang trí bằng các chậu hoa: Cúc Mâm xôi, hoa Trạng nguyên, hoa Sống đời; Viền khối hoa bằng hàng rào gỗ thông cao 20cm.

- Hoa treo đặt làm nhuỵ bông hoa là hoa Cúc vàng và hoa Trạng nguyên.

- Khối mô hình và hoa tươi được chiếu sáng bằng đèn LED công suất 50W.

e) Cổng Trụ sở Đảng uỷ - HĐND - UBND phường Tân Tiến (Cơ sở 2):

- Lắp dựng 01 biển in bạt chữ A khung thép hợp mạ kẽm; Bạt in hoạ tiết chúc mừng năm mới theo PC.

- Lắp đặt các chậu lý hoa D1000 trồng hoa trạng nguyên Đà Lạt và hoa Cúc vàng Đà Lạt.

f) Cổng Trụ sở Công an phường Tân Tiến:

- Lắp dựng 01 biển in bạt chữ A khung thép hợp mạ kẽm; Bạt in hoạ tiết chúc mừng năm mới theo PC.

- Lắp đặt các chậu lý hoa D1.000 trồng hoa trạng nguyên Đà Lạt và hoa Cúc vàng Đà Lạt.

g) Đầu phố đi bộ (giao giữa đường Hùng Vương và đường Trần Nhân Tông):

- Mô hình kích thước tổng thể 12x5x4m.

- Sàn gỗ: Có kích thước 11,1 x 4,1 x 0,5m; Khung thép hộp mạ kẽm 30x30x1,1mm, mặt sàn trải ván ốp gỗ dày 12mm.

- Bục đỡ mô hình: Có kích thước 3,0x2,0x0,35m; khung thép hộp mạ kẽm 30x30x1,1mm, mặt sàn trải ván gỗ dày 12mm, mặt bục và xung quanh bọc lớp alu màu.

- Chi tiết 1: chiều rộng 5,2m, cao 3,2m. Thiết kế dạng hộp mặt trước fomex cán đề can in PP theo TK, viền và mặt sau ốp fomex in PP, khung đỡ bộ chữ bằng thép hộp mạ kẽm 30x30x1,1mm.

- Chi tiết 2: Mô hình hoa rộng 1,7m, cao 1,6m. Thiết kế dạng hộp mặt trước fomex cán đề can in PP theo TK, viền và mặt sau ốp fomex in PP, khung đỡ bộ chữ bằng thép hộp mạ kẽm 20x20x1,1mm.

- Chi tiết 3: Mô hình hoa rộng 1,0m, cao 0,98m. Thiết kế dạng hộp mặt trước fomex cán đề can in PP theo TK, viền và mặt sau ốp fomex in PP, khung đỡ bộ chữ bằng thép hộp mạ kẽm 20x20x1,1mm. 5

- Chi tiết 4: Mô hình hoa rộng 0,82m, cao 0,78m. Thiết kế dạng hộp mặt trước fomex cán đề can in PP theo TK, viền và mặt sau ốp fomex in PP, khung đỡ bộ chữ bằng thép hộp mạ kẽm 20x20x1,1mm.

- Chi tiết 5: Mô hình hộp 0,5x0,5m uốn lượn nghệ thuật. Thiết kế dạng hộp mặt trước fomex cán đề can in PP theo TK, viền và mặt sau ốp fomex in PP, khung đỡ bộ chữ bằng thép hộp mạ kẽm 20x20x1,1mm; Viền led neon đổi màu 3 mặt mô hình.

- Chi tiết 6: Mô hình ngựa 3D gọt xốp sơn tạo hình nghệ thuật có kích thước 1,7x2m.

- Chi tiết 7,10,11,12 là các chi tiết tấm fomex cứng in PP theo TK.

- Chi tiết 8 gập hộp fomex cứng in PP theo TK. - Chi tiết 9: Gọt xốp sơn màu tạo hình nghệ thuật.

- Chi tiết Vòm hoa: Vòm khung rộng 2,5m cao 1,6m, khung đặt hoa làm bằng thép tròn D48,1x1,4mm, kết hợp thép hộp mạ kẽm và thép tấm làm khung đỡ, chậu đặt hoa Dạ yến thảo.

- Chi tiết bộ chữ: “CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2026” dài 8,0m cao chữ 0,5m, chữ hộp mặt trước mika sáng đèn, gắn đèn led dây, viền chữ rộng 50mm, viền ốp fomex, mặt sau ốp fomex, khung đỡ bộ chữ bằng thép hộp mạ kẽm 30x30x1,1mm.

- Chi tiết bộ chữ: “PHƯỜNG TÂN TIẾN” dài 2,68m cao chữ 0,3m, chữ hộp mặt trước mika sáng đèn, gắn đèn led dây, viền chữ rộng 50mm, viền ốp fomex, mặt sau ốp fomex, khung đỡ bộ chữ bằng thép hộp mạ kẽm 20x20x1,1mm.

- Khối đế được trang trí bằng các chậu hoa: Cúc Mâm xôi, hoa Trạng nguyên, hoa Dạ yến thảo được xắp đặt trên bục bệ theo mảng khối hài hòa; Viền khối hoa bằng hàng rào gỗ thông cao 20cm dày 1,5cm.

- Hoa treo đặt trên các vòm hoa là hoa Dạ yến thảo. - Khối mô hình và hoa tươi được chiếu sáng bằng đèn LED công suất 50W.

h) Trang trí hoa trên các đảo giao thông trên tuyến đường Hùng Vương:

- Đảo giao thông trên đường Hùng Vương - Lê Duẩn: Đường kính mô hình hoa trang trí D7.800 mm; Khối mô hình được trang trí bằng các tầng hoa gồm: Hoa cúc Mâm xôi, hoa Trạng nguyên, hoa Dạ yến thảo. Bục đỡ hoa bằng thép hình hộp mạ kẽm 30x30x1,1mm mặt sàn trải ván gỗ dày 12mm, viền trải thanh tre D40mm trải đều.

- Đảo giao thông trên đường Hùng Vương (gần trường tiểu học Tân Tiến): Đường kính mô hình hoa trang trí D9.400mm; Khối mô hình được trang trí bằng các tầng hoa gồm: Hoa Cúc vàng, hoa Xác pháo và hoa Dạ yến thảo. Bục đỡ hoa bằng thép hình hộp mạ kẽm 30x30x1,1mm mặt sàn trải ván ốp gỗ dày 12mm, viền bục bọc alu màu.

- Đảo giao thông Ngã ba Hùng Vương - Trường Chinh: Đường kính mô hình hoa trang trí D7.500mm; Khối mô hình được trang trí bằng các tầng hoa gồm: Hoa Cúc vàng, hoa Xác pháo và hoa Dạ yến thảo. Bục đỡ hoa bằng thép hình hộp mạ kẽm 30x30x1,1mm mặt sàn trải ván gỗ dày 12mm.

- Đảo giao thông Đường Hùng Vương gần cây xăng Tân Tiến: Đường kính mô hình hoa trang trí D11.000mm; Khối mô hình được trang trí bằng các tầng hoa gồm: Hoa Cúc vàng, hoa Xác pháo và hoa Dạ yến thảo. Bục đỡ hoa bằng thép hình hộp mạ kẽm 30x30x1,1mm mặt sàn trải ván gỗ dày 12mm.

2. Thời hạn hoàn thành: 10 ngày

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Gói thầu có thời gian thực hiện không quá 10 ngày.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Mục 1: Các thông tin trong Mục này để hỗ trợ các nhà thầu khi lập các bảng giá theo các mẫu tương ứng quy định tại Chương IV - Biểu mẫu dự thầu.

      - Phạm vi cung cấp hàng hóa : Biểu mẫu cung cấp hàng hóa đã được đính kèm hsmt

- Mô tả hàng hóa: Nhà thầu dẫn chiếu đến nội dung trong Bảng số 01.

- Các phụ kiện lắp đặt hàng hóa, thiết bị, nhân công lắp đặt: Nhà thầu phải tính gộp chung vào giá hàng hóa, thiết bị; giá hàng hoá thiết bị đã bao gồm thuế VAT, các loại thuế phí khác và toàn bộ chi phí vận chuyển, lắp đặt, hiệu chỉnh, hướng dẫn sử dụng, bàn giao, nghiệm thu và bảo hành tại đơn vị sử dụng.

Bảng số 01

| STT | Tên hàng hoá | Đơn vị | Khối lượng | Thông số kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cung cấp và lắp đặt chậu Cúc Mâm Xôi | m2 | 30,16 | Khóm hoa, đường kính tán ĐK=(50-70)cm; chậu nhựa đường kính miệng (22-25)cm; mật độ xếp hoa (4-5)chậu/m2 |
| 2 | Cung cấp và lắp đặt chậu hoa Sống Đời | m2 | 29,08 | Chiều cao cây (20-30)cm (cả chậu); đường kính tán (25-30)cm; chậu hoa KT (D(190-140)xH150)mm; mật độ xếp hoa 20 chậu/m2 |
| 3 | Cung cấp và lắp đặt chậu hoa Trạng Nguyên | m2 | 28,26 | Cây đơn, đường kính tán (30-40)cm; chiều cao cây (40-50)cm; chậu nhựa (miệng x cao)=(D(150-180)xH146)mm; tổng chiều cao cây (cả chậu) (40-60)cm; mật độ xếp hoa 9 cây/m2 |
| 4 | Cung cấp và lắp đặt chậu hoa Lan Đuốc Đỏ | chậu | 36 | Thúng tre D480, sơn chống thấm chịu nước ngoài trời, bọc nilon đáy đổ đất sơ dừa; mật độ trồng 20 cây/thúng |
| 5 | Cung cấp và lắp đặt chậu hoa Đỗ Quyên | chậu | 72 | Cây đơn; đường kính tán ĐK=(40-50)cm; chiều cao cây (40)cm (cả chậu); chậu hoa KT (D200xH(150-160))mm |
| 6 | Cung cấp và lắp đặt chậu hoa Cúc Hàn | chậu | 72 | Cây đơn; đường kính tán ĐK=(40-50)cm; chiều cao cây (40)cm (cả chậu); chậu hoa KT (D200xH(150-160))mm |
| 7 | Cung cấp và lắp đặt chậu hoa Trạng Nguyên | m2 | 43,92 | Cây đơn, đường kính tán (30-40)cm; chiều cao cây (40-50)cm; chậu nhựa (miệng x cao)=(D(150-180)xH146)mm; tổng chiều cao cây (cả chậu) (40-60)cm; mật độ xếp hoa 9 cây/m2 |
| 8 | Cung cấp và lắp đặt chậu Cúc Mâm Xôi | m2 | 21,12 | Khóm hoa, đường kính tán ĐK=(50-70)cm; chậu nhựa đường kính miệng (22-25)cm; mật độ xếp hoa (4-5)chậu/m2 |
| 9 | Cung cấp và lắp đặt chậu Xác Pháo | m2 | 9,66 | Cây đơn, đường kính tán 15cm; chiều cao cây (15-20)cm; chậu nhựa dẻo (miệng x cao)=(D(190-140)xH150)mm; tổng chiều cao cây (cả chậu) (20-25)cm; mật độ xếp hoa 40 chậu/m2 |
| 10 | Cung cấp và lắp đặt chậu Cúc Mâm Xôi | chậu | 25 | Cây đơn; chiều cao (40-60)cm (cả chậu); đường kính tán ĐK=(70-80)cm; chậu nhựa (đáy/miệng x cao)=(220/250 x 190)mm; |
| 11 | Cung cấp và lắp đặt máng hoa Dạ Yến Thảo | chậu | 20 | Hoa rủ; chiều cao cả chậu (20-30)cm; đường kính tán ĐK=(20-30)cm; chậu nhựa PE hình chữ nhật KT (D680xR200xH250)mm |
| 12 | Cung cấp và lắp đặt chậu hoa Dạ Yến Thảo | chậu | 28 | D340xH170mm |
| 13 | Cung cấp và lắp đặt chậu Cúc Mâm Xôi | m2 | 4,73 | Khóm hoa, đường kính tán ĐK=(50-70)cm; chậu nhựa đường kính miệng (22-25)cm; mật độ xếp hoa (4-5)chậu/m2 |
| 14 | Cung cấp và lắp đặt chậu hoa Sống Đời | m2 | 3,68 | Chiều cao cây (20-30)cm (cả chậu); đường kính tán (25-30)cm; chậu hoa KT (D(190-140)xH150)mm; mật độ xếp hoa 20 chậu/m2 |
| 15 | Cung cấp và lắp đặt chậu hoa Trạng Nguyên | m2 | 9,38 | Cây đơn, đường kính tán (30-40)cm; chiều cao cây (40-50)cm; chậu nhựa (miệng x cao)=(D(150-180)xH146)mm; tổng chiều cao cây (cả chậu) (40-60)cm; mật độ xếp hoa 9 cây/m2 |
| 16 | Cung cấp và lắp đặt chậu hoa Cúc Vàng | chậu | 24 | Chiều cao cây (15-20)cm (cả chậu); đường kính tán (18-22)cm; KT chậu hoa D(190-140)xH150mm |
| 17 | Cung cấp và lắp đặt chậu Sống Đời | chậu | 30 | Chiều cao cây (20-30)cm (cả chậu); đường kính tán (25-30)cm; chậu hoa KT (D(190-140)xH150)mm |
| 18 | Bông hoa thủ công | bông | 4 | KT (D1475xH1300)mm |
| 19 | Bông hoa thủ công | bông | 5 | KT (D1135xH1000)mm |
| 20 | Cung cấp và lắp đặt chậu Cúc Mâm Xôi | m2 | 9,64 | Khóm hoa, đường kính tán ĐK=(50-70)cm; chậu nhựa đường kính miệng (22-25)cm; mật độ xếp hoa (4-5)chậu/m2 |
| 21 | Cung cấp và lắp đặt chậu hoa Trạng Nguyên | m2 | 21,11 | Cây đơn, đường kính tán (30-40)cm; chiều cao cây (40-50)cm; chậu nhựa (miệng x cao)=(D(150-180)xH146)mm; tổng chiều cao cây (cả chậu) (40-60)cm; mật độ xếp hoa 9 cây/m2 |
| 22 | Cung cấp và lắp đặt chậu hoa Dạ Yến Thảo | m2 | 11,24 | Cây đơn, đường kính tán (18-20)cm; chiều cao cây (12-15)cm; chậu nhựa (miệng x cao)=(D(120-150)xH125)mm; tổng chiều cao cây (cả chậu) (20-30)cm; mật độ xếp hoa 25 chậu/m2 |
| 23 | Cung cấp và lắp đặt chậu hoa Dạ Yến Thảo | chậu | 28 | D340xH170mm |
| 24 | Mô hình Ngựa gọt xốp 3D | MH | 1 | tạo hình nghệ thuật theo thiết kế cao 2.5m |
| 25 | Mô hình Thỏi vàng gọt xốp 3D | cái | 2 | tạo hình nghệ thuật theo thiết kế KT (D775xH435)mm |
| 26 | Mô hình Thỏi vàng gọt xốp 3D | cái | 2 | tạo hình nghệ thuật theo thiết kế KT (D620xH345)mm |
| 27 | Cung cấp và lắp đặt ly hoa Trạng Nguyên Đà Lạt | ly | 4 | Chậu ly D1000mm; trồng hoa Trạng Nguyên Đà Lạt Hasfam; cây đơn; đường kính tán ĐK=(18-20)cm; chiều cao cây (20-25)cm; mật độ xếp hoa 15 cây/ly |
| 28 | Cung cấp và lắp đặt ly hoa Cúc vàng Đà Lạt | ly | 2 | Chậu ly D1000mm; trồng hoa Cúc Đà Lạt Hasfam; cây đơn; đường kính tán ĐK=(18-20)cm; chiều cao cây (20-25)cm; mật độ xếp hoa 26 cây/ly |
| 29 | Cung cấp và lắp đặt ly hoa Trạng Nguyên Đà Lạt | ly | 4 | Chậu ly D1000mm; trồng hoa Trạng Nguyên Đà Lạt Hasfam; cây đơn; đường kính tán ĐK=(18-20)cm; chiều cao cây (20-25)cm; mật độ xếp hoa 15 cây/ly |
| 30 | Cung cấp và lắp đặt ly hoa Cúc vàng Đà Lạt | ly | 2 | Chậu ly D1000mm; trồng hoa Cúc Đà Lạt Hasfam; cây đơn; đường kính tán ĐK=(18-20)cm; chiều cao cây (20-25)cm; mật độ xếp hoa 26 cây/ly |
| 31 | Cung cấp và lắp đặt chậu Cúc Mâm Xôi | m2 | 11 | Khóm hoa, đường kính tán ĐK=(50-70)cm; chậu nhựa đường kính miệng (22-25)cm; mật độ xếp hoa (4-5)chậu/m2 |
| 32 | Cung cấp và lắp đặt chậu hoa Trạng Nguyên | m2 | 8,7 | Cây đơn, đường kính tán (30-40)cm; chiều cao cây (40-50)cm; chậu nhựa (miệng x cao)=(D(150-180)xH146)mm; tổng chiều cao cây (cả chậu) (40-60)cm; mật độ xếp hoa 9 cây/m2 |
| 33 | Cung cấp và lắp đặt chậu hoa Dạ Yến Thảo | m2 | 6,4 | Cây đơn, đường kính tán (18-20)cm; chiều cao cây (12-15)cm; chậu nhựa (miệng x cao)=(D(120-150)xH125)mm; tổng chiều cao cây (cả chậu) (20-30)cm; mật độ xếp hoa 25 chậu/m2 |
| 34 | Cung cấp và lắp đặt chậu hoa Cúc vàng | m2 | 34,5 | Khóm hoa, đường kính tán ĐK=(18-22)cm; cây cao (15-20)cm; Chậu nhựa (miệng x cao)=(D(120-125)xH125)mm; Tổng chiều cao cây (cả chậu) (20-30)cm; Mật độ xếp hoa 25 chậu/m2 (3 cây/chậu) |
| 35 | Cung cấp và lắp đặt chậu Xác Pháo | m2 | 17 | Cây đơn, đường kính tán 15cm; chiều cao cây (15-20)cm; chậu nhựa dẻo (miệng x cao)=(D(190-140)xH150)mm; tổng chiều cao cây (cả chậu) (20-25)cm; mật độ xếp hoa 40 chậu/m2 |
| 36 | Cung cấp và lắp đặt chậu hoa Dạ Yến Thảo | m2 | 17 | Cây đơn, đường kính tán (18-20)cm; chiều cao cây (12-15)cm; chậu nhựa (miệng x cao)=(D(120-150)xH125)mm; tổng chiều cao cây (cả chậu) (20-30)cm; mật độ xếp hoa 25 chậu/m2 |
| 37 | Cung cấp và lắp đặt chậu hoa Cúc vàng | m2 | 22,4 | Khóm hoa, đường kính tán ĐK=(18-22)cm; cây cao (15-20)cm; Chậu nhựa (miệng x cao)=(D(120-125)xH125)mm; Tổng chiều cao cây (cả chậu) (20-30)cm; Mật độ xếp hoa 25 chậu/m2 (3 cây/chậu) |
| 38 | Cung cấp và lắp đặt chậu Xác Pháo | m2 | 10,9 | Cây đơn, đường kính tán 15cm; chiều cao cây (15-20)cm; chậu nhựa dẻo (miệng x cao)=(D(190-140)xH150)mm; tổng chiều cao cây (cả chậu) (20-25)cm; mật độ xếp hoa 40 chậu/m2 |
| 39 | Cung cấp và lắp đặt chậu hoa Dạ Yến Thảo | m2 | 10,9 | Cây đơn, đường kính tán (18-20)cm; chiều cao cây (12-15)cm; chậu nhựa (miệng x cao)=(D(120-150)xH125)mm; tổng chiều cao cây (cả chậu) (20-30)cm; mật độ xếp hoa 25 chậu/m2 |
| 40 | Cung cấp và lắp đặt chậu hoa Cúc vàng | m2 | 35,4 | Khóm hoa, đường kính tán ĐK=(18-22)cm; cây cao (15-20)cm; Chậu nhựa (miệng x cao)=(D(120-125)xH125)mm; Tổng chiều cao cây (cả chậu) (20-30)cm; Mật độ xếp hoa 25 chậu/m2 (3 cây/chậu) |
| 41 | Cung cấp và lắp đặt chậu Xác Pháo | m2 | 17 | Cây đơn, đường kính tán 15cm; chiều cao cây (15-20)cm; chậu nhựa dẻo (miệng x cao)=(D(190-140)xH150)mm; tổng chiều cao cây (cả chậu) (20-25)cm; mật độ xếp hoa 40 chậu/m2 |
| 42 | Cung cấp và lắp đặt chậu hoa Dạ Yến Thảo | m2 | 17 | Cây đơn, đường kính tán (18-20)cm; chiều cao cây (12-15)cm; chậu nhựa (miệng x cao)=(D(120-150)xH125)mm; tổng chiều cao cây (cả chậu) (20-30)cm; mật độ xếp hoa 25 chậu/m2 |

      - Biểu tiến độ cung cấp thiết bị:

- Tiến độ cung cấp: Hàng hóa nêu tại mục 1 - Phạm vi cung cấp hàng hóa được cung cấp theo tiến độ thực hiện gói thầu  kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Địa điểm cung cấp: tại Thôn Đông Nghè, xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang.

Mục 2:

1. Các quy trình áp dụng cho việc thi công và nghiệm thu:

Việc thi công, giám sát, nghiệm thu các công việc xây lắp căn cứ theo các tiêu chuẩn quy định về thi công nghiệm thu sau:Việc thi công, giám sát, nghiệm thu các công việc xây lắp căn cứ theo các tiêu chuẩn quy định về thi công nghiệm thu sau:

| STT | Tên tiêu chuẩn | Số hiệu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Công trình xây dựng - Tổ chức thi công | TCVN 4055:2012 |
| 2 | Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công | TCVN 4252:2012 |
| 3 | Quy chuẩn kỹ thuật an toàn lao động trong xây dựng | QCVN 14:2014/BXD |
| 4 | Tiêu chuẩn về kết cấu thép – Thi công và nghiệm thu | TCVN 170:2022 |
| 5 | Quy phạm trang bị điện | 11TCN-19-2006 và 11TCN-20-2006 |
| 6 | Và một số Quy trình, quy phạm khác có liên quan |  |

### 2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:

- Nội dung công việc:

Nhà thầu cần chuẩn bị lao động, vật liệu, công cụ, nhà xưởng, ... cần thiết cho các công việc thi công theo hồ sơ và hợp đồng thi công xây lắp.

Mọi tai nạn lao động trong giai đoạn chuẩn bị hay thi công Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Nhà thầu chịu mọi chi phí cho công tác thí nghiệm các chủng loại vật liệu.

- Cung cấp số liệu: Chủ đầu tư chỉ cung cấp số liệu chỉ dẫn cho nhà thầu.

- Nhà thầu tự đánh giá mặt bằng công trình: Trước khi dự thầu, nhà thầu cần phải xem xét, tham quan địa điểm để tự nghiên cứu đánh giá hiện trạng của địa điểm, điều kiện tự nhiên, lối ra vào, các công trình lân cận và các yếu tố khác liên quan có ảnh hưởng đến việc đấu thầu của mình.

- Dọn sạch mặt bằng: Nhà thầu cần dọn dẹp và dỡ bỏ từng phần các thiết bị, phương tiện phụ trợ đã dùng trong giai đoạn thi công và khi hoàn thành công việc phải gỡ bỏ tất cả lều lán không cần thiết, các vật liệu thừa rác vụn gây ra bởi công tác thi công.

- Thiết bị và nhân công:

Nhà thầu phải cung cấp nhân lực và thiết bị cần thiết cho mọi công tác thi công nêu trong hợp đồng.

Trước khi bắt đầu công tác thi công, nhà thầu cần trình cho Chủ đầu tư chi tiết đầy đủ về kế hoạch thi công của mình, bao gồm cả số lượng, chủng loại thiết bị.

Chủ đầu tư sẽ ra quyết định bỏ, thay thế những thiết bị hoặc bộ phận thừa nào mà Chủ đầu tư cho là không phù hợp với công việc này.

- Hỏng và không đúng vị trí: Nếu sai số vượt quá sai số cho phép của quy định nêu trong các tiêu chuẩn đã nêu, công tác thi công đó tuỳ mức độ mà Nhà thầu cần đệ trình cách xử lý để Chủ đầu tư xác nhận và sửa chữa. Nhà thầu phải chịu kinh phí các công tác sửa chữa đó.

- Bảo hành chất lượng các công tác đã thi công: Dù chất lượng các công tác nào đó không được xác định bởi thí nghiệm, Nhà thầu có trách nhiệm bảo hành tất cả các công tác đã thi công theo chế độ bảo hành công trình xây dựng của nhà nước.

- Tiến độ thi công: Nhà thầu phải đệ trình tiến độ thi công từng loại công việc và được Chủ đầu tư chấp nhận.

- Bản vẽ hoàn công: Sau khi hoàn chỉnh các công tác thi công, nhà thầu cần đệ trình bản vẽ hoàn công. Bản vẽ này phải được thể hiện đầy đủ, chi tiết khối lượng công việc đã thi công bao gồm:

+ Kích thước và các loại công tác thi công.

+ Chủng loại vật tư sử dụng

+ Sai số của công tác thi công.

### 3. Yêu cầu về trình tự thi công xây dựng:

- Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với quy mô công trình, trong đó quy định trách nhiệm của từng cá nhân, từng bộ phận đối với việc quản lý chất lượng công trình xây dựng.

- Phân định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng giữa các bên;

- Bố trí nhân lực, cung cấp vật tư, thiết bị thi công theo yêu cầu của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan.

- Tiếp nhận và quản lý mặt bằng xây dựng, bảo quản mốc định vị và mốc giới công trình.

- Lập và phê duyệt biện pháp thi công trong đó quy định rõ các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình tiến độ thi công, trừ trường hợp trong hợp đồng có quy định khác.

- Thực hiện các công tác kiểm tra, thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt vào công trình xây dựng theo quy định của tiêu chuẩn, yêu cầu của thiết kế và yêu cầu của hợp đồng xây dựng.

- Thi công xây dựng theo đúng hợp đồng xây dựng, giấy phép xây dựng, thiết kế xây dựng công trình; đảm bảo chất lượng công trình và an toàn trong thi công xây dựng.

- Thông báo kịp thời cho chủ đầu tư nếu phát hiện bất kỳ sai khác nào giữa thiết kế, hồ sơ hợp đồng và điều kiện hiện trường.

- Sửa chữa sai sót, khiếm khuyết chất lượng đối với những công việc do mình thực hiện; chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư khắc phục hậu quả sự cố trong quá trình thi công xây dựng công trình; lập báo cáo sự cố và phối hợp với các bên liên quan trong quá trình giám định nguyên nhân sự cố.

- Lập nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy định.

- Lập bản vẽ hoàn công theo quy định.

- Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo yêu cầu của chủ đầu tư.

- Hoàn trả mặt bằng, di chuyển vật tư, máy móc, thiết bị và những tài sản khác của mình ra khỏi công trường sau khi công trình đã được nghiệm thu, bàn giao, trừ trường hợp trong hợp đồng có thỏa thuận khác.

4. Các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ; vệ sinh môi trường; an ninh và an toàn lao động trên công trường:

Nhà thầu phải lập biện pháp chi tiết về phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và an toàn lao động trong quá trình thi công , yêu cầu cụ thể như sau:

- Biện pháp phòng, chống cháy nổ: Hợp lý để không xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn trong quá trình quá thi công (cả trong và ngoài công trường).

- Biện pháp vệ sinh môi trường: Đảm bảo hạn chế tối đa tiếng ồn, bụi, khói, rung và hạn chế việc rơi vãi bùn, đất và các vật liệu khác trong quá trình vận chuyển trong quá trình thi công; có phương án vệ sinh các tuyến đường phố và phương tiện vận chuyển đi qua.

- Biện pháp đảm bảo an ninh và an toàn lao động:

Nhà thầu phải lập biện pháp chi tiết về an toàn lao động trong quá trình thi công (bao gồm cả thuyết minh và bản vẽ), yêu cầu cụ thể như sau:

- Biện pháp đảm bảo an ninh và an toàn lao động:

+ Chương trình tổ chức đào tạo, phổ biến kiến thức, nội quy và an toàn lao động phải được thể hiện công khai cho toàn thể cán bộ trên công trường để mọi người biết và chấp hành; những vị trí nguy hiểm trên công trường phải có cảnh báo đề phòng tai nạn.

+ Biện pháp đảm bảo an toàn lao động đối với người và thiết bị máy móc đối với từng hạng mục thi công. Ngoài ra thiết bị máy thi công có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được kiểm định, đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định thì mới được phép hoạt động trên công trường. Khi hoạt động phải tuân thủ quy trình, biện pháp đảm bảo an toàn.

- Biện pháp thi công phải được nhà thầu thi công xây dựng rà soát định kỳ và điều chỉnh cho phù hợp với thực tế của công trường.

- Những người điều khiển máy, thiết bị thi công và những người thực hiện các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được quy định theo pháp luật về an toàn lao động phải được huấn luyện về an toàn lao động và có thẻ an toàn lao động theo quy định.

- Người lao động khi tham gia thi công xây dựng trên công trường phải có đủ sức khỏe, được huấn luyện về an toàn và được cấp phát đầy đủ trang bị bảo hộ lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

+ An toàn ra vào công trường

+ Bảo vệ an ninh công trường, quản lý nhân lực, thiết bị

6. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:

Nhà thầu phải nghiên cứu hồ sơ mời thầu để xây dựng biện pháp thi công tổng thể và chi tiết đến từng hạng mục, công việc xây lắp và nguồn nhân lực sử dụng để hoàn tất công trình đúng thời hạn.

6.1. Tổ chức về nhân sự:

Thuyết minh và lập sơ đồ tổ chức, sắp xếp, bố trí nhân sự để thực hiện gói thầu. Nhà thầu phải có bảng sơ đồ tổ chức thi công cho gói thầu. Trong sơ đồ đó nêu rõ vị trí và chức năng của những người điều hành chủ chốt.

Trong gói thầu nếu có những hạng mục thi công có tính chất phức tạp về tổ chức cần có các biện pháp tổ chức thi công cụ thể cho các công tác này.

Biện pháp tổ chức thi công cần nêu rõ sự phối hợp giữa các đơn vị thi công và các đơn vị quản lý về nhân lực, tiến độ và chất lượng

6.2. Tổ chức mặt bằng công trường:

Trên cơ sở hồ sơ mời thầu, nhà thầu nghiên cứu hiện trạng thực tế của công trình để đề ra phương án Tổ chức bố trí mặt bằng hợp lý, đảm bảo phù hợp trong quá trình thi công.

- Mặt bằng thi công phải thể hiện đầy đủ việc bố trí các công trình tạm, thiết bị thi công, kho bãi tập kết nguyên vật liệu.

- Bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển bảo

- Nêu giải pháp cấp điện cấp, cấp nước, giao thông liên lạc trong quá trình thi công.

- Giải pháp đảm bảo tiêu thoát nước trong quá trình thi công.

6.3. Biện pháp thi công:

Nhà thầu phải nghiên cứu kỹ hồ sơ mời thầu và khảo sát thực địa hiện trường thi công của gói thầu để đề ra biện pháp thi công hợp lý - đáp ứng được tiến độ và chất lượng theo đúng hồ sơ mời thầu (bao gồm thuyết minh).

Biện pháp thi công cần được xác định sao cho đảm bảo việc thi công không ảnh hưởng đến công việc khác của Chủ đầu tư và môi trường xung quanh của khu vực thi công; biện pháp thi công lập phải dựa trên các tiêu chuẩn quy định về thi công và nghiệm quy định tại mục I chương này.

Biện pháp thi công bao gồm biện pháp thi công tổng thể đối với toàn bộ gói thầu và các biện pháp thi công chi tiết đối với các công việc chính của gói thầu.

* Tổ chức công trường và biện pháp thi công:

- Biện pháp tổ chức thi công.

- Sơ đồ tổ chức hiện trường.

- Bố trí nhân lực (cán bộ chuyên môn, công nhân kỹ thuật và thợ lành nghề).

- Các biện pháp quản lý kỹ thuật thi công của Nhà thầu.

- Các biện pháp thi công chi tiết (Bản vẽ thi công và thuyết minh biện pháp tổ chức thi công).

- Các biện pháp đảm bảo chất lượng trong quá trình thi công (Bao gồm các biện pháp, tiêu chuẩn chất lượng, thiết bị phục vụ công tác kiểm tra chất lượng).

+ Nhà thầu phải thuyết minh đầy đủ, chi tiết các biện pháp đảm bảo chất lượng các hạng mục, công việc Nhà thầu tham gia trong gói thầu này.

+ Nhà thầu phải thuyết minh và có bảng kê chi tiết các thiết bị để kiểm tra chất lượng vật tư - vật liệu - thiết bị theo quy định về xây lắp công trình.

+ Nhà thầu phải có bảng kê khai đầy đủ, chi tiết về chủng loại, chất lượng vật tư - vật liệu, các tiêu chuẩn kỹ thuật, nguồn gốc vật tư, vật liệu chính dùng xây dựng công trình (theo biểu mẫu trong hồ sơ mời thầu).

+ Nhà thầu phải cam kết bảo hành công trình theo luật định. Trong thời gian bảo hành, Nhà thầu phải sửa chữa mọi sự cố do không đảm bảo chất lượng như yêu cầu.

- Nhà thầu phải đưa ra các biện pháp đảm bảo không làm ảnh hưởng đến các công trình lân cận, bảo đảm các công trình ngầm, công trình nổi.

- Nhà thầu phải đưa ra các biện pháp: Đảm bảo vệ sinh môi trường (chống bụi, chống ồn...) trong khi thi công và kết thúc công trình, đảm bảo phòng cháy, chữa cháy, nổ trong quá trình thi công, biện pháp an toàn lao động, an toàn giao thông cho người và phương tiện tham gia thi công, tham gia giao thông trong phạm vi công trường.

* Các yêu cầu biện pháp đảm bảo chất lượng và tiến độ xây dựng công trình:

Trong hồ sơ dự thầu của mình các nhà thầu cần trình bày các giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công cho những nội dung chủ yếu sau:

+ Tiến độ thi công tổng thể và tiến độ thi công chi tiết các hạng mục công trình của gói thầu:

- Căn cứ vào thời hạn thi công theo yêu cầu của hồ sơ mời đấu thầu, nhà thầu vạch ra tiến độ thi công, bao gồm tổng tiến độ thi công toàn bộ công trình, từng hạng mục công trình đảm bảo phù hợp với yêu cầu thi công của Chủ đầu tư.

- Nhà thầu phải thuyết minh đầy đủ, chi tiết về tổng tiến độ qui định trong Hồ sơ mời đấu thầu và sự hợp lý về tiến độ hoàn thành giữa các hạng mục của công trình gồm: Sơ đồ tổng tiến độ (Tổng tiến độ và tiến độ thi công chi tiết) và Sơ đồ bố trí nhân lực.

- Tài liệu về tiến độ thực hiện hợp đồng bao gồm: Thuyết minh quy trình thi công, các bản vẽ mô tả tổ chức thi công, biểu tổng tiến độ thi công, tiến độ thi công chi tiết, biểu đồ nhân lực, vạch rõ thời gian hoàn thành từng phần công trình xen kẽ với công việc khác, cam kết thời gian hoàn thành, bàn giao công trình là bao nhiêu ngày kể từ ngày Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng cho nhà thầu,  thuyết minh các điều kiện bảo đảm tiến độ thi công, sửa chữa sai sót, tài liệu hoàn công và nghiệm thu bàn giao.

7. Yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu:

7.1. Hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng phải được trình bày, thuyết minh ngay trong hồ sơ dự thầu và phải được thông báo cho chủ đầu tư biết trước khi thi công xây dựng.

7.2. Tài liệu thuyết minh hệ thống quản lý chất lượng phải thể hiện rõ nội dung:

a) Sơ đồ tổ chức các bộ phận, cá nhân của nhà thầu thi công xây dựng chịu trách nhiệm quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu, tính chất, quy mô của từng công trường xây dựng; quyền và nghĩa vụ của các bộ phận, cá nhân này trong công tác quản lý chất lượng công trình.

b) Kế hoạch và phương thức kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng công trình bao gồm:

- Kiểm soát và đảm bảo chất lượng vật tư, vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình và thiết bị công nghệ được sử dụng, lắp đặt vào công trình.

- Kiểm soát và đảm bảo chất lượng, đảm bảo an toàn công tác thi công xây dựng.

- Hình thức giám sát, quản lý chất lượng nội bộ và tổ chức nghiệm thu nội bộ.

- Kế hoạch tổ chức thí nghiệm và kiểm định chất lượng; quan trắc, đo đạc các thông số kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế.

c) Quy trình lập và quản lý các hồ sơ, tài liệu có liên quan trong quá trình thi công xây dựng, nghiệm thu; hình thức và nội dung nhật ký thi công xây dựng công trình; quy trình và hình thức báo cáo nội bộ, báo cáo chủ đầu tư; phát hành và xử lý các văn bản thông báo ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng, kiến nghị và khiếu nại với chủ đầu tư và với các bên có liên quan.

7.3. Công tác nghiệm thu nội bộ của nhà thầu thi công xây dựng

Trước khi yêu cầu chủ đầu tư nghiệm thu, nhà thầu thi công xây dựng phải tự kiểm tra, khẳng định sự phù hợp về chất lượng các công việc xây dựng do mình thực hiện so với yêu cầu của thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng. Tuỳ theo đặc điểm và quy mô của từng công trình xây dựng, kết quả nghiệm thu nội bộ có thể được thể hiện bằng biên bản nghiệm thu giữa người trực tiếp phụ trách thi công xây dựng và giám sát thi công xây dựng của nhà thầu thi công xây dựng hoặc thể hiện bằng cam kết về sự phù hợp chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng thể hiện ngay trong phiếu yêu cầu chủ đầu tư nghiệm thu.

7.4. Kiểm tra và giám sát chất lượng vật tư, vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng và thiết bị lắp đặt vào công trình thực hiện theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP.

a. Các vật tư, vật liệu, cấu kiện, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ (gọi chung là sản phẩm) trước khi được sử dụng, lắp đặt vào công trình xây dựng phải được chủ đầu tư tổ chức kiểm tra sự phù hợp về chất lượng theo yêu cầu của quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho công trình và yêu cầu thiết kế. Kết quả xác nhận sự phù hợp về chất lượng phải được thể hiện bằng văn bản.

b. Hình thức kiểm tra sự phù hợp về chất lượng được quy định như sau:

* Đối với các sản phẩm được sản xuất công nghiệp và đã là hàng hóa trên thị trường:

- Chủ đầu tư kiểm tra xuất xứ, nhãn mác hàng hóa, công bố sự phù hợp về chất lượng của nhà sản xuất, chứng nhận sự phù hợp chất lượng theo quy định của Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật Thương mại và các quy định pháp luật khác có liên quan.

- Chủ đầu tư có thể tiến hành kiểm tra hoặc yêu cầu nhà thầu kiểm tra cơ sở sản xuất hàng hóa; thí nghiệm, kiểm định chất lượng hàng hóa khi nghi ngờ hoặc theo yêu cầu của thiết kế, yêu cầu của quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho công trình.

* Đối với các sản phẩm được sản xuất, chế tạo lần đầu sử dụng vào công trình theo yêu cầu của thiết kế:

- Trường hợp sản phẩm được sản xuất, chế tạo trong các cơ sở sản xuất công nghiệp: chủ đầu tư kiểm tra chất lượng như quy định tại điểm a khoản này kết hợp với việc kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất trong quá trình sản xuất.

- Trường hợp sản phẩm được sản xuất, chế tạo trực tiếp  tại  công trường: chủ đầu tư tổ chức giám sát chất lượng theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP.

* Đối với các mỏ vật liệu xây dựng lần đầu được khai thác: chủ đầu tư tổ chức hoặc yêu cầu nhà thầu tổ chức điều tra khảo sát chất lượng mỏ theo yêu cầu của thiết kế, quy chuẩn và các tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan. Kiểm tra định kỳ, đột xuất trong quá trình khai thác; thí nghiệm, kiểm định chất lượng vật liệu theo yêu cầu của thiết kế, quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho công trình.

7.5. Nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy định tại khoản 11 Điều 25 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP và Điều 10 Thông tư số 26/2016/TT-BXD.

a. Nhật ký thi công xây dựng công trình dùng để mô tả tình hình công việc và ghi chép các thông tin trao đổi giữa chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình và các bên có liên quan khác. Nhà thầu thi công xây dựng có nhiệm vụ lập sổ nhật ký thi công xây dựng công trình. Sổ này phải được đánh số trang, đóng dấu giáp lai của nhà thầu thi công xây dựng và có xác nhận của chủ đầu tư. Sổ nhật ký thi công công trình có thể được lập cho từng hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng. Việc ghi chép các thông tin trao đổi phải được thực hiện thường xuyên.

b. Nội dung ghi chép các thông tin bao gồm:

- Danh sách cán bộ kỹ thuật của các bên trực tiếp tham gia xây dựng công trình (chức danh và nhiệm vụ của từng người): thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng, giám sát tác giả thiết kế.

- Diễn biến tình hình thi công hàng ngày trên công trường; mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng và các vi phạm, sai khác trong quá trình thi công trên công trường.

- Các kiến nghị và những ý kiến chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh của các bên có liên quan.

7.6. Bản vẽ hoàn công theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 26/2016/TT-BXD.

Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công bộ phận công trình, hạng mục công trình và công trình xây dựng do mình thi công. Các bộ phận bị che khuất của công trình phải được lập bản vẽ hoàn công hoặc được đo đạc xác định kích thước thực tế trước khi tiến hành công việc tiếp theo.

Cách lập và xác nhận bản vẽ hoàn công được hướng dẫn tại Phụ lục 2 của Thông tư số 26/2016/TT-BXD.

8. Yêu cầu về tiến độ thi công:

- Nhà thầu phải lập tiến độ thi công chi tiết cho tất cả các phần việc của gói thầu; tiến độ thi công phải phù hợp với biện pháp thi công tổng thể và chi tiết đã lập đồng thời phải đáp ứng được tiến độ theo yêu cầu của gói thầu.

- Lập biểu đồ nhân lực, cung ứng vật tư, thiết bị phù hợp với tiến độ và biện pháp thi công đề ra.

### 9. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu:

Trong yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu, không được nêu yêu cầu về nhãn hiệu, xuất xứ cụ thể của vật tư, máy móc, thiết bị.

Trường hợp đặc biệt cần thiết phải nêu nhãn hiệu, catalog của một nhà sản xuất nào đó, hoặc vật tư, máy móc, thiết bị từ một nước hoặc vùng lãnh thổ nào đó để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về mặt kỹ thuật của vật tư, máy móc, thiết bị thì phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalog hoặc xuất xứ nêu ra và quy định rõ khái niệm tương đương nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các vật tư, máy móc, thiết bị đã nêu để không tạo định hướng cho một sản phẩm hoặc cho một nhà thầu nào đó.

IV. Các bản vẽ

(Kèm theo Hồ sơ mời thầu này là 01 bộ Bản vẽ Thiết kế kỹ thuật thi công đã được người quyết định đầu tư phê duyệt – file .PDF)