Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

3.1. Giải pháp kỹ thuật

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1. Giải pháp kỹ thuật về tổ chức mặt bằng thi công, cung cấp điện năng thi công | Có giải pháp kỹ thuật về tổ chức mặt bằng thi công, cung cấp điện năng thi công hợp lý, khả thi, phù hợp với hiện trạng công trình | Đạt |
|  | Không có giải pháp kỹ thuật về tổ chức mặt bằng thi công, cung cấp điện năng thi công không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với hiện trạng công trình | Không đạt |
| 3.1.2. Giải pháp kỹ thuật về quan trắc | Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, khả thi, phù hợp với biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình | Đạt |
|  | Không có giải pháp kỹ thuật hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình | Không đạt |
| Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết 3.1.1, 3.1.2 được đánh giá là đạt | Đạt |
|  | Tiêu chuẩn chi tiết 3.1.1 hoặc 3.1.2 được đánh giá là không đạt | Không đạt |

3.2. Biện pháp tổ chức thi công

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1. Biện pháp tổ chức quan trắc | Có biện pháp tổ chức thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công | Đạt |
|  | Không có biện pháp tổ chức thi công hoặc có biện pháp tổ chức thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công | Không đạt |
| Kết luận | Tiêu chí chi tiết 3.2.1 được đánh giá là đạt | Đạt |
|  | Tiêu chí chi tiết 3.2.1 được đánh giá là không đạt | Không đạt |

3.3. Tiến độ thi công

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công đáp ứng tiến độ của E-HSMT | Có biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công đáp ứng tiến độ của E-HSMT | Đạt |
|  | Không có biểu tiến độ thi công hoặc có nhưng không khả thi, không phù hợp với giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công, không đáp ứng tiến độ của E-HSMT | Không đạt |
| 3.3.2. Tính phù hợp giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công | Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi | Đạt |
|  | Không đề xuất, hoặc có nhưng không đầy đủ hợp lý, khả thi | Không đạt |
| Kết luận | Cả hai tiêu chuẩn chi tiết 3.3.1, 3.3.2 đều được đánh giá là đạt | Đạt |
|  | Có một tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là không đạt | Không đạt |

3.4. Biện pháp đảm bảo chất lượng

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.4.1. Biện pháp đảm bảo chất lượng trong thi công | Có biện pháp đảm bảo chất lượng hợp lý khả thi phù hợp với giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công đề xuất | Đạt |
|  | Không có biện pháp đảm bảo chất lượng hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi không phù hợp vói giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công đề xuất | Không đạt |
| Kết luận | Tiêu chuẩn chi tiết 3.4.1 được đánh giá là đạt | Đạt |
|  | Tiêu chuẩn chi tiết 3.4.1 được đánh giá là không đạt | Không đạt |

3.5. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.5.1. An toàn lao động Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi, phù hợp với giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công đề xuất | Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi, phù hợp với giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công đề xuất | Đạt |
|  | Không có biện pháp an toàn hoặc có nhưng không hợp lý, không, khả thi, không phù hợp với giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công đề xuất | Không đạt |
| 3.5.2. Phòng cháy, chữa cháy Biện pháp phòng cháy chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công đề xuất | Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công đề xuất | Đạt |
|  | Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có nhưng không hợp lý, không, khả thi, không phù hợp với giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công đề xuất | Không đạt |
| 3.5.3. Vệ sinh môi trường Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi, phù hợp với giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công đề xuất | Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi, phù hợp với giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công đề xuất | Đạt |
|  | Không có biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường hoặc có nhưng không hợp lý, không, khả thi, không phù hợp với giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công đề xuất | Không đạt |
| Kết luận | Cả ba tiêu chuẩn chi tiết 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3 được đánh giá là đạt | Đạt |
|  | Có một tiêu chuẩn chi tiết 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3 được đánh giá là không đạt | Không đạt |

Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi các tiêu chuẩn: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 được đánh giá là đạt. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo.