Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các nội dung quy định tại Chương V, thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 17 và Điều 18 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP và các yêu cầu khác nêu trong E-HSMT. Căn cứ vào từng gói thầu cụ thể, khi lập E-HSMT phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm:

* Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật. Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các nội dung quy định tại Chương V.

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Đối với các vật tư, vật liệu chính (xi măng, thép các loại, gạch xây, cát, đá, …) | Có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp hoặc cam kết của đơn vị cung cấp để cung cấp vật liệu cho gói thầu (Scan đính kèm). | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên. | ### Không đạt |
| 1.2. Đối với các vật liệu hoàn thiện: Sơn tường, gạch ốp, lát, vật tư điện, nước, thiết bị vệ sinh ... | Có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp hoặc cam kết của đơn vị cung cấp để cung cấp vật liệu cho gói thầu (Scan đính kèm). | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên. | ### Không đạt |
| 1.3. Nguồn gốc xuất sứ, quy cách, chủng loại vật tư, vật liệu chính, thiết bị chính. | Có bảng kê chi tiết nguồn gốc xuất xứ, quy cách, chủng loại vật tư, vật liệu chính, thiết bị chính. Có cam kết chủng loại vật tư, vật liệu, thiết bị đưa vào công trình có năm sản xuất không vượt quá 12 tháng. | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên. | ### Không đạt |
| Kết luận | Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết xác định là không đạt. | ### Không đạt |

2. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. Tổ chức mặt bằng công trường: thiết bị thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công đảm bảo không làm ảnh hưởng đến quá trình làm việc của các đơn vị tại Văn phòng Hạ Long, không ảnh hưởng đến các công trình lân cận (Nhà thầu có quyền khảo sát công trường để lập biện pháp phù hợp với yêu cầu). | Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. Không làm ảnh hưởng đến quá trình làm việc của các đơn vị tại Văn phòng Hạ Long; Không ảnh hưởng đến các công trình lân cận tại Văn phòng Hạ Long. | ### Đạt |
|  | Không có giải pháp hoặc Có giải pháp kỹ thuật nhưng không chi tiết rõ ràng hoặc không hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | ### Không đạt |
| 2.2. Giải pháp thi công các hạng mục: - Thi công lát nền hành lang - Thi công trần thạch cao. - Thi công xử lý chống thấm - Thi công phần tường. - Thi công nội thất. - Thi công phần cửa. - Thi công hệ thống điện nước - Thi công sửa chữa khu vệ sinh | Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng khu vực thi công công trình xây dựng. | ### Đạt |
|  | Không có giải pháp hoặc Có giải pháp kỹ thuật nhưng không chi tiết rõ ràng, không hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng khu vực thi công công trình xây dựng. | ### Không đạt |
| # Kết luận | Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

3. Biện pháp tổ chức thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1. Bản vẽ mặt bằng bố trí thi công phù hợp với mặt bằng hiện trạng công trình. | Có bản vẽ đầy đủ, khả thi | ### Đạt |
|  | Không có bản vẽ, hoặc có nhưng không đầy đủ | ### Không đạt |
| 3.2. Bố trí đủ các tổ, đội thi công, mô tả biện pháp, công nghệ thi công, thi công các hạng mục theo tiêu chuẩn chi tiết 2.2 Giải pháp kỹ thuật thi công xây dựng, theo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật. | Bố trí đủ các tổ, đội thi công phù hợp với đề xuất về biện pháp, công nghệ thi công các hạng mục theo tiêu chuẩn chi tiết 2.2 Giải pháp kỹ thuật thi công xây dựng, theo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật. | ### Đạt |
|  | Không bố trí đủ các tổ, đội thi công hoặc bố trí không đầy đủ, không phù hợp với đề xuất về biện pháp, công nghệ thi công các hạng mục theo tiêu chuẩn chi tiết 2.2 Giải pháp kỹ thuật thi công xây dựng, theo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật. | ### Không đạt |
| 3.3 Có biện pháp đảm bảo hoạt động thường xuyên, không làm ảnh hưởng đến quá trình sử dụng công trình của các đơn vị tại Nhà 7 tầng – Văn Phòng Hạ Long trong suốt quá trình thi công. | Có Biện pháp thi công hợp lý, phù hợp với thời gian biểu làm việc và các điều kiện thực tế khác không làm ảnh hưởng đến quá trình sử dụng công trình trong quá trình thi công. Có Giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự. | ### Đạt |
|  | Không có Biện pháp thi công hoặc có nhưng không chi tiết, cụ thể, không hợp lý, không phù hợp với thời gian biểu làm việc và các điều kiện thực tế khác làm ảnh hưởng đến quá trình sử dụng công trình trong quá trình thi công Không có Giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự hoặc có nhưng không rõ ràng, chi tiết. | ### Không đạt |
| # Kết luận | Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

4- Tiến độ thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| # 4.1. Thời gian thi công: Đảm bảo thời gian thi công không quá 150 ngày có tính điều kiện thời tiết kể từ ngày khởi công. | Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 150 ngày có tính đến điều kiện thời tiết. | ### Đạt |
|  | Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 150 ngày. | ### Không đạt |
| 4.2. Tính phù hợp: a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công # b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công | Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a) và b). | ### Đạt |
|  | Đề xuất không đủ 2 nội dung a) và b). | ### Không đạt |
| 4.3. Biểu đồ tiến độ thi công; biểu đồ huy động nhân lực hợp lý khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E- HSMT | Có Biểu tiến độ thi công; biểu đồ huy động nhân lực chính hợp lý khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên. | ### Không đạt |
| # Kết luận | Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

5- Các biện pháp bảo đảm chất lượng:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| # 5.1. Biện pháp quản lý chất lượng vật tư, thiết bị, nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công. | Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên. | ### Không đạt |
| # 5.2. Biện pháp quản lý tài liệu, hồ sơ, bản vẽ hoàn công, nghiệm thu, thanh quyết toán. | Có biện pháp quản lý hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên. | ### Không đạt |
| # Kết luận | Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

6- Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường, an toàn lao động:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1. Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường |  |  |
| ### Biện pháp quản lý bảo đảm vệ sinh môi trường: - Tiếng ồn, Rung động - Bụi, khói - Kiểm soát nước thải các loại ### - Kiểm soát rác thải, nhà vệ sinh của công nhân trên công trường. | Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên. | ### Không đạt |
| ### 6.2. Phòng cháy, chữa cháy |  |  |
| ### Biện pháp Phòng chống cháy nổ trong và ngoài công trường phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Có biện phòng chống cháy nổ hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên | Không đạt |
| 6.3. An toàn lao động |  |  |
| Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Có các biện pháp quản lý an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên | ### Không đạt |
| ### Kết luận | Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

7- Bảo hành và uy tín của nhà thầu:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 7.1. Bảo hành |  |  |
| Thời gian bảo hành 12 tháng. | - Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng. - Có cam kết khắc phục sự cố, hư hỏng công trình trong thời gian bảo hành chậm nhất 03 ngày kể từ khi nhận được văn bản yêu cầu khắc phục sự cố của Chủ đầu tư. | ### Đạt |
|  | ### Không đáp ứng yêu cầu trên. | ### Không đạt |
| 7.2 Năng lực và uy tín của nhà thầu |  |  |
| 7.2.1 Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng xây lắp trong vòng 05 năm trở lại đây. | Nhà thầu có văn bản cam kết các nội dung sau đây: - Không có lịch sử vi phạm hợp đồng hoặc hợp đồng bỏ dở do lỗi của nhà thầu; - Không có trường hợp bỏ thương thảo hợp đồng hoặc có quyết định trúng thầu nhưng không tiến hành hoàn thiện ký kết hợp đồng; - Không bị Chủ đầu tư, bên mời thầu hoặc cơ quan chức năng kết luận là kê khai không trung thực, gian lận trong đấu thầu; - Không bị cơ quan quản lý, chủ đầu tư xử phạt vi phạm trong quá trình thực hiện hợp đồng; - Không có hợp đồng không thực hiện bảo hành công trình. | ### Đạt |
|  | ### Không đáp ứng 1 trong các nội dung yêu cầu trên. | ### Không đạt |
| ### 7.2.2. Uy tín của nhà thầu thông qua nghĩa vụ nộp các khoản thuế vào ngân sách nhà nước. | ### Có xác nhận của cơ quan quản lý thuế về nghĩa vụ nộp thuế năm 2024 (Scan đính kèm). | ### Đạt |
|  | ### Không đáp ứng yêu cầu trên. | ### Không đạt |
| ### Kết luận | ### Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | ### Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 được đánh giá là đạt. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính

Chọn phương pháp: Phương pháp giá thấp nhất:

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây:

Bước 1. Xác định giá dự thầu;

Bước 2. Hiệu chỉnh sai lệch thừa (thực hiện theo quy định tại Mục 28 E-CDNT);

#### Bước 3. Xác định giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có);

#### Bước 4. Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 29 E-CDNT

Bước 5. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), sau ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.

Trường hợp chủ đầu tư đưa ra các khoản tạm tính thì phần chi phí cho các khoản tạm tính, trong đó bao gồm chi phí công nhật sẽ được tách riêng và không được xem xét trong quá trình đánh giá E-HSDT để so sánh, xếp hạng các E-HSDT

Mục 5. Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (nếu có): Không áp dụng.

Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xoá bỏ khoản 3.1 Mục 3 Chương này.

Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ khoản 4.2 Mục 4 Chương này.