Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

Tên công trình: Đầu tư xây dựng Bến số 2 – Cảng Chân Mây (Giai đoạn hoàn thiện)

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây.

Quy mô kết cấu:

* Cầu dẫn số 02

+ Chiều dài cầu dẫn 82,5m (bao gồm phần mở rộng tiếp giáp cầu cảng).

+ Chiều rộng 13,5m.

+ Phần tiếp giáp giữa cầu dẫn và cầu chính được mở rộng, phần mở rộng là 5,5m (về phía cầu dẫn số 1).

+ Kết cấu cầu dẫn dạng dầm bản BTCT bán lắp ghép trên nền cọc ống PHC D800 kết hợp cọc ống théo D700.

* Nạo vét

Quy mô nạo vét giai đoạn hoàn thiện như sau:

+ Nạo vét khu nước trước bến: chiều dài 260m, chiều rộng 100m, cao độ nạo vét -14,0m (hải đồ).

+ Nạo vét khu quay trở tàu: đường kính D=340m, cao độ nạo vét -13,5m (hải đồ).

+ Bố trí lệch về phía bến 1 để tận dụng khu nước đã có của bến số 1.

* Xử lý nền

Phạm vi đường bãi trong cảng (không bao gồm phạm vi đường, bãi giai đoạn 1) được san nền và xử lý nền đất yếu để đảm bảo khả năng chịu lực của nền đất, đáp ứng được yêu cầu chịu lực của đường bãi trong cảng. Tổng diện tích xử lý nền khoảng 67.420 m². Được chia thành 03 khu vực:

Trong đó: Khu vực 5 (KV5) : S = 3.193m2, được xử lý bằng phương pháp trụ đất xi măng (CDM), trụ xi măng đất (CDM) đường kính D1000 lưới ô vuông, khoảng cách CDM L = 2,6m, chiều dài cọc CDM là 20m.

2. Thời hạn thực hiện dự án: 225 ngày kể từ ngày khỏi công;

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Thời gian thực hiện hợp đồng: không quá 225 ngày.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng:

Nội dung yêu cầu

1.1. Yêu cầu đối với các vật tư, vật liệu chính, thiết bị nêu tại chương V.

1.2. Nguồn gốc, xuất xứ, chủng loại vật liệu, thông số kỹ thuật thiết bị chính đáp ứng yêu cầu trong E-HSMT

2. Giải pháp kỹ thuật:

Nội dung yêu cầu

2.1. Tổ chức mặt bằng công trường: Công tác chuẩn bị khởi công, tập trung thiết bị thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông (đối nội, đối ngoại), liên lạc trong quá trình thi công.

2.2. Thi công gồm các công tác: + Công tác đóng cọc. + Công tác tháo dỡ dầm; + Công tác sản xuất lắp dựng dầm, bản; + Công tác SXLD hệ sàn đạo; + Công tác nạo vét; + Công tác xử lý nền;

2.3. Biện pháp xử lý tình huống khi xảy ra sự cố.

3. Biện pháp tổ chức thi công chủ yếu đối với công tác chính:

Nội dung yêu cầu

3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự và thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng người

3.2. Biện pháp đảm bảo giao thông trong quá trình thi công

3.3. Bản vẽ biện pháp tổ chức thi công tổng thể, chi tiết các hạng mục công trình

4. Tiến độ thi công:

Nội dung yêu cầu

4.1. Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi công không quá 225 ngày.

4.2. Tính phù hợp: a. Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công; b. Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công.

4.3. Biểu đồ tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT (có biểu đồ huy động nhân sự, vật liệu chính)

5. Biện pháp bảo đảm chất lượng:

Nội dung yêu cầu

5.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công.

5.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công.

6. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:

Nội dung yêu cầu

6.1. An toàn lao động

Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công

6.2. Phòng cháy, chữa cháy

Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công

6.3. Vệ sinh môi trường

Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công

7. Bảo hành:

Nội dung yêu cầu

7.1. Bảo hành

Thời gian bảo hành 1 năm

8. Yêu cầu vật tư, vật liệu:

| TT | Tên vật liệu/Thiết bị | Yêu cầu chủng loại, xuất xứ, thương hiệu/ Thông số kỹ thuật… |
| --- | --- | --- |
|  | Cọc ƯST các loại | - Nước sản xuất: Việt Nam - Cọc ƯST800B, bê tông đúc cọc 80MPa, bề dày thành cọc 120mm, cốt chủ 27 Ø 10,7; cốt đai 5 mô men uốn nứt 539,6 kN.m; ứng suất hữu hiệu 8 N/mm2; khả năng bền cắt 646,5kN - Thép gia cường đầu dọc 10D16 dài 2000m, thép đai 5mm, mặt bích dày 20mm, măng xông dày 12mm, cao 200mm - L=38m/tim/2 đoạn (40 tim) - Đã bao gồm táp nối 400x200x12mm |
|  | Cọc ống thép d=700mm | - Nước sản xuất: Việt Nam - Dày 18mm, Giới hạn bền kéo≥ 490MPa; giới hạn chảy≥ 315MPa; độ giãn dài≥ 18%; giới hạn bền kéo của mối hàn ≥490; độ chống nén bẹp 7/8D - TCVN 9245 SPP490 - Số lượng: 17 cọc; 38m/cọc; 303kg/m |
|  | Phụ gia dẻo hóa PCB40 | Sika hoặc tương đương |
|  | Phụ gia gốc Silicafurme | Sika hoặc tương đương |
|  | Phụ gia trương nở | Sika hoặc tương đương |
|  | Poly (XM PC40) | Việt Nam |
|  | Que hàn | Việt Nam |
|  | Sơn lót | Jotun hoặc tương đương |
|  | Sơn phủ | Jotun hoặc tương đương |
|  | Thép tròn các loại | Hòa Phát hoặc tương đương |
|  | Thép dầm I các loại | Hòa Phát hoặc tương đương |
|  | Thép hình | Hòa Phát hoặc tương đương |
|  | Thép tấm | Hòa Phát hoặc tương đương |
|  | Vải sợi thủy tinh | Việt Nam |
|  | Xi măng PCB30 | Kinh Đỉnh hoặc tương đương |
|  | Xi măng PCB40 | Kinh Đỉnh hoặc tương đương |
|  | Đầu nối nhựa chữ T63/63mm | Việt Nam |
|  | Đầu nối nhựa chữ thập 63/50mm | Việt Nam |
|  | Đầu nối ống chống | Việt Nam |
|  | ống nhựa PVC | Tiền Phong hoặc tương đương |
|  | A nốt hi sinh | - Dạng NP1360; tổng chiều dài 2000mm; chiều rộng 184mm; chiều cao 185mm; khối lượng tịnh 136kg - Hàng chính hãng, có chứng nhận CO&CQ |
|  | Chất ức chế bề mặt Rugasol | - Nước sản xuất: Việt Nam - Nhãn hiệu: Sika - Model: SikaRugasolC-25 - 25 lít/can |
|  | Hệ quấn Guardian 2000 | - Gồm 5 lớp: Ống thép, lớp lót primer, băng quấn Guardian tape, lớp phủ bảo vệ cơ học, hệ bu lông đai ốc 316 - Chiều dày 2.0mm, σk= 57N/mm, kháng nước 249N, kháng dâm thủng 703N, độ giãn 700% - Lớp lót primer: Hợp chất từ dầu mỏ, pha trộn với chất độn trơ, ức chế ăn mòn và diệt khuẩn phổ rộng - Công dụng: Cô lập cọc thép với môi trường có tính muối, và kháng nước biển, chống ăn mòn; chứa chất chống thấm nước và chất thay thế - Băng quấn Guardian tape: Là một loại vải polyester không dệt, được tẩm đầy đủ và bảo hoà với hợp chất gốc dầu mỏ bao gồm các chất độn trơ pha trộn, chất ức chế ăn mòn, chất diệt khuẩn phổ rộng và có dải nhiệt hoạt động rộng - Lớp phủ bảo vệ cơ học: Được hình thành từ nhựa không tái chế HDPE chống tia cực tím, cung cấp tính năng bảo vệ cơ học cho hệ lớp phủ Guardian gốc dầu mỏ, được dùng để bảo vệ ăn mòn kim loại |
|  | Vải địa kỹ thuật | - Nước sản xuất: Việt Nam - Cường độ chịu kéo khi đứt ≥200kN/m; cường độ chịu kéo giật ≥1,8kN; khả năng chống xuyên thủng CBR ≥4000N; độ giãn dài khi đứt theo phương dọc và ngang ≤15% |
|  | Các vật liệu khác | Đáp ứng yêu cầu của Bản vẽ thiết kế |