Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu: Cầu bê tông cốt thép phục vụ đi lại của nhân dân cụm Pá Đông - Cò Lìu, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

2. Quy mô :

Tổng chiều dài tuyến thiết kế là 128,18m.

a) Cơ tuyến thiết kế trên cơ sở đường hiện tại, cải tạo một số đoạn cục bộ
để đảm bảo chỉ tiêu kỹ thuật của tuyến đường.

b) Thiết kế trắc dọc tuyến: Cao độ đường đỏ được thiết kế trên cơ sở: Các điểm khống chế: Điểm đầu, điểm cuối; Các vị trí công trình thoát nước; Thuỷ văn tuyến đường; Độ dốc dọc lớn nhất: Idmax =15%; Bán kính đường cong đứng lồi nhỏ nhất: Rmin=500m; Bán kính đường cong đứng lõm nhỏ nhất:

Rmin=100m; Bán kính đường cong nằm tối thiểu: Rmin=15m.

Kết quả thiết kế trắc dọc tuyến được tổng hợp trong bảng sau:

| Bảng hống kê độ dốc dọc tuyến |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | I (%) | Chiều dài(m) | Tỉ lệ (%) |
| 1 | I = 0 | 57.30 | 44,70% |
| 2 | 0.00 < I <= 3.00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | 3.00 < I <= 6.00 | 42,41 | 33,08% |
| 4 | 6.00 < I <= 9.00 | 0,00 | 0,00% |
| 5 | 9.00 < I <= 15.00 | 28,48 | 22,22% |
|  | Tổng số | 128,18 | 100% |

c) Nền đường: Bề rộng nền đường: Bn=5,0m (không kể rãnh dọc); Nền đường đắp đất cấp 3 đầm chặt K ≥ 0,95. Độ dốc mái ta luy nền đắp 1/1,5; Đào xử lý hữu cơ, đắp hoàn trả đất cấp 3 đầm chặt K≥0,95; Nền đường đào: Độ dốc mái ta luy dương 1/0,75.

d) Mặt đường; Chiều rộng mặt đường: Bmặt=3,5m (mở rộng trong đường cong theo quy định); Độ dốc ngang mặt đường: Imặt =2%; Độ dốc siêu cao trong đường cong: Iscmax=5%; Đối với những đoạn tuyến thiết kế gia cố rãnh, mặt đường được thiết kế áp sát rãnh; Kết cấu mặt đường thiết kế với tải trọng trục tính toán tiêu chuẩn (trục đơn) 2.5T, bao gồm các lớp: Mặt đường bê tông xi măng mác 250, đá 2x4, dày 18cm; lớp giấy dầu ngăn cách; lớp móng bằng cấp phối đá dăm loại II, dày 15cm; Thiết kế khe co, khe dãn: Khe co khoảng cách 3,5m/khe, khe dãn khoảng cách 52,5m/khe; Tạo nhám mặt đường theo quy định.

e) Lề đường: Chiều rộng lề đường: Blề gia cố=2x0,75m đắp đất cấp 3 đầm chặt K ≥ 0,95; Độ dốc ngang lề đường: Ilề =4%. Gia cố lề như kết cấu mặt đường.
g) Thiết kế rãnh dọc thoát nước: Thiết kế rãnh dọc kích thước tiết diện lòng rãnh (0,4x0,4x1,2)m; Rãnh gia cố bằng tấm bê tông xi măng lắp ghép dài 85m trong đó: từ lý trình Km0+0.00 đến Km0+35,14 bên trái tuyến dài 35m; từ lý trình Km0+78,07 đến Km0+128,18 bên trái tuyến dài 50m; Kết cấu rãnh bê  tông xi măng dày 7cm: đáy rãnh bê tông xi măng mác 150, đổ tại chỗ, thành rãnh bằng tấm bê tông đúc sẵn mác 200, đá 1x2.

h) Công trình vượt dòng: Thiết kế 03 nhịp cầu, chiều dài cầu L=20m (Tải trọng thiết kế HL93x65% (tương đương H13-X60)): Tần suất lũ thiết kế: P = 4%.

Chiều rộng mặt cầu Bn = 5,0 m, phần xe chạy Bm = 4,0m, hai bên bố
trí lan can.

- Kết cấu: Móng mố trụ bằng bê tông cốt thép mác 200 đá 2x4, đổ tại chỗ.

Móng tường cánh bằng bê tông xi măng mác 200 đá 2x4, đổ tại chỗ. Thân mố, trụ và tường cánh bằng bê tông cốt thép mác 200 đá 2x4, đổ tại chỗ. Thân tường cánh bằng bê tông xi măng mác 200 đá 2x4, đổ tại chỗ. Mũ mố và mũ trụ bằng bê tông cốt thép mác 250 đá 1x2 đổ tại chỗ. Dầm bản, phủ bản mặt cống bằng bê tông cốt thép mác 300 đá 1x2 đổ tại chỗ. Giằng chống bằng bê tông cốt thép mác 250 đá 1x2.

- Sân tràn thượng, hạ lưu và lòng cống bằng bê tông gia cố lưới thép mác 200 dày 30cm, Móng chân khay sân tràn bằng bê tông dày 50cm.

- Gia cố mái taluy nền đường hai bên phía thượng hạ lưu cầu. Kết cấu gia cố bằng bê tông cốt thép mác 200 đá 1x2 dày 15cm, chân khay bê tông cốt thép mác 200 đá 1x2 dày 30cm.

i) Hệ thống an toàn giao thông theo quy chuẩn Quốc gia về báo hiệu đường bộ QC41-2019/BGTVT: Tại vị trí đầu cầu thiết kế hộ lan tôn lượn sóng dạng cột tròn tổng chiều dài 43m; Trong đó từ P1( Km0+28,27 đến M1 Km0+44,08) bên phải tuyến dài 16m; M2( Km0+64,79) đến TC2 (Km0+91,36) bên phải tuyến dài 27m.

3. Thời hạn hoàn thành: 150 ngày.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Thời hạn hoàn thành toàn bộ các công việc của gói thầu là ≤ 150 ngày tính từ ngày khởi công.

| STT | Hạng mục công trình | Ngày bắt đầu | Ngày hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuẩn bị chung |  |  |
| 2 | Nền đường |  |  |
| 3 | Mặt đường |  |  |
| 4 | Công trình thoát nước |  |  |
| 5 | Công trình vượt dòng |  |  |
| 6 | Hệ thống ATGT |  |  |

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ, chính xác và đúng trình tự các yêu cầu kỹ thuật đã được chỉ ra trong các bản vẽ thiết kế thi công đã được phê duyệt và theo các tiêu chuẩn, quy phạm thi công và nghiệm thu hiện hành của Nhà nước Việt Nam.

Các yêu cầu về vật tư, về kỹ thuật không thể hiện trong hồ sơ thiết kế được phê duyệt thì thực hiện theo các tiêu chuẩn hiện hành và theo chỉ định của đơn vị thiết kế.

Các chỉ dẫn, trình tự thủ tục thi công và nghiệm thu đều phải tuân thủ theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 14/2026/NĐ-CP ngày 13/01/2026 ghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng của Chính phủ.

Nhà thầu phải thực hiện nghiêm túc việc quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình, theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP, ngày 26/01/202021; Nghị định số 14/2026/NĐ-CP ngày 13/01/2026 của Chính phủ.

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

Danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng

| STT | Tên quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn | Mã hiệu |
| --- | --- | --- |
| I | Khảo sát |  |
|  | Đường ô tô - Tiêu chuẩn khảo sát | TCCS 31:2020/TCĐBVN |
|  | Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung | TCVN 9398:2012 |
|  | Quy định kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa hình phục vụ thành lập bản đồ địa hình và cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 | Thông tư 68/2015/TT-BTNMT |
|  | Đất, đá dăm dùng trong công trình giao thông - Đầm nén Proctor | TCVN 12790:2020 |
|  | Vật liệu nền, móng mặt đường - Phương pháp xác định tỷ số CBR trong phòng thí nghiệm | TCVN 12792:2020 |
|  | Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng | QCVN 02:2022/BXD |
|  | Và một số quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành |  |
| II | Thiết kế |  |
| 1 | Tham khảo đường ô tô - Tiêu chuẩn thiết kế | TCVN 4054-05 |
| 2 | Tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn - Yêu cầu thiết kế | TCVN 10380:2014 |
| 3 | Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ | QCVN 41:2024/BGTVT |
| 4 | Tiêu chuẩn Quốc gia về màng phản quang dùng cho báo hiệu đường bộ | TCVN 7887:2018 |
| 5 | Tính toán các đặc trưng dòng chảy lũ | TCVN 9845:2013 |
| 6 | Quy trình lập thiết kế lập tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công | TCVN 4252-2012 |
| 7 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế | TCVN 5574-2018 |
| 8 | Quyết định số 3230/QĐ-BGTVT ngày 14/12/2012 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy định tạm thời về thiết kế mặt đường bê tông xi măng thông thường có khe nối trong xây dựng công trình giao thông | QĐ số 3230/QĐ-BGTVT ngày 14/12/2012 |
| 9 | Cát xây dựng | TCVN 337-86 ÷ TCVN 346-86 |
| 10 | Cát xây dựng - Phương pháp xác định hàm lượng mica | TCVN 4376-86 |
| 11 | Áp dụng định hình cống bản | 69-34X |
| 12 | Áp dụng định hình cống tròn | 78-02X |
| 13 | Ống cống BTCT thoát nước | TCVN 9113 :2013 |
| 14 | Áp dụng thiết kế điển hình cầu bản bê tông cốt thép mố nhẹ bê tông | 531- 11 - 02 |
| III | Thi công và nghiệm thu |  |
| 1 | Quy trình thi nghiệm xác định độ chặt nền đường, nền móng đường bằng phễu rót cát | 22TCN 346-06 |
| 2 | Mặt đường ô tô - xác định độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát. | TCVN 8866:2011 |
| 3 | Móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường - thi công và nghiệm thu | TCVN 8859:2023 |
| 4 | Tiêu chuẩn Quốc gia Bitum - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 7493:2005 |
| 5 | Tiêu chuẩn Quốc gia mặt đường ô tô - Xác định độ bằng phẳng bằng thước dài 3 mét | TCVN 8864:2011 |
| 6 | Công tác đất quy phạm thi công nghiệm thu | TCVN 4447-2012 |
| 7 | Đất xây dựng các phương pháp xác định tính chất cơ lí của đất trong phòng thí nghiệm | TCVN 4195÷4202-2012 |
| 8 | Đất xây dựng - Phương pháp thí nghiệm xuyên tĩnh | TCVN 9352:2012 |
| 9 | Phương pháp xác định chỉ số CBR của nền đất và lớp móng đường bằng vật liệu rời tại hiện trường | TCVN 8821:2011 |
| 10 | Thi công và nghiệm thu các công tác nền móng | TCVN 9361:2012 |
| 11 | Quy trình thí nghiệm bê tông xi măng | 22TCN 60-84 |
| 12 | Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên | TCVN 8828:2011 |
| 13 | Bê tông khối lớn - thi công và nghiệm thu | TCVN 9341-2212 |
| 14 | Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên | TCVN 8828:2011 |
| 15 | Bê tông nặng - Phương pháp không phá hoại sử dụng kết hợp máy dò siêu âm và súng bật nảy để xác định cường độ nén | TCVN 9335:2012 |
| 16 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hưỡng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ấm | TCVN 9345:2012 |
| 17 | Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 7570:2006 |
| 18 | Nước cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 4506:2012 |
| 19 | Cốt thép dùng cho bê tông | TCVN 1651:2008 |
| 20 | Xi măng xây, trát | TCVN 9202:2012 |
| 21 | Xi măng Poolăng | TCVN 2682:2020 |
| 22 | Xi măng Poolăng hỗn hợp | TCVN 6260:2020 |
| 23 | Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 4314:2022 |
| 24 | Quyết định số 1951/QĐ-BGTVT ngày 17/8/2013 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy định tạm thời về kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông xi măng trong xây dựng công trình giao thông | Quyết định số 1951/QĐ-BGTVT ngày 17/8/2013 |
| 25 | Quy phạm kỹ thuật quốc gia về an toàn trong thi công xây dựng | QCVN 18:2021 |
| 26 | Lu bánh lốp | 22 TCN 254 - 98 |
| 27 | Cống quy phạm thi công và nghiệm thu | 22 TCN 266-2000 |
| 28 | Nền đường ôtô - thi công và nghiệm thu | TCVN 9436:2012 |
| 29 | Lớp kết cấu mặt đường đá dăm nước - thi công và nghiệm thu | TCVN 9504:2012 |
| 30 | Tiêu chuẩn Quốc gia Bitum - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 7493:2005 |
| 31 | Tiêu chuẩn Quốc gia Bitum - Phương pháp xác định độ dính bám với đá | TCVN 7504:2005 |
| 32 | Tiêu chuẩn Quốc gia phương pháp xác định hàm lượng chung bụi, bùn, sét và hàm lượng sét cục | TCVN 7572-8:2006 |
| 33 | Tiêu chuẩn Quốc gia phương pháp xác định độ nén dập của cuội sỏi được xay vỡ | TCVN 7572-11:2006 |
| 34 | Tiêu chuẩn Quốc gia phương pháp xác định độ hao mòn khi va đập trong máy LosAngeles | TCVN 7572-12:2006 |
| 35 | Tiêu chuẩn Quốc gia phương pháp xác định hàm lượng hạt thoi dẹt | TCVN 7572-13:2006 |
| 36 | Tiêu chuẩn Quốc gia phương pháp xác định hàm lượng hạt mềm yếu, phong hoá | TCVN 7572-17:2006 |
| 37 | Tiêu chuẩn Quốc gia xác định hàm lượng hạt bị đập vỡ | TCVN 7572-18:2006 |

1. Yêu cầu về giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công

1.1. Tổ chức, mặt bằng công trường:

- Sơ đồ tổ chức của Ban điều hành (thể hiện trách nhiệm và mối quan hệ liên hệ giữa các chức danh, phân công trách nhiệm của từng bộ phận và các tổ đội thi công và nêu đầy đủ các vị trí nhân sự (chỉ huy trưởng; kỹ sư phụ trách kỹ thuật thi công; cán bộ phụ trách ATGT, ATLĐ và VSMT...) mà nhà thầu dự kiến huy động cho gói thầu đáp ứng yêu cầu, tính đặc thù của gói thầu);

- Mặt bằng công trường (lán trại, phòng thí nghiệm, kho, bãi chứa các loại vật liệu, cấu kiện, chất thải, rào chắn, biển báo….) phải có bản vẽ thể hiện mặt bằng bố trí công trường phù hợp với tổ chức thi công gói thầu.

- Công tác cấp nguồn điện, nước: Có biện pháp cung cấp phù hợp với tổ chức thi công gói thầu.

1.2. Giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công:

- Nhà thầu phải có Kế hoạch và bố trí các mũi thi công tổng thể theo các hạng mục chính (nền, mặt đường đá dăm láng nhựa; mặt đường bê tông xi măng; hệ thống thoát nước (cống; rãnh; hệ thống an toàn giao thông...) trong đó phải đề xuất kế hoạch thi công tổng thể theo các hạng mục chính của gói thầu,  thể hiện rõ ràng số lượng mũi thi công  kèm theo dây chuyền thiết bị chính và nhân lực; các mũi thi công đảm bảo sự đồng bộ hợp lý,  phù hợp với số lượng thiết  bị và nhân lực huy động cho gói thầu và phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công cụ thể cho từng mũi thi công.

- Biện pháp tổ chức thi công các hạng mục cụ thể: Nêu biện pháp tổ chức thi công phù hợp, khả thi và đầy  đủ cho các hạng mục của công trình, cụ thể đối với các hạng mục như (nền, mặt đường đá dăm láng nhựa; mặt đường bê tông xi măng; hệ thống thoát nước (công trình thoát nước, rãnh dọc sửa chữa); hệ thống an toàn giao thông (sơn kẻ đường; cột Km, cọc H, biển báo)…

1.3. Biện pháp bảo đảm an toàn giao thông khi thi công trên đường đang khai thác: Phải có các bản vẽ và thuyết minh thể hiện phương án và biện pháp tổ chức đảm bảo giao thông đối với công trình đang khai thác, khả thi và phù hợp với kế hoạch thi công tổng thể, tiến  độ đề xuất.

2. Yêu cầu về biện pháp bảo đảm chất lượng

2.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng vật liệu đầu vào:

- Có bảng liệt kê danh sách vật tư, vật liệu chủ yếu sử dụng thi công gói thầu cho các hạng mục công trình trong đó nêu rõ: Chủng loại, xuất xứ, nguồn cung cấp; hợp đồng nguyên tắc từ Nhà sản xuất/Nhà cung cấp vật liệu;

- Có hệ thống quản lý chất lượng, mục tiêu và chính sách đảm bảo chất lượng công trình (bao gồm: sơ đồ tổ chức của Ban điều hành, thể hiện trách nhiệm và mối quan hệ liên hệ giữa các chức danh, phân công trách  nhiệm của từng bộ phận và các tổ đội thi công; kế hoạch và biện  pháp đảm bảo chất lượng, tiến độ; khắc phục sai sót về chất lượng, tiến độ)

- Nêu về cách thức và biện pháp kiểm soát chất lượng vật liệu và hỗn hợp vật liệu đầu vào khi đưa đến công trình và trước khi sử dụng, trong đó bao gồm các vật liệu chính (Nhựa đường, xi măng, đất đắp, đá các loại, cát, thép,…)  thể hiện  tính hợp lý, khả thi để đảm  bảo  chất lượng, tiến độ công trình (nguồn gốc mỏ, giải pháp xử lý khi phát hiện vật liệu không phù hợp với yêu cầu ...)

2.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công: Nêu về cách thức và biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công đối với các hạng mục công trình như thí nghiệm vật liệu đầu vào và các thí nghiệm khác theo quy định của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP hợp lý, khả thi, phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật của gói thầu.

3. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu.

* Nhà thầu tự kiểm tra: Nhà thầu phải thực hiện việc tự kiểm tra, bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình quy phạm thi công, theo quy trình kỹ thuật thi công trong hồ sơ mời thầu và theo phương án kỹ thuật chất lượng thi công nêu trong hồ sơ dự thầu.

* Kiểm tra của chủ đầu tư: Thường xuyên hoặc đột xuất, đôi khi chủ đầu tư hoặc tổ chức giám định, cơ quan nhà nước được quyền có nhiệm vụ đi kiểm tra, thanh tra tại các nơi sản xuất, chế tạo hoặc kho bãi của nhà thầu về chất lượng thi công và hoạt động kỹ thuật của nhà thầu. Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ hồ sơ kỹ thuật, chất lượng, nhân lực, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ cho việc kiểm tra, thanh tra đó theo yêu cầu của chủ đầu tư và tư vấn giám sát.

* Kiểm tra, thanh tra của cơ quan pháp lý: Việc kiểm tra, thanh tra của các tổ chức nói trên có thể là kiểm tra việc thực hiện tự kiểm tra của giám đốc điều hành và của KCS thuộc nhà thầu qua các biên bản thí nghiệm, biên bản  thí nghiệm, biên bản kiểm tra, sổ nhật ký, sổ chất lượng thi công, cũng có thể thực hiện theo xác suất việc đo đạc, đối chứng với số liệu của nhà thầu để đánh giá độ tin cậy việc tự kiểm tra KCS của nhà thầu đối với vật liệu bàn thành phẩm, thành phẩm công trình hoặc đối với tổ chức sản xuất.

* Giám sát chất lượng: Một trong những nội dung giám sát thường xuyên của KSTVGS là kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng, chất lượng và số lượng máy móc thiết bị thi công, trang thiết bị thí nghiệm kiểm tra tay nghề của công nhân và tổ chức sản xuất, công nghệ thi công ngay trên hiện trường.

- Kết quả kiểm tra phải được ghi vào sổ chất lượng công trình nếu đảm bảo yêu cầu phải lập biên bản và có biện pháp xử lý đối với giám đốc điều hành công trường nếu có nhiều sai phạm, chủ đầu tư, tư vấn giám sát có quyền yêu cầu giám đốc điều hành thi công đưa vật liệu, máy móc, thiết bị thi công kém chất lượng kể cả cán bộ kỹ sư điều hành và công nhân lao động có sai phạm về chất lượng thi công ra khỏi công trình.

4. Yêu cầu về An toàn lao động: Có biện pháp đảm bảo an toàn lao động, an toàn thiết bị thi công tại công trường xây dựng bao gồm: Trang bị an toàn; tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động; biện  pháp bảo đảm an toàn lao động cho từng công đoạn thi công, an toàn giao thông ra vào công trường, quản lý an toàn cho công trình và cư dân xung quanh công trường, đảm bảo  an  toàn thiết bị thi công...

5. Yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy: Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy tại công trường xây dựng (Các quy định, quy phạm tiêu chuẩn; các giải pháp, biện pháp, trang bị phương tiện phòng chống cháy nổ; tổ chức bộ máy quản lý hệ thống phòng chống cháy nổ).

6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường: Có kế hoạch và biện pháp giảm thiểu, bảo vệ môi trường (tiếng ồn, bụi và khói, rung, kiểm  soát  nước  thải, kiểm soát đổ thải, vệ sinh).

7. Uy tín của nhà thầu (03 năm 2022, 2023, 2024):

- Không thuộc trường hợp: Không thương thảo hợp đồng, có quyết định trúng thầu nhưng không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

- Không có hợp đồng không hoàn thành do lỗi của nhà thầu (Bị CĐT kết luận không hoàn thành và nhà thầu không phản đối hoặc bị CĐT kết luận không hoàn thành, nhà thầu phản đối nhưng đã được trọng tài hoặc tòa án kết luận theo hướng bất lợi cho nhà thầu.

8. Các yêu cầu khác:

- Có cam kết về huy động đúng, đầy đủ nhân sự chủ chốt đã đề xuất trong E-HSDT cho gói thầu nếu trúng thầu.

- Có cam kết về huy động đúng, đầy đủ thiết bị thi công đã đề xuất trong E-HSDT cho gói thầu nếu trúng thầu.

- Có cam kết về thi công đảm bảo ATLĐ, thực hiện đầy đủ biện pháp đảm bảo ATGT, VSMT theo đúng quy định nếu trúng thầu.

- Có cam kết về nhà thầu có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên thứ ba bị  ảnh hưởng do hoạt động thi công xây dựng gây ra.

9. Yêu cầu về bảo hành công trình:

Thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng: 12 tháng.

IV. Các bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:

| STT | Ký hiệu | Tên bản vẽ | Phiên bản/ngày phát hành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TVND/2025 | Hồ sơ thiết kế BVTC | Theo Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 11/2/2026. |