## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu:

- Phạm vi công việc của Gói thầu số 04: 04: Thi công xây dựng (bao gồm chi phí đảm bảo ATGT) công trình: Xây dựng một số đoạn đường kết nối liên thông giữa các khu đô thị và giữa các khu dân cư hiện trạng với khu đô thị trên địa bàn phường Hà Nam theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt (Nội dung chi tiết theo bản vẽ thi công được đăng tải cùng E-HSMT).

1.1. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng một số đoạn đường kết nối liên thông giữa các khu đô thị và giữa các khu dân cư hiện trạng với khu đô thị trên địa bàn phường Hà Nam nhằm từng bước đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống đường giao thông, hạ tầng khu vực theo quy hoạch, tạo điều kiện thuận lợi về giao thông, vận tải, nâng cao điều kiện sống về hạ tầng cơ sở cho người dân trong đô thị; tăng cường kết nối đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường. Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và phát triển hoàn thiện hạ tầng đô thị phù hợp với tiêu chí xây dựng đô thị.

1.2. Quy mô đầu tư xây dựng:

1.2.1 Đầu tư xây dựng công trình xây dựng một số đoạn đường kết nối liên thông giữa các khu đô thị và giữa các khu dân cư hiện trạng với khu đô thị trên địa bàn phường Hà Nam, có tổng chiều dài khoảng 0,772km với các nội dung sau:

Tuyến 1 - phía Nam Trụ sở Đảng ủy phường Hà Nam: xây dựng mới tuyến đường trong phạm vi sử dụng đất theo Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Bắc Châu Giang với quy mô cụ thể như sau: Bề rộng mặt đường: 7,5m; Bề rộng vỉa hè: 2x5,0(4,25)m = 10m (8,5m); Xây dựng hệ thống thoát nước dọc theo quy hoạch.

Tuyến 2 - phía Bắc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cơ sở 2: xây dựng mới tuyến đường theo quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Bắc Châu Giang với quy mô cụ thể như sau: Bề rộng mặt đường: 15m; Bề rộng vỉa hè phải: (1,7 ÷ 6)m, giới hạn bởi tường bao bệnh viện; Vỉa hè trái thuộc dự án khác đang thực hiện; Xây dựng hệ thống thoát nước dọc theo quy hoạch.

Tuyến 3 - phía Tây Khu Tái định cư thuộc TDP Quang Ấm: xây dựng mới tuyến đường theo quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Bắc Châu Giang với quy mô cụ thể như sau: Bề rộng mặt đường: 15m; Bề rộng vỉa hè thực hiện trong giai đoạn này: 2x3,5m = 7m; (theo quy hoạch Bề = 2x6m = 12m); Xây dựng hệ thống thoát nước mưa theo quy hoạch.

Tuyến 4 - dọc thôn Lương Cổ: cải tạo, nâng cấp tuyến đường kết hợp theo “Quy hoạch chi tiết 1/500 khu công viên cây xanh, kết hợp chỉnh trang đô thị khu vực xung quanh tổ dân phố Hoàng Lương, phường Lam Hạ, TP. Phủ Lý” và hiện trạng. Cụ thể như sau: Bề rộng mặt đường: 6m; Bề rộng vỉa hè trái: 1m (theo quy hoạch); Bề rộng vỉa hè phải: (1,6 ÷ 3,5)m; Xây dựng hệ thống thoát nước dọc.

1.2.2. Một số chỉ tiêu, thông số chính của công trình chính:

a. Bình đồ tuyến:

Tuyến 1 - phía Nam Trụ sở Đảng ủy phường Hà Nam: Bình đồ thiết kế theo Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Bắc Châu Giang.

Điểm đầu Km0+00: nút giao ngã 3 với đường hiện trạng thuộc khu đất đấu giá phía Đông Trường Cao đẳng phát thanh truyền hình;

Điểm cuối Km0+201,38: nút giao ngã 3 với đường D3 thuộc Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Bắc Châu Giang.

Tuyến 2 - phía Bắc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cơ sở 2: Là một đoạn của tuyến đường N7 theo quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Bắc Châu Giang.

Điểm đầu Km0+00: nút giao ngã 4 giữa đường N7 và đường D2 (đường Lương Văn Can).

Điểm cuối Km0+164,95: nút giao ngã 3 giữa đường N7 và đường D3 thuộc Quy hoạch khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Bắc Châu Giang.

Tuyến 3 - phía Tây Khu Tái định cư thuộc TDP Quang Ấm: Là một đoạn của tuyến đường N7 theo quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Bắc Châu Giang.

Điểm đầu Km0+00: Nút giao ngã 4 giữa đường N7 với đường 36m theo quy hoạch (chưa thực hiện).

Điểm cuối Km0+134,5: Nút giao ngã 4 với đường N3 và D1 thuộc Khu tái định cư TDP Quang Ấm.

Tuyến 4 – dọc thôn Lương Cổ: Bình đồ thiết kế theo quy hoạch “Quy hoạch chi tiết 1/500 khu công viên cây xanh, kết hợp chỉnh trang đô thị khu vực xung quanh tổ dân phố Hoàng Lương, phường Lam Hạ, TP. Phủ Lý” kết hợp với mặt bằng hiện trạng.

b. Trắc dọc thiết kế:

Các tuyến 1, 2, 3: Cao độ thiết kế trắc dọc tuyến phù hợp với các quy hoạch được duyệt.

Tuyến 4: Trắc dọc tuyến phù hợp với cao độ các điểm khống chế đấu nối trên tuyến như quy hoạch, dân cư hiện trạng, đảm bảo tiêu thoát nước dọc tuyến.

c. Trắc ngang thiết kế:

Tuyến 1 - phía Nam Trụ sở Đảng uỷ phường Hà Nam:

B phần đường xe chạy: Bmặt = 6,9m; B dải rãnh: 2x0,3m = 0,6m; B hè đường (đoạn Km0+00 – Km0+53,48): 2x5m = 10m; B hè đường (đoạn Km0+00 – Km0+200,23): 2x4,25m = 8x5m; Dốc ngang mặt đường: 1,5%; Mái taluy đào, đắp độ dốc 1:1.

Tuyến 2 - phía Bắc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cơ sở 2:

B phần đường xe chạy: 14,4m; B dải rãnh: 2x0,3m = 0,6m; B hè đường phải: (1,7 ÷ 6)m; Dốc ngang mặt đường: 1,5%; Dốc ngang hè đường: 1,5%; Mái taluy đào, đắp độ dốc 1:1.

Tuyến 3 - phía Tây Khu Tái định cư thuộc TDP Quang Ấm:

B phần đường xe chạy: Bmặt = 14,4m; B dải rãnh: 2x0,3m = 0,6m; B hè đường: 2x3,5m = 7m; Dốc ngang mặt đường: 1,5%; Dốc ngang hè đường: 1,5%; Mái taluy đào, đắp độ dốc 1:1.

Tuyến 4 – dọc thôn Lương Cổ:

B phần đường xe chạy: Bmặt = 5,5m; B dải rãnh: 2x0,25m = 0,5m; B hè đường trái: 1,0m; B hè đường phải: (1,6 ÷ 3,5)m; Dốc ngang mặt đường: 2,0%; Dốc ngang hè đường: 1,5%; Mái taluy đào, đắp độ dốc 1:1.

d. Kết cấu mặt đường (trên xuống dưới):

Kết cấu 1 (áp dụng với các tuyến 1, 2, 4):

Mặt đường bê tông nhựa C16 dày 7cm; Tưới nhựa dính bám bằng nhũ tương, hàm lượng 0,5kg/m²; Móng đường CPĐD loại 1 dày 15cm; Móng đường CPĐD loại 2 dày 20cm.

Kết cấu 2 (áp dụng với tuyến 3 – Phía Tây Khu TĐC TDP Quang Ấm):

Mặt đường bê tông nhựa C16 dày 5cm; Tưới dính bám bằng nhũ tương, hàm lượng 0,5kg/m²; Mặt đường bê tông nhựa C19 dày 7cm; Tưới thấm bám nhựa nóng, hàm lượng 1,0kg/m²; Móng đường CPĐD loại 1 dày 18cm; Móng đường CPĐD loại 2 dày 30cm.

Kết cấu vuốt đường ngang, dân sinh:

Đối với đường BTN hiện trạng: Vuốt bằng BTN C16 dày trung bình 7cm; tưới dính bám bằng nhũ tương, hàm lượng 0,5kg/m²;

Đối với đường đất, BTXM: Vuốt với kết cấu tương tự kết cấu 1.

d. Nền đường:

Nền đường đắp bằng đất lẫn đá đầm chặt K>0,95. 50cm dưới đáy kết cấu áo đường đắp bằng đất đầm chặt K>0,98. Tại vị trí có độ dốc ngang của nền tự nhiên lớn hơn 20%, trước khi đắp phải tạo bậc cấp. Tại các vị trí qua ao, mương, thùng đào, trước khi đắp phải đào bỏ lớp đất KTH không thích hợp dày trung bình 1m trong phạm vi mặt đường, dày trung bình 50cm trong phạm vi vỉa hè và taluy. Đoạn qua ruộng trước khi đắp đào bỏ lớp đất KTH dày TB 50cm. Nếu đắp trên phần lề đường cũ, trước khi đắp phải đào bỏ lớp đất không thích hợp dày 30cm.

e. Vỉa hè, đan rãnh, bó vỉa:

Kết cấu đan rãnh:

Đan rãnh bằng cấu kiện bê tông giả đá M200. Kích thước (50x30x5)cm áp dụng cho các tuyến 1, tuyến 2, tuyến 3; Kích thước (50x25x5)cm áp dụng cho tuyến 4; Vữa lót VXM M75 dày 2cm; Bê tông đệm đá 1x2 M150 dày 10cm

Kết cấu bó vỉa: Lắp đặt các viên bó vỉa bằng cấu kiện bê tông giả đá M250 (30x18x100)cm trên đoạn thẳng; KT (30x18x50)cm trên đường cong, vữa XM M75 dày 2cm trên lớp BTXM lót đá 1x2 M150 dày 10cm.

Kết cấu vỉa hè: Lát vỉa hè bằng block giả đá vân mây (coric) 30x30x4cm; lớp vữa lót VXM M75 dày 2cm trên lớp bê tông lót đá 1x2 M150 dày 10cm;

Bó gạch vỉa hè: Bó gạch bằng BTXM M200, chiều cao 30cm, trên lớp BT đệm đá 1x2 M150 dày 10cm.

Cây xanh:

Chặt, dọn hạ cây bụi, cây do dân tự trồng không phù hợp, trong phạm vi mặt đường, vỉa hè.

Trồng mới toàn bộ cây xanh phù hợp với cảnh quan bằng cây Bằng Đài Loan, đường kính cây 12–15cm.

Bồn cây: bằng bê tông giả đá (110x110cm) dạng chìm, móng BTXM M150 dày 5cm, rộng 20cm.

g. Hệ thống thoát nước:

* Thiết kế hệ thống thoát nước:

Tuyến 1 – phía Nam Trụ sở Đảng ủy phường Hà Nam:

Thiết kế cống dọc thoát nước mưa D800 đặt dưới vỉa hè bên trái tuyến, đấu nối với hệ thống thoát nước dọc (cống D1000) của khu đất đấu giá phía Đông Trường CĐ PTTH. Thu nước phần đường bên phải bằng hố thu và dẫn sang hệ thống cống D800 bằng cống D400 (đi trong HL93) ngang đường.

Tuyến 2 – phía Bắc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cơ sở 2:

Thiết kế hệ thống cống dọc thoát nước mưa D1000 đặt dưới vỉa hè bên phải tuyến theo quy hoạch, đấu nối với hệ thống cống TNM D600 hiện trạng đặt dưới hè tuyến đường D2 (Lương Văn Can).

Thiết kế đoạn cống D1250 ngang đường tại Km0+9 để chờ đấu nối với cống dọc TNM trên đoạn tuyến theo hướng Bắc đường D2 (chưa thực hiện).

Tuyến 3 – phía Tây Khu Tái định cư thuộc TDP Quang Ấm:

Thiết kế hệ thống cống dọc thoát nước mưa D800 dưới vỉa hè bên phải tuyến và D600 dưới hè bên trái tuyến theo quy hoạch, đấu nối với hệ thống cống TNM của khu tái định cư thuộc TDP Quang Ấm.

Tuyến 4 – dọc thôn Lương Cổ:

Thiết kế hệ thống cống BxH = 600x600 để đảm bảo tiêu thoát nước cho khu vực. Cống đặt dưới hè bên phải tuyến. Đấu nối với cống dọc trên đường ngang bên phải tuyến tại Km0+50,65 theo quy hoạch. Do khu vực dễ bị ngập úng, để tiêu thoát nước tốt hơn, hệ thống thoát nước trên tuyến được thiết kế đấu nối với hệ thống cống dọc D800 dưới vỉa hè đường 68m.

Thu nước bên phần đường bên trái tuyến bằng hố thu, dẫn sang hệ thống cống BxH = 600x600 bằng ống HDPE D300 (độ cứng SN8).

Thu nước từ nhà trang bằng cống hộp BTCT BxH = 400x600.

* Kết cấu cống:

Ống cống D400 thu nước ngang đường bằng cấu kiện BTCT đúc sẵn lắp ghép, chiều dài đốt cống L = 1m, đế cống BTCT đúc sẵn, lắp đặt trên lớp đá dăm dày 10cm, đổ cống đất trên 2 đế cống.

Ống cống D600; D800; D1000 bằng cấu kiện BTCT đúc sẵn lắp ghép

Chiều dài đốt cống L = 2,5m; đế cống BTCT đúc sẵn; lắp đặt trên lớp đá dăm dày 10cm. 1 đốt cống đặt trên 3 đế cống.

Ống cống D1250 bằng cấu kiện BTCT đúc sẵn lắp ghép, chiều dài đốt cống L = 1m; đế cống BTCT đúc sẵn, lắp đặt trên lớp đá dăm dày 10cm. 1 đốt cống đặt trên 2 đế cống.

Ống cống BxH = 600x600, BxH = 400x600 bằng cấu kiện BTCT đúc sẵn lắp ghép, có ngàm âm dương, chiều dài đốt cống L = 1,0m. Cống lắp đặt trên lớp đá dăm dày 10cm.

* Kết cấu hố ga, cửa thu, hố thu:

Hố ga xây gạch: Tường ga xây gạch VXM M75, trát trong tường bằng VXM M75; đáy ga bằng BTXM M200 đá 2x4cm; lớp bê tông lót móng đá 4x6cm M150 dày 10cm; tấm đan thu có ga bằng BTCT M250 đá 1x2cm đúc sẵn; nắp ga bằng gang KT (90x90x7)cm, tải trọng cấp B (12,5T) đối với ga trên hè, tải trọng cấp D (40T) đối với ga dưới đường.

Hố ga bê tông: Thân ga, đáy ga bằng BTCT M250 đá 1x2cm đổ tại chỗ; bê tông lót móng đá 4x6cm M150; tấm đan thu có ga bằng BTCT M250 đá 1x2cm đúc sẵn; nắp ga bằng gang KT (90x90x7)cm, tải trọng cấp B (12,5T) đối với ga trên hè, tải trọng cấp D (40T) đối với ga dưới đường.

Kết cấu cửa thu nước mặt đường: Tấm sàn thu nước bằng BTCT đá 1x2 M250 đúc sẵn; vữa xi măng đệm M75 dày 2cm; bê tông lót móng M150 đá 1x2 dày 5cm. Rãnh dẫn nước kín từ cửa thu vào ga bằng gạch xây VXM M75, tấm đan rãnh bằng BTCT M250; khung và song chắn rác bằng gang, tải trọng 25 Tấn, KT (67x38x5)cm.

Kết cấu hố thu: Hố thu bằng BTCT M250 đá 1x2 đúc sẵn, đặt trên lớp BT lót đá 4x6 M150 dày 10cm; khung và song chắn rác bằng gang, tải trọng 25 Tấn, KT (67x38x5)cm.

h. Hệ thống an toàn giao thông:

Hệ thống an toàn giao thông theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT và Tiêu chuẩn cơ sở 32:2020/TCĐBVN theo Quyết định số 6500/QĐ-TCĐBVN ngày 28/12/2020 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

- Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng cho toàn bộ gói thầu: Tối đa 240 ngày.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật tuân thủ quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình

Các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình được nêu theo bản vẽ thi công  được đăng tải cùng E-HSMT, trường hợp các tài liệu này không viện dẫn thì Nhà thầu căn cứ quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành để áp dụng và đề xuất cụ thể trong E-HSDT.

2. Yêu cầu về tổ chức thi công, giải pháp kỹ thuật thi công, tiến độ thi công

2.1. Tổ chức công trường

- Bố trí mặt bằng tổ chức thi công. Trên mặt bằng phải thể hiện rõ ràng các nội dung tổ chức thi công, bố trí mặt bằng tổ chức thi công công trình: lán trại, phòng thí nghiệm, thiết bị thi công, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công.

- Nhà thầu lập biện pháp tổ chức thi công mô tả chi tiết thực hiện việc xây dựng, bao gồm nhưng không giới hạn các phần sau:

+ Công tác chuẩn bị và tổ chức mặt bằng thi công;

+ Tiếp nhận mặt bằng công trình;

+ Vị trí lán trại tạm và các mặt bằng phục vụ cho quá trình thi công.

+ Đề xuất về biện pháp giám sát và quản lý chất lượng.

+ Đưa ra các kế hoạch khai thác, cung cấp vật liệu (cát, đá, thép, xi măng ...) và kế hoạch lưu kho các loại vật liệu.

+ Tổ chức công trường;

+ Biển báo thi công.

+ Cấp điện, cấp nước thi công.

+ Các vấn đề khác có liên quan.

2.2. Bộ máy quản lý, chỉ huy công trường

- Nhà thầu vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý chung từ công ty đến công trường.

- Thuyết minh chỉ dẫn sơ đồ bộ máy.

- Nêu những nét cơ bản về quyền hạn, trách nhiệm của các bộ phận chủ chốt của công ty đối với công trường.

- Mô tả quan hệ chính giữa Trụ sở chính với bộ máy chỉ huy công trường. Đặc biệt lưu ý đến các quan hệ, thẩm quyền giải quyết khi có các sự cố.

- Nêu rõ trách nhiệm, quyền hạn sẽ được giao cho một số cán bộ chủ chốt tại hiện trường; Chỉ huy công trường; Phụ trách kỹ thuật thi công tại hiện trường; Phụ trách hệ thống quản lý chất lượng tại hiện trường; Đội trưởng, tổ trưởng.

2.3. Giải pháp kỹ thuật thi công

a. Giải pháp kỹ thuật thi công tổng thể

- Việc thi công tuân theo trình tự thi công kết cấu từ dưới lên trên, hoàn thiện từ trên xuống dưới, công trình ngầm thi công trước. Trong điều kiện cho phép được thi công xen kẽ nhưng phải đảm bảo quy trình, quy phạm kỹ thuật. Lắp đặt thiết bị, cấu kiện phải đảm bảo vị trí cao độ và thời điểm lắp.

- Phải đảm bảo các nguyên tắc:

+ Vừa thi công vừa đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện khu vực lân cận công trường thi công.

+ Thi công chủ yếu bằng cơ giới kết hợp với thi công thủ công ở những hạng mục và công việc yêu cầu bắt buộc phải thi công bằng thủ công.

b. Giải pháp kỹ thuật thi công chi tiết cho các công việc chính

- Công tác đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công;

- Công tác trắc đạc, định vị công trình;

- Công tác thi công hạng mục đường giao thông, thoát nước (nền đường, mặt đường, thoát nước, ...);

- Công tác thi công hạng mục hè đường, đan rãnh, bồn cây,...

- Công tác vận chuyển phế thải, thu dọn vệ sinh công trường;

- Công tác nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa công trình vào sử dụng.

Ngoài những công tác đã nêu trên, các công tác còn lại khác phải tuân thủ theo đúng thiết kế và phù hợp với những quy chuẩn, quy phạm Nhà nước đã ban hành.

2.4. Tiến độ thi công và tiến độ thực hiện hợp đồng

- Nhà thầu đề xuất cụ thể tiến độ thi công kèm theo biểu đồ tiến độ theo dạng biểu đồ ngang (tiến độ thời gian) trong đó nêu cụ thể các công việc chính, biểu đồ nhân lực và máy thi công.

3. Yêu cầu về vật tư, vật liệu, nhân lực, máy và thiết bị phục vụ thi công

3.1. Vật tư, vật liệu phục vụ thi công

- Tất cả vật tư, vật liệu, cấu kiện, bán thành phẩm đưa vào công trình sử dụng đều là mới và phải được nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng cho công trình và phải đúng theo quy định về tiêu chuẩn xây dựng hiện hành của Việt Nam. Những mặt hàng nào không được nghiệm thu phải được Nhà thầu đưa ra khỏi công trình trong thời gian không quá 24 giờ.

- Lập bảng danh mục vật tư, vật liệu, thiết bị chính sẽ được sử dụng, lắp đặt cho gói thầu (kèm theo cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc với các đơn vị cung cấp theo yêu cầu nêu tại chương III), trong đó nêu các thông tin:

+ Tên, chủng loại, thương hiệu.

+ Ký, mã hiệu (nếu có).

+ Đặc tính kỹ thuật.

+ Tính năng kỹ thuật.

+ Tiêu chuẩn chất lượng.

+ Trình độ công nghệ sản xuất.

+ Hệ thống quản lý chất lượng chế tạo sản phẩm.

- Các vật tư, vật liệu cần phải được tổ chức quản lý chất lượng và tiến hành thử nghiệm theo quy định hiện hành tại các cơ sở thí nghiệm hợp chuẩn và có sự giám sát của phía chủ đầu tư.

- Nhà thầu đề xuất phòng thí nghiệm vật liệu dự kiến sử dụng kèm theo tài liệu chứng minh khả năng huy động, năng lực, kinh nghiệm của phòng thí nghiệm được đề xuất.

3.2. Nhân lực huy động phục vụ thi công

- Nhà thầu phải lập danh sách và dự kiến số lượng cán bộ dự kiến huy động cho gói thầu có bằng cấp, chứng chỉ (nếu có), trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của gói thầu, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động, đảm bảo thi công đáp ứng các yêu cầu về tiến độ, chất lượng.

3.3. Máy và thiết bị huy động phục vụ thi công

- Máy và thiết bị huy động phục vụ thi công của Nhà thầu phải còn hoạt động tốt, đảm bảo an toàn lao động và các quy định về đăng ký, đăng kiểm khi vận hành.

- Lập danh mục máy móc thiết bị thi công với đầy đủ các thông tin: Tên, Mã hiệu xuất xứ, công suất; Đặc tính kỹ thuật; Chất lượng hiện tại, sở hữu của nhà thầu hay đi thuê.

- Thuyết minh về khả năng đáp ứng mức độ cơ giới hoá tự động hoá của các thiết bị do nhà thầu đưa vào để nâng cao chất lượng và tiến độ của gói thầu.

- Nhà thầu phải xuất trình hồ sơ lý lịch về vật tư, máy móc, thiết bị mà nhà thầu sử dụng vào công trình và coi đây là một phần của hồ sơ nghiệm thu.

4. Yêu cầu về an toàn lao động, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy

4.1. An toàn lao động

- Nhà thầu có trách nhiệm đảm bảo các yêu cầu tối thiểu sau: An toàn cho người, thiết bị trong suốt quá trình chuẩn bị và thi công công trình; An toàn cho công trình đang xây dựng và các công trình lân cận.

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm pháp lý cùng các phí tổn về việc để xẩy ra tai nạn trên công trình.

- Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách về bảo hiểm lao động và các chế độ khác theo quy định hiện hành như:

+ Thời gian làm việc và nghỉ ngơi.

+ Chế độ lao động nữ và lao động chưa thành niên.

+ Chế độ bồi dưỡng độc hại.

+ Chế độ trang bị các phương tiện bảo vệ cá nhân.

+ Mua bảo hiểm lao động cho công nhân.

- Phải có biện pháp cải thiện điều kiện lao động cho công nhân.

+ Giảm nhẹ các khâu lao động thủ công nặng nhọc.

+ Ngăn ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các yếu tố nguy hiểm độc hại gây sự cố, tai nạn ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ hoặc gây bệnh nghề nghiệp.

- Phải thực hiện các quy định về quy phạm kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động. Có sổ nhật ký an toàn lao động và thực hiện đầy đủ chế độ thống kê, khai báo, điều tra phân tích nguyên nhân tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

- Công nhân làm việc trên công trường phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của công việc được giao về tuổi, giới tính, sức khoẻ, trình độ bậc thợ.

- Mọi công nhân làm việc trên công trường phải được trang bị và sử dụng đúng các phương tiện bảo vệ cá nhân phù hợp với tính chất của công việc, đặc biệt đối với các trường hợp làm việc ở những nơi nguy hiểm như: trên cao, nơi có nguy cơ tai nạn về điện, về cháy, nổ, nhiễm khí độc ...

- Đảm bảo nhu cầu sinh hoạt của người lao động: nhà vệ sinh, nhà tắm, nơi trú mưa, nắng; nhà ăn và nghỉ giữa ca, nước uống đảm bảo vệ sinh, nơi sơ cứu và phương tiện cấp cứu tai nạn.

4.2. Bảo vệ môi trường

a. Bảo đảm vệ sinh, an toàn cho môi trường xung quanh công trường xây dựng

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm hoàn thiện lại các công trình kiến trúc xây dựng hoặc các công trình khác của cá nhân hoặc đơn vị có liên quan mà trong quá trình thi công đã bị hư hỏng. Có thuyết minh và đề xuất phương án tập kết và xử lý phế thải xây dựng khi phá dỡ công trình. Đồng thời phải kịp thời thu dọn mặt bằng thi công, thu dọn các vật liệu thừa và các loại chất thải của quá trình thi công cũng như thiết bị, dụng cụ, lán trại tạm.

- Giữ gìn vệ sinh và an toàn lao động: Các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, vật liệu phế thải, đất đá ... phải có thùng xe được che chắn kín và giằng buộc vững, để tránh rơi đổ vật được vận chuyển xuống đường.

- Chống bụi: Khi thi công những công trình gần đường giao thông hoặc khu dân cư phải được che, chắn để chống bụi hoặc rơi vật liệu xuống đường, hoặc nhà.

- Chống ồn rung động quá mức: Khi sử dụng các biện pháp thi công cơ giới phải lựa chọn giải pháp thi công thích hợp với đặc điểm, tình hình, vị trí của công trường.

- Đối với công trường, xung quanh có nhiều nhà dân và hệ thống công trình kỹ thuật hạ tầng, phải ưu tiên chọn giải pháp thi công nào gây ra tiếng ồn và rung động nhỏ nhất.

b. Bảo vệ công trình kỹ thuật hạ tầng, cây xanh hiện có

- Bảo vệ công trình kỹ thuật hạ tầng

- Trong suốt quá trình thi công, đơn vị thi công không được gây ảnh hưởng xấu tới hệ thống công trình kỹ thuật hạ tầng hiện có.

- Những công trường có hệ thống công trình kỹ thuật hạ tầng đi qua, đơn vị thi công phải có biện pháp bảo vệ để hệ thống này hoạt động bình thường. Chỉ được phép thay đổi, di chuyển hệ thống công trình kỹ thuật hạ tầng sau khi đã có văn bản của cơ quan quản lý hệ thống công trình này cho phép thay đổi, di chuyển, cung cấp sơ đồ chỉ dẫn cần thiết của toàn hệ thống, và thỏa thuận về biện pháp tạm thời để duy trì các điều kiện bình thường cho sinh hoạt và sản xuất của dân cư trong vùng.

- Bảo vệ cây xanh: Đơn vị thi công có trách nhiệm bảo vệ tất cả các cây xanh đã có trong và xung quanh công trường. Việc chặt hạ cây xanh phải được phép của cơ quan quản lý cây xanh.

c. Biện pháp quản lý chất thải rắn xây dựng và sinh hoạt

4.3. Phòng cháy chữa cháy

- Nhà thầu phải xây dựng phương án về an toàn lao động và phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công trong và ngoài công trường.

- Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động.

- Có biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho từng công đoạn thi công.

- Bảo vệ an ninh công trường, có quy chế quản lý nhân lực, thiết bị.

- Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm về các thiệt hại gây ra bởi cháy nổ do lỗi của nhà thầu không tuân thủ các quy định về an toàn phòng chống cháy nổ.

- Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về an toàn lao động cho người, thiết bị của đơn vị mình và cho người và tài sản của nhân dân trên địa bàn thi công và các tài sản công cộng khác.

5. Biện pháp đảm bảo chất lượng và bảo hành công trình

5.1. Biện pháp đảm bảo chất lượng

- Nhà thầu phải trình bày hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của mình bao gồm các nội dung chính:

+ Biện pháp quản lý chất lượng vật tư.

+ Biện pháp quản lý chất lượng cho từng loại công tác thi công.

+ Biện pháp bảo quản vật liệu, công trình khi tạm dừng thi công, khi mưa bão.

+ Biện pháp sửa chữa hư hỏng và bảo hành công trình.

+ Biện pháp quản lý hồ sơ, tài liệu.

+ Công tác nghiệm thu.

+ Phương thức thanh quyết toán.

5.2. Bảo hành công trình

- Thời gian bảo hành công trình theo quy định cụ thể nêu tại chương III.

- Nêu biện pháp bảo hành công trình đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và không kèm theo các điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư.