Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật áp dụng tiêu chuẩn đánh giá theo tiêu chí “đạt”, “không đạt”. HSDT được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi các tiêu chuẩn 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 theo bảng dưới được đánh giá là đạt.

1. Công tác quản lý :

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy | Nhà thầu có sơ đồ tổ chức bộ máy kèm chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của từng bộ phận, cán bộ phù hợp cho gói thầu. | ### Đạt |
|  | Nhà thầu không nêu sơ đồ tổ chức bộ máy hoặc có nêu sơ đồ tổ chức bộ máy phục vụ cho gói thầu nhưng không rõ ràng, không phù hợp. | ### Không đạt |
| 1.2. Văn phòng công ty, văn phòng nhà hạt | Nhà thầu có văn phòng Công ty trên địa bàn tỉnh Sơn La. Nhà thầu phải có văn phòng nhà hạt trên các tuyến đường cho từng đội quản lý. (Trường hợp thuê thì phải có Hợp đồng nguyên tắc thuê làm văn phòng Công ty, văn phòng nhà hạt). | ### Đạt |
|  | Nhà thầu không có văn phòng công ty tại Sơn La và văn phòng nhà hạt trên các tuyến đường cho từng đội quản lý. | ### Không đạt |
| 1.3. Lập, quản lý hồ sơ và cập nhật hồ sơ tài liệu trong thời gian thực hiện bảo dưỡng công trình | Có thuyết minh, giải pháp thực hiện đầy đủ các công tác: sắp xếp các hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của hợp đồng; Lưu giữ, bảo quản có hệ thống, khoa học, không mất, hư hỏng hồ sơ. Cung cấp hồ sơ, tài liệu kịp thời khi cơ quan quản lý đường bộ (cơ quan ký kết hợp đồng - Bên A) yêu cầu. Đối với việc quản lý cầu bằng phần mềm quản lý (VBMS, LRMS) | ### Đạt |
|  | - Không có thuyết minh, giải pháp thực hiện các công tác: sắp xếp các hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của hợp đồng; Lưu giữ, bảo quản có hệ thống, khoa học, không mất, hư hỏng hồ sơ. Cung cấp hồ sơ, tài liệu kịp thời khi cơ quan quản lý đường bộ (cơ quan ký kết hợp đồng - Bên A) yêu cầu. Đối với việc quản lý cầu bằng phần mềm quản lý (VBMS, LRMS). | ### Không đạt |
| 1.4. Tuần đường | Có thuyết minh, giải pháp, quản lý, thời gian thực hiện đầy đủ các nội dung quy định theo Tiêu chuẩn kỹ thuật BDTX đường bộ, ghi chép vào sổ hàng ngày lưu giữ tại đơn vị. | ### Đạt |
|  | - Không có thuyết minh, giải pháp, quản lý, thời gian thực hiện đầy đủ các nội dung quy định theo Tiêu chuẩn kỹ thuật BDTX đường bộ, ghi chép vào sổ hàng ngày lưu giữ tại đơn vị; - Có thuyết minh, giải pháp, quản lý, thời gian thực hiện đầy đủ các nội dung quy định theo Tiêu chuẩn kỹ thuật BDTX đường bộ, ghi chép vào sổ hàng ngày lưu giữ tại đơn vị, nhưng không hợp lý | ### Không đạt |
| 1.5.Quản lý nhà hạt QLBT trên tuyến (nếu có) | - Có phương án trông coi, quản lý, bảo quản nhà Hạt QLĐB,vệ sinh sạch sẽ và sửa chữa các hư hỏng nhỏ, các hư hỏng lớn, mất phải báo cáo kịp thời gửi về Sở GTVT. | ### Đạt |
|  | Không có (hoặc sơ sài) phương án trông coi, quản lý, bảo quản vệ sinh nhà Hạt QLĐB | ### Không đạt |
| 1.6. Quản lý bảo vệ hành lang an toàn đường bộ và kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ | - Có thuyết minh giải pháp để thực hiện các công việc quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, đất của đường bộ và kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định - Có thuyết minh, giải pháp, kế hoạch cho công tác phối hợp với địa phương và thanh tra đường bộ trong quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. | ### Đạt |
|  | - Không có hoặc sơ sài thuyết minh giải pháp để thực hiện các công việc quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, đất của đường bộ và kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định - Không có thuyết minh hoặc sơ sài cho công tác phối hợp với địa phương và thanh tra đường bộ trong quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. | ### Không đạt |
| 1.7. Đảm bảo trật tự an toàn giao thông | Có thuyết minh, giải pháp để theo dõi tình hình tai nạn giao thông, tham gia xử lý, báo cáo theo quy định; | ### Đạt |
|  | - Không có thuyết minh, giải pháp để theo dõi tình hình tai nạn giao thông, tham gia xử lý, báo cáo theo quy định; - Có thuyết minh, giải pháp để theo dõi tình hình tai nạn giao thông, tham gia xử lý, báo cáo theo quy định nhưng không phù hợp. | ### Không đạt |
| 1.8. Trực đảm bảo giao thông (ĐBGT); bão lũ; ứng cứu, khắc phục sự cố. | - Có biện pháp, thuyết minh, tổ chức trực đảm bảo giao thông khi có bão lụt, mưa sạt lở theo đúng quy định. | ### Đạt |
|  | - Không có biện pháp, thuyết minh, tổ chức trực đảm bảo giao thông khi có bão lụt, mưa sạt lở theo đúng quy định; - Có biện pháp, thuyết minh, tổ chức trực đảm bảo giao thông khi có bão lụt, mưa sạt lở theo đúng quy định, nhưng không phù hợp. | ### Không đạt |
| 1.9. Kiểm tra, cập nhật số liệu cầu đường; Quản lý giấy phép thi công | Có thuyết minh, biện pháp tổ chức việc kiểm tra, cập nhật số liệu cầu đường; Quản lý giấy phép thi công về việc chấp hành các quy định về thi công trên đường đang khai thác. | ### Đạt |
|  | Không có hoặc sơ sài thuyết minh, biện pháp tổ chức việc kiểm tra cập nhật số liệu cầu đường; Quản lý giấy phép thi công về việc chấp hành các quy định về thi công trên đường đang khai thác. | ### Không đạt |
| 1.10.Việc ứng dụng các phần mềm tin học để lập, cập nhật và lưu trữ thông tin quản lý thuộc gói thầu. | Nhà thầu nêu và cam kết sử dụng đầy đủ các ứng dụng công nghệ, tin học tích hợp được với các phần mềm quản lý hiện có của Chủ đầu tư để lập, báo cáo và lưu trữ thông tin quản lý thuộc gói thầu. Có ứng dụng điện thoại thông minh kết nối mạng trong thực hiện công tác quản lý. | ### Đạt |
|  | Nhà thầu không cam kết việc sử dụng ứng dụng các ứng dụng công nghệ, tin học để lập, báo cáo và lưu trữ thông tin quản lý thuộc gói thầu, hoặc chỉ đáp ứng một phần yêu cầu nêu trên. | ### Không đạt |
| Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 được xác định là đạt. | ### ĐẠT |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### KHÔNG ĐẠT |

2. Công tác bảo dưỡng thường xuyên mặt đường:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| # 2.1. Công tác vá ổ gà | Có biện pháp tổ chức sửa chữa, thời gian sửa chữa đối với công tác vá ổ gà (gồm cả vá mép mặt đường sứt vỡ) theo quy định. | ### Đạt |
|  | - Không có biện pháp tổ chức sửa chữa, thời gian sửa chữa đối với công tác vá ổ gà (gồm cả vá mép mặt đường sứt vỡ) theo quy định. - Có biện pháp tổ chức sửa chữa, thời gian sửa chữa đối với công tác vá ổ gà (gồm cả vá mép mặt đường sứt vỡ) theo quy định, nhưng không phù hợp | ### Không đạt |
| # 2.2. Công tác xử lý Sình lún mặt đường | - Có biện pháp tổ chức sửa chữa, thời gian sửa chữa đối với công tác xử lý Sình lún mặt đường theo quy định. | ### Đạt |
|  | - Không có biện pháp tổ chức sửa chữa, thời gian sửa chữa đối với công tác xử lý Sình lún mặt đường theo quy định. - Có biện pháp tổ chức sửa chữa, thời gian sửa chữa đối với công tác xử lý Sình lún mặt đường theo quy định, nhưng không phù hợp | ### Không đạt |
| 2.3. Vệ sinh mặt đường. | - Có biện pháp xử lý, thời gian xử lý đối với công tác vệ sinh mặt đường để Mặt đường phải thường xuyên được vệ sinh đảm bảo ATGT. | ### Đạt |
|  | - Không có biện pháp xử lý, thời gian xử lý đối với công tác vệ sinh mặt đường để mặt đường phải luôn được giữ vệ sinh sạch rác, cành cây và các chướng ngại vật khác. | ### Không đạt |
| # Kết luận | Các chuẩn chi tiết 2.1, 2.2, 2.3 đều được xác định là đạt. | ### ĐẠT |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### KHÔNG ĐẠT |

3. Công tác BDTX hệ thống an toàn giao thông:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| # 3.1. Hệ thống báo hiệu (Biển báo, cọc tiêu, cọc H, vạch sơn kẻ đường, cột Km...) | Có biện pháp xử lý, thời gian xử lý đối với Hệ thống báo hiệu (Biển báo, cọc tiêu, cọc H vạch sơn kẻ đường, cột Km...) để đảm bảo để đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng: Biển báo phải bảo quản đầy đủ biển báo từ khi nhận bàn giao, rõ ràng, không bị bẩn, chắc chắn, dễ nhận biết từ xa và phải quan sát được rõ cả ngày và đêm; Vạch sơn kẻ đường: Duy trì các vạch sơn khi nhận bàn giao, thường xuyên vệ sinh bảo đảm sáng rõ, không bị cát bụi lấp, dễ nhận biết; Cột Km, cọc tiêu, cọc H: Đảm bảo dễ nhận biết, dễ đọc, không xiêu vẹo, đúng quy định; hư hỏng, mất phải được sửa chữa kịp thời. | ### Đạt |
|  | Không đề xuất, hoặc có đề xuất biện pháp BDTX nhưng không đầy đủ, rõ ràng theo yêu cầu kỹ thuật | ### Không đạt |
| # 3.2. Hệ thống hộ lan tôn sóng, mắt phản quang,gương cầu lồi | Có biện pháp xử lý, thời gian xử lý đối với hệ thống hộ lan tôn sóng để đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng: Rào hộ lan tôn sóng phải đầy đủ như khi bàn giao, đảm bảo an toàn (mắt phản quang, không bị bẩn, sáng rõ), không bị xói lở chân cột và phải có đủ bu lông siết chặt. Có biện pháp xử lý đối với hệ thống ATGT bị tai nạn giao thông gây hư hỏng. | ### Đạt |
|  | Không đề xuất, hoặc có đề xuất biện pháp BDTX nhưng không đầy đủ, rõ ràng theo yêu cầu kỹ thuật | ### Không đạt |
| # Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết 3.1, 3.2 đều được xác định là đạt. | ### ĐẠT |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### KHÔNG ĐẠT |

4. Công tác Bảo dưỡng thường xuyên nền đường, lề đường:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1 Ta luy đắp, ta luy đào. | Có biện pháp xử lý, thời gian xử lý để hạng mục ta luy đắp, ta luy đào đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng theo đúng quy định | ### Đạt |
|  | Không đề xuất, hoặc có đề xuất biện pháp BDTX nhưng không đầy đủ, rõ ràng theo yêu cầu kỹ thuật | ### Không đạt |
| 4.2 Dọn dẹp lở đất trong phạm vi đất của đường bộ (khối đất sụt nhỏ lẻ < 2m3, nếu lớn hơn phải thực hiện theo quy địnhphòng chống bão lụt).. | Có biện pháp xử lý, thời gian xử lý để đảm bảo không có đất đá, vật liệu xây dựng trong phạm vị đường bộ, làm ảnh hưởng đến ATGT. | ### Đạt |
|  | - Không có biện pháp xử lý, thời gian xử lý để đảm bảo không có đất đá, vật liệu xây dựng trong phạm vị đường bộ, làm ảnh hưởng đến ATGT - Có biện pháp xử lý, thời gian xử lý để đảm bảo không có đất đá, vật liệu xây dựng trong phạm vị đường bộ, làm ảnh hưởng đến ATGT nhưng không hợp lý hoặc không khả thi hoặc không phù hợp với đề xuất | ### Không đạt |
| ### 4.3 Phát cây, cắt cỏ, tỉa cành, (trong phạm vi quy định). | Có biện pháp, thời gian phát cây, cắt cỏ, tỉa cành, (trong phạm vi qui định), để đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật, chất lượng quy định. | ### Đạt |
|  | - Không có biện pháp, thời gian phát cây, cắt cỏ, tỉa cành, (trong phạm vi qui định), để đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật, chất lượng quy định. - Có biện pháp, thời gian phát cây, cắt cỏ, tỉa cành, (trong phạm vi qui định), để đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật, chất lượng quy địnhnhưng không hợp lý hoặc không khả thi hoặc không phù hợp với đề xuất | ### Không đạt |
| 4.4 Lề đường | - Có biện pháp cắt cỏ, sửa chữa và thời gian sửa chữa lề đường, để bảo đảm lề đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật, chất lượng quy định. | ### Đạt |
|  | - Không có biện pháp cắt cỏ, sửa chữa và thời gian sửa chữa lề đường, để bảo đảm lề đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật, chất lượng quy định - Có biện pháp cắt cỏ, sửa chữa và thời gian cắt cỏ, sửa chữa lề đường, để bảo đảm lề đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật, chất lượng quy định nhưng không hợp lý hoặc không khả thi hoặc không phù hợp | ### Không đạt |
| ### 4.5. Rãnh và các công trình thoát nước có gia cố (gạch, đá, bê tông xi măng) | - Có biện pháp thông vét, khơi thông và thời gian thông vét, khơi thông hệ thống rãnh và biện pháp sửa chữa rãnh dọc bị hư hỏngcác công trình thoát nước có gia cố (gạch, đá, bê tông xi măng)theo đúng yêu cầu kỹ thuật, chất lượng quy định | ### Đạt |
|  | - Không có biện pháp thông vét, khơi thông và thời gian thông vét, khơi thông hệ thống rãnh và và biện pháp sửa chữa rãnh dọc bị hư hỏngcác công trình thoát nước có gia cố các công trình thoát nước có gia cố (gạch, đá, bê tông xi măng)theo đúng yêu cầu kỹ thuật, chất lượng quy định - Có biện pháp thông vét, khơi thông và thời gian thông vét, khơi thông hệ thống rãnh và và biện pháp sửa chữa rãnh dọc bị hư hỏngcác công trình thoát nước có gia cố các công trình thoát nước có gia cố (gạch, đá, bê tông xi măng) theo đúng yêu cầu kỹ thuật, chất lượng quy định nhưng không hợp lý hoặc không khả thi hoặc không phù hợp. | ### Không đạt |
| ### 4.6. Rãnh và các công trình thoát nước không có gia cố (đất đá tự nhiên) | - Có biện pháp thông vét, khơi thông và thời gian thông vét, khơi thông hệ thống rãnh và các công trình thoát nước không có gia cố (đất đá tự nhiên) theo đúng yêu cầu kỹ thuật, chất lượng quy định | ### Đạt |
|  | - Không có biện pháp thông vét, khơi thông và thời gian thông vét, khơi thông hệ thống rãnh và các công trình thoát nước không có gia cố (đất đá tự nhiên ) theo đúng yêu cầu kỹ thuật, chất lượng quy định - Có biện pháp thông vét, khơi thông và thời gian thông vét, khơi thông hệ thống rãnh và các công trình thoát nước không có gia cố (đất đá tự nhiên) theo đúng yêu cầu kỹ thuật, chất lượng quy định nhưng không hợp lý hoặc không khả thi hoặc không phù hợp. | ### Không đạt |
| ### 4.7. Hố thu và cống | - Có biện pháp thông vét, khơi thông và thời gian thông vét, khơi thông hệ thống Hố thu và cống theo đúng yêu cầu kỹ thuật, chất lượng quy định | ### Đạt |
|  | - Không có biện pháp thông vét, khơi thông và thời gian thông vét, khơi thông hệ thống Hố thu và cống theo đúng yêu cầu kỹ thuật, chất lượng quy định - Có biện pháp thông vét, khơi thông và thời gian thông vét, khơi thông hệ thống Hố thu và cống theo đúng yêu cầu kỹ thuật, chất lượng quy định nhưng không hợp lý hoặc không khả thi hoặc không phù hợp. | ### Không đạt |
| ### Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 đều được xác định là đạt. | ### ĐẠT |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### KHÔNG ĐẠT |

5.  Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng (Áp dụng đối với hạng mục công việc nghiệm thu theo khối lượng thực hiện):

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1. Nguồn gốc đối với các vật liệu chủ yếu sử dụng cho gói thầu: (Cát, đá các loại). | Có hợp đồng nguyên tắc với các đơn vị cung cấp hoặc có cam kết của đơn vị cung cấp, trong đó phải nêu rõ đồng thời các thông tin sau: tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của đơn vị cung cấp | ### Đạt |
|  | Không có hợp đồng nguyên tắc với các đơn vị cung cấp hoặc không có cam kết của đơn vị cung cấp hoặc có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp, có cam kết của đơn vị cung cấp nhưng không nêu rõ được một trong các yêu cầu: tên, địa chỉ, số điện thoại của đơn vị cung cấp, khối lượng, vật liệu dự kiến cung cấp không đảm bảo được tiến độ và yêu cầu thực hiện gói thầu hoặc “Không nêu rõ chủng loại nhựa đường dự kiến sử dụng cho gói thầu”. | ### Không đạt |
| 5.2. Phương án vận chuyển vật liệu đến công trình: Cát, đá các loại | Nêu rõ cự ly vận chuyển, dự kiến thời gian vận chuyển từ đơn vị cung cấp đến hiện trường của gói thầu đảm bảo tính khả thi với vị trí và tiến độ thi công công trình. | ### Đạt |
|  | Không nêu rõ cự ly vận chuyển từ đơn vị cung cấp đến hiện trường của gói thầu Hoặc nêu rõ cự ly vận chuyển từ đơn vị cung cấp đến hiện trường gói thầu nhưng thời gian vận chuyển không đảm bảo tính khả thi với khoảng cách, vị trí địa lý của gói thầu với số lượng ô tô nhà thầu đề xuất trong E-HSDT để đảm bảo tiến độ cho gói thầu. | ### Không đạt |
| Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết 5.1, 5.2 được xác định là “đạt” | ### ĐẠT |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### KHÔNG ĐẠT |

6. Biện pháp bảo đảm chất lượng (Áp dụng đối với hạng mục công việc nghiệm thu theo khối lượng thực hiện):

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| # 6.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng vật liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công. | Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, tuân thủ quy trình, tiêu chuẩn quy chuẩn hiện hành. | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không tuân thủ quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành, Hoặc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn không đúng hoặc đã hết hiệu lực. | ### Không đạt |
| # 6.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng các hạng mục trong và sau khi thi công | Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, tuân thủ quy trình, tiêu chuẩn quy chuẩn hiện hành. | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, không tuân thủ quy trình, tiêu chuẩn quy chuẩn hiện hành Hoặc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn không đúng hoặc đã hết hiệu lực. | ### Không đạt |
| # Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết 6.1, 6.2 được xác định là “đạt” | ### ĐẠT |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### KHÔNG ĐẠT |

7. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 7.1. An toàn lao động |  |  |
| Biện pháp đảm bảo an toàn lao động | Có biện pháp đảm bảo an toàn lao động tuân thủ quy định, hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp an toàn lao động nhưng không tuân thủ quy định, không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Không đạt |
| 7.2. Phòng cháy, chữa cháy |  |  |
| Biện pháp phòng cháy, chữa cháy | Có biện phòng cháy, chữa cháy tuân thủ quy định, hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Không đạt |
| ### 7.3. Vệ sinh môi trường |  |  |
| ### Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường | Có cam kết và biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường tuân thủ quy định, hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có cam kết và không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Không đạt |
| ### 7.4. An toàn giao thông |  |  |
| ### Biện pháp đảm bảo an toàn giao thông | Có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đầy đủ, hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm an toàn giao thông hoặc có biện pháp bảo đảm an toàn giao thông nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Không đạt |
| ### Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 được xác định là “đạt” | ### ĐẠT |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### KHÔNG ĐẠT |