## Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Đánh giá theo phương pháp Chấm điểm:

| Nội dung đánh giá | ### Chấm điểm (với thang điểm 100) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Điểm tối đa | ### Điểm tối thiểu |
| - Tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ: Nhà thầu có cam kết trong 03 năm gần nhất luôn đảm bảo được việc thực hiện dịch vụ đo đạc địa chính đạt hiệu quả tốt, không có bất kỳ hợp đồng dịch vụ đo đạc địa chính nào không áp ứng yêu cầu dịch vụ dẫn đến không được chấp nhận nghiệm thu hoàn thành hoặc đã nghiệm thu nhưng kết quả dịch vụ có sai sót dẫn đến kiến nghị, khiếu nại. | 10 |  |
| Có cam kết của Nhà thầu (Đạt 100% số điểm) | 10 |  |
| Không có cam kết của Nhà thầu (Đạt 0 điểm) | 0 |  |
| 2. Mức độ hiểu biết về tính chất và mục đích công việc: Nhà thầu thuyết minh mức độ hiểu biết, am hiểu về dự án, công việc gói thầu, hiểu rõ hiện trạng địa điểm | 15 |  |
| Nhà thầu thuyết minh đầy đủ, rõ ràng, có hình ảnh minh họa vị trí triển khai thực hiện gói thầu (Đạt 100% số điểm) | 15 |  |
| Nhà thầu thuyết minh tương đối đầy đủ, rõ ràng, có hình ảnh minh họa vị trí triển khai thực hiện gói thầu (Đạt 70% số điểm) | 10,5 |  |
| Nhà thầu thuyết minh không đầy đủ, không có hình ảnh minh họa vị trí triển khai thực hiện gói thầu (Đạt 0 điểm) | 0 |  |
| 3. Tính hợp lý và khả thi của kế hoạch, các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ | 20 |  |
| 3.1. Giải pháp kỹ thuật thực hiện gói thầu: - Có mô tả giải pháp kỹ thuật chi tiếp đáp ứng yêu cầu tại chương V của E-HSMT - Có biện pháp tổ chức cung cấp, dịch vụ khả thi và hợp lý, bao gồm tổ chức, bố trí nhân sự, trách nhiệm và phối hợp các bên chi tiết | 10 |  |
| Có đề xuất hợp lý, khả thi, phù hợp với yêu cầu E-HSMT (Đạt 100% số điểm) | 10 |  |
| Có đề xuất nhưng chưa hợp lý, khả thi, phù hợp với yêu cầu E-HSMT (Đạt 70% số điểm) | 7 |  |
| Không đề xuất hoặc đề xuất nhưng không hợp lý, không phù hợp với yêu cầu E-HSMT (Đạt 0 điểm) | 0 |  |
| 3.2. Phương pháp, kế hoạch thực hiện hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT | 10 |  |
| Có đề xuất hợp lý, khả thi, phù hợp với yêu cầu E-HSMT (Đạt 100% số điểm) | 10 |  |
| Có đề xuất nhưng chưa hợp lý, khả thi, phù hợp với yêu cầu E-HSMT (Đạt 70% số điểm) | 7 |  |
| Không đề xuất hoặc đề xuất nhưng không hợp lý, không phù hợp với yêu cầu E-HSMT (Đạt 0 điểm) | 0 |  |
| - Mức độ đáp ứng hệ thống đảm bảo chất lượng và phương pháp thực hiện | 10 |  |
| - Biện pháp quản lý đảm bảo chất lượng dịch vụ và phương pháp thực hiện | 5 |  |
| Có thuyết minh trình bày đầy đủ, khoa học về hệ thống đảm bảo chất lượng và phương pháp thực hiện đáp ứng yêu cầu tại Chương V E-HSMT (Đạt 100% số điểm) | 5 |  |
| Có thuyết minh trình bày tương đối đầy đủ về hệ thống đảm bảo chất lượng và phương pháp thực hiện đáp ứng yêu cầu tại Chương V E-HSMT (Đạt 70% số điểm) | 3,5 |  |
| Không có thuyết minh (Đạt 0 điểm) | 0 |  |
| - Có tài liệu pháp lý chứng minh đội ngũ nhân sự và hệ thống máy móc thực hiện | 5 |  |
| Nhà thầu cung cấp đầy đủ tài liệu (Đạt 100% số điểm) | 5 |  |
| Nhà thầu không cung cấp đầy đủ tài liệu (Đạt 0 điểm) | 0 |  |
| - Mức độ đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn thực hiện dịch vụ | 10 |  |
| Thuyết minh đầy đủ các tiêu chuẩn thực hiện dịch vụ (Đạt 100% số điểm) | 10 |  |
| Thuyết minh tương đối đầy đủ các tiêu chuẩn thực hiện dịch vụ (Đạt 70% số điểm) | 7 |  |
| Không có thuyết minh (Đạt 0 điểm) | 0 |  |
| 6. Tiến độ thực hiện gói thầu | 25 |  |
| 6.1. Tiến độ thực hiện: Đảm bảo thời gian thực hiện gói thầu không quá 90 ngày (từ khi Hợp đồng có hiệu lực đến khi sản phẩm của dịch vụ phi tư vấn được cơ quan chuyên môn có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt) | 15 |  |
| Có bảng tiến độ triển khai chi tiết phù hợp, rút ngắn được tiến độ theo yêu cầu (đối với mỗi 05 ngày vượt tiến độ so với 90 ngày sẽ được cộng thêm 1 điểm nhưng không vượt quá tổng 15 điểm) (Đạt 100% số điểm) | 15 |  |
| Có bảng tiến độ thi công phù hợp, đáp ứng tiến độ yêu cầu. (Đạt 70% số điểm) | 10,5 |  |
| Không có hoặc có bảng tiến độ thi công nhưng không phù hợp với tiến độ yêu cầu hoặc thời gian thi công lớn hơn yêu cầu. (Đạt 0 điểm) | 0 |  |
| 6.2. Bố trí nhân sự thực hiện theo tiến độ | 5 |  |
| Có đề xuất các biểu đồ, sơ đồ và lịch bố trí nhân sự khoa học, hợp lý giữa các nội dung công việc và phù hợp với bảng tiến độ thực hiện gói thầu (Đạt 100% số điểm) | 5 |  |
| Có đề xuất các biểu đồ, sơ đồ và lịch bố trí nhân sự tương đối khoa học, hợp lý giữa các nội dung công việc và phù hợp với bảng tiến độ thực hiện gói thầu (Đạt 70% số điểm) | 3,5 |  |
| Không đề xuất hoặc đề xuất không phù hợp với tiến độ thực hiện gói theo yêu cầu (Đạt 0 điểm) | 0 |  |
| 6.3. Sáng kiến cải tiến | 5 |  |
| Có đề xuất những giải pháp hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả, tiến độ thực hiện, kiểm soát chất lượng (Đạt 100% số điểm) | 5 |  |
| Có đề xuất những giải pháp tương đối hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả, tiến độ thực hiện, kiểm soát chất lượng (Đạt 70% số điểm) | 3,5 |  |
| Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng không hợp lý (Đạt 0 điểm) | 0 |  |
| 7. Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và biện pháp an toàn lao động | 5 |  |
| Nhà thầu có thuyết minh và cam kết: Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi tường và các biện pháp an toàn lao động (Đạt 100% số điểm) | 5 |  |
| Nhà thầu không có thuyết minh và cam kết: Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi tường và các biện pháp an toàn lao động. (Đạt 0 điểm) | 0 |  |
| 8. Uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu, kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu thực hiện theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP | 5 |  |
| Nhà thầu không thuộc các trường hợp bị đánh giá về uy tín theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP (Đạt 100% số điểm) | 5 |  |
| Nhà thầu bị đánh giá về uy tín theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP (Đạt 0 điểm) | 0 |  |
| Tổng cộng | 100 | ### 70 |