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1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu
- Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ  vận chuyển 3.495,445 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh, học viên học kỳ II năm học 2025-2026 tỉnh Điện Biên 
- Tên dự toán mua sắm: Cung cấp dịch vụ  vận chuyển 3.495,445 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh, học viên học kỳ II năm học 2025-2026 tỉnh Điện Biên.
- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước năm 2026 - Nguồn chi dự trữ Quốc gia (Chi hoạt động nhập, xuất, mua, bán, bảo quản, bảo vệ, bảo hiểm hàng dự trữ quốc gia, hàng dự trữ chiến lược)
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
- Thời gian thực hiện gói thầu: 33 ngày (Hoàn thành chậm nhất đến hết ngày 30/4/2026).
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Khối lượng và thời gian thực hiện: Khối lượng vận chuyển 3.495,445 tấn gạo DTQG năm 2025 (Tổng hàng hoá có giá trị: 38.840.491.845 đồng, (bằng chữ: Ba mươi tám tỷ tám trăm bốn mươi triệu bốn trăm chín mươi mốt nghìn tám trăm bốn mươi lăm đồng).
2. Mục tiêu công việc
	- Nhà thầu nhận đủ 3.495,445 tấn gạo DTQG tại cửa kho dự trữ quốc gia nơi nhận hàng, quản lý hàng hóa trong quá trình vận chuyển, giao đầy đủ số lượng gạo, đảm bảo chất lượng đến khi bên nhận gạo (địa phương nhận gạo) ký xác nhận vào biên bản giao nhận để làm cơ sở nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành. Có phương án sang xe, bốc xếp gạo sang các xe nhỏ nếu gặp đường nhỏ. Nhà thầu phải chịu các chi phí liên quan đến việc thuê xe, sang tải, bốc xếp gạo giữa các xe sang tải và chi phí dự phòng bao bì rách vỡ trong quá trình bốc xếp, sang xe, vận chuyển. 
- Mua bảo hiểm hàng hóa trong quá trình vận chuyển cho tổng số gạo vận chuyển. Giá trị của 3.495,445 tấn  gạo vận chuyển là: 38.840.491.845 đồng, (bằng chữ: Ba mươi tám tỷ tám trăm bốn mươi triệu bốn trăm chín mươi mốt nghìn tám trăm bốn mươi lăm đồng.
+ Thực hiện giao mẫu gạo cho các địa phương nhận gạo.
+ Phối hợp hoàn thiện hồ sơ giao, nhận gạo cho các đơn vị nhận gạo tại các xã, phường thuộc tỉnh Điện Biên. 
- Số lượng, địa điểm giao nhận chi tiết theo Mục 4.1, Chương V của E-HSMT.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu
- Đảm bảo đủ xe để vận chuyển 3.495,445 tấn gạo DTQG nhận từ cửa kho Điểm kho ĐK6. KV5 (Kho Điện Biên); Điểm Kho ĐK1.KV5 (Kho Lai Châu) thuộc Chi cục DTNN khu vực V giao đến trung tâm các xã, phường của tỉnh Điện Biên. Có phương án sang xe, bốc xếp gạo sang các xe nhỏ nếu gặp đường nhỏ. Nhà thầu phải chịu các chi phí liên quan đến việc thuê xe, sang tải, bốc xếp gạo giữa các xe sang tải và chi phí dự phòng bao bì rách vỡ trong quá trình bốc xếp, sang xe, vận chuyển. Các xe sang tải phải đảm bảo điều kiện có mui bạt che chắn chống nắng, mưa; xe không chở quá tải, không xếp quá tải trọng lượng hàng hóa. Có biện pháp bảo vệ hàng hóa trong cả quá trình vận chuyển đến nơi giao bảo đảm an toàn hàng hóa về số lượng và chất lượng
- Bố trí số lượng xe tải tương ứng với số lượng gạo vận chuyển đến các xã, phường của tỉnh Điện Biên, lập danh sách số lượng xe trước khi kí hợp đồng, đồng thời có phương án bố trí xe vận chuyển gạo theo số lượng và địa điểm giao nhận theo kế hoạch của Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V và địa phương tiếp nhận gạo đảm bảo thời gian tiến độ. Nếu nhà thầu không bố trí đủ phương tiện để vận chuyển gạo theo tiến độ và thời gian theo kế hoạch giao nhận với các địa phương thì Chủ đầu tư sẽ tự thuê đơn vị vận chuyển, nhà thầu phải chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ chi phí vận chuyển và các chi phí phát sinh do việc vi phạm hợp đồng gây ra cho điểm kho dự trữ và Chi cục DTNN khu vực V.
	- Bố trí đầy đủ nhân lực có đủ điều kiện sức khỏe và các quy định của pháp luật đối với người điều khiển phương tiện giao thông đáp ứng toàn bộ khối lượng công việc vận chuyển gạo dự trữ quốc gia tại cửa kho của điểm kho dự trữ thuộc Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V, đồng thời phối hợp với công chức của Điểm kho và Chi cục DTNN khu vực V trong quá trình vận chuyển và giao hàng đảm bảo an toàn 
- Yêu cầu các phương tiện vận tải phải có đầy đủ giấy tờ, điều kiện để xe lưu hành trên đường theo quy định của pháp luật.
	- Nhà thầu phải mua bảo hiểm hàng hóa vận tải nội địa cho toàn bộ số lượng gạo dự trữ quốc gia theo đúng quy định trước thời điểm giao nhận, vận chuyển gạo. Nhà thầu phải cung cấp bản chính Đơn bảo hiểm hàng hóa vận chuyển (hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm), bản sao được chứng thực hợp đồng bảo hiểm hàng hóa vận chuyển giữa nhà thầu và công ty bảo hiểm cho Chủ đầu tư trước khi thực hiện công tác vận chuyển gạo. Đơn bảo hiểm hàng hóa vận chuyển (hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm), hợp đồng bảo hiểm hàng hóa vận chuyển phải quy định tên người được bảo hiểm, người thụ hưởng bảo hiểm là Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V, ghi rõ tên hàng hóa, số lượng, giá trị hàng hóa được bảo hiểm, thời hạn bảo hiểm...
	- Trong quá trình vận chuyển và giao hàng, nếu gạo bị mất mát, hư hỏng, suy giảm chất lượng do các nguyên nhân (kể cả trường hợp bất khả kháng) nhà thầu phải đền bù ngay 100% bằng hiện vật (gạo), số lượng và chất lượng tương đương với gạo dự trữ quốc gia và được bên nhận hàng (địa phương nhận gạo) chấp nhận.
- Các xe vận chuyển gạo phải sạch sẽ; có bạt lót sàn; có thùng, có mui, bạt che đậy để đảm bảo tránh mưa, nắng và hàng không bị mất mát. Không để gạo chung với hóa chất và các loại hàng hóa khác làm ảnh hưởng đến chất lượng gạo. Cam kết xe chở đúng trọng tải theo giấy chứng nhận đăng kiểm, chạy đúng tốc độ theo quy định.
- Nhà thầu chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn giao thông. Mọi sự cố làm mất an toàn giao thông, ảnh hưởng tới tài sản, hàng hóa và sức khỏe tính mạng con người nhà thầu phải chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu để xảy ra. 
- Phối hợp hoàn thiện hồ sơ giao, nhận gạo cho các đơn vị nhận gạo tại các xã phường thuộc tỉnh Điện Biên
4. Yêu cầu về phạm vi và tiến độ, thời gian thực hiện gói thầu
4.1. Số lượng, địa điểm nhận, giao gạo

	STT
	Địa điểm nhận hàng 
	Địa điểm giao hàng                                                               (Trung tâm đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Điện Biên)
	Đơn vị tính
 (tấn)
	Số lượng  (tấn)

	
	
	
	
	
	

	I. Vận chuyển gạo DTQG từ Điểm kho ĐK6. KV5  (Kho Điện Biên) đến trung tâm đơn vị hành chính các xã, phường thuộc tỉnh Điện Biên 

	            766,065 
	

	1
	Điểm kho ĐK6. KV5  Kho Điện Biên        (Địa  chỉ: Thôn 24 xã Thanh An, tỉnh Điện Biên)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Phường Điện Biên Phủ
	Tấn 
	            142,350 
	

	2
	
	Phường Mường Thanh
	Tấn 
	              60,060 
	

	3
	
	Phường Mường Phăng
	Tấn 
	              20,655 
	

	4
	
	Xã Thanh Nưa
	Tấn 
	              35,205 
	

	5
	
	Xã Thanh An
	Tấn 
	              28,545 
	

	6
	
	Xã Thanh Yên
	Tấn 
	13,335
	

	7
	
	Xã Tìa Dình
	Tấn 
	59,715
	

	8
	
	Xã Mường Lạn
	Tấn 
	30,930
	

	9
	
	Xã Mường Nhà
	Tấn 
	88,290
	

	10
	
	Xã Sam Mứn
	Tấn 
	23,910
	

	11
	
	Xã Núa Ngam
	Tấn 
	33,045
	

	12
	
	Xã Nà Tấu
	Tấn 
	15,810
	

	13
	
	Xã Phình Giàng
	Tấn 
	              74,235 
	

	14
	
	Xã Xa Dung
	Tấn 
	133,460
	

	15
	
	Xã Na Son
	Tấn 
	6,520
	

	II. Vận chuyển gạo DTQG từ Điểm kho ĐK1. KV5  (Kho Lai Châu) đến trung tâm đơn vị hành chính các xã, phường thuộc tỉnh Điên Biên 
	 
	         2.729,380 
	

	1
	Điểm kho ĐK1. KV5  (Kho Lai Châu), địa chỉ: Nậm Loỏng 3, phường Đoàn Kết, tỉnh Lai Châu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Xã Na Son
	Tấn 
	180,005
	

	2
	
	Xã Mường Luân
	Tấn 
	              91,455 
	

	3
	
	Xã Mường Pồn
	Tấn 
	64,155
	

	4
	
	Xã Pú Nhi
	Tấn 
	67,650
	

	5
	
	Xã Tuần Giáo
	Tấn 
	107,535
	

	6
	
	Xã Quài Tở
	Tấn 
	44,025
	

	7
	
	Xã Chiềng Sinh
	Tấn 
	29,055
	

	8
	
	Xã Pú Nhung
	Tấn 
	60,840
	

	9
	
	Xã Mường Mùn
	Tấn 
	104,220
	

	10
	
	Xã Tủa Chùa
	Tấn 
	115,279
	

	11
	
	Xã Sáng Nhè
	Tấn 
	141,030
	

	12
	
	Xã Sín Chải
	Tấn 
	122,910
	

	13
	
	Xã Sính Phình
	Tấn 
	135,405
	

	14
	
	Xã Tủa Thàng
	Tấn 
	75,195
	

	15
	
	Xã Mường Ẳng
	Tấn 
	55,545
	

	16
	
	Xã Búng Lao
	Tấn 
	90,855
	

	17
	
	Xã Mường Nhé
	Tấn 
	16,7588
	

	18
	
	Xã Sín Thầu
	Tấn 
	41,085
	

	19
	
	Xã Mường Toong
	Tấn 
	104,505
	

	20
	
	Xã Nậm Kè
	Tấn 
	79,600
	

	21
	
	Xã Quảng Lâm
	Tấn 
	99,375
	

	22
	
	Xã Nà Hỳ
	Tấn 
	175,860
	

	23
	
	Xã Nà Bủng
	Tấn 
	93,525
	

	24
	
	Xã Chà Tở
	Tấn 
	46,005
	

	25
	
	Xã Si Pa Phìn
	Tấn 
	21,732
	

	26
	
	Xã Mường Chà
	Tấn 
	112,0852
	

	27
	
	Xã Mường Tùng
	Tấn 
	83,145
	

	28
	
	Xã Pa Ham
	Tấn 
	64,845
	

	29
	
	Xã Nậm Nèn
	Tấn 
	53,760
	

	30
	
	Xã Na Sang
	Tấn 
	184,590
	

	31
	
	Phường Mường Lay
	Tấn 
	67,350
	

	Tổng cộng
	 
	 
	         3.495,445 
	


4.2. Tiến độ, thời gian thực hiện
- Tiến độ cung cấp dịch vụ: theo kế hoạch giao nhận của Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 33 ngày (Hoàn thành chậm nhất đến hết ngày 30/4/2026).
	5. Giải pháp và phương pháp luận: Không yêu cầu.
	6. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm: 
 Nhà thầu có trách nhiệm vận chuyển đủ số lượng gạo dự trữ quốc gia tại cửa kho điểm kho dự trữ nơi xuất hàng, quản lý hàng hóa trong quá trình vận chuyển, giao đầy đủ số lượng gạo, đảm bảo chất lượng đến khi bên nhận gạo (địa phương nhận gạo) ký xác nhận vào biên bản giao nhận để làm cơ sở nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành.
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