4

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu:

1.1. Chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VIII.


1.2. Tên dự toán mua sắm: Vận chuyển 2.726,208 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh, học viên tỉnh Nghệ An học kỳ II năm học 2025-2026

1.3. Tên gói thầu: Vận chuyển 2.726,208 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh, học viên tỉnh Nghệ An học kỳ II năm học 2025-2026

1.4. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.


1.5. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định (Đơn giá không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng).


1.6. Thời gian thực hiện gói thầu: Tối đa 27 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đảm bảo việc vận chuyển gạo DTQG hoàn thành trước ngày 05/4/2026 đối với đợt 1 và trước ngày 25/4/2026 đối với đợt 2. 
(Trường hợp khi có quyết định điều chỉnh thời gian giao nhận gạo của cấp có thẩm quyền thì Chủ đầu tư và Nhà thầu ký phụ lục điều chỉnh thời gian thực hiện gói thầu).
2. Mục tiêu công việc:
Vận chuyển 2.726,208 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh, học viên tỉnh Nghệ An học kỳ II năm học 2025-2026 đúng thời gian quy định, đảm bảo an toàn về số lượng và chất lượng gạo trong quá trình vận chuyển, giao nhận. Cụ thể:
	Stt
	Nơi xuất hàng/ 
Nơi nhận hàng
	Số lượng (tấn)
	Giá trị HH tham gia bảo hiểm 
(đồng)

	
	
	Đợt 1
	Đợt 2
	Cộng
	

	I
	Vận chuyển gạo từ Kho dự trữ Yên Lý (địa chỉ: xóm Yên Phú, xã Hùng Châu, tỉnh Nghệ An) đến giao tại trung tâm các xã, phường:
	182,100
	52,900
	235,000
	2.581.475.000

	1
	Quỳnh Anh
	0,135
	
	0,135
	1.482.975

	2
	Quỳnh Tam
	0,675
	
	0,675
	7.414.875

	3
	Nghĩa Đàn
	11,535
	
	11,535
	126.711.975

	4
	Nghĩa Thọ
	7,595
	
	7,595
	83.431.075

	5
	Nghĩa Hưng
	2,490
	
	2,490
	27.352.650

	6
	Nghĩa Mai
	16,065
	
	16,065
	176.474.025

	7
	Thái Hòa
	0,510
	
	0,510
	5.602.350

	8
	Đông Hiếu
	0,525
	
	0,525
	5.767.125

	9
	Tây Hiếu
	2,655
	
	2,655
	29.165.175

	10
	Quỳ Hợp
	45,945
	
	45,945
	504.705.825

	11
	Châu Hồng
	19,930
	13,000
	32,930
	361.736.050

	12
	Mường Ham
	12,765
	
	12,765
	140.223.525

	13
	Mường Chọng
	19,670
	13,000
	32,670
	358.879.950

	14
	Châu Lộc
	20,525
	13,600
	34,125
	374.863.125

	15
	Tam Hợp
	20,480
	13,300
	33,780
	371.073.300

	16
	Minh Hợp
	0,600
	
	0,600
	6.591.000

	II
	Vận chuyển gạo từ Kho dự trữ Yên Trung (địa chỉ: Xóm Vĩnh Hoà, xã Yên Thành, tỉnh Nghệ An) đến giao tại trung tâm các xã, phường:
	353,100
	146,900
	500,000
	5.460.000.000

	1
	Mường Típ
	30,040
	19,700
	49,740
	543.160.800

	2
	Na Ngoi
	50,575
	33,500
	84,075
	918.099.000

	3
	Mường Lống
	17,930
	11,700
	29,630
	323.559.600

	4
	Huồi Tụ
	28,495
	18,600
	47,095
	514.277.400

	5
	Tương Dương
	63,570
	
	63,570
	694.184.400

	6
	Yên Na
	32,930
	21,600
	54,530
	595.467.600

	7
	Yên Hòa
	25,090
	16,300
	41,390
	451.978.800

	8
	Nga My
	22,520
	14,700
	37,220
	406.442.400

	9
	Con Cuông
	36,495
	
	36,495
	398.525.400

	10
	Mậu Thạch
	21,355
	
	21,355
	233.196.600

	11
	Cam Phục
	16,585
	10,800
	27,385
	299.044.200


	12
	Bình Chuẩn
	7,515
	
	7,515
	82.063.800

	III
	Vận chuyển gạo từ Kho dự trữ Thái Sơn (địa chỉ: Xóm 5, xã Văn Hiến, tỉnh Nghệ An) đến giao tại trung tâm các xã, phường:
	180,580
	69,420
	250,000
	2.744.500.000

	1
	Con Cuông
	20,785
	36,420
	57,205
	627.996.490

	2
	Môn Sơn
	37,760
	23,000
	60,760
	667.023.280

	3
	Châu Khê
	17,735
	10,000
	27,735
	304.474.830

	4
	Anh Sơn
	4,965
	
	4,965
	54.505.770

	5
	Yên Xuân
	0,300
	
	0,300
	3.293.400

	6
	Nhân Hòa
	3,000
	
	3,000
	32.934.000

	7
	Tân Kỳ
	17,205
	
	17,205
	188.876.490

	8
	Tân Phú
	15,225
	
	15,225
	167.140.050

	9
	Tân An
	19,005
	
	19,005
	208.636.890

	10
	Giai Xuân
	21,530
	
	21,530
	236.356.340

	11
	Nghĩa Hành
	0,975
	
	0,975
	10.703.550

	12
	Tiên Đồng
	21,735
	
	21,735
	238.606.830

	13
	Đô Lương
	0,075
	
	0,075
	823.350

	14
	Văn Hiến
	0,075
	
	0,075
	823.350

	15
	Bạch Hà
	0,135
	
	0,135
	1.482.030

	16
	Bạch Ngọc
	0,075
	
	0,075
	823.350

	IV
	Vận chuyển gạo từ Kho dự trữ Nghi Lộc (địa chỉ: xóm 9, xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) đến giao tại trung tâm các xã, phường:
	566,700
	333,300
	900,000
	9.849.900.000

	1
	Mường Xén
	67,521
	
	67,521
	738.972.331,000

	2
	Na Loi
	19,750
	12,800
	32,550
	356.238.050,000

	3
	Keng Đu
	32,049
	21,200
	53,249
	582.774.805,667

	4
	Hữu Khuông
	16,810
	11,100
	27,910
	305.456.343,333

	5
	Nhôn Mai
	32,975
	21,600
	54,575
	597.286.991,667

	6
	Nghi Lộc
	6,120
	
	6,120
	66.979.320,000

	7
	Quỳ Hợp
	67,675
	71,400
	139,075
	1.522.083.158,333

	8
	Quỳ Châu
	106,730
	70,800
	177,530
	1.942.947.496,667

	9
	Châu Tiến
	14,325
	
	14,325
	156.777.575,000

	10
	Hùng Chân
	15,600
	10,200
	25,800
	282.363.800,000

	11
	Châu Bình
	3,975
	
	3,975
	43.503.725,000

	12
	Quế Phong
	75,920
	48,800
	124,720
	1.364.977.253,333

	13
	Tri Lễ
	33,460
	22,000
	55,460
	606.972.726,667

	14
	Mường Quàng
	5,310
	
	5,310
	58.114.410,000

	15
	Tiền Phong
	45,080
	29,800
	74,880
	819.511.680,000

	16
	Thông Thụ
	23,400
	13,600
	37,000
	404.940.333,333

	V
	Vận chuyển gạo từ Kho dự trữ Hưng Đông (địa chỉ: Số 29, đường Nguyễn Cảnh Hoan, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An) đến giao tại trung tâm các xã, phường:
	387,046
	331,502
	718,548
	7.915.621.584

	1
	Mường Xén
	54,554
	81,000
	135,554
	1.493.281.128

	2
	Hữu Kiệm
	18,248
	60,457
	78,705
	867.024.885

	3
	Nậm Cắn
	45,885
	30,400
	76,285
	840.365.839

	4
	Chiêu Lưu
	31,740
	20,900
	52,640
	579.889.333

	5
	Bắc Lý
	25,045
	16,600
	41,645
	458.766.931

	6
	Mỹ Lý
	16,545
	10,800
	27,345
	301.236.204

	7
	Tương Dương
	31,150
	63,645
	94,795
	1.044.274.493

	8
	Tam Quang
	45,130
	29,000
	74,130
	816.626.068

	9
	Tam Thái
	13,565
	
	13,565
	149.433.868

	10
	Lượng Minh
	28,340
	18,700
	47,040
	518.198.978

	12
	Thiên Nhẫn
	0,135
	
	0,135
	1.487.178

	13
	Vinh Phú
	76,574
	
	76,574
	843.549.501

	14
	Thành Vinh
	0,135
	
	0,135
	1.487.178

	VI
	Vận chuyển gạo từ Kho dự trữ Hồng Lĩnh (địa chỉ: số 50 Trần Phú, Phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) đến giao tại trung tâm các xã, phường:
	106,860
	15,800
	122,660
	1.349.014.680

	1
	Hữu Kiệm
	60,757
	
	60,757
	668.205.486

	2
	Sơn Lâm
	24,588
	15,800
	40,388
	444.187.224

	3
	Đại Đồng
	7,695
	
	7,695
	84.629.610

	4
	Cát Ngạn
	2,010
	
	2,010
	22.105.980

	5
	Tam Đồng
	11,180
	
	11,180
	122.957.640

	6
	Hạnh Lâm
	0,300
	
	0,300
	3.299.400

	7
	Xuân Lâm
	0,330
	
	0,330
	3.629.340

	
	Cộng:
	1.776,386
	949,822
	2.726,208
	29.900.511.264


3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu
3.1. Về phương tiện vận chuyển:

- Phương tiện vận chuyển (ô tô) do đơn vị vận chuyển điều động đến nhận hàng phải đảm bảo đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành khi tham gia giao thông. Lái xe phải xuất trình các giấy tờ xe đảm bảo theo quy định cho Điểm kho dự trữ khi đến nhận hàng.

- Đảm bảo huy động đủ, kịp thời số lượng xe để vận chuyển 2.726,208 tấn gạo DTQG từ các Điểm kho dự trữ thuộc Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VIII đến trung tâm các đơn vị hành chính cấp xã (xã, phường) được giao tiếp nhận gạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo đúng kế hoạch tiếp nhận hàng của các địa phương (đảm bảo có khả năng huy động phương tiện vận chuyển tối đa 800 tấn/ngày). 

- Phương tiện vận chuyển trước khi đến nhận hàng phải được vệ sinh sạch sẽ, khô ráo; sàn xe, xung quanh thùng xe được chèn lót cẩn thận, không gồ ghề, không có vật nhọn làm thủng bì gạo; phương tiện vận chuyển phải có mui và có bạt che chắn để đảm bảo hàng hóa không bị nắng dọi, không bị mưa ướt; hàng hóa được chằng buộc cẩn thận, chắc chắn để không bị rơi, vỡ. Đơn vị vận chuyển phải bảo đảm chất lượng gạo DTQG không bị ảnh hưởng bởi phương tiện vận chuyển. Tuyệt đối không được vận chuyển chung gạo với hóa chất và các loại hàng hóa khác có khả năng ảnh hưởng đến chất lượng gạo. Các Điểm kho dự trữ thuộc Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VIII từ chối bốc hàng lên phương tiện vận chuyển nếu phương tiện vận chuyển không đảm bảo yêu cầu, đơn vị vận chuyển có trách nhiệm huy động ngay phương tiện khác thay thế.

- Đảm bảo chở đúng tải trọng xe theo quy định, không chở vượt quá khối lượng hàng hóa chuyên chở cho phép tham gia giao thông, vượt quá tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ hoặc quá kích thước giới hạn cho phép xếp hàng của xe; 

- Đơn vị vận chuyển chủ động bố trí nhân lực, phương tiện để hạ tải, trung chuyển hàng khi vận chuyển trên các cung đường là đường liên xã, tuyến đường nhỏ, hẹp, không sử dụng được xe trọng tải lớn (nếu có); có phương án kịp thời khắc phục ngay khi xe gặp sự cố trên cung đường vận chuyển để đảm bảo đúng kế hoạch giao nhận hàng với địa phương. 

- Phối hợp chặt chẽ và chấp hành nghiêm túc sự điều động xe của cán bộ Điểm kho dự trữ nơi xuất hàng, của Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VIII để đảm bảo tiến độ và kế hoạch vận chuyển hàng hóa (không kể ngày nghỉ, ngoài giờ hành chính...). Trường hợp xe đến chậm, đơn vị vận chuyển phải khắc phục ngay khi có thông báo của cán bộ Điểm kho dự trữ xuất hàng (thông báo bằng điện thoại, e-mail, văn bản...); nếu không kịp thời khắc phục ảnh hưởng đến tiến độ giao nhận hàng với các địa phương, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VIII được quyền thuê xe vận chuyển của đơn vị khác để thực hiện việc giao nhận. 

3.2. Về phương thức, trách nhiệm giao nhận: 

- Đơn vị vận chuyển nhận gạo DTQG tại cửa kho dự trữ thuộc Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VIII và vận chuyển đến giao tại trung tâm các đơn vị hành chính cấp xã (xã, phường) theo kế hoạch tiếp nhận gạo DTQG của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An. 

- Trong quá trình tiếp nhận hàng tại Điểm kho dự trữ, đơn vị vận chuyển phải có kế hoạch sắp xếp xe, không được gây lộn xộn trong vùng kho. Lái xe phải có Giấy giới thiệu của đơn vị vận chuyển, giấy tờ cá nhân và có nghĩa vụ thực hiện các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và quy định khác của pháp luật có liên quan; đồng thời chấp hành đúng các nội quy, quy chế ra vào khu vực kho; các quy định về phòng chống cháy nổ và các quy định khác của Điểm kho dự trữ xuất hàng. 

- Đơn vị vận chuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất lượng gạo, số lượng gạo kể từ khi gạo xuất ra khỏi kho dự trữ thuộc Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VIII cho đến khi kết thúc việc giao gạo với các địa phương.

3.3. Về bảo hiểm hàng hóa vận chuyển:

- Đơn vị vận chuyển chịu trách nhiệm mua bảo hiểm hàng hóa cho toàn bộ số lượng 2.726,208 tấn gạo với số tiền bảo hiểm tương ứng với giá trị hàng hóa tham gia bảo hiểm là 29.900.511.264 đồng để bảo hiểm trong quá trình vận chuyển hàng hóa bằng ô tô từ khi hàng được giao trên phương tiện vận chuyển của đơn vị vận chuyển cho đến khi hoàn thành việc giao hàng hóa cho các địa phương theo kế hoạch tiếp nhận gạo DTQG của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.
- Phạm vi bảo hiểm hàng hóa vận chuyển: Việc bảo hiểm được thực hiện cho những tổn thất hoặc tổn hại xảy ra do hậu quả trực tiếp của các nguyên nhân như: Cháy hoặc nổ; động đất, bão lụt, gió lốc, sóng thần hay sét đánh; Phương tiện vận chuyển bị đắm, bị lật đổ, bị rơi, mắc cạn, đâm va nhau hoặc đâm va vào vật thể khác hay bị trật bánh; Cây gãy đổ, cầu cống, đường hầm và các công trình kiến trúc khác bị sập đổ; Phương tiện chở hàng mất tích; Hy sinh tổn thất chung; Rủi ro trong quá trình xếp, dỡ hàng và các phạm vi bảo hiểm khác (nếu có).

Trường hợp xảy ra tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm hàng hóa vận chuyển như trên, bên bảo hiểm còn chịu trách nhiệm những chi phí sau: Những chi phí hợp lý do người được bảo hiểm, cán bộ công chức, người lao động hay các đơn vị trực thuộc đã chi ra nhằm tránh hoặc giảm nhẹ tổn thất cho hàng hóa được bảo hiểm; những chi phí hợp lý cho việc dỡ hàng, lưu kho và gửi tiếp hàng hóa được bảo hiểm tại một nơi dọc đường đi do hậu quả của rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm ở trên; những chi phí hợp lý cho việc giám định và xác định tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm.

- Thời hạn hoàn trả chi phí bảo hiểm hàng hóa: tối đa 30 ngày kể từ ngày phát sinh tổn thất.

- Cung cấp bản chính Đơn bảo hiểm hàng hóa vận chuyển (hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm), bản sao được chứng thực hợp đồng bảo hiểm hàng hóa vận chuyển giữa đơn vị vận chuyển và công ty bảo hiểm trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng vận chuyển được ký kết, đồng thời đảm bảo cung cấp trước thời điểm hàng hóa được vận chuyển ra khỏi Điểm kho dự trữ. Đơn bảo hiểm hàng hóa vận chuyển (hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm), hợp đồng bảo hiểm hàng hóa vận chuyển phải quy định tên người được bảo hiểm, người thụ hưởng bảo hiểm là Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VIII, ghi rõ tên hàng hóa, số lượng, giá trị hàng hóa được bảo hiểm, thời hạn bảo hiểm...

3.4. Yêu cầu khác:

Trong quá trình vận chuyển, giao nhận nếu hàng hóa bị hư hỏng hoặc mất mát do lỗi của đơn vị vận chuyển (ngoài phạm vi hợp đồng bảo hiểm hàng hóa vận chuyển) thì đơn vị vận chuyển phải bồi hoàn 100% giá trị hàng hóa theo giá hạch toán trên sổ sách kế toán cho Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VIII trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày bị tổn thất.
4. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm
Nhà thầu có trách nhiệm nhận đủ số lượng gạo vận chuyển tại cửa kho dự trữ quốc gia nơi nhận hàng, quản lý hàng hóa trong quá trình vận chuyển, đảm bảo số lượng, chất lượng gạo đến khi bàn giao đầy đủ cho bên nhận gạo.

Biên bản nghiệm thu giữa nhà thầu và Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VIII được xác định trên cơ sở Biên bản xác nhận công việc hoàn thành giữa nhà thầu với từng Điểm kho dự trữ xuất hàng (xác nhận về phương tiện vận chuyển, số lượng, chất lượng hàng vận chuyển hoàn thành) kèm theo Biên bản giao nhận hàng giữa địa phương hoặc đơn vị tiếp nhận hàng với Điểm kho xuất hàng.  

            








Mẫu 18 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc


 ĐỀ XUẤT VỀ KỸ THUẬT 

Kính gửi: Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VIII.

Chúng tôi là: ... (ghi tên nhà thầu); 

Địa chỉ: ...
Sau khi nghiên cứu E-HSMT gói thầu ... [ghi tên gói thầu], chúng tôi đề xuất về kỹ thuật của gói thầu như sau: 

1. Về phương tiện vận chuyển:...

2. Về phương thức, trách nhiệm giao nhận:...

3. Về bảo hiểm hàng hóa vận chuyển:...

4. Về yêu cầu khác:... 
(Nhà thầu nghiên cứu kỹ các yêu cầu về kỹ thuật tại chương V để đề xuất về kỹ thuật).
Chúng tôi cam kết chịu mọi trách nhiệm nếu thực hiện dịch vụ không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật nêu trên./.

	
	Đại diện hợp pháp của nhà thầu

(ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)


